927

07.07.2020

# О подготовке жилищно-

коммунального хозяйства города Пскова

к работе в осенне-зимнем периоде

2020-2021 годов

# В целях обеспечения прав и законных интересов населения, проведения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от              06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов и проверке готовности муниципального образования «Город Псков» к отопительному сезону 2020-2021 годов на срок с 30 апреля по 14 сентября 2020 года:

| Председатель рабочей комиссии: Баринов Николай Алексеевич | начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей комиссии: Ляугминас Антон Вацлавович | заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Секретарь рабочей комиссии: Сафарян Ерем Симонович | начальник отдела коммунальных ресурсов Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Члены рабочей комиссии: Лебедев Андрей Анатольевич Воронин Евгений Владимирович Подольникова Ирина Ивановна | заместитель главного инженера по производству МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» начальник производственно-технического отдела МП г. Пскова «Горводоканал» государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области (по согласованию) |

# 2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов согласно приложению 1 и программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования «Город Псков» к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова                    (Н.А. Баринов):

# 1) обеспечить контроль за выполнением работ по объектам согласно плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов;

2) обеспечить координацию деятельности муниципального бюджетного учреждения города Пскова «Жилище», жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, управляющих организаций города Пскова по подготовке жилищного фонда города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов с завершением всех подготовительных работ до 14.09.2020;

3) обеспечить контроль за выполнением графика остановки тепловых сетей и центральных тепловых пунктов муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» на плановый ремонт в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Органам и структурным подразделениям Администрации города Пскова обеспечить контроль за подготовкой подведомственных и курируемых организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов с завершением всех подготовительных работ до 14.09.2020г.

5. Финансовому управлению Администрации города Пскова (Т.Г. Винт) профинансировать выполненные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов в соответствии с бюджетом города Пскова на 2020 год.

6. Поручить рабочей комиссии:

1) осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов;

2) провести проверку готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования «Город Псков» согласно приложению 3 к настоящему постановлению до 14.09.2020;

3) по результатам проверки оформить акт проверки готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

4) выдать паспорт готовности к отопительному сезону в соответствие с приложением 5 к настоящему постановлению:

для потребителей тепловой энергии – не позднее 14.09.2020;

для теплоснабжающих организаций – не позднее 30.10.2020.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет и разместить в газете «Псковские Новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Е. Н. Жгут.

Глава Администрации города Пскова               	                          А.Н. Братчиков