**Результаты мониторинга и контроля**

**за выполнением муниципального задания**

**на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным Управлению городского хозяйства Администрации**

**города Пскова**

Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова, как главным распорядителем бюджетных средств, утверждены и доведены муниципальные задания на 2012 год муниципальному бюджетному учреждению «Стройтехнадзор» и муниципальному бюджетному учреждению «Жилище».

Учреждениями, подведомственными Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова, оказываются следующие услуги населению города Пскова:

1) Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова;

2) Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

На оказание данных услуг в муниципальном бюджете на начало 2012 год был утвержден:

- плановый объем муниципальных заданий по МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» составил 94 объекта,

- плановый объем услуг (работ) по МБУ г. Пскова «Жилище» составил 673531,2 м².

В связи с увеличением объема объектов капитального ремонта в социальной сфере (в большей степени по Управлению образования Администрации города Пскова, утвержденным Решением Псковской Городской Думы от 30.05.2012г. №114), МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» по заданию Администрации фактически на конец года выполнило работы по 258 объектам. По МБУ г. Пскова «Жилище» фактический объем предоставления услуг на конец года составил 673531,2 м².

В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 26 августа 2011 года № 1856 «Об утверждении порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)», подведомственными учреждениями представлены отчеты о выполнении доведенных муниципальных заданий. На их основании проведена оценка исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2012 год.

Форма N 6.1

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ

(РАБОТЫ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО

ОТКЛОНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| NN п/п |  Наименование учреждения (в порядке  убывания показателя)  |  Наименование услуги (работы) |  Единица  измерения услуги (работы) | Отклонение, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | Количество контрактов | +174,5 |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | мІ | - |

Форма № 6.2

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

К КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| №№ п/п | Наименование учреждения (в порядке убывания показателя) | Наименование услуги (работы) | Категория потребителей,которым была предоставленауслуга в нарушение требований муниципального задания | Количество потребителей, которым была предоставлена услуга в нарушение требований задания (в % от общей численности потребителей услуги) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Отклонений от требований не выявлено** |

Форма № 6.3

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

К КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ)

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| №№ п/п | Наименование учреждения(в порядке убывания показателя) | Наименование услуги (работы) | Численность специалистов, не удовлетворяющих требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Отклонений от требований не выявлено** |

Форма № 6.4

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

К МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| №№ п/п | Наименование учреждения  | Наименование услуги (работы) | Наименование вида материального ресурса,не удовлетворяющего требованиям  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | - |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | - |

Форма № 6.5

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПОРЯДКА (РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| №№ п/п | Наименование учреждения  | Наименование услуги (работы) | Вид нарушения процедуры,порядка (регламента) оказания услуги (выполнения работы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | - |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | - |

 Форма 6.6

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| **№№ п/п** | **Наименование учреждения**  | **Наименование услуги (работы)** | **Вид оборудования, не отвечающего требованиям**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | Не все сотрудники оснащены компьютерной техникой |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | - |

Форма № 6.7

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ),

И ИХ СОДЕРЖАНИЮ

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова: **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период**: 2012 год** |
| **№№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг (выполнения работ), и их содержанию** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | - |

Форма 6.8

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

(ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ), ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ

ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ

|  |
| --- |
| Наименование органа Администрации города Пскова **Управление городского хозяйства Администрации города Пскова**Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **NN п/п** | **Наименование учреждения (в порядке убывания  показателя)**  |  **Наименование услуги (работы)** |  **Отклонение фактической  стоимости единицы услуги  (работы) от расчетно-нормативной (в %)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | -61,1 |
| 2 | МБУ г. Пскова «Жилище» | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | - |

 И.о. начальника Управления городского хозяйства

 Администрации города Пскова С.М. Кузнецов

 Н.М. Родионова

 29-15-26