Приложение 1 к долгосрочной целевой программе

муниципального образования «Город Псков»

«Повышение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании «Город Псков»

на 2013 -2015 годы»

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

муниципального образования «Город Псков»

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

«Город  Псков» на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| Задача 1. Предотвращение дорожно- транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наиболее высока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка направляющих пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. |  | УГХ |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  | - - |  |  | 11000 6000 5000 |  |  |  | 10000 5000 5000 |  |  |  |  | 21 000 11 000 10 000 |  |
| 1.2. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой , световозвращателями и индикаторами и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  | УГХ, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  | - - - |  |  | 8000 4000 4000 |  |  |  | 6000 3000 3000 |  |  |  |  | 14 000 7000 7000 |  |
| 1.3. | Разработка плана мест концентрации ДТП, подготовка предложений по снижению ДТП в указанных местах. |  | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову |  |  | Ежегодно |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Введение обязательного обучения навыкам безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе |  |  | Управление образования, муниципаль-ные учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения (создание в школах уголков, стендов безопасности дорожного движения, проведение конкурсов, викторин по правилам дорожного движения). |  |  | Управление образования, муниципаль-ные учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация в школах кружков "Юный инспектор безопасности дорожного движения" |  |  | Управление образования, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, муниципаль-ные учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди муниципальных образовательных учреждений города Пскова. |  |  | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Псков, муниципальные учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.5 | Участие в областном этапе Всероссийского конкурса соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". |  |  | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Псков, муниципаль-ные учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство автогородка на территории МБОУ МПЛ № 8 для закрепления практических навыков поведения детей на дорогах |  |  | Управление образования, МБОУ МПЛ №8 |  | 2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | - |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2.7 | Установка автоматического шлагбаума при въезде на территорию МБОУ СОШ №2 |  |  | Управление образования |  | 2014 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 70 |  | - |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение городского конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | Управление образования |  | 2014 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 30 |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение мониторинга использования учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений светоотражающих фликеров |  |  | Управление образования |  | 2013-2015 |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.10 | Создание «Паспортов дорожной безопасности образовательного учреждения» |  |  | Управление образования |  | 2014 |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство светофорных объектов | УГХ |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  | - - - |  | 6000 3000 3000 |  |  |  | 6000 3000 3000 |  |  | 12 000 6000 6000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов | УГХ |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Выполнение работ по проектированию и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на улицах: Октябрьский проспект, площадь Ленина, Рижский проспект, ул. Юбилейная. | УГХ, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову |  |  | 2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | - |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Развитие систем маршрутного ориентирования | УГХ, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  |  |  | 2000 1000 1000 |  |  |  | 2000 1000 1000 |  |  | 4000 2000 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Обеспечение решений областной и городской комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения по локальной (адресной) ликвидации аварийно-опасных участков улично-дорожной сети | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, УГХ |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  | - - - |  | 2000 1000 1000 |  |  |  | 2000 1000 1000 |  |  | 4000 2000 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ |  |  | не реже 1 раза в квартал |  |  |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | УГХ |  |  | 2015 |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | - |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации, рекламы на транспорте и др. информации и социальной рекламы направленной на обеспечение безопасности дорожного движения формирующей позитивное отношение к проблемам безопасности | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, отдел по информационно-аналитической работе и связям со СМИ |  |  |  |  | 2014-2015 |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации «Пешеход», «Автобус», «Внимание-дети», «Гололед», «Трактор», «Автомобиль» | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, УГХ, отдел по информационно-аналитической работе и связям со СМИ |  |  |  |  | 2014-2015 |  | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Размещение в средствах массовой информации, рекламы на транспорте и др. информации и социальной рекламы направленной на обеспечение безопасности дорожного движения формирующей позитивное отношение к проблемам безопасности | ОГИБДД УВД по городу Пскову, отдел по информационно-аналитической работе и связям со СМИ |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  | Бюджет города Пскова |  | - |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 5.8. | Размещение щитов и других видов рекламных конструкций, содержащих рекламу, пропагандирующую безопасность дорожного движения | ОГИБДД УВД по городу Пскову, КУМИ отдел по информационно-аналитической работе и связям со СМИ |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  | Бюджет города Пскова Бюджет Псковской области |  | - - - |  | 400 200 200 |  |  |  | 400 200 200 |  |  |  |  | 800 400 400 |  |  |
| Итого: в том числе: бюджет города Пскова бюджет Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  | 33 850 19 650 14 200 |  |  |  | 39 750 26 550 13 200 |  |  |  |  | 73 600 46 200 27 400 |  |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                    Г.И. Барышников