1649

29.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2705 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

В целях оптимизации расходов средств бюджета муниципального образования «Город Псков» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» , и как следствие, изменение параметров программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 18 марта 2014 года № 143-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», статьей 62 положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 года № 432, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2705 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

а) строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации программы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 87833,9 | 117285,9 | 78935,4 | 39416,1 | 39416,1 | 39416,1 | 402303,5 |
|  | областной бюджет | 344330,7 | 464045,0 | 336847,0 | 308784,0 | 273358,0 | 273358,0 | 2000722,7 |
|  | федеральный бюджет | 336377,3 | 96797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433175,2 |
|  | Всего по программе: | 768541,9 | 678128,8 | 415782,4 | 348200,1 | 312774,1 | 312774,1 | 2836201,4 |
|  | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 85931,1 | 108351,2 | 73035,4 | 33416,1 | 33416,1 | 33416,1 | 367566,0 |
|  | областной бюджет | 335279,7 | 453223,5 | 335847,0 | 308784,0 | 273358,0 | 273358,0 | 1979850,2 |
|  | федеральный бюджет | 336377,3 | 96797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433175,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 757588,1 | 658372,6 | 408882,4 | 342200,1 | 306774,1 | 306774,1 | 2780591,4 |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 1902,8 | 8934,7 | 5900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 34737,5 |
|  | областной бюджет | 9051,0 | 10821,5 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20872,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 10953,8 | 19756,2 | 6900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 55610,0 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском, к 2021 году на 33 км. |
| --- | --- |
|  | 2. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском, к 2021 году до 65,05 %. |
|  | 3 Сокращение социального риска к 2021 году на 28% по сравнению с 2015 годом. |

»;

2)  раздел IV  «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

- IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2016 - 2021 годы.

»;

3)  раздел V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

- V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих достижение

указанных целей и решение поставленных задач в рамках

реализации муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать устойчивому развитию улично-дорожной сети города Пскова.

Будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском, к 2021 году на 33 км.

2) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском, к 2021 году до 65,05%.

3)  сокращение социального риска к 2021 году на 28% по сравнению с 2015 годом.

»;

4)  раздел IX  «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

- IX. Обоснование объема финансовых средств,

- необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  –    2 836 201,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова – 402 303,5 тыс. рублей;

из средств бюджета Псковской области –2 000 722,7 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 433 175,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

»;

5) приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и содержание улично-

дорожной сети города Пскова»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Программа. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 77,1 | 77,1 | 72,53 | 71,38 | 67,16 | 66,11 | 65,05 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | - | 0,0 | 10,3 | 3,5 | 12,8 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 6,65 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
| Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 22,9 | 22,9 | 27,47 | 28,62 | 32,84 | 33,89 | 34,95 |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадратный метр | - | 0 | 118641,9 | 48915,2 | 118340,0 | 26176,6 | 27126,4 |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 33 | 39 | 34 | 38 |  |  |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 3 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 186 | 157 | 140 | 126 | 113 | 100 | 87 |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр погонный | 1828 | 0 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |

»;

6) приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и содержание улично-

дорожной сети города Пскова»

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова; Комитет по Управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 2780591,4 | 757588,1 | 658372,6 | 408882,4 | 342200,1 | 306774,1 | 306774,1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к ним, удовлетворяющих нормативным требованиям. | Состояние 80% дорог не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 55610,0 | 10953,8 | 19756,2 | 6900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Снижение количества ДТП, сокращение смертности от ДТП к 2020 году. | Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних. |
|  | Всего: |  |  | 2836201,4 | 768541,9 | 678128,8 | 415782,4 | 348200,1 | 312774,1 | 312774,1 |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»:

а) строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме » изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 85931,1 | 108351,2 | 73035,4 | 33416,1 | 33416,1 | 33416,1 | 334149,9 |
|  | областной бюджет | 335279,7 | 453223,5 | 335847,0 | 308784,0 | 273358,0 | 273358,0 | 1706492,2 |
|  | федеральный бюджет | 336377,3 | 96797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433175,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 757588,1 | 658372,6 | 408882,4 | 342200,1 | 306774,1 | 306774,1 | 2780591,4 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2021 году до 33,89%. 2. Увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 60% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2021 году. 3. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2021 году на 312073,7 тыс. м2. 4. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2020 году составит 111. 5. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2020 году составит 13. |
| --- | --- |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

- «                             Целевые индикаторы достижения целей и задач

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 22,9 | 22,9 | 27,47 | 28,62 | 32,84 | 33,89 | 34,95 |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадратный метр | - | 0 | 118641,9 | 48915,2 | 118340,0 | 26176,6 | 27126,4 |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 33 | 39 | 34 | 38 |  |  |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 3 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |

»;

3) раздел  IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«                            IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2016 - 2021 годы.

»;

- 4) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 780 591,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| местный бюджет | 85 931,1 | 108 351,2 | 73 035,4 | 33 416,1 | 33 416,1 | 33 416,1 | 367 566,0 |
| областной бюджет | 335 279,7 | 453 223,5 | 335 847,0 | 308 784,0 | 273 358,0 | 273 358,0 | 1 979 850,2 |
| федеральный бюджет | 336 377,3 | 96 797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433 175,2 |
| Всего по подпрограмме: | 757 588,1 | 658 372,6 | 408 882,4 | 342 200,1 | 306 774,1 | 306 774,1 | 2 780 591,4 |

»;

5) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                          Приложение 1

к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Город Псков»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1: Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ликвидация аварийной ямочности покрытий дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 1525750,9 | 238528,8 | 291960,4 | 221497,8 | 252791,7 | 260486,1 | 260486,1 | Выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов. Обеспечена сохранность дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, поддержание их состояния в |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 134550,6 | 30701,4 | 20694,6 | 20482,0 | 20840,4 | 20916,1 | 20916,1 |  |
|  | ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО «Город Псков» |  |  | средства областного бюджета | 1391200,3 | 207827,4 | 271265,8 | 201015,8 | 231951,3 | 239570,0 | 239570,0 | соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. |
| 2 | Ведение реестра искусственных дорожных сооружений | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Создан реестр искусственных сооружений. |
| Задача 2: Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 520854,9 | 143334,8 | 196897,8 | 86925,9 | 64408,4 | 29288,0 | 29288,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта в соответствии с перечнем объектов ремонта по годам, составленного по результатам. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 31548,2 | 4964,8 | 6334,9 | 9172,8 | 5575,7 | 5500,0 | 5500,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 332508,8 | 78370,0 | 93765,0 | 77753,1 | 58832,7 | 23788,0 | 23788,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 156797,9 | 60000,0 | 96797,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» | УГХ АГП, КУМИ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 461182,7 | 313611,8 | 51735,2 | 53835,7 | 25000,0 | 17000,0 | 17000,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них после реконструкции и строительства в соответствии с условиями согласованных проектов по годам. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 28395,4 | 3917,3 | 5542,5 | 4935,6 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 156410,0 | 33317,2 | 46192,7 | 48900,1 | 18000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 276377,3 | 276377,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 226514,9 | 62112,7 | 117779,2 | 46623,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию дорожных покрытий дворовых территорий и проездов к ним, после капитального. |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 160571,8 | 46347,6 | 75779,2 | 38445,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 65943,1 | 15765,1 | 42000,0 | 8178,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2734303,4 | 757588,1 | 658372,6 | 408882,4 | 342200,1 | 306774,1 | 306774,1 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 355066,0 | 85931,1 | 108351,2 | 73035,4 | 33416,1 | 33416,1 | 33416,1 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 1946062,2 | 335279,7 | 453223,5 | 335847,0 | 308784,0 | 273358,0 | 273358,0 |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 433175,2 | 336377,3 | 96797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

».

3. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

а) строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 1902,8 | 8934,7 | 5900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 34737,5 |
|  | областной бюджет | 9051,0 | 10821,5 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20872,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 10953,8 | 19756,2 | 6900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 55610,0 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сокращение смертности от ДТП к 2021 году на 25% по сравнению с 2015 годом. |
| --- | --- |
|  | 2. Отсутствие детской смертности от ДТП. |
|  | 3. Сокращение социального риска к 2021 году на 25% по сравнению с 2015 годом. |
|  | 4. Сокращение транспортного риска к 2021 году на 25% по сравнению с 2015 годом. |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы достижения целей и задач

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 186 | 157 | 140 | 126 | 113 | 100 | 87 |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр погонный | 1828 | 0 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |

»;

3) раздел IV  «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

- IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2016 - 2021 годы.

»;

4)  раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 55610,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

«

| Источники финансирования | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| местный бюджет | 1902,8 | 8934,7 | 5900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 34737,5 |
| областной бюджет | 9051,0 | 10821,5 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20872,5 |
| Всего по подпрограмме: | 10953,8 | 19756,2 | 6900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 55610,0 |

»;

5) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                     Приложение 1

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Цель 1: Повышение защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Установка и переоборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 37825,4 | 10167,2 | 14658,2 | 4000,0 | 3000,0 | 3000,00 | 3000,00 | Ввод в эксплуатацию дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16952,9 | 1116,2 | 3836,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,00 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 20872,5 | 9051,0 | 10821,5 | 1000,0 |  |  |  | установка или переоборудование которых произведена в исполнении предписаний контролирующих органов и решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного. движения. |
| 2 | Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 17784,6 | 786,6 | 5098,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3 000,0 | Наличие актов выполненных работ по строительству, техническому перевооружению светофорных объектов. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17784,6 | 786,6 | 5098,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| Задача 2: Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Выявленные аварийно-опасные участки на дорогах, принятые решения о проведении необходимых мероприятий для уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии. |
| 2 | Участие в организационно -профилактических мероприятиях безопасности движения «Пешеход», «Автобус», «Внимание – дети», «Гололед», «Трактор», «Автомобиль» | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Развитие системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения города Пскова, воспитание законопослушных участников движения, профилактика дорожно-транспортного травматизма Наличие публикаций в СМИ о мероприятиях и участии в них. |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 55610,0 | 10953,8 | 19756,2 | 6900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 34737,5 | 1902,8 | 8934,7 | 5900,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6 000,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 20872,5 | 9051,0 | 10821,5 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   и.о.  заместителя Главы Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                              А.Н. Братчиков