1746

19.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 14 октября 2016 г. № 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 18 марта 2014 года № 143-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 14 октября 2016 г. № 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

а) строку «Целевые индикаторы программы»  изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы программы | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | 2. Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры |
|  | 3. Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 4. Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |
|  | 5. Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018г) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)»  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 12019,6 | 31412,0 | 75785,3 | 42982,6 | 20435,5 | 182635,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 12516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12516,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 217947,6 | 98289,9 | 0,0 | 316237,5 |
|  | Всего по программе: | 12019,6 | 43928,0 | 75785,3 | 42982,6 | 20435,5 | 511388,5 |
|  | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 30560,6 | 74100,0 | 41297,3 | 10000,0 | 167362,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 12516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12516,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 217947,6 | 98289,9 | 0,0 | 316237,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 43076,6 | 74100,0 | 41297,3 | 10000,0 | 496116,2 |
|  | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 614,8 | 851,4 | 1685,3 | 1685,3 | 10435,5 | 15272,3 |
|  | Всего по подпрограмме: | 614,8 | 851,4 | 1685,3 | 1685,3 | 10435,5 | 15272,3 |

»;

2) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- IX. Обоснование объема финансовых средств,

необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 511 388,5 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова – 182 635,0 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 12516,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 316237,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

»;

3) приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы»  к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального  образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения

муниципального  образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Программа. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1482 | 32 | 422 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение производительности под-земного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | тыс. м³ в сутки | - | - | - | - | 5,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 1200 | 32 | 322 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 282 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | - | - | 10 |
| Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 76 | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 987 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 2849 |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 24,2 |

»;

4) приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы»  к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения

муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы тепло- , водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 496116,2 | 11404,8 | 43076,6 | 292047,6 | 139587,2 | 10000,0 | Обеспечение населения города Пскова качественной коммунальной услугой в части водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения; Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Ухудшение коммунальной инфраструктуры, вследствие износа систем тепло и водоснабжения |
| 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 15272,3 | 614,8 | 851,4 | 1685,3 | 1685,3 | 10435,5 | Оптимизация расходов учреждений в соответствии с фактическими потребностями. Оптимизация расходов городского бюджета за счет сокращения затрат на коммунальные услуги. | Нерациональное использование энергетических ресурсов |
|  | Всего: |  |  | 511388,5 | 12019,6 | 43928,0 | 293732,9 | 141272,5 | 20435,5 |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму 1 «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе  I «ПАСПОРТ  подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»:

- а) строку «Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

- «

| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова МП г. Пскова «Горводоканал» |
| --- | --- |

- »;

б) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Протяженность построенных водопроводных сетей |
| --- | --- |
|  | 2. Протяженность построенных канализационных сетей |
|  | 3. Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения |
|  | 4. Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения |
|  | 5.Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» |
|  | 6.Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |
|  | 7.Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |

»;

- в) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 30560,6 | 74100,0 | 41297,3 | 10000,0 | 167362,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 12516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12516,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 217947,6 | 98289,9 | 0,0 | 316237,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 43076,6 | 292047,6 | 139587,2 | 10000,0 | 496116,2 |

»;

2) в раздел  III  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца «Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения» дополнить абзацами  следующего содержания:

«

-Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020»;

-Доля выполненных контрактов  в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020»;

-Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2»  в рамках   Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония

2014-2020».

»;

3) в раздел  V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» внести следующие изменения:

а)   абзац «Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоснабжения » изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство локальных систем водоснабжения.

»;

б) после абзаца «Мероприятие 3.2 Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения» дополнить абзацами следующего содержания:

«

Основное мероприятие 4. «Реализация проекта “Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (Common Peipsi 2)», «Экономичеки и экологически устойчивый регион Чудского озера-2»  в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020»:

Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт аэротенка №1 на очистных сооружениях канализации города  Пскова.

Мероприятие 4.2. Замена воздуходувного оборудования на воздуходувно - насосоной станции  №1 очистных сооружениях канализации города Пскова.

Основное мероприятие 5. «Реализация проекта «Pure water for Programme regions», «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия -  2014-2020»:

Мероприятие 5.1. Бурение 2-х скважин с устройством павильонов и оборудованием.

Мероприятие 5.2. Монтаж 5-ти павильонов с оборудованием.

Мероприятие 5.3. Электрические работы (площадка скважин и станция водопроводных очистных сооружений).

Мероприятие 5.4. Внутриплощадочные трубопроводы (площадка скважин).

Мероприятие 5.5. Благоустройство площадки скважин и станции  водопроводных очистных сооружений (в том числе работы внутри станции).

»;

4) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 496 116,2тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 11404,8 | 30560,6 | 74100,0 | 41297,3 | 10000,0 | 167362,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 12516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12516,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 217947,6 | 98289,9 | 0,0 | 316237,5 |
| Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 43076,6 | 292047,6 | 139587,2 | 10000,0 | 496116,2 |

»;

5) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение1 к подпрограмме

«Развитие системы тепло -, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1:Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация , оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП; УС и КР АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 146652,4 | 10180,0 | 26275,1 | 68500,0 | 35697,3 | 6000,0 | Наличие утверждённых проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 146652,4 | 10180,0 | 26275,1 | 68500,0 | 35697,3 | 6000,0 |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 8680,0 | 0,0 | 1280,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2500,0 | Наличие утвержденных, в соответствии с Федеральными законами №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8680,0 | 0,0 | 1280,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2500,0 |  |
| 3 | Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 12030,3 | 1224,8 | 3005,5 | 3150,0 | 3150,0 | 1500,0 | Наличие договоров на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города и бесхозных сетей тепло-, водо-снабжения и их своевременное исполнение |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12030,3 | 1224,8 | 3005,5 | 3150,0 | 3150,0 | 1500,0 |  |
| 4 | Реализация проекта “Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (Common Peipsi 2)», «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера-2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020 | УГХ АГП МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2018 - 31.12.2021 | Всего | 78167,7 |  |  | 34554,6 | 43613,1 |  | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10% |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 78167,7 |  |  | 34554,6 | 43613,1 |  |  |
| 5 | Реализация проекта «Pure water for Programme regions», «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия - 2014-2020 | УГХ АГП МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2018 - 31.12.2021 | Всего | 250585,8 |  | 12516,0 | 183393,0 | 54676,8 |  | Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м³/сут. в г. Пскове |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12516,0 |  | 12516,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 238069,8 |  |  | 183393 | 54676,8 |  |  |
|  | Задача 2:Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей |
| 2 | Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | План модернизации и систем тепло-, водоснабжения |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 496116,2 | 11404,8 | 43076,6 | 292047,6 | 139587,2 | 10000,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 167362,7 | 11404,8 | 30560,6 | 74100,0 | 41297,3 | 10000,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 12516,0 | 0,0 | 12516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 316237,5 | 0,0 | 0,0 | 217947,6 | 98289,9 | 0,0 |  |

».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Пскова                                              А.Н. Братчиков