1208

07.08.2019

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 14 октября 2016 г. №1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении", постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 29.12.2016 N 886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 14 октября 2016 г. N 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

а) строку

«

| Сроки реализации программы | 01.01.2017 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации программы | 01.01.2017 - 31.12.2022 |
| --- | --- |

»;

- б) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | местный бюджет | 12019,6 | 29912 | 44313,1 | 38877,8 | 7285,3 | 7285,3 | 139693,1 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 270529,0 | 0 | 0 | 0 | 270529,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 57799,0 | 0 | 57799,0 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе: | 12019,6 | 29912 | 314842,1 | 38877,8 | 65084,3 | 7285,3 | 468021,1 |
|  | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 37192,5 | 5600,0 | 5600,0 | 131785,7 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 270529,0 | 0 | 0 | 0 | 270529 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 57799 | 0 | 57799 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 313156,8 | 37192,5 | 63399,0 | 5600,0 | 460113,7 |
|  | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |

- »;

- в) строку

- «

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека. |
| --- | --- |
|  | 2. Повышение удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. |
|  | 3. Создание благоприятных условий проживания жителей муниципального образования "Город Псков". |
|  | 4. Обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. |
|  | 5. Обеспечение населения города Пскова качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2021года на 100%. |

- »

- изложить в следующей редакции:

- «

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека. |
| --- | --- |
|  | 2. Повышение удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. |
|  | 3. Создание благоприятных условий проживания жителей муниципального образования "Город Псков". |
|  | 4. Обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. |
|  | 5. Обеспечение населения города Пскова качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2022 года на 100%. |

- »;

2) раздел IV « Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017 - 2022 годы.

- »;

- 3) в разделе V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

- муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы»

- слова

- «

- Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению благоустройства города Пскова и позволит достичь следующих результатов к концу 2021 года

- » заменить словами:

- «Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению благоустройства города Пскова и позволит достичь следующих результатов к концу 2022 года

- »;

- 4) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- IX. Обоснование объема финансовых средств,

- необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 468021,1тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Пскова – 139693,1тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области - 270529,0 тыс. рублей;

- из средств бюджета Российской Федерации - 57799,0тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

- »;

- 5) приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение 1 к муниципальной программе

- «Создание условий для повышения качества обеспечения населения                               муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

- Целевые индикаторы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Программа. Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55 | 53 | 51 | 62 | 60 | 58 | 56 |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1482 | 32 | 322 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО "Город Псков" (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | Процент | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2022 г. (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта "Чистая вода для регионов программы" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия 2014 - 2020" | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | 5,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент |  |  |  | 99,4 | 99,4 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 1200 | 32 | 322 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 282 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия 2014 - 2020" | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - | - |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - | - |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | Процент | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 1.8 | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" | Ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 76 | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 987 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |

- »;

- 5) приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами" изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение 2 к муниципальной программе

- «Создание условий для повышения качества обеспечения населения

- Муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

- Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| N | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2022 | 460113,7 | 11404,8 | 29360,6 | 313156,8 | 37192,5 | 63399,0 | 5600,0 | Обеспечение населения города Пскова качественной коммунальной услугой в части водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Ухудшение коммунальной инфраструктуры вследствие износа систем тепло- и водоснабжения |
| 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2022 | 7907,4 | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | Оптимизация расходов учреждений в соответствии с фактическими потребностями. Оптимизация расходов городского бюджета за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | Нерациональное использование энергетических ресурсов |
|  | Всего: |  |  | 468021,1 | 12019,6 | 29912,0 | 314842,1 | 38877,8 | 65084,3 | 7285,3 |  |  |

- »;

- 2. Внести в подпрограмму 1 «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»:

- а) строку

- «

| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

- »;

- изложить в следующей редакции:

- «

| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2022 |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме»

- изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 37192,5 | 5600,0 | 5600,0 | 131785,7 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 270529,0 | 0 | 0 | 0 | 270529 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 57799 | 0 | 57799 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 313156,8 | 37192,5 | 63399,0 | 5600,0 | 460113,7 |

- »;

- 2) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017 - 2022 годы.                                                                                                                                             »;

- 3) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» внести следующие изменения:

- а) Основное мероприятие 7 «(Региональный проект "Чистая вода") Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»:

- Участие в реализации региональной программы Псковской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.                                                                                                          »;

- дополнить мероприятиями:

- «

- 7.1. Строительство объектов питьевого водоснабжения;

- 7.2. Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

- »;

- 4) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 460113,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 37192,5 | 5600,0 | 5600,0 | 131785,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 270529,0 | 0 | 0 | 0 | 270529 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 57799 | 0 | 57799 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 313156,8 | 37192,5 | 63399,0 | 5600,0 | 460113,7 |

- »;

- 5) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение 1 к подпрограмме

- «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

- Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Цель 1: Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП; УС и КР АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего | 106122,7 | 10180,0 | 26275,1 | 35625,1 | 34042,5 | 0,0 | 0,0 | Наличие утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 106122,7 | 10180,0 | 26275,1 | 35625,1 | 34042,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП; УС и КР АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего | 10180,0 | 0,0 | 1280,0 | 4000,0 | 0,0 | 2450,0 | 2450,0 | Наличие утвержденных в соответствии с Федеральными законами N 190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10180,0 | 0,0 | 1280,0 | 4000,0 | 0,0 | 2450,0 | 2450,0 |  |
| 3 | Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего | 14130,3 | 1224,8 | 1805,5 | 1650,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | Наличие договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города, и бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и их своевременное исполнение |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14130,3 | 1224,8 | 1805,5 | 1650,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 |  |
| 4 | Реализация проекта "Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (Common Peipsi 2)", "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | УГХ АГП; МП г. Пскова "Горводоканал" | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества очистки сточных вод МО "Город Псков" на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10% |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация проекта "Pure water for Programme regions", "Чистая вода для регионов программы" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия - 2014 - 2020" | УГХ АГП; МП г. Пскова "Горводоканал" | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м3/сут. в г. Пскове |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова | УГХ АГП; МП г. Пскова "Горводоканал" | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Всего | 271881,7 |  |  | 271881,7 |  |  |  | Произведено досрочное гашение действующего кредитного соглашения на строительство водозабора подземных вод в г. Пскове в рамках муниципальной поддержки мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1352,7 |  |  | 1352,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 270529,0 |  |  | 270529,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | (Региональный проект "Чистая вода") Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | УС и КР АГП | 01.01.2019 - 31.12.2022 | Всего | 57799,0 |  |  | 0,0 | 57799,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие акта ввода в эксплуатацию водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 57799,0 |  |  | 0,0 | 57799,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей |
| 2 | Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | План модернизации и систем тепло-, водоснабжения |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 460113,7 | 11404,8 | 29360,6 | 313156,8 | 37192,5 | 63399,0 | 5600,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 131785,7 | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 37192,5 | 5600 | 5600 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 57799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57799,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- »;

- 3. Внести в подпрограмму 2 «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» внести следующие изменения:

- а) строку

- «

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

- »;

- изложить в следующей редакции:

- «

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2022 |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |

- »;

- 2) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017 - 2022 годы.

- »;

- 3) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7907,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |
| Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 7907,4 |

- »;

- 4) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Цель 1: Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их энергетической эффективности | УО АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего | 2683,3 | 505,8 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | Оборудование всех муниципальных объектов города Пскова, на обеспечение деятельности которых затрачиваются какие-либо виды энергоресурсов, приборами учета их потребления, приборами, позволяющими сократить количество потребления энергоресурсов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2683,3 | 505,8 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 |  |
| 2 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса |
| Задача 2: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа) |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | УГХ АГП, УО АГП | 01.01.2017 - 31.12.2022 | Всего | 5224,1 | 109,0 | 115,9 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 | Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5224,1 | 109,0 | 115,9 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 7907,4 | 109,0 | 115,9 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 7907,4 | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 |  |

- »;

- 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

- 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

- Глава Администрации города Пскова                                                                                                                      А.Н.Братчиков

- ________________________________________________________________________________________________________