681

24.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, и как следствие, изменение параметров программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  статьей  62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 года № 432, постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

- в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»:

а) строку «Целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы программы | 1.Доля благоустроенных территорий |
| --- | --- |
|  | 2. Доля утилизированных отходов |
|  | 3.Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год |
|  | 4. Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог |
|  | 5. Доля обустроенных СНТ |
|  | 6. Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений, расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» |
|  | 7. Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 214015,4 | 279751,0 | 282518,4 | 303698,4 | 268113,9 | 266314,5 | 1614411,6 |
|  | средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 5157,9 | 2000,0 |  |  | 14570,9 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
|  | Всего по программе: | 217723,1 | 283456,3 | 323990,7 | 305698,4 | 268113,9 | 266314,5 | 1665296,9 |
|  | Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 5406,3 | 4496,3 | 9211,5 | 31746,8 | 6333,3 | 6333,3 | 63527,5 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 5406,3 | 4496,3 | 9211,5 | 31746,8 | 6333,3 | 6333,3 | 63527,5 |
|  | Отдельное мероприятие: «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1808,4 | 1550,0 | 3860,4 | 5042,9 | 1500,0 | 1500,0 | 15261,7 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 1808,4 | 1550,0 | 3860,4 | 5042,9 | 1500,0 | 1500,0 | 15261,7 |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 71120,9 | 92871,5 | 92238,1 | 94428,6 | 85036,0 | 85036,0 | 520731,1 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 71120,9 | 92871,5 | 92238,1 | 94428,6 | 85036,0 | 85036,0 | 520731,1 |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными и санитарными нормами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по отдельному мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |
|  | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 99858,2 | 136575,9 | 135918,1 | 123121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 743694,1 |
|  | средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 11413,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 137918,1 | 125121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 755107,1 |
|  | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 791,4 | 500,0 | 976,7 | 964,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5232,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 976,7 | 964,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5232,1 |
|  | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  | 3157,9 |  |  |  | 3157,9 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
|  | Всего по программе: |  |  | 39472,3 |  |  |  | 39472,3 |

»;

- 2) в разделе Ш «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» задачу 7 «Благоустройство городских и дворовых территорий» изложить в следующей редакции:

- «

- Усиление контроля за охраной и использованием земель, улучшение облика города.

- »;

3) в разделе VI  «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы»:

а) абзац 3 «Для решения задач муниципальной программы в ее состав включено 6 подпрограмм и 3 отдельных мероприятия: » изложить в следующей редакции:

«        Для решения задач муниципальной программы в ее состав включено 6 подпрограмм и 4 отдельных мероприятия:

»;

б) в отдельном мероприятии 1 «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» таблицу «Информация о финансировании» изложить в следующей  редакции:

«

Информация о финансировании

Тыс.руб.

| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 5406,3 | 4496,3 | 9211,5 | 31746,8 | 6333,3 | 6333,3 | 63527,5 |
| Всего по подпрограмме: | 5406,3 | 4496,3 | 9211,5 | 31746,8 | 6333,3 | 6333,3 | 63527,5 |

- »;

в) в отдельном мероприятии 2 «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» таблицу «Информация о финансировании» изложить в следующей редакции:

«

«Информация о финансировании

Тыс.руб.

| Отдельное мероприятие: «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 1808,4 | 1550,0 | 3860,4 | 5042,9 | 1500,0 | 1500,0 | 15261,7 |
| Всего по подпрограмме: | 1808,4 | 1550,0 | 3860,4 | 5042,9 | 1500,0 | 1500,0 | 15261,7 |

- »;

г) в отдельном мероприятии 3 «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» таблицу «Информация о финансировании» изложить в следующей редакции:

«

Информация о финансировании

Тыс.руб.

| Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 71120,9 | 92871,5 | 92238,1 | 94428,6 | 85036,0 | 85036,0 | 520731,1 |
| Всего по подпрограмме: | 71120,9 | 92871,5 | 92238,1 | 94428,6 | 85036,0 | 85036,0 | 520731,1 |

- »;

д) в отдельном мероприятии 4 «Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными и санитарными нормами» таблицу «Информация о финансировании» изложить в следующей  редакции:

«

Информация о финансировании

Тыс.руб.

| Отдельное мероприятие: «Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |

- »;

- »;

- 4) раздел IX.  «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы –  1 665 296,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова – 1 614 411,6 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области - 14 570,9 тыс. рублей;

- из средств бюджета Российской Федерации – 36 314,4 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

- »;

- 5) приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и

- улучшение  санитарного состояния города Пскова»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Программа. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10,0 |  | 30,0 | 35,0 | 40,4 | 43,0 | 46,0 | 49,0 |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10,0 |  | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 48,0 | 70,0 | 80,0 |
| 3 | Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год | Процент | 20,0 |  | 30,0 | 40,0 | 13,0 | 3,0 | 20,0 | 25,0 |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 5,0 |  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10,0 |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 15 | 26,0 | 30,0 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений, расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» | Процент | 5,0 |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15 |  | 17 | 18 | 24 | 19,5 | 40 | 45 |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15,0 |  | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 48,0 | 70,0 | 80,0 |
| 1.2 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 |  | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев ,снесенных за год | Единица |  |  |  | 754 | 800 | 1317 | 750 | 750 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица |  |  |  | 300 | 101 | 42 | 150 | 188 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц |  |  |  | 135 | 211 | 164 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0,0 |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 51,0 | 90,0 | 100,0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0,0 |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 96,3 | 90,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров, приобретенных СНТ | Штука | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 |  | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" на 2015 - 2020 годы | Процент | 0 |  | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Процент |  |  |  | 57,7 | 58,6 |  |  |  |
| 6.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий | Процент |  |  |  | 19,4 | 20,0 |  |  |  |
| 6.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий | Процент |  |  |  | 12,2 | 12,2 |  |  |  |
| 6.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества вы5полненных проектов | Процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании « Город Псков» | Единица | 5 |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 |  | 20 | 30 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2,0 |  | 2,5 | 5,6 | 4,2 | 6,6 | 7,0 |
| 3.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 |  | 258 | 262 | 264 | 266 | 267 |
| 3.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | Кв/час |  |  |  | 143,0 | 20,0 | 24,0 | 300,0 | 20,0 |
| Отдельное мероприятие 4. Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными и санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества поступивших таких заявок | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |

- »;

6)приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и  улучшение санитарного состояния города Пскова»  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния города Пскова

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 72301,9 | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020году; Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения | Ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| 2 | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, МКУ «Служба благоустройства города» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 755107,1 | 103565,9 | 140281,2 | 137918,1 | 125121,1 | 125010,1 | 123210,7 | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков; Организация праздничного пространства на территории города; Сохранение экологического баланса на территории парков. Увеличение площади парковых зон. Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) | Ухудшение экологического состояния города Пскова |
| 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 5232,1 | 791,4 | 500,0 | 976,7 | 964,0 | 1000,0 | 1000,0 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков». Снижение случаев травматизма среди населения; Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) | Увеличение распространения борщевика Сосновского |
| 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 210,0 |  |  | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах; Включение 14 СНТ в электронную систему учета; Приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности; Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ | Отсутствие благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 193453,2 | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
| 6 | Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 39472,3 |  |  | 39472,3 |  |  |  | Создание благоприятных условий городской среды, повышение комфортности проживания населения города, увеличение площади зеленых зон, обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения. | Условия городской среды сохранятся в текущем состоянии. |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 63527,5 | 5406,3 | 4496,3 | 9211,5 | 31746,8 | 6333,3 | 6333,3 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |
| 2 | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 15261,7 | 1808,4 | 1550,0 | 3860,4 | 5042,9 | 1500,0 | 1500,0 | Благоустройство городских и дворовых территорий |  |
| 3 | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 520731,1 | 71120,9 | 92871,5 | 92238,1 | 94428,6 | 85036,0 | 85036,0 | Приведение муниципальных сетей в надлежащее состояние |  |
| 4 | Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными и санитарными нормами | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение численности безнадзорных собак, угрожающих санитарно-эпидемиологическому состоянию мест проживания населения. Ограничение распространения различных заболеваний в т.ч. бешенства, переносчиками которых безнадзорные собаки являются | Увеличение численности безнадзорных собак, распространение заболеваний, ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1665296,9 | 217723,1 | 283456,3 | 323990,7 | 305698,4 | 268113,9 | 266314,5 |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1)в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |

»;

- в разделе Ш «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 48,0 | 70,0 |  | 80,0 |
| 1.2 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |

»;

3)раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  72 301,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |
| Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 | 72301,9 |

»;

4)приложение «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»  к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                       Приложение к подпрограмме

«Обращение с отходами производства и потребления

в  муниципальном образовании «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекультивация городской свалки | УГХ АГП | 01.01.2015 31.12.2020 | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Введение в оборот рекультиви- руемых земель |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 60099,0 | 8113,8 | 9138,6 | 10122,0 | 13724,6 | 9500,0 | 9500,0 | Поддержка санитарного состояния города |
|  |  |  |  | местный бюджет | 60099,0 | 8113,8 | 9138,6 | 10122,0 | 13724,6 | 9500,00 | 9500,0 |  |
|  | Задача 2:Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования снежного полигона и площадки для хранения травы |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 12202,9 | 1460,5 | 1700,4 | 418,7 | 2417,3 | 3103,0 | 3103,0 | Обеспечение расчистки улично-дорожной сети от снега и скошенной травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12202,9 | 1460,5 | 1700,4 | 418,7 | 2417,3 | 3103,00 | 3103,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 72301,9 | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 72301,9 | 9574,3 | 10839,0 | 10540,7 | 16141,9 | 12603,0 | 12603,0 |  |

».

3. Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» :

а) в таблице «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»  строку  « 1. Количество снесенных зеленых насаждений за год» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 135918,1 | 123121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 743694,1 |
|  | областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 11413,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 137918,1 | 125121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 755107,1 |

»;

2) в разделе Ш «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица |  |  | 754 | 800 | 1317 | 750 | 750 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица |  |  | 300 | 101 | 42 | 150 | 188 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц |  |  | 135 | 211 | 164 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица |  |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |

»;

- 3)раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 755 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 135918,1 | 123121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 743694,1 |
| областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 11413,0 |
| Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 137918,1 | 125121,1 | 125010,1 | 123210,7 | 755107,1 |

»;

- 4)приложение «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга жителей»  к подпрограмме «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» изложить в следующей редакции:

«

Приложение к подпрограмме

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга жителей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 411796,4 | 50705,8 | 79417,8 | 79324,3 | 67513,8 | 67571,3 | 67263,4 | Обеспечение санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов. Выполнение 100% заявок на снос аварийных деревьев, обеспечение воспроизводства зеленых насаждений. Содержание и благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Танк», в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | местный бюджет | 407796,4 | 50705,8 | 79417,8 | 77324,3 | 65513,8 | 67571,3 | 67263,4 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 4000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 2651,1 | 732,4 | 355,5 | 588,7 | 259,5 | 259,5 | 455,5 | Благоустройство 1 пляжа города Пскова, организация спасательной службы на пляже ежегодно |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2651,1 | 732,4 | 355,5 | 588,7 | 259,5 | 259,50 | 455,5 |  |
| 3 | Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о состоянии зеленых зон на территории города Пскова |
| 4 | Содержание существующих детских игровых комплексов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 15606,3 | 1511,5 | 6695,4 | 3183,1 | 3224,3 | 496,0 | 496,0 | Установка новых и текущий ремонт, санитарное обслуживание 17-ти существующих детских комплексов в рекреационных зонах МО г. Псков. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15606,3 | 1511,5 | 6695,4 | 3183,1 | 3224,3 | 496,0 | 496,0 |  |
| 5 | Содержание территории муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Служба благоустройства города») | УГХ АГП, МКУ «Служба благоустройства города» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 206518,2 | 29023,0 | 32368,4 | 35748,0 | 37331,3 | 36867,5 | 35180,0 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба благоустройства города» в соответствии с утвержденной сметой расходов. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 206518,2 | 29023,0 | 32368,4 | 35748,0 | 37331,3 | 36867,5 | 35180,0 |  |
|  | Задача 2:Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 33286,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4766,0 | 4602,4 | 6515,8 | 6515,8 | Установка, демонтаж и содержание Новогодней Ели |
|  |  |  |  | местный бюджет | 33286,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4766,0 | 4602,4 | 6515,8 | 6515,8 |  |
| 2 | Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 85248,6 | 16176,7 | 15974,1 | 14308,0 | 12189,8 | 13300,0 | 13300,0 | Обеспечение своевременного оформления города флаговыми конструкциями, иллюминацией и прочими атрибутами праздничного оформления во время проведения общегородских праздничных мероприятий. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 77835,6 | 12469,0 | 12268,8 | 14308,0 | 12189,8 | 13300,00 | 13300,0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 7413,0 | 3707,7 | 3705,3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 755107,1 | 103565,9 | 140281,2 | 137918,1 | 125121,1 | 125010,1 | 123210,7 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 743694,1 | 99858,2 | 136575,9 | 135918,1 | 123121,1 | 125010,1 | 123210,7 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 11413,0 | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |

».

3. Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1)в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |
|  | Всего по подпрограмме | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |

»;

2)раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 193 453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |
| Всего по подпрограмме: | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 | 193453,2 |

»;

3) приложение «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                         Приложение к подпрограмме    «Обеспечение реализации муниципальной программы»

«Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 148569,3 | 25455,9 | 24664,9 | 24969,6 | 25360,5 | 24059,2 | 24059,2 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 148569,3 | 25455,9 | 24664,9 | 24969,6 | 25360,5 | 24059,20 | 24059,2 |  |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 44883,9 | 0,0 | 8253,4 | 4743,3 | 6842,6 | 12522,3 | 12522,3 | Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 44883,9 | 0,0 | 8253,4 | 4743,3 | 6842,6 | 12522,30 | 12522,3 |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2:Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 193453,2 | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 193453,2 | 25455,9 | 32918,3 | 29712,9 | 32203,1 | 36581,5 | 36581,5 |  |

».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Н.А.Баринова.

Глава Администрации города Пскова                                                   А.Н. Братчиков