ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

№ 640 от 27.03.2019 г.

Принято на 21-й сессии

Псковской городской Думы

6-го созыва

Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2019 год

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=25C05DD6EF8E71E784935E49A03670C455A8E23E2050E98C4CF3642A0ET5z9F) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Порядком](consultantplus://offline/ref=25C05DD6EF8E71E784934044B65A2DCC56ABB8352654EADE13AC3F7759500A810CEBCF7072B5B24B4A29D0TBzAF) разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 № 535, руководствуясь [статьей 23](consultantplus://offline/ref=25C05DD6EF8E71E784934044B65A2DCC56ABB8352659E4DF11AC3F7759500A810CEBCF7072B5B24B4A21D1TBzDF) Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1.Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2019 год согласно приложению к настоящему Решению.

2. Рассмотреть на сессии Псковской городской Думы шестого созыва вопрос по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» в части ремонта дворовых территорий, с указанием информации по адресному перечню дворовых территорий, сроков заключения контрактов, сроков выполнения работ.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города Пскова И.Н. Цецерский

Приложение

к Решению Псковской городской Думы

от 27.03.2019 №640

**ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2019 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2 | Чистка систем открытых ливневых канализаций | Приложение № 2 |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4 | Ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5 | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6 | Высадка цветов | Приложение № 6 |
| 7 | Уборка аварийных деревьев | Приложение № 7 |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий | Приложение № 8 |
| 9 | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов | Приложение № 9 |
| 10 | Ремонт фасадов | Приложение № 10 |
| 11 | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 11 |

**Приложение №1**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем финансирования |
| 1 | Яна Фабрициуса (от пл. Победы до ул. Металлистов) | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 162,650 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |
| 2 | Индустриальная (от ул. Кузнецкой до путепровода ЗЗК) | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 117,413 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |
| 3 | Льва Толстого (от Гражданской до Вокзальной) | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 31,144 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |
| 4 | Железнодорожная (от Бродского до Паровозного проезда) | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 9,971 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |
| 5 | Рельсовая | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 7,191 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |
| 6 | Паровозный пр. | 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  Макарова Т.И.  Евдокимова Т.Ю. | 7,630 млн.руб.  Федеральный и областной бюджет |

Приложение №2

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

чистки систем открытых ливневых канализаций в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем финансирования |
| 1 | Прочистка открытых водостоков Территория МО «Город Псков» (согласно графика) | 3000 п.м. | до декабря 2019 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Прочистка сетей ливневой канализации Территория МО «Город Псков» (согласно графика) | 29000 п.м. | до декабря 2019 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Ремонт колодцев Территория МО «Город Псков» (согласно графика) | 250 шт. | до декабря 2019 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Закрытие ливневых колодцев Территория МО «Город Псков» (согласно графика) | 250 шт. | до декабря 2019 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 3 | Ремонт провалов Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | 50 шт. | до декабря 2019 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Лесная, 10 | По результатам осмотра | Январь 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Кузнецкая ,43 |
| 3 | Плехановкий посад 22,45 Б |
| 4 | Л.Толстого 52,68 |
| 5 | Огородная, 10 |
| 6 | Малый пер. ,16 |
| 7 | Крестки, 6 |
| 8 | Воровского, 13 | По результатам осмотра | Февраль 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 9 | Воеводы Шуйского, 8 |
| 10 | Свердлова, 76 |
| 11 | Речная, 10 |
| 12 | Н.Васильева 19,24,34 |
| 13 | Зональное шоссе ,20 |
| 14 | Кремль (во дворе ) | По результатам осмотра | Март 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 15 | Декабриста Пущина, 18 |
| 16 | О.Кошевого-угол Северной |
| 17 | Проезд Л.Поземского |
| 18 | Гремячая, 23 |
| 19 | Ветренная , 4 |
| 20 | Ветренная-угол А.Невского | По результатам осмотра | Апрель 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 21 | А.Невского. 3 |
| 22 | А.Невского-Матросова |
| 23 | 5-й пер-к Псковстроя  4, 7 |
| 24 | Второй пер.Хлебной горки |
| 25 | Третий пер.Хлебной горки |
| 26 | Проезд К.Назаровой 1/2 |
| 27 | Аллейная, 11 | По результатам осмотра | Май 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 28 | Аллейная ( у садика ) |
| 29 | Ипподромная 50,69,87,97 |
| 30 | Тихая, 12 |
| 31 | Милевский пер., 3 |
| 32 | Л.Поземского. 91 |
| 33 | Торошинская 11,28 |
| 34 | Белинского, 9 |
| 35 | Ипподромная-угол Гремячего пер |
| 36 | Советской Армии 4,5,31 | По результатам осмотра | Июль 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 37 | О. Кошевого, 19 |
| 38 | Крестовское шоссе 19,69,63 |
| 39 | Пригородная 18, 26 |
| 40 | Широкая 11,23 |
| 41 | Правды 5,17,36 | По результатам осмотра | Август 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 42 | Спартака 3 |
| 43 | Харченко угол Гатчинской |
| 44 | Фомина-угол Паровозной |
| 45 | Лунинская, 13 |
| 46 | Солнечная, 53 | По результатам осмотра | Сентябрь 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 47 | Лепешинского, 18 |
| 48 | Мичуринская, 25 |
| 49 | Вокзальная, 9 |
| 50 | Рельсовая, 18 |
| 51 | Вагонный пер. |
| 52 | К.Назаровой 22,43 | По результатам осмотра | Октябрь 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 53 | Я.Райниса, 19,27,31,49 |
| 54 | Псковкирпич (6 шт.) |
| 55 | п. Лесхоз (1 шт.) | По результатам осмотра | Ноябрь 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 56 | Лисьи горки  (2 шт.) |
| 57 | Гарнизонный пер., 12 |
| 58 | Торфяная угол К.Назаровой |
| 59 | М.Горького 9,71 | По результатам осмотра | Декабрь 2019 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 60 | М.Горького-угол Казарменного пер. |
| 61 | Инструментальная, 3. |
| 62 | Петровская 23 |
| 63 | Киселёва, 5 |
| 64 | Черский пер., 7 |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш, ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2019 г. | Район «Центр» - размещено в системе ЕИС на торги, до конца февраля 2019 г. действует МК №8 от 08.02.2019 ООО УДС Псков, МК №15 от 06.03.2019 ООО «Чистый Град» | Дорожный фонд: в сумме 87085,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш, ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2019 г. | Район «Запсковье» - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 169 от 30.11.2016 | Дорожный фонд: в сумме 73532,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш, ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2019 г. | Район «Завеличье» - подрядная организация ООО «ЭГЛЕ» муниципальный контракт № 124 от 19.12.2018 | Дорожный фонд: в сумме 69044,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место высадки | Площадь посадки,  кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объём финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (зелёная зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса, чётная сторона) | 88 | 01.05.2019-06.05.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет муниципального образования «Город Псков»  - 10 116,00 |
| 2 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная чётная сторона между д.22 и д.36) | 2 |
| 3 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
|  | **ИТОГО:** | **95** |
| 1 | Кутузовский сад | 121 | 20.05.2019 – 10.06.2019 |
| 2 | Цветник на пл. Победы у стелы «Город воинской славы» | 226 |
| 3 | Зелёная зона у бюста И.К. Кикоина | 10 |
| 4 | Сквер на площади Ленина | 315 |
| 5 | Памятник Псковичам, расстрелянным в июне 1941г., на пл. Ленина | 197 |
| 6 | Сквер у Дома Советов | 180 |
| 7 | Парк Культуры и отдыха им. А.С. Пушкина | 88 |
| 8 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 238 |
| 9 | Клумба на пл. Героев-Десантников | 7 |
| 10 | Зеленая зона у ГТС | 70 |
| 11 | Зелёная зона у Администрации г. Пскова и Псковской городской Думы | 83 |
| 12 | Цветник у дома №15 по Октябрьскому проспекту. | 18 |
| 13 | Ботанический сад | 131 |
| 14 | Детский парк | 540 |
| 15 | «Место встречи» | 20 |
| 16 | Зеленая зона у д.№ 9 по ул.Советской | 70 |
| 17 | Зелёная зона по ул. Пушкина | 80 |
| 18 | Парковая зона у Дома Офицеров | 60 |
| 19 | Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная) 32 | 60 |
| 20 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 75 |
| 21 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 228 |
| 22 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
| 23 | Сквер породнённых городов | 2 |
| 24 | Зелёная зона у д.№ 13 по ул.Пушкина (драмтеатр им. А.С. Пушкина) | 30 |
| 25 | Сквер у монумента «Танк Т-34» (в границах: пл. Героев-десантников,ул.128 стрелковой Дивизии, урез воды р.Великая) | 74 |
| 26 | Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул.Юности) | 152 |
| 27 | Сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение ул.Энтузиастов и ул. Труда) | 110 |
| 28 | Левый берег р.Пскова от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 146 |
| 29 | Сквер на пл.Павших борцов (пересечение ул.Кузнецкой и ул.К.Маркса) | 44 |
| 30 | Клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 80 |
|  | Итого | 3460 |
|  | **Высадка однолетней цветочной рассады на территории Воинских захоронений города Пскова** |  |
| 1 | Воинское захоронение по ул. Юбилейная в г. Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 30 |
| 2 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60 |
| 3 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная чётная сторона между д.22 и д.36) | 2 |
|  | Итого | 92 |
|  | **Высадка однолетней цветочной рассады в цветники с многолетними растениями (по периметру цветника)** |  |
| 1 | Сквер на площади Ленина | 18 |
| 2 | Детский парк | 67 |
| 3 | Сквер у дома Советов | 64 |
| 4 | Сквер на площади Победы, у памятника Неизвестному солдату | 18 |
| 5 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 32 |
| 6 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 86 |
| 7 | Сквер по ул. Л. Поземского (от золотой набережной до ул. Застенной) | 100 |
| 8 | Левый берег р. Пскова от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 57 |
|  | Итого | 442 |
|  | **ВСЕГО** | **3994** |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
|  | МО «Город Псков» | 1100 | 2019 год | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |
|  | МО «Город Псков» | 200 | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 8**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ. | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | ул. Калинина, д.14 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  3641,1 тыс. руб. |
| 2 | ул. Стахановская, д.20 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  2464,9 тыс. руб. |
| 3 | ул. Р.Люксембург, д.28 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  2641,1 тыс. руб. |
| 4 | Рижский пр., д.75 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  1609,9 тыс. руб. |
| 5 | ул. Труда, д.16 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  3641,1 тыс. руб. |
| 6 | ул. Звездная, д.18 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  1500,0 тыс. руб. |
| 7 | ул.Л.Поземского,д.126 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  706,7 тыс. руб. |
| 8 | ул. Металлистов, д.3,5,7 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  679,4 тыс. руб. |
| 9 | ул. Г.Маргелова, д.9,11 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  890,4 тыс. руб. |
| 10 | ул. Шелгунова, д.9/2 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  81,6 тыс. руб. |
| 11 | ул. Новоселов, д.5,5А | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  1999,4 тыс. руб. |
| 12 | ул.Индустриальная, д.4А | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  600,0 тыс. руб. |
| 13 | ул. Западная, д.4 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  849,5 тыс. руб. |
| 14 | ул. Рокоссовского, д.4 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 15 | ул. 1-я Поселочная, д.13 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 16 | Рижский пр., д.73 | Обустройство детской площадки | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 17 | ул. Н.Васильева, д.71Б,73,75 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  500,0 тыс. руб. |
| 18 | ул. Коммунальная, д.50,52,52А; ул. Западная, д.9,9А,11 | Обустройство парковочной зоны | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  2113,2 тыс. руб. |
| 19 | ул. Кузбасской дивизии, д.50 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  1386,6 тыс. руб. |
| 20 | ул. Новоселов, д.15 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  367,5 тыс. руб. |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

на 2019 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Сквер у монумента «Танк Т-34» | до 20.07.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова,  20,0 тыс. руб.,  Бюджет Псковской области, 2000,0 тыс. руб.  (МП «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова») |
| 2 | Парк Энтузиастов (ПСД) | до 26.05.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет Псковской области, 1472,9 тыс. руб.  (МП «Формирование современной городской среда МО «Город Псков») |
| 3 | Парк Энтузиастов | до 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет Псковской области  (МП «Формирование современной городской среда МО «Город Псков») |
| 4 | Сквер 60-летия Октября | до 31.12.2019 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет Псковской области  (Программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020») |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ПЛАН

ремонта фасадов в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования, (тыс. руб.) | |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 11**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального

образования «Город Псков» на 2019 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Разработка проектов реконструкции, озеленения и благоустройства территории МО «Город Псков» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | с 01.10.2019 по 31.10.2019 | Сарбеева Л.Л. |
| 3 | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Разработка проектов реконструкции озеленения и благоустройства действующих парков города | до 26.05.2019 | Алексеева Т.В. |
| 5 | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | с 01.04.2019 по 30.04.2019 | Сарбеева Л.Л. |
| 6 | Скос травы на территории МО «Город Псков» | с 01.05.2019 по 30.09.2019 | Сарбеева Л.Л. |
| 7 | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | до 31.12.2019 | Сарбеева Л.Л. |
| 8 | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Глава города Пскова И.Н. Цецерский