Приложение 2

к постановлению Администрации города Пскова

от 03.02.2020 № 116

Задание

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

проекта планировки и проекта межевания для реконструкции автомобильной дороги «Гаражный проезд» (кадастровый номер объекта 60:27:0000000:2820) от Рижского проспекта до улицы Шестака в городе Пскове

- Описание проектируемой территории.

Территория от Рижского проспекта до улицы Шестака в городе Пскове по трассе улицы «Гаражный проезд» (включая перспективную часть улицы) протяжённостью ориентировочно 2,4 км.

Ориентировочная площадь территории – 6,5 га.

- Вид разрабатываемой документации по планировке территории.

Проект планировки и проект межевания территории.

- Задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

а) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

б) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

в) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

4. Требования к исполнителю.

а) Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

б) Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

5. Виды инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания.

6. Основные требования к выполнению работы.

По результатам работы Исполнителем должны быть выполнены:

а)	топографическая съемка в масштабе 1:500 (сечение рельефа 0,5 метра) с согласованием всех организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких сетей);

б)	технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях.

7. Требование составления и представления в составе документации программы инженерных изысканий.

Исполнителем самостоятельно на основании настоящего Задания разрабатывается программа инженерных изысканий.

8. Основные требования к форме представляемых материалов.

Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику в брошюрованном виде в количестве 2 экземпляров.

Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на DVD- или CD-диске в количестве 2 экземпляров:

-	графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели;

-	информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;

-	информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;

-	информация в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/ MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.

Глава Администрации города Пскова                                        А.Н. Братчиков