

949

13.07.2020

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 06.11.2019 № 1758 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «Город Псков» в 2020 году»

На основании пункта 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 07.02.2014 № 30, приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 26.02.2020 № 12-ОД «О внесении изменений в краткосрочный план Реализации Региональной программы капитального ремонта 2018-2020 г.г.», предложением Регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области от 28.02.2020 № ФК-02-732, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение «Список домов, собственники в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта в 2020 году в соответствии с предложениями Регионального оператора» к Постановлению Администрации города Пскова от 06.11.2019 № 1758, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Пскова Е.Н.Жгут.

Глава Администрации

города Пскова А.Н.Братчиков

Приложение

к постановлению Администрации города Пскова

от 13.07.2020 №949

«Список домов, собственники в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта в 2020 году в соответствии с предложениями Регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип многоквар-тирного дома | Район | Год ввода много-квартир-ного дома в эксплу-атацию | Общая площадь много-квартир-ного дома, кв. м | Общая площадь жилых и нежилых поме-щений, кв. м | Стоимость капитального ремонта | | | | | Дата привати-зации первого поме-щения | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Плановая дата завершения капремонта фундаментов многоквартирного дома | 31 | Плановая дата завершения капремонта ремонта фасадов | Плановая дата завершения капремонта внутридомовых инженерных систем | | | | | | Плановая дата завершения капремонта подвальных помещений | Плановая дата завершения капремонта или замены лифтового оборудования | Год изготовления проектно-сметной документации | Год осуществления строительного контроля |
| средства ФСР ЖКХ | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства собственников помещений в МКД | Теплоснабжения | Холодного водоснабжения | Водоотведения | Горячего водоснабжения | Электроснабжения | Газоснабжения |
| **Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Псков, Алтаева ул., 14 |  | г. Псков | 1974 | 4 043,40 | 3 023,70 | 3 506 048,78 |  |  |  | 3 506 048,78 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 2 | г. Псков, Байкова ул., 8 | Лифт №25760, Лифт №25761 | г. Псков | 1991 | 6 756,10 | 3 252,30 | 1 912 584,35 |  |  |  | 1 912 584,35 | 21.07.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 3 | г. Псков, Вокзальная ул., 42 |  | г. Псков | 1962 | 1 751,40 | 1 632,50 | 5 280 636,43 |  |  |  | 5 280 636,43 | 07.04.2006 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 4 | г. Псков, Волкова ул., 1 |  | г. Псков | 1965 | 3 357,20 | 2 541,20 | 10 908 104,53 |  |  |  | 10 908 104,53 | 17.02.1992 |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 5 | г. Псков, Волкова ул., 7 |  | г. Псков | 1961 | 1 692,10 | 1 254,40 | 3 943 833,23 |  |  |  | 3 943 833,23 | 18.08.1995 |  | 31.12.2020 |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 6 | г. Псков, Гагарина ул., 3 |  | г. Псков | 1961 | 1 342,70 | 1 253,10 | 2 154 644,25 |  |  |  | 2 154 644,25 | 02.02.1993 |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 7 | г. Псков, Гагарина ул., 7 |  | г. Псков | 1961 | 1 392,00 | 1 275,40 | 1 528 493,39 |  |  |  | 1 528 493,39 | 29.06.1993 |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |
| 8 | г. Псков, Гражданская ул., 7А |  | г. Псков | 1975 | 1 953,90 | 1 803,40 | 6 111 271,37 |  |  |  | 6 111 271,37 | 18.08.1992 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 9 | г. Псков, Гражданская ул., 8 |  | г. Псков | 1957 | 2 670,60 | 2 441,60 | 2 984 647,15 |  |  |  | 2 984 647,15 | 31.08.1992 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 10 | г. Псков, Западная ул., 4 | Лифт N 16850, Лифт N 16851, Лифт N 16852, Лифт N 16853, | г. Псков | 1984 | 9 238,00 | 7 342,10 | 2 106 048,06 |  |  |  | 2 106 048,06 | 18.08.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 11 | г. Псков, Инженерная ул., 62 | Лифт №21978, Лифт №21979, Лифт №21977 | г. Псков | 1989 | 10 045,00 | 8 036,00 | 2 843 639,05 |  |  |  | 2 843 639,05 | 23.08.1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 12 | г. Псков, Комдива Кирсанова ул., 10 |  | г. Псков | 1955 | 3 358,37 | 1 848,47 | 3 621 809,02 |  |  |  | 3 621 809,02 | 02.01.2001 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 13 | г. Псков, Коммунальная ул., 42 | Лифт №11487, Лифт №11488, Лифт №11486, Лифт №11484, Лифт №11485 | г. Псков | 1981 | 11 878,80 | 9 064,50 | 13 099 424,36 |  |  |  | 13 099 424,36 | 10.07.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 2020 |
| 14 | г. Псков, Максима Горького ул., 20/7 |  | г. Псков | 1961 | 2 799,20 | 2 611,60 | 4 312 213,33 |  |  |  | 4 312 213,33 | 03.05.2005 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 15 | г. Псков, Максима Горького ул., 29 |  | г. Псков | 1954 | 858,20 | 357,50 | 1 969 230,65 |  |  |  | 1 969 230,65 |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 16 | г. Псков, Максима Горького ул., 41/9 |  | г. Псков | 1960 | 2 759,30 | 2 542,30 | 3 083 696,58 |  |  |  | 3 083 696,58 | 04.06.1992 |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |
| 17 | г. Псков, Максима Горького ул., 51 | Лифт №035595, Лифт №035600 | г. Псков | 1976 | 6 928,60 | 3 952,60 | 2 947 234,13 |  |  |  | 2 947 234,13 | 31.05.2005 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 18 | г. Псков, Машиниста пер., 1 |  | г. Псков | 1973 | 4 401,40 | 3 241,10 | 1 824 903,18 |  |  |  | 1 824 903,18 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |
| 19 | г. Псков, Металлистов ул., 4 |  | г. Псков | 1971 | 2 744,70 | 2 542,50 | 6 296 350,97 |  |  |  | 6 296 350,97 | 04.06.1992 |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 20 | г. Псков, Металлистов ул., 4А |  | г. Псков | 1979 | 2 486,90 | 2 279,40 | 2 062 731,99 |  |  |  | 2 062 731,99 | 04.06.1992 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 21 | г. Псков, Металлистов ул., 6 |  | г. Псков | 1970 | 2 745,00 | 2 547,90 | 6 296 350,97 |  |  |  | 6 296 350,97 | 04.06.1992 |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 22 | г. Псков, Металлистов ул., 7 |  | г. Псков | 1972 | 3 734,90 | 3 250,30 | 6 803 692,91 |  |  |  | 6 803 692,91 | 09.06.1993 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 23 | г. Псков, Московская ул., 6 |  | г. Псков | 1960 | 1 434,50 | 955,60 | 2 049 730,83 |  |  |  | 2 049 730,83 | 17.03.1993 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 2020 |
| 24 | г. Псков, Николая Васильева ул., 65А |  | г. Псков | 1972 | 750,30 | 440,60 | 2 272 475,77 |  |  |  | 2 272 475,77 | 27.12.1993 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 25 | г. Псков, О.Зобова пер., 11А |  | г. Псков | 1981 | 3 498,70 | 2 624,02 | 1 488 249,87 |  |  |  | 1 488 249,87 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 26 | г. Псков, О.Кошевого ул., 19 |  | г. Псков | 1974 | 3 062,50 | 1 936,50 | 5 083 861,28 |  |  |  | 5 083 861,28 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 27 | г. Псков, О.Кошевого ул., 21 |  | г. Псков | 1971 | 5 057,00 | 3 403,20 | 9 525 412,36 |  |  |  | 9 525 412,36 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 28 | г. Псков, Октябрьский пр., 31А |  | г. Псков | 1969 | 3 598,40 | 3 437,50 | 3 060 873,51 |  |  |  | 3 060 873,51 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 29 | г. Псков, Октябрьский пр., 33А |  | г. Псков | 1966 | 3 453,50 | 3 213,80 | 2 937 618,57 |  |  |  | 2 937 618,57 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 30 | г. Псков, Печорская ул., 1 | Лифт №16115, Лифт №16007, Лифт №16008, Лифт №16009 | г. Псков | 1984 | 8 839,10 | 4 358,00 | 2 502 260,82 |  |  |  | 2 502 260,82 | 18.08.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 31 | г. Псков, Плехановский посад, 71 |  | г. Псков | 1975 | 5 178,90 | 3 536,30 | 9 444 274,85 |  |  |  | 9 444 274,85 | 22.12.1992 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 32 | г. Псков, Плехановский посад, 73 |  | г. Псков | 1973 | 3 049,60 | 2 511,10 | 4 538 536,28 |  |  |  | 4 538 536,28 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 33 | г. Псков, Рижский пр., 44 |  | г. Псков | 1968 | 3 168,10 | 2 534,48 | 3 285 794,88 |  |  |  | 3 285 794,88 | 24.06.1992 |  |  | 31.12.2020 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 34 | г. Псков, Советская ул., 39 |  | г. Псков | 1953 | 925,10 | 530,20 | 942 298,67 |  |  |  | 942 298,67 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 2020 |
| 35 | г. Псков, Рижский пр., 46 |  | г. Псков | 1968 | 926,30 | 741,04 | 2 913 423,25 |  |  |  | 2 913 423,25 | 04.06.1992 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 36 | г. Псков, Рижский пр., 53 | Лифт №14501, Лифт №14500, Лифт №14503, Лифт №14502, Лифт №14504 | г. Псков | 1983 | 11 715,50 | 9 223,80 | 13 099 424,36 |  |  |  | 13 099 424,36 | 24.06.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 2020 |
| 37 | г. Псков, Рижский пр., 67А | Лифт №21095, Лифт №21906 | г. Псков | 1988 | 4 404,80 | 2 154,30 | 1 246 954,83 |  |  |  | 1 246 954,83 | 31.08.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 38 | г. Псков, Труда ул., 19 |  | г. Псков | 1955 | 424,20 | 339,36 | 872 057,87 |  |  |  | 872 057,87 | 17.11.1993 |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 39 | г. Псков, Труда ул., 49 |  | г. Псков | 1974 | 6 642,70 | 5 117,80 | 9 652 540,08 |  |  |  | 9 652 540,08 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |
| 40 | г. Псков, Юбилейная ул., 52 | Лифт №13683, Лифт №13682, Лифт №13684 | г. Псков | 1982 | 6 937,20 | 5 531,80 | 7 859 654,61 |  |  |  | 7 859 654,61 | 14.09.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 2020 |
| 41 | г. Псков, Юбилейная ул., 66 | Лифт N 16617, Лифт N 16618 | г. Псков | 1984 | 3 694,00 | 2 153,70 | 1 045 734,46 |  |  |  | 1 045 734,46 | 15.09.1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 42 | г. Псков, Яна Фабрициуса ул., 4 |  | г. Псков | 1959 | 4 750,70 | 3 217,90 | 4 927 328,20 |  |  |  | 4 927 328,20 | 29.08.2003 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 43 | г. Псков, Индустриальная ул., 1А |  | г. Псков | 1985 | 2 199,80 | 1 759,84 | 1 558 475,24 |  |  |  | 1 558 475,24 | 31.03.2005 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 44 | г. Псков, Яна Райниса ул., 50 |  | г. Псков | 1965 | 347,70 | 208,00 | 535 637,53 |  |  |  | 535 637,53 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 45 | Г.Псков, Машиниста пер. 5. |  | Г.Псков | 1980 | 5348,8 | 5271,6 | 4793847.06 |  |  |  | 1721109.85 |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
|  | **ВСЕГО** |  | г. Псков |  | **172 996,37** | **128 022,71** | **186 440 206,80** |  |  |  | **186 440 206,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Глава Администрации города Пскова А.Н.Братчиков