ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

 РЕШЕНИЕ №1175 от 29 мая 2020 года

Принято на 38-ой очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва

Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 №535, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1.Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2020 год согласно Приложению, к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города Пскова Е.А. Полонская

Приложение к Решению

Псковской городской Думы

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2020 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2. | Чистка систем открытых ливневых канализации | Приложение № 2 |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4. | Ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5. | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6. | Высадка цветов  | Приложение № 6 |
| 7. | Уборка аварийных деревьев  | Приложение № 7 |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий  | Приложение № 8 |
| 9. | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов  | Приложение № 9 |
| 10. | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 10 |

Глава города Пскова Е.А. Полонская

**Приложение № 1**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Мост через реку (ручей) Милевка в створе улицы Гремячая в г. Пскове  | 2020-2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 5 000,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 2 | Улица Сосновая от ул. Яна Райниса до ул. Окраинная и улица Окраинная от ул. Сосновой до ул. Ранней в г. Пскове (ПСД) |  2019-2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 730,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 3 | Мост через реку (ручей) Милевка в створе улицы Гремячая в г. Пскове (ПСД) | 2019-2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 1 010,1 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 4 | Улица Я. Фабрициуса от ул. Металлистов до ул. Вокзальной в г. Пскове (ПСД) | 2019-2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 520,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 5 | Мост «Ольгинский» в г. Пскове (ПСД) | 2020-2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 11 000,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 6 | Недостающие тротуары в г. Пскове (ПСД) | 2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 5 000,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 7 | Улицы в микрорайоне в границах улиц Полковой, Нововойсковой, Бутырской и Красноармейской набережной города Пскова (1 и 2 очереди) (ПСД) | 2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 10 800,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |

**Приложение № 2**

 к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

чистки систем открытых ливневых канализаций в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Объем работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Открытые водостоки Завокзального района | 3500 пм | 1 полугодие по заявкам УГХ | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Открытые водостоки ручьев: «Милевка», «Колокольничий», «Чертов», «Ремонтка» | 3000 пм | 1 полугодие по заявкам УГХ | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 3 | Открытые водостоки района «Шабаны» | 4700 пм | 2 полугодие | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 4 | Остальные водостоки | 10000 пм | в течении года по аварийным заявкам | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения

 территории муниципального образования

 «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Ремонт колодцев. Территория МО «Город Псков» | по мере необходимости | до декабря 2020 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Чистка ливневых колодцев. Территория МО «Город Псков» | по мере необходимости | до декабря 2020 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения

 территории муниципального образования

 «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источники объемфинансирования |
| 1 | Лесная, 10 |  По результатам осмотра     |  Январь 2020 г.     |  МП г. Пскова «Горводоканал»     | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Кузнецкая ,43 |
| 3 | Л.Толстого, 52 |
| 4 | Огородная, 10 |
| 5 | Малый пер. ,16 |
| 6 | Крестки, 6 |
| 7 | Воровского, 13 |   По результатам осмотра    |   Февраль 2020 г.    |   МП г. Пскова «Горводоканал»    | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 8 | Плехановкий посад, 22,45 Б |
| 9 | Воеводы Шуйского, 8 |
| 10 | Свердлова, 76 |
| 11 | Речная, 10 |
| 12 | Кремль, 2 |
| 13 | Н.Васильева 19,24,34 |  По результатам осмотра   |  Март 2020 г.   |  МП г. Пскова «Горводоканал»   | Собственные средстваМП г. Пскова «Горводоканал» |
| 14 | О.Кошевого-угол Северной |
| 15 | Проезд Л.Поземского |
| 16 | Ветряная, 4 |
| 17 | Ветряная/ пер.А.Невского |  По результатам осмотра       |  Апрель 2020 г.       |  МП г. Пскова «Горводоканал»       | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 18 | А.Невского, 3 |
| 19 | А.Невского/Матросова |
| 20 | 5-й пер-к Псковстроя, 4 |
| 21 | 2-ой пер. Хлебной горки |
| 22 | 3-ий пер. Хлебной горки |
| 23 | Короткая, 9 |
| 24 | Аллейная, 11 | По результатам осмотра |  Май 2020 г.    |  МП г. Пскова «Горводоканал»    | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 25 | Аллейная (у садика) |
| 26 | Ипподромная 87, 97 |
| 27 | Л. Поземского, 91 |
| 28 | Торошинская 11,28 |
| 29 | Крестовское шоссе 19, 69 | По результатам осмотра | Июнь 2020 г. |   | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 30 | Широкая 11, 23 |
| 31 | Белинского, 9 |
| 32 | Ипподромная-угол Гремячего пер. |
| 33 | Советской Армии 4, 5, 31 |  По результатам осмотра  | Июль 2020 г. | МП г. Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 34 | Гарнизонный пер., 12 |
| 35 | Правды 5, 17, 36 |
| 36 | Солнечная, 53 | По результатам осмотра   |  Август 2020 г.     |  МП г. Пскова «Горводоканал»     | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 37 | Спартака, 3 |
| 38 | Харченко угол Гатчинской |
| 39 | Лунинская, 13 |
| 40 | Лепешинского, 23 |
| 41 | Фомина/ Паровозной |
| 42 | Я.Райниса, 19,27,31,49 | По результатам осмотра | Сентябрь 2020 г. |  МП г. Пскова «Горводоканал»  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 43 | Мичуринская, 25 |
| 45 | Вокзальная, 9 |
| 46 | п. Лесхоз (1 шт.) | По результатам осмотра | Октябрь 2020 г. | МП г. Пскова «Горводоканал | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 47 | Псковкирпич (6 шт.) |
| 48 | Лисьи горки (2 шт.) | По результатам осмотра | Ноябрь 2020 г. |  МП г. Пскова «Горводоканал»    | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 49 | Рельсовая, 18 |
| 50 | Зональное шоссе ,20 |
| 51 | К. Назаровой 22,43 |
| 52 | М. Горького, 72 | По результатам осмотра | Декабрь 2020 г. |  МП г. Пскова «Горводоканал»     | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 53 | М. Горького-угол Казарменного пер. |
| 54 | Инструментальная, 3 |
| 55 | Петровская, 23 |
| 56 | Киселёва, 5 |
| 57 | Черский пер., 7 |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

 «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2020 г. | Участок №1 - подрядная организация ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» Муниципальный контракт № 182 от 28.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 75 490,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2020 г. | Участок № 2 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 187 от 30.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 57 610,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2020 г. | Участок №3 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 163 от 03.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 91 469,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2020 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место высадки | Площадь посадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (зеленая зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса, четная сторона) | 88 | 01.05.2020 - 07.05.2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова      | Бюджет муниципального образования «Город Псков» - 8 115,979 тыс. руб.      |
| 2 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная, четная сторона, между д. 22 и д. 36) | 2 |
| 3 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
| 4 | Сквер у Дома Советов (со стороны ул. Некрасова) | 70 |
| 5 | Воинское захоронение в Песках (напротив д.№ 42 по ул. Железнодорожной) | 28 |
|   | **ИТОГО:** | **193** |
| 1 | Кутузовский сад | 127 | 25.05.2020 - 15.06.2020     |
| 2 | Цветник на пл. Победы у стелы «Город воинской славы» | 226 |
| 3 | Зеленая зона у бюста И.К. Кикоина | 8 |
| 4 | Сквер на площади Ленина | 315 |
| 5 | Памятник псковичам, расстрелянным в июне 1941 г., на пл. Ленина | 197 |
| 6 | Сквер у Дома Советов | 180 |
| 7 | Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина | 99 |
| 8 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 238 |
| 9 | Клумба на пл. Героев-десантников | 8 |
| 10 | Зеленая зона у ГТС | 60 |
| 11 | Зеленая зона у Администрации г. Пскова и Псковской городской Думы | 83 |
| 12 | Цветник у дома № 15 по Октябрьскому проспекту | 18 |
| 13 | Ботанический сад | 131 |
| 14 | Детский парк | 540 |
| 15 | «Место встречи» | 20 |
| 16 | Зеленая зона у д. № 9 по ул. Советской | 70 |
| 17 | Зеленая зона по ул. Пушкина | 120 |
| 18 | Парковая зона у Дома офицеров | 60 |
| 19 | Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная, 32) | 64 |
| 20 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 75 |
| 21 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 257 |
| 22 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
| 23 | Сквер породненных городов | 2 |
| 24 | Зеленая зона у д. № 13 по ул. Пушкина (драмтеатр им. А.С. Пушкина) | 30 |
| 25 | Сквер у монумента «Танк Т-34» (в границах: пл. Героев-десантников, ул. 128 Стрелковой дивизии, урез воды р. Великой) | 74 |
| 26 | Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул. Юности) | 135 |
| 27 | Левый берег р. Псковы от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 146 |
| 28 | Сквер Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К. Маркса) | 44 |
| 29 | Клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 80 |
|   | **ИТОГО** | **3 412** |
|   | Высадка однолетней цветочной рассады на территории воинских захоронений города Пскова |   |
| 1 | Воинское захоронение по ул. Юбилейной в г. Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 30 |
| 2 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60 |
| 3 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная, четная сторона, между д. 22 и д. 36) | 2 |
| 4 | Воинское захоронение в Песках (напротив д.№ 42 по ул. Железнодорожной) | 28 |
|   | **ИТОГО** | **120** |
|   | Высадка однолетней цветочной рассады в цветники с многолетними растениями (по периметру цветника) |   |
| 1 | Сквер на площади Ленина | 28 |
| 2 | Детский парк | 96 |
| 3 | Сквер у дома Советов | 25 |
| 4 | Сквер на площади Победы, у памятника Неизвестному солдату | 18 |
| 5 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 23 |
| 6 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 24 |
| 7 | Сквер по ул. Л. Поземского (от Золотой набережной до ул. Застенной) | 100 |
| 8 | Левый берег р. Псковы от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 53 |
| 9 | Сквер Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К.Маркса) | 8 |
| 10 | Кутузовский сад | 10 |
| 11 | Сквер у церкви Жён Мироносиц | 7 |
|   | **ИТОГО** | **392** |
|   | **ВСЕГО** | **4 117** |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков»

 на 2020 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | МО «Город Псков» | 1 000 | 2020 год | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 8**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2020 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | д. № 4 по ул. Рокоссовского | Ремонт дорожного покрытия | 2020 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 6 760,4 тыс. руб. |
| 2 | д. № 17 по Сиреневому бульвару | Ремонт дорожного покрытия | 2020 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2 709,4 тыс. руб. |
| 3 | д. № 13 по ул. Звёздная | Ремонт дорожного покрытия | 2020 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2 101,6 тыс. руб. |
| 4 | д. № 4 по ул. Воеводы Шуйского | Ремонт дорожного покрытия | 2020 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 271,0 тыс. руб. |
| 5 | д. № 20 по ул. Рокоссовского | Ремонт дорожного покрытия | 2020 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 3 304,5 тыс. руб. |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

 на 2020 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Парк Энтузиастов | октябрь 2020 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 39 868,3 тыс. руб. (МП «Формирование современной городской среды МО «Город Псков») |
| 2 | «Сквер - Техническая, 14» | до 30.06.2020  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет, 8 703,2 тыс. руб.(МП «Формирование современной городской среды МО «Город Псков») |
| 3 | Сквер 60-летия Октября | до 15.10.2020 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | Средства партнеров и бюджет г. Пскова –15 811,1 тыс. руб.(Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020») |
| 4 | Парк между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной | до 15.10.2020 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | Средства партнеров и бюджет г. Пскова –16 231,6 тыс. руб. (Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020») |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков»

 на 2020 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка проектов реконструкции, озеленения и благоустройства территории МО «Город Псков» - обследование древесных зеленных насаждении и составление схемы озеленения (согласно Решению Псковской городской Думы от 27.09.2019 №844 «Об информации о капитальном ремонте улицы Я.Фабрициуса от ул.Металлистов до ул.Вокзальной в г.Пскове Псковской области» и Решению Псковской городской Думы от 25.12.2019 №975 «О сносе зеленых насаждений в рамках объекта - «Реконструкция перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул.Гражданская») | по 31.07.2020 | Сарбеева Л.Л. |
| 2. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | Сарбеева Л.Л. |
| 3. | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Разработка проектов реконструкции озеленения и благоустройства действующих парков города |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков»  | с 01.04.2020 по 30.04.2020 | Сарбеева Л.Л. |
| 6. | Скос травы на территории МО «Город Псков» | 06.2020 -10.2020 | Сарбеева Л.Л. |
| 7. | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | 04.2020-12.2020 | Сарбеева Л.Л. |
| 8. | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |