Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ 2021 г. N ____________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Псков»

В целях Формирования благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, приведенными в приложении N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 18 марта 2019 г. N 162-пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации ФКГС», распоряжения Администрации города Пскова от № 368-р от 02.06.2021 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Е. Н. Жгут.

Глава Администрации города Пскова                                             А.Н. Братчиков

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от_________№___________

муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы (далее- МП)

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

| Основания для разработки программы, сведения о наличии государственных программ Псковской области | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; потребителей на период до 2030 года»; Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации области от 31 августа 2017 года № 357, МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» утверждена постановлением Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задача Стратегии развития города Пскова 2030, План мероприятий по реализации Стратегии | Приоритет-Трансформация пространственного развития города Пскова. Цель 3.1. Формирование благоприятной и безопасной городской среды. Задача 3.1.1. Выстраивание системы безопасности городской среды. Задача 3.1.2. Создание привлекательной, разнообразной и комфортной городской среды. Задача 3.1.3. Развитие рекреационных, водных и зеленых пространств. Цель 3.2. Модернизация и повышение качества жилищной сферы. Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации города Пскова. |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Формирование благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова. 2 Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы (ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования МП, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| местный бюджет | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 |  |  |  | 13680,0 |
| областной бюджет | 526,7 | 526,7 |  |  |  |  | 1053,4 |
| федеральный бюджет | 52142,4 | 52142,4 |  |  |  |  | 104284,8 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: | 57229,1 | 57229,1 | 4560,0 |  |  |  | 119018,2 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Благоустроено общественных территорий, с 2022 по 2027 годы не менее 16. - Благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов с 2022 по 2027 годы не менее 127. - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова. к 2027году составляет не менее 40%. |  |  |  |  |  |  |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз её развития

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Город Псков». Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Доля неблагоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий составляет в Пскове около 65%. Требуют благоустройства не менее 932-х дворовых территории многоквартирных домов. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» реализуется с 2018 года. До 2018 года задачи программы были сформулированы в подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова». Формирование современной городской среды Пскова финансируется преимущественно из федерального бюджета. За период 2018-2020 годы в рамках программы благоустроено 34 (19% от поданных заявок) дворовых территорий многоквартирных домов и 8 территорий общего пользования все объекты благоустройства были предложены инициативными группами жителей в 2017 и 2019 году, в 2017 году подано 115 заявок, за три месяца с 01.09.2019 по 30.11.2019 в рамках организованного Администрацией приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий для включения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» было подано 67 заявок. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Пскова» финансируется, преимущественно за счет субсидии из федерального и областного бюджетов 78% с начала действия программы.

Жители Пскова активно взаимодействуют с Администрацией по вопросам благоустройства и формирования благоприятной городской среды. Для вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной городской среды проводятся публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов всего в решении вопросов благоустройства города приняли участие в 2020 году приняли участие более 23000 населения. На сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по МП и документах, созданных для ее реализации (http://pskovadmin.ru/authorities/gor.sreda). В том числе постановление Администрации города Пскова от 9 октября 2017 г. №1981 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект программы, положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией программы».

III. Цель и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. N 3.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» определены в соответствии с Приоритетом III «Трансформация пространственного развития города Пскова» социально-экономического развития города Пскова, Стратегии развития города Пскова (далее - Стратегия), утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. N 1411 «Об утверждении стратегии развития города Пскова до 2030 года».

Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета «Трансформация пространственного развития города Пскова является формирование благоприятной и безопасной городской среды. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-вития Российской Федерации на период до 2030 года», целями национального проекта «Жилье и городская среда»(далее - Национальный проект) являются кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды в полтора раза к 2030 году, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (городская среда города Пскова в 2019 году признана благоприятной - 201 балл из 360 возможных), создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50 процентов к 2030 году. На достижение данного показателя направлена реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав Национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией Псковской области в целях реализации федерального проекта разработан и утвержден региональный проект «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающий достижение цели, показателя и результата федерального проекта. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которого предусмотрены средства, что внесет вклад в решение задач, поставленных в рамках данной стратегической цели. Достижение целей муниципальной программы позволит решить задачи Стратегии развития - формирование благоприятной и безопасной городской среды.

В результате применения единой федеральной системы оценки качества городской среды осуществляется ранжирование городов по рейтингу благоустроенности «индекс качества городской среды», который публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и призван стимулировать органы власти, органы местного самоуправления и самих граждан к улучшению состояния городской среды.

Целью муниципальной программы является Формирование благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

Приведенный перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по формированию благоприятной и безопасной городской среды, обеспечивающей доступность и безопасность её для каждого жителя в любое время суток при любых обстоятельствах.

IV. Сведения о целевых индикаторах

Таблица 1

Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Формула расчета показателя (индикатора)2 | Базовые показатели для расчета показателя (индикатора) | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя (индикатора)3 | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено в текущем году | шт | Ог+Офкгс | Ог- общественные территории благоустроенные без использования субсидии Офкгс- общественные территории благоустроенные в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» | В соответствии с адресными перечнями и актами выполненных работ |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завер-шено в текущем году | процент | Дг+Дфкгс | Дг- дворовые территории благоустроенные без использования субсидии Дфкгс- дворовые территории благоустроенные в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» | В соответствии с ад-ресными перечнями и актами выполненных работ |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | Nг14N | N-Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях, в том числе рейтинговых голосованиях Nг14 – количество граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | N-Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях, в том числе рейтинговых голосованиях в соответствии с данными отчета в Комитет ЖКХ ПО о мероприятиях по вовлечению граж-дан в проекты благоустройства на 31.12 отчетного года Nг14 – количество граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова на начало отчетного года (данные Росстата) | Форма№1 индекс КГС Приказ Росстата от 25.01.2021 №30 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |
| Благоустроено дворовых территорий многоквартиных домов, без использования средств субсидии в текущем году | шт | не требует расчета | Дг | В соответствии с адресным перечнем (Приложение 5 п.1) и актами выполненных работ |  |
| Благоустроено территорий общего пользования, без использования средств субсидии в текущем году | шт. | не требует расчета | Ог | В соответствии с ад-ресным перечнем (Приложение 5 п.3) и актами выполненных работ |  |
| Реализовано проектов благоустройства дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» в текущем году | шт. | не требует расчета | Дфкгс | В соответствии с ад-ресным перечнем (Приложение 5 п.2) и актами выполненных работ |  |
| Реализовано проектов благоустройства общественных территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» в текущем году | шт | не требует расчета | Офкгс | В соответствии с ад-ресным перечнем (Приложение 5 п.4) и актами выполненных работ |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |
| Обеспечено трудовое и (или) финансовое участия граждан и организаций в реализации 100% проектов благо-устройства, требующих, по условиям программы, такого участия (1-да/0-нет) | Да/нет | не требует расчета |  |  | Отчет в Комитет ЖКХ ПО |
| Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова не менее установленного показателя | Чел. | не требует расчета |  | Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях , в том числе рейтинговых голосованиях | Отчет в Комитет ЖКХ ПО о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства |
| Своевременное размещение 100% информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ и сайте Админи-страции города Пскова, в средствах массовой информации; (да-1/нет-0) | Да/нет | не требует расчета |  | В соответствии обязательствами муниципалитета в ГИС ЖКХ по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и сроками их закрытия | ГИС ЖКХ заполнение обязательств по проекту «Формирование комфортной городской среды» |

2  Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. В случае если целевой показатель (индикатор) не требует расчёта (статистические, отчетные данные) – столбцы 3,4 не заполняются.

3 официальная статистическая информация; бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность; прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы

Исходя из задач муниципальной программы, сформированных из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, которые выполняются посредством идентичных мероприятий, отличных по месту их проведения и источникам финансирования, подпрограммы и(или) отдельные мероприятия не выделяются, что не запрещается структурой муниципальной программы, определенной постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова» (Порядок).

VI. Механизмы управления и контроля

Общий контроль исполнения МП возлагается на координатора программы заместителя Главы Администрации города Пскова, осуществляющего контроль и обеспечивающего координацию деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Пскова.

Текущее управление реализацией МП, принятие решения о внесении изменений в муниципальную программу, ответственность за достижение целевых индикаторов МП, а также конечных результатов ее реализации возлагается на ответственного исполнителя Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Результаты мониторинга и контроля за реализацией программы представляются в виде отчета об исполнении программы за 6 месяцев (на основе плана реализации МП, разрабатываемого на очередной финансовый год) и за год.

Оценка эффективности реализации МП проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации МП города Пскова, изложенной в Приложении 4 к Порядку.

Таблица 2

Приложение 1 к МП

«Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Целевые индикаторы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор ПП (отд. меропр.) | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2020 | текущий год 2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено в текущем году | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Х | да |
| 22 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завер-шено в текущем году | шт | 9 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 34 | Х | да |
| 33 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | не менее 30 | не менее 35 | не менее 40 | Х | да |

Таблица 3

Приложение 2 к МП

«Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Перечень

задач, включенных в состав МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

| N п/п | Наименование задач, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2022-2027 | 119018,2 | 57229,1 |  | 57229,1 |  | 4560,0 |  |  |  |  |  |  |  | Реализованы мероприятия по благоустройству: дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в соответствии с адресными перечнями (Приложение 5) Выполнены обязательства муниципального образования «Город Псков» по благоустройству территорий города, в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды». |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2022-2027 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено 100% трудового и(или) финансового участия граждан и организаций в реализации проектов благоустройства, требующих такого участия. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов по выбору и благоустройству территорий соответствует обязательствам муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды». |
|  | Всего |  |  | 119018,2 | 57229,1 |  | 57229,1 |  | 4560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Характеристика основных мероприятий

Для достижения цели и решения задач планируется реализовать следующие основные мероприятия (в соответствии с адресным перечнем объектов, ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации города Пскова «План расходов дорожного фонда на текущий год» к решению Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на текущий год и плановый период»).

Задача 1.1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова

Цель основного мероприятия 1.1.Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО, благоустройство дворовых и общественных территорий как в комплексе, так и путем выполнения отдельных мероприятий на дворовых территориях многоквартирных домов в соответствии с решениями Псковской городской Думы, принятыми на основании предложений собственников помещений в таких домах.

Основное мероприятие 1.1. включает следующие мероприятия:

1) выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

4) установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации;

5) устройство открытых водоотводных систем;

5) замена люков и регулирование крышек колодцев;

6) проектно-сметные работы;

7) обеспечение освещения;

8) установка детских, спортивных и иных объектов активного отдыха;

9) установка малых архитектурных форм, в том числе ограждений.

Основное мероприятие 1.2. (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»

Цель основного мероприятия 1.2 выполнение обязательств, обеспечивающих достижение целей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Псковская область)», при соблюдении требований и условий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 31. августа 2017 г. № 357.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках основного мероприятия 1.2 установлена в соответствии с абзацем «к» подпункта 1 пункта 4 раздела II Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 31 августа 2017 г. N 357.

Основное мероприятие 1.2. включает в себя следующие мероприятия:

1) выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 6 (п.1.1);

2) выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 6 (п.1.2);

3) благоустройство территорий общего пользования в соответствии с перечнем работ (приложение 6 (п.2);

4) благоустройство дворовых территорий из адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (приложение 5 (п.5), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии и не были образованы ранее.

Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель основного мероприятие 2.1. привлечение инвестиций и развитие вовлечения заинтересованных граждан, организаций в решении вопросов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2.1.  Включает следующие мероприятия:

- трудовое участие граждан, в том числе: выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы); предоставление строительных материалов, техники; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников;

- финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенного в приложении N 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы, предусматривается органом местного самоуправления в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3) инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

Основное мероприятие 2.2 Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству.

Цель основного мероприятия 2.2 увеличение доли жителей, принимающих активное и ответственное участие в развитии городской среды.

Основное мероприятие 2.2 включает следующие мероприятия:

- проведение голосования по отбору общественных территорий в соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, в год, следующий за годом проведения такого голосования; голосование проводится ежегодно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организация и проведение фокус-групп, опросов, интервью, проектных мастерских, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий по вовлечению граждан;

- обеспечение размещения и своевременной актуализации информации об осуществлении проекта в сети Интернет, на сайте Администрации города, на сайте ГИС ЖКХ;

Перечень основных мероприятий, сведения об объемах их финансирования и другая информация об основных мероприятиях приводятся по форме согласно таблице 4 (Приложение 1 к программе).

Таблица 4

Приложение 3 к

МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков».

«

Перечень

основных мероприятий и сведения об объемах

финансирования задач программы

«Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова».

| Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнитель основного мероприятия | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия на конец срока действия | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам реализации |  |  | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы и подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 | Показатель 2 |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова | всего | 13680,3 | 0,0 | 0,0 | 13680,3 | 0,0 | УГХ АГП | Х | Х | Х | Х | МП 1.Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения) от общего количетва таких % (нарастающим итогом) 2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, благоустройство которых улучшено, от общей численности населения города Пскова на конец года нарастающим итогом |
|  | 2022 год | 4560,1 | 0,0 | 0,0 | 4560,1 | 0,0 |  | Выполнено благоустройство территорий города Пскова, в соответствии с адресным перечнем (приложение 5 к программе п.1 и 3) | Показатель 1 Благоустроено дворовых территорий многоквартиных домов без использования средств субсидии в текущем году Показатель 2 Благоустроено территорий общего пользования без использования средств субсидии в текущем году | 4 | 0 |  |
|  | 2023 год | 4560,1 | 0,0 | 0,0 | 4560,1 | 0,0 |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 2024 год | 4560,1 | 0,0 | 0,0 | 4560,1 | 0,0 |  |  |  | 4 | 0 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» | всего | 105338,2 | 94804,4 | 10533,8 | 0,0 | 0,0 | УГХ АГП | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 2022 год | 52669,1 | 47402,2 | 5266,9 | 0,0 | 0,0 |  | завершены мероприятия по благоустройству общественных территорий, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу решениями комиссии по контролю за реализацией программы, в соответствии с адресным перечнем (приложение 5 к программе п.2 и 4) | Показатель 1 Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» в текущем году Показатель 2 Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», в текущем году | 4 | 2 | . Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения) от общего количества таких % (нарастающим итогом) 2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, благоустройство которых улучшено, от общей численности населения города Пскова на конец года нарастающим итогом |
|  | 2023 год | 52669,1 | 47402,2 | 5266,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 | 2 |  |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 16 | 2 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 2 |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 2 |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 |  |
| Итого по задаче | Всего | 119018,5 | 94804,4 | 10533,8 | 13680,3 | 0,0 |  |  | Х |  | Х |  |
| Задача 2 Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | всего |  |  |  |  |  | УГХ АГП |  | Х |  | Х |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | Жители приняли трудовое и (или) финансовое участие в реализации 100% проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, требующих, по условиям программы, такого участия. | Показатель 1 Обеспечено трудовое и (или) финансовое участия граждан и организаций в реализации 100% проектов благоустройства, требующих, по условиям программы, такого участия (да-1/нет-0) | 1 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству. | всего |  |  |  |  |  | УГХ АГП |  | Х |  | Х |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов по выбору и благоустройству территорий соответствует обязательствам муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды». | Показатель 1 Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова не менее установленного показателя Чел. Показатель 2 Своевременное размещение 100% информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации; (да-1/нет-0) | 35253 | 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 44066 | 1 |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 52880 | 1 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 52880 | 1 |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 52880 | 1 |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 52880 | 1 |  |
| Итого по задаче |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Х |  | Х |  |
| Всего по программе |  | 119018,5 | 94804,4 | 10533,8 | 13680,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Порядок

включения в муниципальную программу и исключения

из программы дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий муниципального образования

«Город Псков»

- Дворовая территория многоквартирного дома и общественная территория, расположенная на территории муниципального образования «Город Псков», включаются в проект Программы

а) дворовая территория многоквартирного дома, по итогам рассмотрения и оценки предложений заявителей решением комиссии по контролю за реализацией программы;

б) общественная территория по итогам рейтингового голосования, проведенного в соответствии с условиями Приказа Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» (с изменениями и дополнениями на дату проведения голосования)

2. Порядок подачи заявки на участие в отборе утвержден постановлением Администрации города Пскова N 1981 от 09.10.2017 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018 - 2022 годы», Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы».

3. Общественная комиссия по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, следующие территории:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Пскова;

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

4. Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из вышестоящих бюджетов, осуществляются в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определенных в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

### Приложение 5

МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Адресные перечни

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено без использования субсидии.

| N п/п | Адрес | примечание |
| --- | --- | --- |
| Дворовая территория 2021 г. |  |  |
| 1 | ул. Юбилейная, д.83а |  |
| 2 | ул. Герцена, д.8а |  |
| 3 | ул. Труда, д.7 |  |
| 4 | ДОС, д.107 |  |
| 5 | ул. Рокоссовского, д.20 | отдельное мероприятие, для расчета целевых показателей не учитывается. |
| Дворовая территория 2022 г. |  |  |
| Дворовая территория 2023 г. |  |  |

2.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено в рамках участия

в реализации Государственной программы Псковской области

«Формирование современной городской среды».

| N п/п | Адрес | примечание |
| --- | --- | --- |
| Дворовая территория 2021 г. |  |  |
| 1.1 | ул. А. Алехина, д. 12 |  |
| 2.2 | Рижский пр., д. 50 |  |
| 3.3 | ул. Звездная, д. 11а |  |
| 4.4 | ул. Стахановская, д. 9 |  |
| Дворовая территория 2022 г. |  |  |

3.Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству без использования средств субсидии

| Общественная территория 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Общественная территория 2023 г |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Общественная территория 2024 г |  |  |

- Адресный перечень общественных территорий.

подлежащих благоустройству в рамках участия в реализации региональной программы «Формирование современной городской среды»

| Общественная территория 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сквер вдоль Сиреневого бульвара |  |
| 2. | Парк им. Ю. Гагарина | 2 очередь |
| 3. | Парк реки Милевка | Разработка ПСД |
| Общественная территория 2023 г |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Общественная территория 2024 г |  |  |

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

«Город Псков» правил благоустройства территории

| N п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ... |  |

### Приложение 6

К МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

### Перечни работ

1.Минимальный и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома

| #### I. 1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов придомовой территории |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3 | Установка скамеек, мусорных урн |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Оборудование автомобильных парковок |
| 6 | Замена люков и регулирование крышек колодцев |
| 7 | Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов |
| 8 | Озеленение дворовых территорий |
| 9 | Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 10 | Установка информационных щитов |
| #### 1.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |  |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| 3 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 4 | Установка беседок |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 6 | Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома). |

2.Перечень работ по благоустройству территорий общего пользования

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Установка скамеек |
| 2 | Установка мусорных урн |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Установка, ремонт и реконструкция ограждений |
| 6 | Установка автобусных остановок |
| 7 | Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов) |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9 | Установка информационных щитов |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 12 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия; установка бортового камня; установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков и благоустройство территории вокруг них; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники); устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; устройство фонтанов, обустройство площадок для выгула домашних животных, устройство нового или ремонт действующего общественного туалета) |

Приложение 7

К МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в перечни работ по благоустройству «МП Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется следующим образом:

1) в случае, если работы по благоустройству территорий предусматривают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется проектно-сметным методом с применением сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главэкспертиза России»;

2) в случае если работы по благоустройству содержат виды работ, не предусмотренные п. 1) настоящего приложения к программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется методом сопоставимых рыночных цен.

2. Ориентировочная стоимость работ:

| N п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт, восстановление дорожных покрытий | 1 м2 | 3110,0 |
| 2. | Оборудование парковок | 1 м2 | 2805,4 |
| 3. | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия |  |  |
|  | асфальтобетон | 1 м2 | 3014,0 |
|  | Тротуарная плитка | 1 м2 | 4142,0 |
| 4. | Обеспечение освещения территорий |  |  |
|  | Установка уличных фонарей на железобетонной опоре | 1 шт. | от 131430, до 150000 |
|  | Установка уличных фонарей на фланцевой опоре | 1 шт. | от 129000, до 140000 |
|  | Установка фонарей на фасаде многоквартирного дома | 1 шт. | от 9000 до 15000 |
| 5. | Установка урн (типовая железобетонная с металлической вставкой) | 1 шт. | от 2800 до 6000 |
| 6. | Установка скамеек | 1 шт. | от 18753,33 до 44000 |
|  | Скамья без спинки |  |  |
|  | Скамья парковая со спинкой |  |  |
| 7 | Озеленение территорий (восстановление, создание газонов) | 1 м2 | от406 до 639,56 |
| 8 | Установка ограждений | 1 м.п. | от 2100 до 5000 |
| 9 | Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность») | 1 шт. | 137113,64 |
| Ориентировочная стоимость оборудования детских спортивно-игровых площадок |  |  |  |
| 10 | Устройство основания детской площадки |  |  |
|  | Устройство основания детской площадки из песка | 1 м2 | от 534 до 780 |
|  | Устройство основания детской площадки из плитки | 1 м2 | от 3646 до 5469 |
|  | Устройство основания детской площадки из резиновой крошки | 1 м2 | от 3400 до 5103 |
| 11 | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. | от 250000 до 400000 |
| 12 | Карусель | 1 шт. | от 75000 до 120000 |
| 13 | Качалка-балансир | 1 шт | от 30000 до 50000 |
| 14 | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами | 1 шт. | от 65000 до 862000 |
| 15 | Качалка на пружинах | 1 шт. | от 35000 до 78000 |
| 16 | Песочный дворик | 1 шт. | от 30000 до 50000 |
| 17 | Панно-головоломка | 1 шт. | от 27350,00 до 41000 |
| 18 | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. | от 120000 до 160000 |

Приложение 8

К МП «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Город Псков»

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых

территорий, организация финансового и трудового участия

#### 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Псков», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» (далее - муниципальная программа).

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к программе)

4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления. При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии со статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с указанием формы участия и ответственного лица предоставляется в управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее - управление) вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу.

#### 2. Организация финансового и трудового

участия заинтересованных лиц

7. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по благоустройству из дополнительного перечня работ.

8. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в управление могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении денежных средств, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц, иные расчетно-платежные документы.

9. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

10. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в управление отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением фото-, видеоматериалов.

#### 3. Организация аккумулирования и контроля

расходования средств заинтересованных лиц

11. Сбор и аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц на выполнение работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в рамках настоящего Порядка управлением.

12. Управление заключает соглашение с ответственным лицом, указанным в копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В соглашении определяются порядок, сроки, сумма перечисления денежных средств, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля управлением и заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, согласие ответственного лица на осуществление управлением проверок соблюдения целевого использования аккумулированных денежных средств.

13. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня п. 3 данного Порядка.

14. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц управлению осуществляется в срок не позднее чем за 5 дней до объявления конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в соглашении.

15. Реквизиты для перечисления денежных средств заинтересованных лиц направляются управлением заявителям на основании их обращений, а также размещаются на официальном портале Администрации города Пскова. Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по представленным реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы города Пскова.

16. Управление обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

17. Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на сумму поступивших денежных средств от заинтересованных лиц.

18. Управление обеспечивает софинансирование за счет бюджета города Пскова мероприятий по выполнению работ из дополнительного перечня в рамках выполнения обязанностей наймодателя жилых помещений по договору социального найма (пп. 2 п. 2 ст. 65 ЖК РФ) в доле, соответствующей доле жилой площади таких помещений в общей жилой площади многоквартирного дома.

19. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий.

20. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

21. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

#### 4. Условия возврата аккумулированных

денежных средств заинтересованным лицам

22. Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств получателям средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения процедуры размещения муниципального заказа;

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Глава Администрации города Пскова                             А.Н. Братчиков