РЕШЕНИЕ

№ 1488 от 26 марта 2021 года

Принято на 48-ой очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва

Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 № 535, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1.Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год согласно Приложению, к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города Пскова Е.А. Полонская

Приложение к Решению

Псковской городской Думы

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2021 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2. | Чистка систем открытых ливневых канализации | Приложение № 2 |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4. | Ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5. | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6. | Высадка цветов | Приложение № 6 |
| 7. | Уборка аварийных деревьев | Приложение № 7 |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий | Приложение № 8 |
| 9. | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов | Приложение № 9 |
| 10. | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 10 |

**Приложение № 1**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Мост через реку (ручей) Милевка в створе улицы Гремячая в г. Пскове | по 30.11.2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 27 727,7 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 2 | Мост через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей (осуществление строительного контроля) | по 30.11.2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 994,8 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 3 | ул. Сосновая от ул. Яна Райниса до ул. Окраинная и ул. Окраинной от ул. Сосновой до ул. Ранней | 2021-2023гг | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 6 273,6 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 4 | Автодорожный мостовой переход через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) (ПСД) | по 20.11.2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 30 500,0 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 5 | Устройство недостающих пешеходных дорожек в городе Пскове (Разработка ПСД) | 2021г | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 495,0 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 6 | Устройство недостающих велодорожек в городе Пскове (Разработка ПСД) | 2021-2023гг | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 1000,0 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |
| 7 | ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц примыкающих к ним (2 очередь)» (ПСД) | по 31.08.2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 7000,0 тыс. руб.  Областной и городской бюджет |

**Приложение № 2**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

чистки систем открытых ливневых канализаций в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Объем работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Открытые водостоки Завокзального района | 3000 пм | 1 полугодие по заявкам УГХ | МКУ "Специализированная служба" | Бюджет города Пскова |
| 2 | Открытые водостоки ручьев: "Милевка", "Колокольничий", "Чертов", "Ремонтка" | 2000 пм | 1 полугодие по заявкам УГХ | МКУ "Специализированная служба" | Бюджет города Пскова |
| 3 | Открытые водостоки района "Шабаны" | 2000 пм | 2 полугодие | МКУ "Специализированная служба" | Бюджет города Пскова |
| 4 | Остальные водостоки | 10000 пм | в течении года по аварийным заявкам | МКУ "Специализированная служба" | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Ремонт колодцев. Территория МО "Город Псков" | 300 шт (по мере необходимости) | до декабря 2021 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Чистка ливневых колодцев. Территория МО "Город Псков" | 300 шт (по мере необходимости) | до декабря 2021 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Лесная, 10 |  |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Кузнецкая ,43 | По результатам осмотра | Январь 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 3 | Л.Толстого 52 |  |  |  |
| 4 | Огородная, 10 |  |  |  |
| 5 | Малый пер. ,16 |  |  |  |
| 6 | Крестки, 6 |  |  |  |
| 7 | Воровского, 13 |  |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 8 | Плехановкий посад 22,45 Б |  |  |  |
| 9 | Воеводы Шуйского, 8 | По результатам осмотра | Февраль 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 10 | Короткая, 9 |  |  |  |
| 11 | Речная, 10 |  |  |  |
| 12 | Кремль, 2 |  |  |  |
| 13 | Н.Васильева 19,24,34 |  |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 14 | О.Кошевого, 19 |  |  |  |
| 15 | О.Кошевого-угол Северной | По результатам осмотра | Март 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 16 | Проезд Л.Поземского |  |  |  |
| 17 | Ветряная, 4 |  |  |  |
| 18 | Ветряная/ пер.А.Невского |  |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 19 | А.Невского. 3 | По результатам осмотра | Апрель 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 20 | А.Невского/Матросова |  |  |  |
| 21 | 5-й пер-к Псковстроя |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 22 | 2-ой пер.Хлебной горки |  |  |  |
| 23 | 3-ий пер.Хлебной горки |  |  |  |
| 24 | Л.Поземского, 91 |  |  |  |
| 25 | Аллейная, 11 | По результатам осмотра |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 26 | Аллейная (у садика) | Май 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 27 | Ипподромная 87,97 |  |  |
| 28 | Белинского,9 |  |  |
| 29 | Торошинская 11,28 |  |  |
| 30 | Крестовское шоссе 19,69 | По результатам осмотра | Июнь 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 31 | Широкая 11,23 |
| 32 | Гарнизонный пер., 12 |
| 33 | Ипподромная-угол Гремячего пер |
| 34 | Советской Армии 4,5,31 |  | Июль 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 35 | М.Горького-угол Казарменного пер. | По результатам осмотра |
| 36 | Правды 5,17,36 |  |
| 37 | Солнечная, 53 |  |  |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 38 | Спартака, 3 |  | Август 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 39 | Харченко - угол Гатчинской |  |  |  |
| 40 | Лунинская, 13 | По результатам осмотра |  |  |
| 41 | Лепешинского, 23 |  |  |  |
| 42 | Фомина/ Паровозной |  |  |  |
| 43 | Я.Райниса, 19,27,31,49 | По результатам осмотра | Сентябрь 2021г. |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 44 | Мичуринская, 25 | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 45 | Вокзальная, 9 |  |
| 46 | п. Лесхоз (1 шт.) (ул.Луговая,9) | По результатам осмотра | Октябрь 2021г. | МП г. Пскова «Горводоканал | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 47 | Псковкирпич (6 шт.) (ул. Боровая 8, 19, 36, 46; ул.Черняховского 6,12) |
| 48 | Лисьи горки (2шт) (ул.Хвойная 2, ул.Трохина 7) | По результатам осмотра | Ноябрь 2021г. |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 49 | Рельсовая, 18 |  |
| 50 | Зональное шоссе ,20 |  |
| 51 | К. Назаровой 22,43 |  |
| 52 | М. Горького, 72 | По результатам осмотра | Декабрь 2021г. |  | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 53 | Железнодорожная, 10 | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 54 | Инструментальная, 3 |  |
| 55 | Петровская 23 |  |
| 56 | Киселёва, 5 |  |
| 57 | Черский пер., 7 |  |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2021 г. | Участок №1 - подрядная организация ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» Муниципальный контракт № 182 от 28.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 84184,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2021 г. | Участок № 2 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 187 от 30.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 73474,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2021 г. | Участок №3 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 163 от 03.12.2019 | Дорожный фонд: в сумме 100666,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место высадки | Площадь посадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина (зеленая зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул. К.Маркса, четная сторона) | 88 | 01.05.2021 - 07.05.2021 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет муниципального образования "Город Псков" – 9418,0 тыс.руб. |
| 2 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная, четная сторона, между д. 22 и д. 36) | 2 |
| 3 | Ботанический сад, цветники в виде "ЗВЕЗДЫ" | 5 |
|  | ИТОГО: | 95 |
| 1 | Кутузовский сад | 121 | 20.05.2021 - 10.06.2021 |
| 2 | Цветник на пл. Победы у стелы "Город воинской славы" | 226 |
| 3 | Зеленая зона у бюста И.К.Кикоина | 8 |
| 4 | Сквер на площади Ленина | 315 |
| 5 | Памятник псковичам, расстрелянным в июне 1941 г., на пл. Ленина | 197 |
| 6 | Сквер у Дома Советов | 180 |
| 7 | Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина | 99 |
| 8 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 238 |
| 9 | Клумба на пл. Героев-десантников | 8 |
| 10 | Зеленая зона у ГТС | 60 |
| 11 | Зеленая зона у Администрации г. Пскова и Псковской городской Думы | 83 |
| 12 | Цветник у дома N 15 по Октябрьскому проспекту | 18 |
| 13 | Ботанический сад | 131 |
| 14 | Детский парк | 540 |
| 15 | "Место встречи" | 20 |
| 16 | Зеленая зона у д. N 9 по ул. Советской | 70 |
| 17 | Зеленая зона по ул. Пушкина | 120 |
| 18 | Парковая зона у Дома офицеров | 60 |
| 19 | Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная, 32) | 64 |
| 20 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 75 |
| 21 | Сквер у гостиницы "Рижская" | 257 |
| 22 | Ботанический сад, цветники в виде "ЗВЕЗДЫ" | 5 |
| 23 | Сквер породненных городов | 2 |
| 24 | Зеленая зона у д. N 13 по ул. Пушкина (драмтеатр им. А.С.Пушкина) | 30 |
| 25 | Сквер у монумента "Танк Т-34" (в границах: пл. Героев-десантников, ул. 128 Стрелковой дивизии, урез воды р. Великой) | 74 |
| 26 | Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул. Юности) | 135 |
| 27 | Левый берег р. Псковы от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 146 |
| 28 | Сквер Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К.Маркса) | 44 |
| 29 | Клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 80 |
|  | Итого | 3406 |
|  | Высадка однолетней цветочной рассады на территории воинских захоронений города Пскова |  |
| 1 | Воинское захоронение по ул. Юбилейной в г. Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 30 |
| 2 | Братская могила "65 тысяч" советских военнопленных, погибших в концлагере "Кресты" (Крестовское шоссе) | 60 |
| 3 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная, четная сторона, между д. 22 и д. 36) | 2 |
|  | Итого | 92 |
|  | Высадка однолетней цветочной рассады в цветники с многолетними растениями (по периметру цветника) |  |
| 1 | Сквер на площади Ленина | 28 |
| 2 | Детский парк | 96 |
| 3 | Сквер у дома Советов | 25 |
| 4 | Сквер на площади Победы, у памятника Неизвестному солдату | 18 |
| 5 | Сквер у гостиницы "Рижская" | 23 |
| 6 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 24 |
| 7 | Сквер по ул. Л.Поземского (от Золотой набережной до ул. Застенной) | 100 |
| 8 | Левый берег р. Псковы от Кузнецкого моста до Троицкого моста | 57 |
|  | Итого | 371 |
|  | Посадка луковиц тюльпанов |  | 01.10.2021-15.11.2021 |
|  | Сквер у Дома Советов (в границах улиц: Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта) | 110 |
|  | Цветник на пл. Победы у стелы «Город воинской славы» | 226 |
|  | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Калинина) | 238 |
|  | Зелёная зона у Администрации города Пскова (у д.22 по ул. Некрасова) | 83 |
|  | Ботанический сад (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Октябрьский пр. крепостная стена) | 111 |
|  | сквер на площади Ленина (у памятного знака памяти жертв фашистской оккупации города Пскова в 1941 году) | 197 |
|  | Сквер на пл.Ленина | 75 |
|  | Зелёная зона по Октябрьскому пр. (нечётная сторона) от ул. Некрасова до ул. Гоголя | 60 |
|  | Детский парк (в границах: Октябрьский пр., ул.Советская, ул.Некрасова) | 540 |
|  | Клумба на пл. Героев-Десантников (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128 Стрелковая дивизия) | 8 |
|  | Зелёная зона у д.№ 13 по ул.Пушкина (драмтеатр им. А.С. Пушкина) | 30 |
|  | Цветник у дома №15 по Октябрьскому пр. | 18 |
|  | Зелёная зона у дома № 1 по ул. Ленина («Место встречи») | 20 |
|  | Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 80 |
|  | Воинское захоронение по ул.Юбилейная в г.Пскове (ул. Юбилейная у д. 59) | 30 |
|  | Парковая зона у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молодова) | 60 |
|  | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе у д.92) | 60 |
|  | Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул.Юности) | 135 |
|  | Сквер Павших борцов | 44 |
|  | Итого | 2125 |  |
|  | ВСЕГО | 6089 |  |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| МО «Город Псков» | 1000 | 2021 год | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 8**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2021 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | д. № 12 по ул.А.Алехина | Ремонт дорожного покрытия | Июль 2021 года | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2387,0 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |
| 2 | д. № 11а по ул.Звездной | Ремонт дорожного покрытия | Июль 2021 года | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 4969,2 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |
| 3 | д. №50 по Рижскому пр. | Ремонт дорожного покрытия | Июль 2021 года | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2814,6 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |
| 4 | д. № 9 по ул.Стахановской | Ремонт дорожного покрытия | Июль 2021 года | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 1176,0 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

на 2021 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Сквер на площади Ленина | до 31.12.21 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 28007,9 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |
| 2 | Парк им. Ю.Гагарина (ПСД) | до 14.05.21 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 598,0 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков») |
| 3 | Благоустройство сквера на территории около МКД №1/3 по ул. Советской и территории около дома №3 на площади Ленина (ПСД) | до 01.06.21 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | Средства партнеров и бюджет г. Пскова –  56,7 тыс. руб.  (Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020») |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков»

на 2021 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. | Разработка проектов реконструкции, озеленения и благоустройства территории МО «Город Псков» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | с 01.10.2021 по 31.10.2021 | Сарбеева Л.Л. |
| 3. | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Разработка проектов реконструкции озеленения и благоустройства действующих парков города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | с 01.04.2021 по 30.04.2021 | Сарбеева Л.Л. |
| 6. | Скос травы на территории МО «Город Псков» | 01.05.2021 -30.09.2021 | Сарбеева Л.Л. |
| 7. | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | до 31.12.2021 | Сарбеева Л.Л. |
| 8. | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы (посадка деревьев и кустарников) | до 01.10.2021 | Сарбеева Л.Л. |

Глава города Пскова Е.А. Полонская