1801

08.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                от 17 декабря 2015 г. № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»

В целях оптимизации расходов средств бюджета муниципального образования «Город Псков» на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной постановлением Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2703,             в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»:

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)», изложить                    в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 116 303.6 | 25 811.3 | 21 086.4 | 20 010.5 | 21 102.1 | 20 770.5 | 20 780.6 | 20 780.6 | 266 645.6 |
|  | средства областного бюджета | 78 612.9 | 18 336.0 | 60 871.4 | 154 174.8 | 75 334.5 | 7564,3 | 65037,0 | 102969,7 | 562 900.6 |
|  | средства федерального бюджета | 24 306.8 | 24 085.7 | 29 717.4 | 11 091.5 | 47 186.4 | 78525,5 | 120214,1 | 120214,1 | 455 341.5 |
|  | Всего по программе: | 219 223.3 | 68 233.0 | 111 675.2 | 185 276.8 | 143 623.0 | 106 860.3 | 206 031.7 | 243 964.4 | 1 284 887.7 |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 70 384.6 | 15 221.5 | 58 165.2 | 153 819.6 | 75 271.6 | 6 720.1 | 53 821.7 | 56 654.4 | 490 058.7 |
|  | средства федерального бюджета | 0.0 | 17 357.9 | 27 781.8 | 6 385.2 | 41 061.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92 586.8 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 70 384.6 | 32 579.4 | 85 947.0 | 160 204.8 | 116 333.5 | 6 720.1 | 53 821.7 | 56 654.4 | 582 645.5 |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 8 227.3 | 3 113.5 | 2 705.2 | 354.2 | 61.9 | 214.6 | 57.0 | 57.0 | 14 790.7 |
|  | средства федерального бюджета | 6 846.4 | 6 727.8 | 1 935.6 | 4 706.3 | 6 124.5 | 21 240.0 | 5 643.0 | 5 643.0 | 58 866.6 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 15 073.7 | 9 841.3 | 4 640.8 | 5 060.5 | 6 186.4 | 21 454.6 | 5 700.0 | 5 700.0 | 73 657.3 |
|  | Жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 16 025.6 | 16 091.9 | 10 830.7 | 9 653.6 | 9 291.8 | 9 350.0 | 9 350.0 | 9 350.0 | 89 943.6 |
|  | Всего по подпрограмме: | 16 025.6 | 16 091.9 | 10 830.7 | 9 653.6 | 9 291.8 | 9 350.0 | 9 350.0 | 9 350.0 | 89 943.6 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 90 765.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 765.9 |
|  | средства федерального бюджета | 17 460.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57285.5 | 114571.1 | 114571.1 | 303888.1 |
|  | средства областного бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.6 | 11157.3 | 46257.3 | 58043.2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 108 226.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 914.1 | 125 728.4 | 160 828.4 | 452697.2 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 9 512.1 | 9 719.4 | 10 255.7 | 10 356.9 | 11 810.3 | 11 420.5 | 11 430.6 | 11 430.6 | 85 936.1 |
|  | средства областного бюджета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 513.1 | 9 720.4 | 10 256.7 | 10 357.9 | 11 811.3 | 11 421.5 | 11 431.6 | 11 431.6 | 85 944.1 |

»;

б) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы»:

- в п.1 цифру «41» заменить на цифру «35»;

- в п. 3 цифру «66» заменить на цифру «64»;

- в п. 6 цифру «498» заменить на цифру «457»;

2) в разделе V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей             и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы»:

а) в абзаце 2 цифру «41» заменить на цифру «35»;

б) в абзаце 4 цифру «66» заменить на цифру «64»;

в) в абзаце 7 цифру «498» заменить на цифру «457»;

3) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых                           для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1 284 887,7 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета 455 341,5 тыс. руб.;

из средств областного бюджета – 562 900,6 тыс. руб.;

из средств бюджета города Пскова – 266 645,6 тыс. руб.

Объемы финансирования, выделяемые на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

4) в приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» внести следующие изменения:

а) строку:

«

| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 180 | 228 | 205 | 97 | 102 | 83 | 73 | 71 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 180 | 228 | 205 | 97 | 102 | 83 | 71 | 69 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

б) строку:

«

| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

в) строки:

«

| 2.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными | Единица | 47 | 97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Площадь расселенных жилых помещений | Квадратный метр | 1885,9 | 3172,4 | 2804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 2.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными | Единица | 47 | 97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Площадь расселенных жилых помещений | Квадратный метр | 1885,9 | 3172,4 | 2804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7362,9 |

»;

г) строку:

«

| 1.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 38 | 51 | 7 | 85 | 55 | 112 | 110 | 38 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 38 | 51 | 7 | 85 | 55 | 112 | 69 | 38 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

5) в приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку:

«

| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 – 31.12.2023 | 295890,4 | 108226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187664,1 | 91 семья (233 человека), переселенная из аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения; Расселение 18 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 2804,6 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 – 31.12.2023 | 452697,2 | 108226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57914,1 | 125728,4 | 160828,4 | 289 семья (817 человека), переселенная из аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения; Расселение 70 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 10167,5 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

б) строки:

«

| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 582645,5 | 70384,6 | 32579,4 | 85947,0 | 160204,8 | 116333,5 | 6720,1 | 53821,7 | 56654,4 | Наличие специализированного жилого помещения для заключения договора найма с указанной категорией граждан. Заключенные договоры найма специализированного жилого помещения – 498 | Неисполнение Закона Псковской области от 03.06.2011 № 1082-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 74 094,5 | 15 073,7 | 9 841,3 | 4 640,8 | 5 060,5 | 6 186,4 | 21 891,8 | 5700,0 | 5700,0 | Наличие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства Предоставленные социальные выплаты молодым семьям в количестве – 76 | Невыполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 504 |
|  | Всего: |  |  | 1128518,1 | 219223,3 | 68233,0 | 111675,2 | 185276,8 | 143623,0 | 49383,4 | 80303,3 | 270800,1 |  |  |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 582645,5 | 70384,6 | 32579,4 | 85947,0 | 160204,8 | 116333,5 | 6720,1 | 53821,7 | 56654,4 | Наличие специализированного жилого помещения для заключения договора найма с указанной категорией граждан. Заключенные договоры найма специализированного жилого помещения – 457 | Неисполнение Закона Псковской области от 03.06.2011 № 1082-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 73 657,3 | 15 073,7 | 9 841,3 | 4 640,8 | 5 060,5 | 6 186,4 | 21 454,6 | 5700,0 | 5700,0 | Наличие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства Предоставленные социальные выплаты молодым семьям в количестве – 83 | Невыполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 504 |
|  | Всего: |  |  | 1 284 887,7 | 219223,3 | 68233,0 | 111675,2 | 185276,8 | 143623,0 | 106860,3 | 206031,7 | 243964,4 |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму 1 «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» в пункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифру «66» заменить на цифру «64»;

- 2) в абзаце 17  раздела III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифру «66» заменить на цифру «64».

- 3. Внести в подпрограмму 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» следующее изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | местный бюджет | 90765,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90765,9 |
|  | федеральные средства | 17460,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57285,5 | 114571,1 | 114571,1 | 303888,1 |
|  | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 | 11157,3 | 46257,3 | 58043,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 108226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57914,1 | 125728,4 | 160828,4 | 452697,2 |

»;

б)  в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

- в п.1 слова «91 семья (233 человека)» заменить на слова «289 семей (817 человек)»;

- п. 2 изложить в следующей редакции:

«2. Расселение 70 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 10167,5 кв. м.»;

2)  в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

а) в  абзаце 8 цифры «91» заменить на цифры «289»;

б) в абзаце 9 цифры «2804,6» заменить на цифры «10167,5»;

в) абзац 11 изложить в следующей редакции:

«Расселение 70 аварийных многоквартирных домов, признанных

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 10167,5 кв. м.»;

г) абзац 12 изложить в следующей редакции:

«289 семей (817 человек), переселенных из аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения.»

3) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

а) абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1 «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих

в аварийном жилищном фонде.»;

б)  абзац 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) строительство многоквартирного жилого дома для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.»;

- 4) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить                        в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 90765,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90765,9 |
| федеральные средства | 17460,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57285,5 | 114571,1 | 114571,1 | 303888,1 |
| областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 | 11157,3 | 46257,3 | 58043,2 |
| Всего по подпрограмме: | 108226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57914,1 | 125728,4 | 160828,4 | 452697,2 |

- »;

5) в приложение 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» внести следующие изменения:

- а) строку:

«

| 1 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | УУРЖП АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 295840,8 | 108176,8 |  |  |  |  |  |  | 187664,1 | Приобретение права муниципальной собственности на жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 90716,4 | 90716,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 203247,9 | 17460,4 |  |  |  |  |  |  | 185787,5 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 1876,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,6 |  |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; | УУРЖП АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 452647,7 | 108176,8 |  |  |  |  | 57914,1 | 125728,4 | 160828,4 | Приобретение права муниципальной собственности на жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 90716,4 | 90716,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 303888,1 | 17460,4 |  |  |  |  | 57285,5 | 114571,1 | 114571,1 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 58043,2 |  |  |  |  |  | 628,6 | 11157,3 | 46257,3 |  |

»;

б) строки:

«

|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 295890,4 | 108226,3 |  |  |  |  |  |  | 187664,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 90765,9 | 90765,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 203247,9 | 17460,4 |  |  |  |  |  |  | 185787,5 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 1876,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,6 |  |

»

изложить в следующей редакции:

«

|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 452697,2 | 108226,3 |  |  |  |  | 57914,1 | 125728,4 | 160828,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 90765,9 | 90765,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 303888,1 | 17460,4 |  |  |  |  | 57285,5 | 114571,1 | 114571,1 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 58043,2 |  |  |  |  |  | 628,6 | 11157,3 | 46257,3 |  |

».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                                        Б.А. Елкин