2503

22.12.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова          от 25 ноября 2021 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения           муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях приведения финансового обеспечения и содержания                муниципальной программы в соответствие с Решением Псковской городской Думы от 24.12.2021 № 1790 «О бюджете города Пскова на 2022 год                и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 179     Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 года      № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации       и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 28, 32, Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 25 ноября 2021 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения       населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ муниципальной программы «Создание     условий для повышения качества обеспечения населения муниципального         образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

- а) строку «Источники финансирования МП, в том числе по годам:»    изложить в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования МП, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| местный бюджет | 12919,7 | 10961,9 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 28793,6 |
| областной бюджет | 56473,7 | 950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57424,0 |
| федеральный бюджет | 1021733,4 | 94082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115816,0 |
| внебюджетные средства | 60288,0 | 3499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63787,0 |
| Всего по программе: | 1151414,8 | 109493,8 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1265820,6 |

- »;

2) в разделе V «Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы, характеристика основных мероприятий»:

а) в основном мероприятии 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» абзац «- осуществление предпроектных работ       и разработка проектно-сметной документации по реконструкции выпусков ливневых стоков: у моста 50-летия Октября и возле производственной территории ООО «ЖБИ-1» на ул. Алмазной (устранение предписания Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора              по сбросу сточных вод в водный объект р. Великая);» изложить в следующей редакции:

«- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации инженерных изысканий по объекту: «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в г. Пскове;»;

б) в основном мероприятии 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» после абзаца «- реконструкция участка ливневой канализации по ул. Инженерной г. Пскове, в т.ч. ПИР;» добавить абзац следующего содержания:

«- технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома № 3 по 3-му переулку Псковстроя  с прокладкой внутридомовых сетей водоснабжения и канализации.»;

в) в основном мероприятии 5. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков» после абзаца «- устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района;» добавить абзац следующего содержания:

«- прокладка водопроводных и канализационных сетей к учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета ФГБОУ ПО «Псковский государственный университет» в г. Пскове.»;

3) в приложении 1. «Целевые индикаторы муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального «Город Псков» коммунальными услугами»                             к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

а) строку «Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры» цели «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом потребности повышения энергоэффективности в коммунальной сфере» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | м | 571,8 | 0 | 4991 | 1469 | - | - | - | - | Х | Стратегия-2030, задача 3.2.4. |

- »;

б) строку «Протяженность построенных водопроводных сетей» задачи 2 «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 3791 | - | - | - | - | - | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры, Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора |  |

»;

в) строку «Протяженность построенных канализационных сетей» задачи 2 «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | м | 571,8 | 0 | 1200 | 1469 | - | - | - | - |  |  |

»;

4) приложение 2 «Перечень основных мероприятий и сведений             об объемах финансирования муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы                «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

| Наименование основного мероприятия программы | Срок реализации основного мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнитель основного мероприятия | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия на конец срока действия | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам реализации |  |  | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы, задачами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 | Показатель 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | всего | 23833,8 | 0,0 | 3376,9 | 20456,9 | 0,0 | УГХ АГП, УГД АГП, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МКУ г. Пскова «Специализированная служба», МКУ «Стройтехнадзор» | Ежегодно обеспечено содержание в надлежащем состоянии и своевременный ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков». В 2022 году будет выполнено: -устройство водоотведения от пожарного водоема по пер. Моторному; - работы по разработке проектно-сметной документации инженерных изысканий по объекту: «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в г. Пскове»; -реконструкция участка ливневой канализации по ул. Инженерной в г. Пскове, в т.ч. ПИР; - технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома № 3 по 3-му переулку Псковстроя с прокладкой внутридомовых сетей водоснабжения и канализации | 1. Наличие актов выполненных работ (и иных документов) по обеспечению надлежащего состояния и своевременного ремонта систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков», Да -1/нет-0 2. Доля объектов коммунальной инфраструктуры из реестра обращений граждан и судебных решений по которым выполнены работы по отношению к общему количеству объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в реестр обращений граждан и судебных решений, % | Х | Х | Доля письменных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Пскова, по вопросам оказания коммунальных услуг, по которым приняты меры реагирования от общего числа таких обращений, Отсутствие нарушений требований законодательства на общее время устранения аварий и технологических нарушений на сетях газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  | 2022 | 11345,8 | 0,0 | 3376,9 | 7968,9 | 0,0 |  |  |  | 1 | 10% |  |
|  | 2023 | 9888,0 | 0,0 | 0,0 | 9888,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 20% |  |
|  | 2024 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 30% |  |
|  | 2025 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 40% |  |
|  | 2026 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 50% |  |
|  | 2027 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 60% |  |
| Основное мероприятие 2. (Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | всего | 49617,5 | 49121,3 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал» | В 2022 году будет завершено строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», г. Псков. | Наличие акта выполненных работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, Да -1/нет-0 | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. |
|  | 2022 | 49617,5 | 49121,3 | 496,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова | всего | 853543,0 | 818221,3 | 16489,6 | 0,0 | 18832,1 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» | В 2022 году выполнены работы по: -реконструкции теплотрассы от котельной №1 Гаражный пр., 12; - реконструкции котельной № 27 по ул. Солнечная, 14 с заменой физически изношенного оборудования с установкой автоматизированных котлов типа КВ-ГМ-7,56 МВт в количестве 2шт.; - реконструкции теплотрассы от котельной №18 Маргелова, 2-ой км до камеры ТК18-1-1, 2 Ду530; - модернизации КНС г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53; - инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство станции умягчения воды, подаваемой из поземного водозабора г. Пскова»; - техническому перевооружению котельной №19, ул. Л. Поземского, д.63. - техническому перевооружению котельной №6 ул. Пригородная, д.9. Начаты работы по: - строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова. В 2023 году будут выполнены работы по: - строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова. В 2023 году будут выполнены работы по: - техническому перевооружению котельной №2 ул. Я. Райниса, д.53. - техническому перевооружению котельной №8 ул. Боровая, д.26а. - техническому перевооружению котельной №20 Гаражный пр., д.5 | 1. Наличие акта выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды, Да -1/нет-0 2. Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания, Количество построенных объектов, предназначенных для умягчения воды, Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 796772,5 | 765482,5 | 15956,9 | 0,0 | 15333,1 |  |  |  | 0 | 7 |  |
|  | 2023 | 56770,5 | 52738,8 | 532,7 | 0,0 | 3499,0 |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Реализация проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020». | всего | 51115,9 | 0,0 | 6161,0 | 0,0 | 44954,9 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал | В 2022 году будут выполнены работы по капитальному строительству второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string») | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 51 115,9 | 0,0 | 6161,0 | 0,0 | 44 954,9 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков» | Всего | 284027,7 | 248473,4 | 30900,3 | 4654,0 | 0,0 | УС и КР АГП, УГД АГП, МКУ «Стройтехнадзор», МП г. Пскова «Горводо-канал» | В 2022 году проведено Строительство внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове. В 2022 году будет проведена реконструкция канализационной насосной станции по ул. Линейная в г. Пскове. В 2022 году будет выполнено устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района В 2022 году будет выполнена прокладка водопроводных и канализационных сетей к учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета ФГБОУ ПО «Псковский государственный университет» в г. Пскове В 2023 году будет завершено строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове. | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей, ед. | Х | Х | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры, Протяженность построенных водопроводных сетей, Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора, Протяженность построенных канализационных сетей |
|  | 2022 | 241770,4 | 207129,6 | 30482,7 | 4158,1 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2023 | 42257,3 | 41343,8 | 417,6 | 495,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | Всего | 3682,7 | 0,0 | 0,0 | 3682,7 | 0,0 | Управление образования АГП | Ежегодно обеспечено снижение расходов на обеспечение электроэнергий бюджетных учреждений | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт | Х | Х | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета, Количество установленных энергосберегающих источников освещения |
|  | 2022 | 792,7 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2023 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2024 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2025 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2026 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2027 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
| Итого по программе | всего | 1265820,6 | 1115816,0 | 57424,0 | 28793,6 | 63787,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 2022 | 1151414,8 | 1021733,4 | 56473,7 | 12919,7 | 60288,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 109493,8 | 94082,6 | 950,3 | 10961,9 | 3499,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на первого заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову И.В.

Глава города Пскова                                                                              Б.А. Елкин