282

22.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                  от 01.02.2016 № 98 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» в 2016 - 2025 г.г.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Паспорт программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» в 2016 - 2025 г.г.», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 01.02.2016 № 98, следующие изменения:

1)  в подразделе 1) «Анализ состояния системы водоснабжения» раздела 4 «Перечень мероприятий и целевых показателей» после абзаца «6.  Выполнение работ по проектированию и строительству станции умягчения питьевой воды производительностью 42 000 м3/сутки на очистных сооружениях водопровода подземного водозабора г. Пскова.» дополнить абзацем следующего содержания:

«7. Реконструкция очистных сооружений поверхностного водозабора (ул. Советской Армии 51).»;

3) Таблицу 3 раздела 5 «Фактические и плановые расходы                             на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по годам, предусмотренных программой» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятий | Оценка финансовых потребностей (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | 42 274 | 25866 | 5 877 | 36500,00 | 304 178,84 | 3151,92 |  |
| 2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 49 504 | 0 | 15273,36 | 17490 | 16740,36 | 0 | 19 000 |
|  | Итого расходов на выполнение инвестиционного проекта по годам реализации | 91 778 | 25 866 | 21 150 | 53 990 | 320 919,2 | 3 152 | 19 000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | 12711,80 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 10951,80 |  |
| 2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 346547,47 | 28777,18 | 45303,65 | 81127,20 | 23669,94 | 133999,50 | 33670 |
|  | Итого расходов на выполнение инвестиционного проекта по годам реализации | 359259,27 | 28777,18 | 45303,65 | 81127,20 | 25429,94 | 144951,30 | 33670 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельного оборудования | 1316702,406 | 33352,08 | 33944,09 | 23353,27 | 89603,13 | 641697,063 | 494752,723 |
| 2 | Реконструкция ЦТП | 27156,92 | 9153,10 | 6309,17 | 6236,17 | 2127,12 | 3331,36 |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | 141792,5 | 27113,82 | 27758,25 | 38216,38 | 29157,08 | 19546,98 |  |
|  | Итого расходов на выполнение инвестиционного проекта по годам реализации | 1485651,826 | 69619,01 | 68011,51 | 67805,81 | 120887,33 | 664575,403 | 494752,723 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок (рекультивация свалки) | 154200 | 2000 | 3000 | 149200 | 0 | 0 |  |
|  | Итого расходов на выполнение инвестиционного проекта по годам реализации | 154200 | 2000 | 3000 | 149200 | 0 | 0 |  |

»;

4) раздел «Мероприятия по развитию систем водоотведения» и раздел «Мероприятия по развитию систем теплоснабжения» таблицы 4 раздела 5 «Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по годам, предусмотренных программой» изложить                в следующей редакции:

«

| Год | Название мероприятия | Целевые показатели | Ответственный исполнитель | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 2019 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 25866 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 0 |
| 2020 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 5 877 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 15273,36 |
| 2021 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 36500,00 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 17490 |
| 2022 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 304 178,84 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 16740,36 |
| 2023 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 3151,92 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 0 |
| 2024 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 0 |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 19 000 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет, и в газете «Псковские Новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

И.п. Главы Администрации

города Пскова                                                                                      И.В. Иванова