435

16.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова          от 25 ноября 2021 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях приведения финансового обеспечения и содержания муниципальной программы в соответствие с Решением Псковской городской Думы от 24.12.2021 № 1790 «О бюджете города Пскова на 2022 год                и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 года       № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 25 ноября 2021 года  № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

- а) строку «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Соисполнители программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МКУ г. Пскова «Специализированная служба» |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Источники финансирования МП, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования МП, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| местный бюджет | 17318,2 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 23458,2 |
| областной бюджет | 81106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81106,5 |
| федеральный бюджет | 487215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487215,5 |
| внебюджетные средства | 63905,7 | 3499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67404,7 |
| Всего по программе: | 649545,9 | 4727 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 | 659184,9 |

- »;

2) в разделе V «Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы, характеристика основных мероприятий»:

а) в основном мероприятии 1. «Обеспечение надлежащего состояния систем тепло- , водо- , газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» задачи 1 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов» после абзаца «- выполнение работ по объектам из реестра обращений граждан и судебных решений. Перечень объектов, нуждающихся в финансировании, приведен в таблице 2. Объем средств на финансирование таких объектов определяется ежегодно при подготовке проекта бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период» дополнить абзацами следующего содержания:

« - осуществление предпроектных работ и разработка проектно-сметной документации по реконструкции выпусков ливневых стоков: у моста            50 - летия Октября  и возле производственной территории ООО «ЖБИ-1»     на ул. Алмазной (устранение предписания Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по сбросу сточных вод       в водный объект р. Великая);

- реконструкция участка ливневой канализации по ул. Инженерной       г. Пскове, в т.ч. ПИР.»;

б) в основном мероприятии 2. «(Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» задачи 1 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов» абзац « -  строительство водозабора подземных вод в г. Пскове (2 этап).» исключить;

в) в основном мероприятии 3. «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова» задачи 1 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов» после абзаца «-техническое перевооружение котельной № 20 Гаражный пр., д. 5 с заменой котла       Дев25-14-150ГМ.» дополнить абзацами следующего содержания:

« - инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации                 по объекту: «Строительство станции умягчения воды, подаваемой                 из поземного водозабора г. Пскова;

- реконструкция котельной № 27 по ул. Солнечная, 14 с заменой физически изношенного оборудования с установкой автоматизированных котлов типа КВ-ГМ-7,56 МВт в количестве 2 шт.;

- реконструкция теплотрассы от котельной № 18 Маргелова, 2-ой км до камеры ТК18-1-1, 2 Ду530»;

г) задачу 1 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов» дополнить основным мероприятием 4, изложив его в следующей редакции:

«Основное мероприятие 4. Реализация проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020».

Цель мероприятия - обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выполнение работ по капитальному строительству второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string»).»;

д)  в задаче 2 «Развитие инженерной инфраструктуры»:

- абзац «Основное мероприятие 4. «Реализация мероприятий                          по развитию инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков.»;

- после абзаца « - реконструкция магистральных инженерных сетей водоотведения и сооружений на них по ул. Линейная.» дополнить абзацем следующего содержания:

«- устройство магистральных инженерных сетей  водоснабжения                  для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района.»;

е) в задаче 3 «Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере»  абзац «Основное мероприятие 5. «Проведение мероприятий, направленных                                         на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.»;

3) в приложении  1 « Целевые индикаторы муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»                 к  муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

а) строку «Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры» цели «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом потребности повышения энергоэффективности в коммунальной сфере» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | м | 571,8 | 0 | 3588 | - | - | - | - | - | Х | Стратегия-2030, задача 3.2.4. |

- »;

б) строку «Количество построенных, модернизированных                        и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры» цели «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом потребности повышения энергоэффективности в коммунальной сфере» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20225 | 2026 | 2027 |  |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 8 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | Х | ПМРС-2030, мероприятие 3.2.1.5 |

- »;

в) строку «Протяженность построенных водопроводных сетей» задачи 2 «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20225 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 2588 | - | - | - | - | - | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры, Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора |  |

»;

г) строку «Протяженность построенных канализационных сетей» задачи 2 «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя МП, на достижение которого оказывает влияние индикатор задачи | Принадлежность показателя к показателям Стратегии 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ, к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20225 | 2026 | 2027 |  |  |
| 2.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | м | 571,8 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |

»;

4)  приложение 2 «Перечень основных мероприятий и сведений об объемах финансирования муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципальногобразования «Город Псков» коммунальными услугами»  изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы                «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

| Наименование основного мероприятия программы | Срок реализации основного мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнитель основного мероприятия | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия на конец срока действия | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам реализации |  |  | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы, задачами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 | Показатель 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | всего | 26105,6 | 0,0 | 8156,0 | 17949,6 | 0,0 | УГХ АГП, УС и КР АГП, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МКУ г. Пскова «Специализированная служба» | Ежегодно обеспечено содержание в надлежащем состоянии и своевременный ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков». В 2022 году будет выполнено: -устройство водоотведения от пожарного водоема по пер. Моторному. -осуществление предпроектных работ и разработка проектно-сметной документации по реконструкции выпусков ливневых стоков: у моста 50- летия Октября и возле производственной территории ООО «ЖБИ-1» на ул. Алмазной (устранение предписания Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по сбросу сточных вод в водный объект р. Великая); -реконструкция участка ливневой канализации по ул. Инженерной в г. Пскове, в т.ч. ПИР | 1. Наличие актов выполненных работ (и иных документов) по обеспечению надлежащего состояния и своевременного ремонта систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков», Да -1/нет-0 2. Доля объектов коммунальной инфраструктуры из реестра обращений граждан и судебных решений по которым выполнены работы по отношению к общему количеству объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в реестр обращений граждан и судебных решений, % | Х | Х | Доля письменных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Пскова, по вопросам оказания коммунальных услуг, по которым приняты меры реагирования от общего числа таких обращений, Отсутствие нарушений требований законодательства на общее время устранения аварий и технологических нарушений на сетях газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  | 2022 | 22855,6 | 0,0 | 8156,0 | 14699,6 | 0,0 |  |  |  | 1 | 10% |  |
|  | 2023 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 20% |  |
|  | 2024 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 30% |  |
|  | 2025 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 40% |  |
|  | 2026 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 50% |  |
|  | 2027 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 60% |  |
| Основное мероприятие 2. (Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | всего | 49617,4 | 49121,2 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | УС и КР АГП; УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал» | В 2022 году будет завершено строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», г. Псков. | Наличие акта выполненных работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, Да -1/нет-0 | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. |
|  | 2022 | 49617,4 | 49121,2 | 496,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова | всего | 324817,2 | 238094,3 | 64273,1 | 0,0 | 22449,8 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» | В 2022 году будут выполнены работы по: -реконструкции теплотрассы от котельной №1 Гаражный пр., 12; - реконструкции котельной № 27 по ул. Солнечная, 14 с заменой физически изношенного оборудования с установкой автоматизированных котлов типа КВ-ГМ-7,56 МВт в количестве 2шт.; - реконструкции теплотрассы от котельной №18 Маргелова, 2-ой км до камеры ТК18-1-1, 2 Ду530; - модернизации КНС г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53; - инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство станции умягчения воды, подаваемой из поземного водозабора г. Пскова»; - техническому перевооружению котельной №19, ул. Л. Поземского, д.63. - техническому перевооружению котельной №6 ул. Пригородная, д.9 В 2023 году будет введена в эксплуатацию станция умягчения воды. В 2023 году будут выполнены работы по: - техническому перевооружению котельной №2 ул. Я. Райниса, д.53. - техническому перевооружению котельной №8 ул. Боровая, д.26а. - техническому перевооружению котельной №20 Гаражный пр., д.5 | 1. Наличие акта выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды, Да -1/нет-0 2. Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания, Количество построенных объектов, предназначенных для умягчения воды, Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 321318,2 | 238094,3 | 64273,1 | 0,0 | 18950,8 |  |  |  | 0 | 7 |  |
|  | 2023 | 3499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3499,0 |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Реализация проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020». | всего | 51115,9 | 0,0 | 6161,0 | 0,0 | 44954,9 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал | В 2022 году будут выполнены работы по капитальному строительству второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string») | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 51 115,9 | 0,0 | 6161,0 | 0,0 | 44 954,9 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков» | Всего | 204060,8 | 200000,0 | 2020,2 | 2040,6 | 0,0 | УС и КР АГП, МП г. Пскова «Горводо-канал» | В 2022 году будет проведена реконструкция сетей ливневой канализации в районе микрорайона «Сиреневый бульвар» г. Пскова. В 2022 году проведено устройство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона «Сиреневый бульвар» г. Пскова. В 2022 году будет проведена реконструкция магистральных инженерных сетей водоотведения и сооружений на них по ул. Линейная в г. Пскове. В 2022 году будет выполнено устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей, ед. | Х | Х | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры, Протяженность построенных водопроводных сетей, Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора, Протяженность построенных канализационных сетей |
|  | 2022 | 204060,8 | 200000,0 | 2020,2 | 2040,6 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | Всего | 3468,0 | 0,0 | 0,0 | 3468,0 | 0,0 | Управление образования АГП | Ежегодно обеспечено снижение расходов на обеспечение электроэнергий бюджетных учреждений | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт | Х | Х | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета, Количество установленных энергосберегающих источников освещения |
|  | 2022 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2023 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2024 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2025 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2026 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2027 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
| Итого по программе | всего | 659184,9 | 487215,5 | 81106,5 | 23458,2 | 67404,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 2022 | 649545,9 | 487215,5 | 81106,5 | 17318,2 | 63905,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 4727 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 3499,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете « Псковские новости»   и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                                                  Б.А. Елкин