РЕШЕНИЕ

№352 от 29 марта 2024 года

Принято на 20-ой очередной сессии Псковской городской Думы седьмого созыва

Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 № 535, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1. Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин

Приложение к решению

Псковской городской Думы

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2024 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог  и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2. | Чистка систем открытых ливневых канализаций | Приложение № 2 |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4. | Ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5. | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6. | Высадка цветов | Приложение № 6 |
| 7. | Уборка аварийных деревьев | Приложение № 7 |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий | Приложение № 8 |
| 9. | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов | Приложение № 9 |
| 10. | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 10 |

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин

**Приложение № 1**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Шоссейная (от ул. Алмазная до ул. Окольная) в городе Пскове. | 20.09.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 11 236,63  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 2 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Шоссейная  (от ул. Алмазная до ул. Окольная)  в городе Пскове. (авторский надзор  по объекту) | 20.09.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 21,28 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 3 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Шоссейная (от ул. Алмазная до ул. Окольная) в городе Пскове. (строительный контроль  по объекту) | 20.09.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 236,94 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 4 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Ижорского батальона (от д. № 15 по ул. Ижорского батальона до ул. Алехина; от д. № 57а по ул. Ижорского батальона  до разворотной площадки) в городе Пскове. | 27.09.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 24 669,81  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 5 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Ижорского батальона (от д. № 15 по ул. Ижорского батальона до ул. Алехина; от д. № 57а по ул. Ижорского батальона  до разворотной площадки) в городе Пскове (строительный контроль  по объекту) | 27.09.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 385,00 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от  ул. Металлистов до  ул. Вокзальная) | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 109 223,39  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от  ул. Металлистов до ул. Вокзальная) (авторский надзор по объекту) | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 1,00 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от  ул. Металлистов до ул. Вокзальная) (строительный контроль по объекту) | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 1 225,12  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая  и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним  (2 очередь) | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 50 050,00  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним  (2 очередь) (авторский надзор  по объекту) | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 117,36 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним  (2 очередь) (строительный контроль по объекту) | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 1 042,47  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт ул. Германа  в городе Пскове | 20.11.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 303 030,30  тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт ул. Германа  в городе Пскове (авторский надзор) | 20.11.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 559,45 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |
| 14 | Капитальный ремонт ул. Германа  в городе Пскове (строительный контроль по объекту) | 20.11.2024 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 5 986,14 тыс. руб.  Областной  и городской бюджет |

**Приложение № 2**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

чистки систем открытых ливневых канализаций в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Чистка систем открытых ливневых канализаций территории МО «Город Псков» | по заявкам | - | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Областной  и городской бюджет |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Ремонт колодцев. Территория МО «Город Псков» | 120 шт.  (по мере необходимости) | до декабря 2024 года | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Городской бюджет |
| 2 | Чистка ливневых колодцев. Территория МО «Город Псков» | 1000 шт. (по мере необходимости) | до декабря 2024 года | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Городской бюджет |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Колонка водоразборная 2-й переулок Хлебной горки | по результатам осмотра | Январь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 2 | Колонка водоразборная 3-й переулок Хлебной горки |
| 3 | Колонка водоразборная 5-й переулок Псковстроя д. 4 |
| 4 | Колонка водоразборная Зональное шоссе д.20 |
| 5 | Колонка водоразборная Кремль |
| 6 | Колонка водоразборная ул. Железнодорожная д. 10 |
| 7 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 19 | по результатам осмотра | Февраль | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 8 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.36 |
| 9 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.46 |
| 10 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.8 |
| 11 | Колонка водоразборная ул. Гарнизонный переулок д.12 |
| 12 | Колонка водоразборная Шоссейный переулок д.3 |
| 13 | Колонка водоразборная Шоссейный переулок д.19 |
| 14 | Колонка водоразборная ул. Инструментальная д. З |
| 15 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 22 | по результатам осмотра | Март | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 16 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 43 |
| 17 | Колонка водоразборная ул. Киселева д. 5 |
| 18 | Колонка водоразборная ул. Короткая д. 9 |
| 19 | Колонка водоразборная ул. Крестки д.6 |
| 20 | Колонка водоразборная ул. Лепешинского д. 18 |
| 21 | Колонка водоразборная ул. Лесная д. 10 |
| 22 | Колонка водоразборная ул. Луговая д.9 | по результатам осмотра | Апрель | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 23 | Колонка водоразборная ул. Лунинская д. 13 |
| 24 | Колонка водоразборная ул. М. Горького/  Казарменный переулок |
| 25 | Колонка водоразборная ул. М. Горького д.71 |
| 26 | Колонка водоразборная ул. Мичуринская д.25 |
| 27 | Колонка водоразборная ул. Петровская д.2З |
| 28 | Колонка водоразборная ул. Правды д. 17 | по результатам осмотра | Май | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 29 | Колонка водоразборная ул. Правды д.5 |
| 30 | Колонка водоразборная ул. Рельсовая д. 18 |
| 31 | Колонка водоразборная ул. Солнечная д.53 |
| 32 | Колонка водоразборная ул. Спартака /Крестовский переулок |
| 33 | Колонка водоразборная ул. Трохина д. 7 |
| 34 | Колонка водоразборная ул. Фомина/ул. Паровозная |
| 35 | Колонка водоразборная ул. Харченко/ул. Гатчинская | по результатам осмотра | Июнь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 36 | Колонка водоразборная ул. Хвойная д.2 |
| 37 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д. 12 |
| 38 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д.6 |
| 39 | Колонка водоразборная ул. Черский переулок д. 7 |
| 40 | Колонка водоразборная ул. Широкая д. 11 |
| 41 | Колонка водоразборная ул. Широкая д.23 |
| 42 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.27 | по результатам осмотра | Июль | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 43 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 19 |
| 44 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.31 |
| 45 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.49 |
| 46 | Колонка водоразборная ул. Аллейная д. 11 |
| 47 | Колонка водоразборная ул. Белинского д.9 |
| 48 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная /  Гремячий переулок | по результатам осмотра | Август | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 49 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 87 |
| 50 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 97 |
| 51 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д.50 |
| 52 | Колонка водоразборная ул. Кузнецкая д.4З |
| 53 | Колонка водоразборная ул. О. Кошевого д. 19 |
| 54 | Колонка водоразборная ул. Поземского д.91 |
| 55 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д. 11 | по результатам осмотра | Сентябрь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 56 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д.28 |
| 57 | Колонка водоразборная ул. Ветряная д.4 |
| 58 | Колонка водоразборная ул. Ветряная/переулок А. Невского |
| 59 | Колонка водоразборная ул. Воеводы Шуйского д.8 |
| 60 | Колонка водоразборная ул. Вокзальная д.9 |
| 61 | Колонка водоразборная ул. Воровского д. 13 | по результатам осмотра | Октябрь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 62 | Колонка водоразборная ул. Кошевого/ул. Северная |
| 63 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д.27 |
| 64 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д.69 |
| 65 | Колонка водоразборная ул. Л. Толстого д.52 |
| 66 | Колонка водоразборная ул. Малый переулок д. 16 |
| 67 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. 19 | по результатам осмотра | Ноябрь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 68 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д.24 |
| 69 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. З4 |
| 70 | Колонка водоразборная ул. Невского / А. Матросова |
| 71 | Колонка водоразборная ул. Невского д.3 |
| 72 | Колонка водоразборная ул. Огородная д. 10 |
| 73 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 22 | по результатам осмотра | Декабрь | МП г. Пскова  «Горводоканал» | Собственные средства МП  г. Пскова  «Горводоканал» |
| 74 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 54 |
| 75 | Колонка водоразборная ул. проезд Л. Поземского |
| 76 | Колонка водоразборная ул. Речная д. 10 |
| 77 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д.31 |
| 78 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д. 4 |
| 79 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д.5 |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2024 г. | Участок №1 - подрядная организация ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» Муниципальный контракт № 56 от 12.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 101 000,00 тыс. руб.,  в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2024 г. | Участок № 2 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 67 от 12.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 96 000,00  тыс. руб.,  в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период  2024 г. | Участок №3 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 68 от 14.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 131 059,89 тыс. руб.,  в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место высадки | Площадь посадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования, тыс. руб. |
| I | Посадка однолетней цветочной рассады |  | Период с 06.05.2024 по 26.06.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова - 10 806,00 тыс. руб. |
| 1 | Кутузовский сад | 107 |
| 2 | Цветник на пл. Победы  у стелы «Город воинской славы» | 226 |
| 3 | Сквер у Дома Советов | 180 |
| 4 | Парк Культуры и отдыха  им. А.С. Пушкина | 99 |
| 5 | Сквер на площади Победы  у памятника Неизвестному солдату | 184 |
| 6 | Клумба на пл. Героев-Десантников | 8 |
| 7 | Зеленая зона у ГТС | 60 |
| 8 | Зеленая зона  у Администрации г. Пскова | 83 |
| 9 | Цветник у дома N 15  по Октябрьскому пр. | 18 |
| 10 | Ботанический сад | 131 |
| 11 | Детский парк | 540 |
| 12 | Сквер «Место встречи»  на ул. Ленина | 20 |
| 13 | Зеленая зона у д. N 9  по ул. Советской | 17 |
| 14 | Зеленая зона по ул. Пушкина (от Октябрьского пр.  до ул. Ленина) | 120 |
| 15 | Парковая зона у Дома Офицеров | 60 |
| 16 | Сквер у автовокзала  (ул. Вокзальная, 32) | 64 |
| 17 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 75 |
| 18 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 257 |
| 19 | Сквер у Мироносицкого кладбища | 7 |
| 20 | Ботанический сад, цветники  в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
| 21 | Сквер породненных городов | 2 |
| 22 | Зеленая зона у д. N 13 по  ул. Пушкина (драмтеатр  им. А.С. Пушкина) | 30 |
| 23 | Сквер у монумента  «Танк Т-34» (в границах:  пл. Героев-десантников,  ул. 128 стрелковой Дивизии, урез воды р. Великая) | 74 |
| 24 | Сквер им. 60-летия Октября | 50 |
| 25 | Левый берег р. Пскова  от Кузнецкого моста  до Троицкого моста (Финский парк) | 276 |
| 26 | Клумба на пересечении Крестовского  и Ленинградского шоссе | 80 |
| 27 | Сквер павших борцов | 44 |
| 28 | Аллея Ветеранов | 54 |
| 29 | Воинское захоронение по  ул. Юбилейной в г. Пскове  (ул. Юбилейная, 59) | 30 |
| 30 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60 |
| 31 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная, четная сторона между д. 22 и д. 36) | 2 |
| 32 | Воинское захоронение  в Песках (напротив д. N 42  по ул. Железнодорожной) | 28 |
|  | Итого | 2991 |  |  |  |
| II | Посадка луковиц тюльпанов |  | Период с 01.10.2024 по 15.11.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  4 496,00 тыс. руб. |
| 1 | Сквер у Дома Советов  (в границах улиц: Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта) | 110 |
| 2 | Цветник на пл. Победы  у стелы «Город воинской славы» | 226 |
| 3 | Сквер на площади Победы  у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Калинина) | 238 |
| 4 | Зелёная зона у Администрации города Пскова (у д.22 по  ул. Некрасова) | 83 |
| 5 | Ботанический сад (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Октябрьский пр. крепостная стена) | 111 |
| 6 | Зелёная зона по Октябрьскому пр. (нечётная сторона) от  ул. Некрасова до ул. Гоголя | 60 |
| 7 | Детский парк (в границах: Октябрьский пр.,  ул. Советская, ул. Некрасова) | 540 |
| 8 | Клумба на  пл. Героев-Десантников (пересечение ул. Кузнецкой  и ул. 128 Стрелковая дивизия) | 8 |
| 9 | Зелёная зона у д.№ 13  по ул. Пушкина (драмтеатр  им. А.С. Пушкина) | 30 |
| 10 | Цветник у дома №15  по Октябрьскому пр. | 18 |
| 11 | Зелёная зона у дома № 1 по ул. Ленина («Место встречи») | 20 |
| 12 | Круглая клумба на пересечении Крестовского  и Ленинградского шоссе | 80 |
| 13 | Воинское захоронение по  ул. Юбилейная в г. Пскове (ул. Юбилейная у д. 59) | 30 |
| 14 | Парковая зона у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молодова) | 60 |
| 15 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе у д.92) | 60 |
| 16 | Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул. Юности) | 135 |
| 17 | Сквер Павших борцов | 44 |
|  | Итого | 1853 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4844 |  |  |  |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| МО «Город Псков» | 500 | 31.12.2024 | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 8**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»   
на 2024 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 52 | Благоустройство дворовой территории (дорожные работы) | 12.07.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова,  3 830,49 тыс. руб. |
| 2 | г. Псков, ул. Гражданская, д. 17а | Благоустройство дворовой территории (дорожные работы) | 01.09.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова,  2 662,00 тыс. руб. |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

на 2024 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник  и объем  финансирования |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования - сквер на Сиреневом бульваре МО «Город Псков» | 01.08.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет  34 139,45  тыс. руб. |
| 2 | Благоустройство спортивной площадки на территории общего пользования между д. 62  и д. 62а на ул. Инженерной и д. 11 на ул. Алтаева  в городе Пскове | 30.06.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет  1 881,26 тыс. руб. |
| 3 | Благоустройство спортивной площадки на общественной территории у домов 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре  и домов 12, 14, 16 на  ул. Звездной в г. Пскове | 30.06.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет  2 011,65 тыс. руб. |
| 4 | Обустройство пешеходных дорожек к спортивным площадкам на общественных территориях (между д. 62  и д. 62а на ул. Инженерной и д. 11 на ул. Алтаева  и у д. 11, д. 13, д.17 на Сиреневом бульваре  и д. 12, д.14, 16 на  ул. Звездной в городе Пскове) | 15.07.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет  733,73 тыс. руб. |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации  на благоустройство территории общего пользования – сквер  у гостиницы «Рижская»  в городе Пскове | 01.08.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет  2 600,00 тыс. руб. |
| 6 | Благоустройство общественной территории между детским садом № 28 и ул. Технической д. 8 | 15.07.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный  и областной бюджет |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации  на благоустройство территории общего пользования - Парка 300-летия прокуратуры возле ул. Никольской в городе Пскове | 01.08.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  4 200,0 тыс. руб. |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации  по обустройству  «Сквера Героев» | 31.05.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  1 918,29 тыс. руб. |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации  на благоустройство территории общего пользования - лесопарк Корытово муниципального образования «Город Псков» | 31.08.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  2 100,00 тыс. руб. |
| 10 | Выполнение работ по ремонту Мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века в сквере у Дома офицеров в городе Пскове | 01.09.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  3 245,00 тыс. руб. |
| 11 | Благоустройство зеленой зоны в центре кругового движения на площади Героев-десантников  в городе Пскове | 01.07.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова  1 348,97 тыс. руб. |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

на 2024 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка лесохозяйственного регламента  на территории городских лесов, расположенных  в границах МО «Город Псков» | 31.12.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 2. | Осенний месячник по санитарной очистке  и благоустройству территории МО «Город Псков» | 01.10.2024 - 31.10.2024 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 3. | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | весенне-летне-осенний период 2024 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 4. | Весенний месячник по санитарной очистке  и благоустройству территории МО «Город Псков» | 15.04.2024 - 15.05.2024 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 5. | Скос травы на территории МО «Город Псков» | 31.10.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 6. | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | 31.12.2024 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 7. | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин