10.10.2013

2727

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 26.06.2012 № 1748 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

В целях совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Администрации города Пскова  от 15.01.2008 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков», Распоряжения Администрации города Пскова  от 04.05.2012 № 325-р «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 26.06.2012 № 1748 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.», следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы, составляет 7 256 582,427 тыс. рублей, из них: 1) средства федерального бюджета– 3 034 213,941 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 –823,023 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 3 033 390,918 тыс. рублей; 2) средства областного бюджета – 3 220953,063 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 – 55 272,144 тыс. рублей; 2013 –71 693,593 тыс. рублей; 2014 –3 093 987,330 тыс. рублей; 3) средства местного бюджета – 1 001 415,423 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 – 236 139,942 тыс. рублей; 2013 –156 624,047 тыс. рублей; 2014 – 608 651,434 тыс. рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) раздел III «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы» изложить в следующей редакции:

«1. Цель Программы - совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

2) развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

2. Сроки реализации Программы

Программа разработана на период 2012-2014 годы. Реализация программных мероприятий в указанный расчетный период позволит сформировать фундамент для решения поставленных задач и целей Стратегии развития города Пскова до 2020 года, утвержденной  Решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 № 1989.

| Цель Программы - Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы: |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; |  | 2. Развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы |  |  |
| 1) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 20 |  |
| 2012 год | 19,97 |  |
| 2013 год | 14,3 |  |
| 2014 год | 67,6 |  |
| 2) Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 24 |  |
| 2012 год | 24 |  |
| 2013 год | 24 |  |
| 2014 год | 100 |  |
| 3) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в км |  |
| базовый 2011 год | 46,1 |  |
| 2012 год | 48,48 |  |
| 2013 год | 52,53 |  |
| 2014 год | 268,89 |  |
| 4) Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в тыс. м² |  |
| базовый 2011 год | 414,9 |  |
| 2012 год | 460,1 |  |
| 2013 год | 520,7 |  |
| 2014 год | 1882,2 |  |

»;

3) раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы

тыс.руб.

|  | Всего 2012-2014гг. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего по программе | 7 256582,427 | 292 235,109 | 228 317,636 | 6 736 029,682 |
| Из них |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 034 213,941 | 823,023 | 0,000 | 3 033 390,918 |
| областной бюджет | 3 220 953,063 | 55 272,144 | 71 693,593 | 3 093 987,330 |
| местный бюджет | 1 001 415,423 | 236 139,942 | 156 624,047 | 608 651,434 |

»;

4) Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

5) Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за  исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова  В.Н. Волкова.

Глава Администрации города Пскова                                              И.В. Калашников

Приложение 1

к Постановлению Администрации города Пскова

от 10.10.2013 № 2727

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

Перечень мероприятий программы

Развитие автомобильных дорог местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 годы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 4909180,821 | 292235,109 | 228317,636 | 4388628,076 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1950698,178 | 823,023 | 0,000 | 1949875,155 |  |
|  | областной бюджет |  | 2077437,3 | 55272,144 | 71693,589 | 1950471,567 |  |
|  | Местный бюджет |  | 881045,343 | 236139,942 | 156624,047 | 488281,354 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 395779,021 | 292235,109 | 228317,636 | 3437226,276 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 222,79 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1467,3 м². |
|  | федеральный бюджет |  | 1498782,178 | 823,023 | 0,000 | 1497 959,155 |  |
|  | областной бюджет |  | 1625521,5 | 55 272,144 | 71693,589 | 1498 555,767 |  |
|  | Местный бюджет |  | 83475,343 | 236139,942 | 156624,047 | 440 711,354 |  |
| 2) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 661869,127 | 226018,427 | 152850,7 | 283 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 661869,127 | 226018,427 | 152850,7 | 283 000 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 625479,127 | - 214628,427 | - 142850,7 | - 268 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | - 214628,427 | - 142850,7 | - 268 000 |  |
| 3) | - Содержание искусственных дорожных сооружений |  | - 36390 | - 11 390 | - 10000 | - 15 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 36390 | - 11 390 | - 10000 | - 15 000 |  |
| 4) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1 514 645,694 | 66216,682 | 75 466,94 | 1 372 962,076 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 652 681,303 | 823,023 | 0,000 | 651 858,28 |  |
|  | областной бюджет |  | 779 421,425 | 55 272,144 | 71 693,593 | 652 455,692 |  |
|  | Местный бюджет |  | 82 542,966 | 10 121,515 | 3 773,347 | 68 648,104 |  |
| 5) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1781263,000 | 0,000 | 0,000 | 1781263,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 846100,075 | 0,000 | 0,000 | 846100,075 |  |
|  | областной бюджет |  | 846100,075 | 0,000 | 0,000 | 846100,075 |  |
|  | Местный бюджет |  | 89063,850 | 0,000 | 0,000 | 89063,850 |  |
| 6) | Ремонт и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 951400,000 | 0 | 0,000 | 951400,000 | Увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 100 % (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2015 году; |
|  | федеральный бюджет |  | 451916,000 | 0 | 0,000 | 451916,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 451914,000 | 0 | 0,000 | 451914,000 |  |
|  | Местный бюджет |  | 47570,000 | 0 | 0,000 | 47570,000 |  |
| 7) | Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 188000,000 | 0 | 0 | 188000,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 89 300,0 | 0 | 0 | 89 300,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 89300,000 | 0 | 0 | 89300,000 |  |
|  | Местный бюджет |  | 9400,000 | 0 | 0 | 9400,000 |  |
| 8) | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 763400,000 | 0 | 0 | 763400,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 362616,000 | 0 | 0 | 362616,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 362 614,0 | 0 | 0 | 362 614,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 38170,000 | 0 | 0 | 38170,000 |  |
| 2. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 2 407 401,606 | 0 | 0,000 | 2 407 401,606 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 268,89 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1882,2 м². |
|  | федеральный бюджет |  | 1 143 515,763 | 0 | 0,000 | 1 143 515,763 |  |
|  | областной бюджет |  | 1 143 515,763 | 0,000 | 0,000 | 1 143 515,763 |  |
|  | Местный бюджет |  | 120 370,080 | 0,000 | 0,000 | 120 370,080 |  |
| 1) | реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 639 261,606 | 0 | 0,000 | 639 261,606 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 303 649,263 | 0,000 | 0,000 | 303 649,263 |  |
|  | областной бюджет |  | 303 649,263 | 0,000 | 0,000 | 303 649,263 |  |
|  | Местный бюджет |  | 31 963,080 | 0,000 | 0,000 | 31 963,080 |  |
| 2) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1 768 140 | 0,000 | 0,000 | 1 768 140 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 839 866,5 | 0,000 | 0,000 | 839 866,5 |  |
|  | областной бюджет |  | 839 866,5 | 0,000 | 0,000 | 839 866,5 |  |
|  | Местный бюджет |  | 88407,000 | 0,000 | 0,000 | 88407,000 |  |
|  | Всего по программе |  | 7 256 582,427 | 292 235,109 | 228 317,636 | 6 736 029,682 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 3 034 213,941 | 823,023 | 0,000 | 3 033 390,918 |  |
|  | областной бюджет |  | 3 220 953,063 | 55 272,144 | 71 693,593 | 3 093 987,330 |  |
|  | Местный бюджет |  | 1 001 415,423 | 236 139,942 | 156 624,047 | 608 651,434 |  |

».

Глава Администрации города Пскова                           					     И.В. Калашников

Приложение 2

к Постановлению Администрации города Пскова

от 10.10.2013 № 2727

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы № п/п; Объект (наименование, местонахождение); Ввод мощностей, км; Объем финансирования, тыс.руб.; Обоснование включения в программу. 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2012 год. Всего; 2,384; 66216,682; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования «Город Псков», функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы». федеральный бюджет; 823,023. областной бюджет; 55 272,144. местный бюджет; 10121,515. в том числе пообъектно:. 1; ул. Р.Люксембург (от ул. М.Горького до ул. Народной); 0,745; 9010,000. 2; ул. Кузнецкая (от пл. Героев Десантников до площади Победы); 0,216; 2976,000. 3; ул. Вокзальная (от ул. Я.Фабрициуса до Октябрьского пр.); 0,495; 16400,336. 4; пл. Победы; -; 10310,000. 5; пл. Героев Десантников; -; 6570,000. 6; Ремонт моста имени 50-летия Октября в городе Пскове; 0,229; 2 854,236. 7; Ремонт Ольгинского моста в городе Пскове; 0,311; 3 767,532. 8; Ремонт Крестовского путепровода в городе Пскове; 0,387; 4 823,208. 9; Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год; 8639,030. 10; пер. Машинистов; 0,600; 866,340. 2013 год; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 4,049; 75 466,936. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 71 693,589. местный бюджет; 3773,347. в том числе пообъектно:. 1; Ремонт улицы Юбилейной на участке от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского в городе Пскове (выборочно); 0,485; 9 439,828. 2; Ремонт улицы Ипподромной на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов в г.Пскове; 0,887; 11 840,352. 3; Ремонт улицы Печорской в г.Пскове; 0,505; 4 386,203. 4; Ремонт улицы Труда в г. Пскове; 2,466; 17 779,136. 5; Ремонт улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной в г.Пскове; 0,585; 20 145,975. 6; Ремонт моста имени Александра Невского через реку Великую в г. Пскове; 0,387; 8 540,544. 7; Ремонт Октябрьского проспекта на участке от улицы Кузнецкой до улицы Вокзальной - тротуаров в г. Пскове (выборочно); -; 2 569,602. 8; Ремонт улицы Яна Фабрициуса - тротуаров в г. Пскове (выборочно); -; 765,320. 2014 год; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы». Всего; 67,487; 1372962,076. федеральный бюджет; 651858,280. областной бюджет; 652455,691. местный бюджет; 68648,104. в том числе пообъектно:. 9; ул.Юбилейная на участке от ул. Коммунальной до моста им. А. Невского; 0,6; 9628,854. 10; ул. Кузнецкая (от площади Победы до Октябрьского проспекта); 0,900; 15100,000. 11; ул. Петровская; 2,490; 44800,000. 12; ул. О.Кошевого; 1,185; 24380,822. 13; ул. Советская (от ул. Некрасова до ул. Вокзальной); 1,012; 19941,000. 14; Свердлова; 2; 32560,000. 15; Карбышева; 2,7; 40517,400. 16; Черняховского; 0,9; 1980,000. 17; Боровая; 1,8; 12540,000. 18; Иркутский переулок; 0,4; 4092,000. 19; 23 Июля; 0,55; 5860,800. 20; Печорская; 0,5; 8250,000. 21; Новаторов; 1,3; 20020,000. 22; Пароменская; 0,6; 11253,000. 23; Псковская; 1,2; 18207,200. 24; Комиссаровский переулок; 0,3; 3755,400. 25; Комсомольский переулок; 0,3; 4602,400. 26; Конная; 0,6; 9750,400. 27; Красноармейская набережная; 4; 48921,400. 28; Мирная; 0,3; 5878,400. 29; Набат; 0,25; 5266,800. 30; Объездная дорога; 1,1; 24972,200. 31; Киевская; 0,3; 4620,000. 32; Киселёва; 1,4; 30800,000. 33; Красногорская; 1,1; 16940,000. 34; Крупской; 0,5; 7700,000. 35; Красных просвещенцев; 0,15; 2310,000. 36; Н. Каратаева; 0,3; 4620,000. 37; Нарвская; 0,2; 3080,000. 38; Никитченко; 0,5; 7700,000. 39; Новосёлов; 0,6; 13200,000. 40; Рокоссовского; 1,3; 57200,000. 41; ул. М.Горького ( от Рижского пр. до ул. Юбилейной); 2,5; 54000,000. 42; Крестовское шоссе; 3,6; 118800,000. 43; Красногвардейский пер.; 0,2; 3080,000. 44; Красногвардейский пер.; 0,2; 3080,000. 45; Лагерная; 0,3; 4620,000. 46; Ленинградская; 1,1; 16940,000. 47; Ленинградский пер.; 0,3; 4620,000. 48; Проезд Леона Поземского; 0,3; 4620,000. 49; Лепешинского; 0,4; 6160,000. 50; Лесная; 1,1; 16940,000. 51; Лиственная; 0,7; 10780,000. 52; Луговая; 0,55; 8470,000. 53; Луковка; 0,2; 3080,000. 54; Любятовская наб.; 0,7; 10780,000. 55; Любятовская ул.; 0,2; 3080,000. 56; Любятовский проезд; 2,2; 33880,000. 57; Мелиораторов пер.; 0,2; 3080,000. 58; Мирная; 0,6; 9240,000. 59; Мирный пер.; 0,8; 12320,000. 60; Мирожская наб.; 0,7; 10780,000. 61; Рабочая; 0,2; 3080,000. 62; Речная; 0,3; 4620,000. 63; Бологовская линия; 1,5; 17000,000. 64; Войсковая; 0,7; 23500,000. 65; Волкова; 0,4; 4000,000. 66; Дновская; 0,5; 5390,000. 67; Гатчинская; 0,3; 4620,000. 68; а/д до д.Терехово, п. Павшино; 1,5; 19680,000. 69; Экипажа Гудина; 2,7; 41580,000. 70; Евлентьева; 0,4; 6614,900. 71; 128Стрелковой Дивизии; 0,7; 23190,200. 72; Текстильная; 0,6; 13200,000. 73; Юбилейная (от моста им 50-летия до Рижского пр.); 4,6; 117540,5. 74; Гагарина; 0,6; 13200,000. 75; Бастионная; 0,5; 6846,400. 77; Энтузиастов пр.; 1,3; 57596,000. 78; Инженерная; 3; 92356,000. 79; Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год; 60150,000. Всего по ремонту 2012-2014; 1514645,694. федеральный бюджет на ремонт 2012-2014; 652681,303. областной бюджет на ремонт 2012-2014; 779421,424. местный бюджет на ремонт 2012-2014; 82542,966. 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2012 год.; улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. в том числе пообъектно:. 2013 год. Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. в том числе пообъектно:. 2014 год; улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 57,600; 1781265,000. федеральный бюджет; 846100,875. областной бюджет; 846100,875. местный бюджет; 89063,250. в том числе пообъектно:. 1; ул. Советская (от Октябрьского пл. до ул. Некрасова); 0,700; 12600,000. 2; ул. Красных Партизан; 0,300; 5400,000. 3; ул. Профсоюзная (тротуар); -; 2000,000. 4; ул. Детская; 0,200; 3600,000. 5; ул. Георгиевская; 0,300; 5400,000. 6; ул. Калинина; 0,700; 76500,000. 7; ул. Я.Фабрициуса; 1,200; 87000,000. 8; ул. Байкова; 0,500; 18000,000. 9; Карла Либкнехта; 0,5; 18000,000. 10; Гражданская; 1,3; 56160,000. 11; Герцена; 0,5; 18000,000. 12; Труда; 2,6; 143280,000. 13; Декабристов; 1,8; 92160,000. 14; Пригородная; 0,9; 28800,000. 15; Железнодорожная; 2,6; 61920,000. 16; Рельсовая; 0,5; 10440,000. 17; Октябрьский проспект; 1,1; 63360,000. 18; Белинского; 2; 50400,000. 19; Нововойсковая; 1,9; 47880,000. 20; Первомайская; 0,9; 28800,000. 21; Плехановский посад; 2,2; 75060,000. 22; Гаражный проезд; 0,7; 14700,000. 23; Мичуринская; 0,9; 18900,000. 24; Морозовская ветка; 0,4; 8400,000. 25; Новгородская; 1,9; 39900,000. 27; Ул. Огородная; 0,3; 6300,000. 28; Ул. Окраинная; 1,5; 31500,000. 29; Озёрный пер.; 0,2; 4200,000. 30; Паровозная; 0,9; 18900,000. 31; Подберёзская; 0,8; 16800,000. 32; Полковая; 0,8; 16800,000. 33; Правды; 1,2; 25200,000. 34; Прямой пер.; 0,2; 4200,000. 35; А/Д Паклино; 2,5; 52500,000. 36; 1-я Песочная; 1; 21000,000. 37; 2-я Песочная; 1,1; 23100,000. 38; Посёлочная; 0,5; 10500,000. 39; 5-й Пер. Псковстроя; 0,2; 4200,000. 40; Рельсовая; 0,5; 10500,000. 41; 2- я Рельсовая; 0,2; 4200,000. 42; Я. Райниса; 3,4; 71400,000. 43; Светлая; 0,7; 14700,000. 44; Северная №1; 0,8; 16800,000. 45; Сельский пер.; 0,2; 4200,000. 46; Сиреневый бульвар; 0,5; 10500,000. 47; Снятная; 0,5; 10500,000. 48; Солнечная; 1,1; 23100,000. 49; Сосновая; 2,3; 48300,000. 50; Софьи Ковалевской; 0,4; 8400,000. 51; Спегальского; 0,35; 7350,000. 52; Спортивная; 0,3; 6300,000. 53; Старотекстильная; 1,1; 23100,000. 54; А/д к д. Силово-Медведово; 1; 21000,000. 55; Стахановский пр.; 0,2; 4200,000. 56; Торфяная; 0,8; 16800,000. 57; Текстильный пер.; 0,3; 6300,000. 58; Трохина; 0,5; 10500,000. 59; Узкий пер.; 0,2; 4200,000. 60; Фомина; 0,5; 10500,000. 61; Фрунзе; 1,3; 27300,000. 62; Хвойная; 0,25; 5250,000. 63; Чехова; 0,3; 6300,000. 64; Шелгунова; 0,4; 8400,000. 65; Широкая; 0,4; 8400,000. 67; Школьная; 0,8; 16800,000. 68; Юности; 0,5; 10500,000. 69; Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2014 год; 143605,000. Всего по капитальному ремонту 2012-2014; 1781265,000. федеральный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 846100,875. областной бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 846100,875. местный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 89063,250. ».

Глава Администрации города Пскова                   			                                                         И. В. Калашников