Приложение к Постановлению

Администрации города Пскова

от  27.09.2013г. № 2615

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2014-2017 годах»

I. ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2014-2017 годах»

| Наименование Программы | « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее-Закон), Жилищной кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация города Пскова |
| Основные разработчики Программы | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор Программы | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |
| Исполнители Программы | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление градостроительной деятельности Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи: - ликвидация аварийного жилищного фонда; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - организация информационной поддержки реализации Программы; - стимулирование развития рынка жилья. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет - 281 739 063,9 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 59 147 583,05 рублей, - средства бюджета Псковской области – 159 428 527,25 рублей; - средства бюджета города Пскова – 63 162 953,6 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Планируется расселение 26 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 6237,4 кв.м. Будут переселены и обеспечены безопасными благоприятными условиями проживания 455 человек. |

- 1. Обоснование принятия Программы

Одно из важнейших направлений развития жилищного хозяйства - ликвидация ветхого и аварийного жилья. Проживание в аварийном фонде снижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в жилых помещениях аварийного дома практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования, то есть снижается потенциальный рынок коммунальных услуг.

Программа предусматривает частичное решение проблемы с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета и средств бюджета города Пскова.

- 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Основные задачи Программы:

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- организация информационной поддержки реализации Программы;

- стимулирование развития рынка жилья.

- 3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2017 годах.

- 4.  Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств бюджета города Пскова.

Объем финансирования Программы определен в соответствии с требованиями Закона.

- Источники и объемы финансирования Программы

| Объем средств, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства бюджета города Пскова |
| 2014 | 62 006 988,4 | 15 038 600,95 | 34 818 265,85 | 12 150 121,6 |
| 2015 | 77 233 455,0 | 16 766 717,64 | 42 795 757,56 | 17 670 979,8 |
| 2016 | 98 723 790,0 | 16 951 640,25 | 50 515 895,95 | 31 256 253,8 |
| 2017 | 43 774 830,5 | 10 390 624,21 | 31 298 607,89 | 2 085 598,4 |
| Итого | 281 739 063,9 | 59 147 583,05 | 159 428 527,25 | 63 162953,6 |

- 5. Обоснование объема средств долевого финансирования

переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Муниципальное образование «Город Псков» обеспечило выполнение условий, предусмотренных статьей 14 Закона, и претендует на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение.

Объем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и бюджета города Пскова, необходимых для реализации Программы, определен как произведение общей площади жилых помещений, занимаемых гражданами в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения и составляет  32 383 руб.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Программой планируется направить за счет средств Фонда 59 147 583,05 руб. Минимальная величина долевого финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с требованиями статьи 18 Закона и составляет 37,91 процента от общего объема финансирования Программы за счет средств Фонда и средств областного бюджета.

Объем долевого финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета составляет 159 428 527,25 руб.

В ходе реализации Программы планируется ликвидировать 6237,4 кв. м аварийного жилищного фонда.

Приобретение жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, либо приобретение жилых помещений по стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость, установленную Программой, будет осуществляться за счет дополнительного финансирования сверх обязательной доли софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета города Пскова.

- Контроль за использованием средств осуществляется финансовым управлением Администрации города Пскова в соответствии с действующим законодательством.

- 6. Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении

которых планируется предоставление финансовой поддержки на

переселение граждан в рамках Программы

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы, по муниципальным образованиям - участникам Программы, приведен в приложении № 1 к Программе (далее - Перечень). В Перечень включены многоквартирные дома, признанные до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, все собственники помещений которых на общих собраниях собственников приняли единогласное решение об участии в Программе.

- 7. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Переселяемым гражданам в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются благоустроенные помещения применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в черте муниципального образования «Город Псков» с согласия граждан.

Для граждан, проживающих в комнатах в коммунальной квартире, площадь изымаемых жилых помещений считается с учетом доли в площади общего имущества в коммунальной квартире.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются:

- на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов); при этом предельная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения не должна превышать 32383 рубля;

- на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания; при этом предельный размер выкупной цены за 1 кв. метр общей площади жилого помещения устанавливается в размере не более 24 287,25 руб.,  что составляет три четверти предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения:

- на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; при этом предельная стоимость 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать 24 287,25 руб., что составляет три четверти предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

Приобретение жилых помещений по цене 1 кв. метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную предельную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения 32 383  руб., оплачивается за счет финансирования из местных бюджетов (сумма разниц стоимостей 1 кв. метра общей площади каждого жилого помещения, где есть такое превышение, умноженной на метраж указанного жилого помещения); приобретение жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, оплачивается за счет финансирования из местных бюджетов (сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженная на установленную предельную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения 32 383 руб. для предоставляемого помещения).

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан представлен в приложении № 2 к Программе.

- 8. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы рассчитаны в натуральных показателях представлены в приложении № 3 к Программе.

- 9. Механизм реализации и контроль за

ходом выполнения Программы

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.

1. Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова:

- является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- является муниципальным заказчиком по размещению заказов на приобретение жилых помещений в рамках Программы (осуществляет приобретение жилых помещений, регистрацию перехода прав);

- заключает договора мены с собственниками жилых помещений;

- осуществляет выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения в аварийном многоквартирном доме, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений пригодных для проживания;

- отчитывается перед финансовым управлением Администрации города Пскова о расходовании денежных средств;

- информирует комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова о приобретенных жилых помещениях в рамках Программы;

- обеспечивает распределение приобретенных в рамках Программы жилых помещений;

- представляет в Администрацию Псковской области информацию о ходе реализации мероприятий программы по форме и в сроки, установленные актом Администрации области;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

- Информирование населения о проводимых мероприятиях по повышению доступности приобретения жилья

- заключает договора социального найма с гражданами, переселяемыми из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных домах;

- обеспечивает прекращение права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области на аварийные жилые дома;

- при необходимости вносит изменения в Программу.

2. Финансовое управление Администрации города Пскова:

- обеспечивает координацию и контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- обеспечивает своевременное финансирование Программы;

- представляет Администрации Псковской области отчет о расходовании средств.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова:

- обеспечивает выкуп нежилых помещений в расселяемых домах;

- осуществляет регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки, расположенные под аварийными жилыми домами;

- осуществляет подготовку документов по списанию муниципального имущества (аварийных домов) подлежащего сносу.

4. Управление городского хозяйства Администрации города Пскова;

- осуществляет подготовку документов по сносу либо реконструкции  аварийного жилищного фонда.

5. Управление градостроительной деятельности Администрации города Пскова:

- обеспечивает формирование земельных участков, на которых расположены аварийные жилые дома.

- 10. Информационное обеспечение Программы

Работа по информационному обеспечению Программы включает в себя:

- проведение информационно-разъяснительной кампании по доведению до населения целей, задач, условий Программы;

- освещение хода реализации Программы;

- доведение информации о планируемых и фактических результатах выполнения Программы, о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств областного бюджета, о правах нанимателей и собственников жилых помещений.

Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных населению средствах массовой информации.

- 11. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Социальная эффективность реализации Программы вытекает из основных задач Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, что приведет к улучшению демографической ситуации в обществе и снижению социальной напряженности.

Выполнение планируемых показателей Программы позволит:

- ликвидировать 6237,3  кв. метра общей жилой площади аварийного жилищного фонда;

- предоставить благоустроенные жилые помещения  455 гражданам, проживающим в 26 аварийных домах на территории муниципального образования «Город Псков».

Глава Администрации города Пскова               			 И.В.Калашников