340

29.03.2016

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 22.10.2014 №2699 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы.»

В целях комплексного решения проблемы улучшения социально-бытовых условий проживания населения города Пскова в жилых домах, в жилых домах повышенной этажности и домах индивидуальной жилой постройки,  обеспечения законных прав граждан на комфортное жилище, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением  Администрации города Пскова от 13.02.2014 №232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 22.10.2014 №2699 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы» следующее изменения:

1) Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

«

| I. ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники программы |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  | 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»» |  |  |  |  |
|  |  | 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Создание комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  | 1. Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы программы |  | 1. Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда |  |  |  |  |
|  |  | 2. Дома, требующие улучшения качества и повышения комфортности |  |  |  |  |
|  |  | 3. Количество домов по программе - 6 |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 01.01.2015 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 24 945,1 | 11885,2 | 6 998.5 | 43828,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 256,9 | 0.0 | 0.0 | 2 256,9 |
|  |  | Всего по программе: | 27 202,0 | 11885,2 | 6 998.5 | 46085,7 |
|  |  | «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»» |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 18 044,7 | 3 900,0 | 0.0 | 21 944,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 256,9 | 0.0 | 0.0 | 2 256,9 |
|  |  | Всего по подпрограмме: | 20 301,6 | 3 900,0 | 0.0 | 24 201,6 |
|  |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 6 900,4 | 7985.2 | 6 998.5 | 21884,1 |
|  |  | Всего по подпрограмме: | 6 900,4 | 7985.2 | 6 998.5 | 21884,1 |

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение уровня технической оснащенности жилищного фонда. |
| --- | --- |
|  | 2. Улучшение качества жилищного фонда города Пскова, повышение комфортности проживания граждан города Пскова. |

»

2) В разделе VII «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» таблицу «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  | Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| Программа . Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество домов по программе - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дома, требующие улучшения качества и повышения комфортности | Штука | 102 |  | 96 | 96 | 96 |  |  |
| 3 | Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда | Процент | 0,0 |  | 5,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена лифтов по Подпрограмме | Штука | 0 |  | 18 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены | Процент | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Всего лифтов, требующих замены | Штука | 308 |  | 290 | 290 | 290 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. | Процент | не менее 0,0 |  | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |  |  |

3) Раздел VIII «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы.

Сведения о перечне подпрограмм и отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

»

4) Раздел IХ «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«IХ. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансовые средства для реализации мероприятий по Программе формируются за счет средств бюджета города Пскова и частично средств собственников.

Средства, направляемые для реализации муниципальной программы, имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на иные цели.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Общий объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы составляет 46085,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 27202,0 тыс. руб.

- Средства бюджета города Пскова – 24945,1 тыс. руб.

- Средства собственников –2256,9 тыс. руб.

- Средства бюджета Псковской области – 0,0 тыс.руб.

2016 год – 11885,2 тыс. руб.

- Средства собственников – 0,0  тыс. руб.

- Средства бюджета города Пскова – 11885,2 тыс. руб.

- Средства бюджета Псковской области – 0,0 тыс.руб.

2017 год -6998,5  тыс. руб.

- Средства бюджета города Пскова – 6998,5 тыс. руб.

- Средства собственников –0,0 тыс. руб.

- Средства бюджета Псковской области – 0,0 тыс.руб.

Уточнение объема финансирования Программы на очередной финансовый год производится финансовым управлением Администрации г. Пскова в следующих случаях:

• корректировка утвержденного объема финансирования на индекс потребительских цен;

• уменьшение объемов финансирования из-за дефицита средств бюджета г. Пскова.»

5) В подпрограмму 1 «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» внести следующие изменения:

а) Раздел I «Паспорт подпрограммы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» изложить в следующей редакции:

«

| - ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Замена 18 лифтов в жилых многоквартирных домах повышенной этажности, которые отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет и подлежат отключению. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение мониторинга ситуации в сфере лифтового оборудования |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | 1. Всего лифтов, требующих замены |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены |  |  |  |  |
|  |  | 3. Замена лифтов по Подпрограмме - 18 |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 18 044,7 | 3 900,0 | 0.0 | 21 944,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 256,9 | 0.0 | 0.0 | 2 256,9 |
|  |  | Всего по подпрограмме: | 20 301,6 | 3 900,0 | 0.0 | 24 201,6 |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | 1. Обеспечение бесперебойной работы лифтового хозяйства города Пскова. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Снятие социального напряжения по причине вывода из эксплуатации лифтов, у которых истек срок эксплуатации (25 и более лет) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение полного соответствия нормативным требованиям технического уровня лифтов |  |  |  |  |
|  |  | 4. Уменьшение доли лифтов, требующих замены по отношению к общему количеству лифтов, находящихся в эксплуатации в жилищном фонде города Пскова. |  |  |  |  |

»

б) В абзаце 2 раздела V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» цифры «21» заменить цифрами «18».

в) Раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

| VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  | Цель 1:Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Замена 18 лифта в жилых многоквартирных домах повышенной этажности, которые отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет и подлежат отключению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, приобретение и установка лифтов (взамен устаревшего оборудования) | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 24 201,6 | 20 301,6 | 3 900,0 |  | Наличие разработанной проектно-сметной документации |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21 944,7 | 18 044,7 | 3 900,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 2 256,9 | 2 256,9 |  |  |  |
| 2 | Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, сбор и анализ отчетности, осуществление технического надзора и приемки выполненных работ | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  | Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение полного соответствия нормативным требованиям технического уровня лифтов |
|  | Задача 2:Обеспечение мониторинга ситуации в сфере лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор информации, обследование и составление списков жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации (25 и более лет) лифтового оборудования | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  | Создание полноценного реестра жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации (25 и более лет) лифтового оборудования |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 24 201,6 | 20 301,6 | 3 900,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 21 944,7 | 18 044,7 | 3 900,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 2 256,9 | 2 256,9 |  |  |  |

»

г) Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Финансовые средства для реализации мероприятий по Подпрограмме формируются за счет средств бюджета города Пскова  и средств бюджета Псковской области.

Средства, направляемые на замену лифтов в многоквартирных домах, имеют целевое назначение и  не могут быть израсходованы на иные цели.

Общий объем финансирования за 2015 - 2017 годы составляет

24201,6 тыс. руб., в том числе:

- бюджет г. Пскова – 21944,7 тыс. руб.;

- средства собственников – 2256,9 тыс. руб.;

бюджет Псковской области - 0,0тыс. руб.;

2015 год - 18 лифтов

- бюджет г. Пскова  – 18044,7 тыс. руб.;

бюджет Псковской области - 0,0тыс. руб.;

- средства собственников – 2256,9 тыс. руб.;

2016 год - 0 лифтов

- бюджет г. Пскова – 3900,0 тыс. руб.;

бюджет Псковской области - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0 лифтов

- бюджет г. Пскова  – 0,0 тыс. руб.;

бюджет Псковской области - 0,0тыс. руб.;

Уточнение объема финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год производится финансовым управлением Администрации г. Пскова в следующих случаях:

• корректировка утвержденного объема финансирования на индекс потребительских цен;

• уменьшение объемов финансирования из-за дефицита средств бюджета г. Пскова.

»

6) В подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» внести следующие изменения:

а) Раздел I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» изложить в следующей редакции:

«

| I. ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Управления строительства и капитального ремонта Администрации г.Пскова |  |  |  |  |
|  |  | 2. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | 1. Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 6 900.4 | 7985.2 | 6 998.5 | 21884,1 |
|  |  | Всего по подпрограмме: | 6 900.4 | 7985.2 | 6 998.5 | 21884,1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы |  |  |  |  |

»

б) В абзаце 12 Раздела III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «Управление образования» заменить словами  «Управление строительства и капитального ремонта»

в)  Раздел V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для решения задач подпрограммы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий.

Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций ответственного исполнителя (Управления) программы.

Основное мероприятие 1.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Управления строительства и капитального ремонта.

Мероприятие 1.1. Реализация расходов бюджета на содержание центрального аппарата:

- оплата труда и страховые взносы;

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- уплата налогов на имущество организаций, земельного налога и прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Основное мероприятие 2.

Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции.

Основным мероприятием предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

Мероприятие 2.1 Рассмотрение вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции с учетом необходимости инструментального обследования и технического заключения независимой экспертной организацией.

Задача 2. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

Информационное обеспечение муниципальной программы направлено на организацию информирования населения о ее реализации (на реализацию принципа информационной открытости в деятельности АГП), оповещение потенциальных участников о проводимых в ее рамках конкурсах, тендерах и т.п.

Основное мероприятие 1. Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы.

Мероприятие 1.1. Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятие 1.2. Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 2. Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.

Мероприятие 2.1. Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, актуальных для населения города.

Мероприятие 2.2. Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах АГП, о конкурсах по закупкам и т.д.).»

г) Раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1:Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Управления строительства и капитального ремонта Администрации г.Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата. | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 21884,1 | 6 900,4 | 7985,2 | 6 998,5 | Исполнение сметы на содержание УСиКР АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20897,9 | 6 809,9 | 7089,5 | 6 998,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | местный бюджет | 986,2 | 90,5 | 895,7 | - | Оформление актов межведомственных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2:Информационное обеспечение реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комиссий |
| 1 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы. | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  | Обеспеченность населения информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством. | УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  | Обеспеченность населения информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 21884,1 | 6 900,4 | 7985,2 | 6 998,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 21884,1 | 6 900,4 | 7985,2 | 6 998,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

д) Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий подпрограммы представлены в таблице «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и подлежат уточнению при формировании бюджета города Пскова на соответствующий финансовый год.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Бюджет города Пскова | 21884,1 | 6900,4 | 7985,2 | 6998,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Содержание аппарата управления | 21884,1 | 6900,4 | 7985,2 | 6998,5 |

»

7) Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к муниципальной программе  «Улучшение качества

жилищного фонда и повышение комфортности

проживания в нем» на 2015-2017 годы

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2017 | 24 201,6 | 20 301,6 | 3 900,0 |  | 0,0 | Обеспечение бесперебойной работы лифтового хозяйства города Пскова.; Снятие социального напряжения по причине вывода из эксплуатации лифтов, у которых истек срок эксплуатации (25 и более лет); Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение полного соответствия нормативным требованиям технического уровня лифтов; Уменьшение доли лифтов, требующих замены по отношению к общему количеству лифтов, находящихся в эксплуатации в жилищном фонде города Пскова. |  | Нарушение бесперебойной работы лифтового хозяйства города Пскова (остановка лифтов). Рост социального напряжения по причине вывода из эксплуатации лифтов, у которых истек срок эксплуатации (25 и более лет). |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2017 | 21884,1 | 6 900,4 | 7985,2 |  | 6 998,5 | Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы |  | Возникновение рисков невыполнения программы |
|  | Всего: |  |  | 46085,7 | 27 202,0 | 11885,2 |  | 6 998,5 |  |  |  |

»

8) Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

к муниципальной программе  «Улучшение качества

жилищного фонда и повышение комфортности

проживания в нем» на 2015-2017 годы

Перечень лифтов, подлежащих замене по Программе

| № | Адрес МКД | Этажность МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество лифтов | Финансирование, с учетом софинансирования собственниками помещений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | переходящие объекты 2014 года, в т.ч. |  |  |  | 16618,9 |
| 1 | ул. Красноармейская, д.26 | 9 | 1975 | 2 | 1922,8 |
| 2 | ул. Плехановский Посад, д. 75 | 9 | 1978 | 2 | 2040,5 |
| 3 | ул. Сиреневый Бульвар, д.1 | 9 | 1978 | 7 | 7165,4 |
| 4 | пр. Рижский, д.29/31 | 10 | 1979 | 3 | 3353,3 |
| 5 | ул. Сиреневый Бульвар, д.1А | 9 | 1979 | 2 | 2136,9 |
|  | объекты 2015 года, в т.ч. |  |  |  | 3682,7 |
| 6 | ул. Красноармейская, д.26 | 9 | 1981 | 2 | 3582,7 |
|  | ул. Сиреневый Бульвар, д.17 (ПР) |  |  |  | 50,0 |
|  | пр. Энтузиастов, д.7 (ПР) |  |  |  | 50,0 |
|  | Итого на 2015 год: |  |  | 18 | 20301,6 |
|  | На 2016 год |  |  |  |  |
|  | переходящие объекты 2015 года, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская, д.26 | 9 | 1981 | 2 | 3522,8 |
|  | Субсидии на возврат муниципальной доли по экспертизе лифтов |  |  |  | 377,2 |
|  | Итого на 2016 год: |  |  | 2 | 3900,0 |
|  | Всего за 2015-2016 годы: |  |  | 18 | 24201,6 |

»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова С. П. Исекееву.

##### Глава Администрации

города  Пскова             	                                          		         И.В. Калашников