341

29.03.2016

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на совершенствование транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения города Пскова, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 N 143-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение  к Постановлению Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе  I «Паспорт муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы)»  изложить в следующей редакции:

«

|  | Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 110 890.5 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 | 251 350.4 |
|  | областной бюджет | 260 882.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 882.5 |
|  | федеральные средства | 416 272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 272.8 |
|  | Всего по программе: | 788 045.8 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 | 928 505.7 |
|  | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 105 743.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 627.9 |
|  | областной бюджет | 256 731.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256 731.3 |
|  | федеральные средства | 416 272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 272.8 |
|  | Всего по подпрограмме: | 778 747.1 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 911 632.0 |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 5 147.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 722.5 |
|  | областной бюджет | 4 151.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 151.2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 298.7 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 16 873.7 |

»;

2) Раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 928 505.7 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова -  251 350.4 тыс. рублей;

из средств бюджета Псковской области - 260 882.5тыс. рублей;

из средств федерального бюджета -  416 272.8 тыс. рублей.

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению»;

3) Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 911 632.0 | 778747,1 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 10,9%; доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 5,4%; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2018 году до 31,9%; увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году; увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2018 году на 819,7 тыс. м2 | Состояние 80% дорог не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 16 873.7 | 9 298.7 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | Отсутствие детской смертности от ДТП; Сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение социального риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение транспортного риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних. |
|  | Всего: |  |  | 928 505.7 | 788 045.8 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 |  |  |

»;

4) Внести в подпрограмму «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

а)  в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 105 743.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 627.9 |
|  | областной бюджет | 256 731.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256 731.3 |
|  | федеральные средства | 416 272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 272.8 |
|  | Всего по подпрограмме: | 778 747.1 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 911 632.0 |

»;

б) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 105 743.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 627.9 |
| областной бюджет | 256 731.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256 731.3 |
| федеральные средства | 416 272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 272.8 |
| Всего по подпрограмме: | 778 747.1 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 911 632.0 |

»;

в) Приложение к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | Цель 1:Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 316403,5 | 212403,5 | 34 000.0 | 35 000.0 | 35 000.0 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|  |  |  |  | местный бюджет | 135 131.1 | 31 131.1 | 34 000.0 | 35 000.0 | 35 000.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 181272,4 | 181272,4 |  |  |  |  |
| 2 | Ведение реестра искусственных дорожных сооружений | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Создание полноценного реестра искусственных сооружений |
|  | Задача 2:Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 520705,6 | 514705,6 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вводимых в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта |
|  |  |  |  | местный бюджет | 28 973.9 | 22 973.9 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 75 458,9 | 75 458,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральные средства | 416 272.8 | 416 272.8 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 74 522.9 | 51 638.0 | 7 406.1 | 7 739.4 | 7 739.4 | Увеличение площади поверхности дворовых территорий и проездов к ним, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
|  |  |  |  | местный бюджет | 74 522.9 | 51 638.0 | 7 406.1 | 7 739.4 | 7 739.4 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 911 632.0 | 778 747.1 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 238 627.9 | 105 743.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 256 731.3 | 256 731.3 |  |  |  |  |
|  | федеральные средства |  |  |  | 416 272.8 | 416 272.8 |  |  |  |  |

»;

5) Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

а) в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 5 147.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 722.5 |
|  | областной бюджет | 4 151.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 151.2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 298.7 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 16 873.7 |

»;

б) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 5 147.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 722.5 |
| областной бюджет | 4 151.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 151.2 |
| Всего по подпрограмме: | 9 298.7 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 16 873.7 |

»;

в)  Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | Цель 1:Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 13 182.9 | 7 107.9 | 2 025.0 | 2 025.0 | 2 025.0 | Сокращение количества ДТП |
|  |  |  |  | местный бюджет | 9 031.7 | 2 956.7 | 2 025.0 | 2 025.0 | 2 025.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 4 151.2 | 4 151.2 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 3 690.8 | 2 190.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 690.8 | 2 190.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
|  | Задача 2:Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Выявление и ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах МО "Город Псков" |
| 2 | Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль" | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам, связанным с определенными участниками дорожного движения |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 16 873.7 | 9 298.7 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 12 722.5 | 5 147.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 4 151.2 | 4 151.2 |  |  |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников