1051

13.05.2015

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на совершенствование транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения города Пскова, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация города Пскова,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» к Постановлению Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) раздел I «Паспорт муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| I. ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 01.01.2015 - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 83 895.5 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 | 224 355.4 |
|  | областной бюджет | 345 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345 395.0 |
|  | Всего по программе: | 429 290.5 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 | 569 750.4 |
|  | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 82 895.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 215 780.4 |
|  | областной бюджет | 345 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345 395.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 428 290.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 561 175.4 |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году до 58% |
| --- | --- |
|  | 2. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году на 109 км. |

»;

2) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» абзац 5 изложить в следующей редакции:

«2. Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом.»;

3) первое предложение раздела IV. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация программы планируется в течение 2015 - 2018 годов.»;

- 4) раздел V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать устойчивому развитию улично-дорожной сети города Пскова.

Будут достигнуты следующие результаты:

1)  снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году до 58%;

- 2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году на 109 км.»;

- 5) первое предложение раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 569750,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова -  224355,4 тыс. рублей;

из средств бюджета Псковской области - 345395 тыс. рублей.»;

6) Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

|  | Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Программа. Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 46,1 | 58,4 | 71,2 | 96,5 | 109.0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 80.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 58.0 |
| Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 36.0 | 42.0 |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 24.0 | 35.0 | 48.0 | 57.0 | 66.0 |
| 1.3 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 3,9 | 14.0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 1.4 | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Процент | 0,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.5 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 414 900.0 | 460 100.0 | 520 700.0 | 670 200.0 | 819 700.0 |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 14.0 | 13,3 | 12,6 | 12.0 | 11,2 |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Человек | 7.0 | 6,65 | 6,3 | 6.0 | 5,6 |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Человек | 1,44 | 1,36 | 1,3 | 1,22 | 1,15 |

»;

7) Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 561 175.4 | 428 290.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 10,9%; доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 5,4%; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2018 году до 43%; увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году; увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2018 году на 819,7 тыс. м2 | Состояние 80% дорог не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 8 575.0 | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | Отсутствие детской смертности от ДТП; Сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение социального риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение транспортного риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних. |
|  | Всего: |  |  | 569 750.4 | 429 290.5 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 |  |  |

»;

В подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

8) раздел «Паспорт Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | УГХ АГП, УСиКР АГП |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |
|  | 2. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 4. Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) |  |  |  |  |  |
|  | 5. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 82 895.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 215 780.4 |
|  | областной бюджет | 345 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345 395.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 428 290.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 561 175.4 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 10,9% |  |  |  |  |  |
|  | 2. доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 5,4% |  |  |  |  |  |
|  | 3. увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2018 году до 42% |  |  |  |  |  |
|  | 4. увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году |  |  |  |  |  |
|  | 5. увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2018 году на 819,7 тыс. м2 |  |  |  |  |  |

»;

9) в абзаце 7 раздела III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «к 2017 году до 36%» заменить словами «к 2018 году до 42%», слова «до 57% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2017 году» заменить словами «до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году», слова «к 2017 году на 670,2 тыс. м2» заменить словами «к 2018 году на 819,7 м2»;

10) первое предложение раздела IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 - 2018 годов.»;

11) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» в тексте описания Основного мероприятия 1 задачи 1:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) паспортизация мостов;»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции «содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.».- пункт 6  изложить в следующей редакции:

«6) обустройство автобусных остановок с установкой остановочных павильонов;»;

- пункт 8 исключить;

12) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» в тексте описания основного мероприятия 1 задачи 2:

- пункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения;»;

- пункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) Реконструкцию и строительство дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство дорог общего пользования местного значения;»;

- пункт 4) исключить с последующим изменением нумерации пунктов;

13) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

| Источники финансирования | Сроки реализации программы |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| местный бюджет | 82 895.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 215 780.4 |
| областной бюджет | 345 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345 395.0 |
| Всего по подпрограмме: | 428 290.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 561 175.4 |

»;

14) Приложение к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | Цель 1:Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 316 596.0 | 212 596.0 | 34 000.0 | 35 000.0 | 35 000.0 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|  |  |  |  | местный бюджет | 134 000.0 | 30 000.0 | 34 000.0 | 35 000.0 | 35 000.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 182 596.0 | 182 596.0 |  |  |  |  |
| 2 | Ведение реестра искусственных дорожных сооружений | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Создание полноценного реестра искусственных сооружений |
|  | Задача 2:Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 170 444.0 | 164 444.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вводимых в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 645.0 | 1 645.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 162 799.0 | 162 799.0 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 74 135.4 | 51 250.5 | 7 406.1 | 7 739.4 | 7 739.4 | Увеличение площади поверхности дворовых территорий и проездов к ним, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
|  |  |  |  | местный бюджет | 74 135.4 | 51 250.5 | 7 406.1 | 7 739.4 | 7 739.4 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 561 175.4 | 428 290.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 215 780.4 | 82 895.5 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 345 395.0 | 345 395.0 |  |  |  |  |

»;

В подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

15) раздел «Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | 1. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  |  | местный бюджет | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |
|  |  | Всего по подпрограмме: | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Отсутствие детской смертности от ДТП |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сокращение социального риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Сокращение транспортного риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |

»;

16) в абзаце 2 раздела III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «к 2017 году на 15 процентов» заменить словами «к 2018 году на 20 процентов»;

17) абзац 3 раздела III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Предполагается ежегодное снижение целевого индикатора на 5 процентов относительно показателя 2014 года и достижение к 2018 году его целевого значения.»;

18) первое предложение раздела IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 - 2018 годов.»;

19) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

| Источники финансирования | Сроки реализации программы |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| местный бюджет | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |
| Всего по подпрограмме: | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 8 575.0 |

»;

20)  Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | Цель 1:Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 7 075.0 | 1 000.0 | 2 025.0 | 2 025.0 | 2 025.0 | Сокращение количества ДТП |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 075.0 | 1 000.0 | 2 025.0 | 2 025.0 | 2 025.0 |  |
| 2 | Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 1 500.0 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 500.0 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
|  | Задача 2:Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Выявление и ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах МО "Город Псков" |
| 2 | Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль" | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам, связанным с определенными участниками дорожного движения |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 8 575.0 | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 8 575.0 | 1 000.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 |  |

».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захарова А.Г.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников