1793

19.08.2015

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова                         от 09.10.2014 № 2550 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем жителей города Пскова, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 09.10.2014 № 2550 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» следующие изменения:

1) в Разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей города Пскова" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 37 425.1 | 39 129.2 | 25 696.8 | 25 696.8 | 127 947.9 |
|  | областной бюджет | 74 120.8 | 28 845.0 | 32 310.0 | 32 310.0 | 167 585.8 |
|  | федеральные средства | 9 827.5 | 4 114.0 | 0.0 | 0.0 | 13 941.5 |
|  | Всего по программе: | 121 373.4 | 72 088.2 | 58 006.8 | 58 006.8 | 309 475.2 |
|  | Жилище |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 9 360.0 | 12 246.4 | 16 246.4 | 16 246.4 | 54 099.2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 360.0 | 12 246.4 | 16 246.4 | 16 246.4 | 54 099.2 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 17 432.4 | 17 432.4 | 0.0 | 0.0 | 34 864.8 |
|  | областной бюджет | 976.0 | 1 151.0 | 0.0 | 0.0 | 2 127.0 |
|  | федеральные средства | 9 827.5 | 4 114.0 | 0.0 | 0.0 | 13 941.5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 28 235.9 | 22 697.4 | 0.0 | 0.0 | 50 933.3 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | местный бюджет | 10 632.7 | 9 450.4 | 9 450.4 | 9 450.4 | 38 983.9 |
|  | областной бюджет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 10 633.7 | 9 451.4 | 9 451.4 | 9 451.4 | 38 987.9 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | областной бюджет | 73 143.8 | 27 693.0 | 32 309.0 | 32 309.0 | 165 454.8 |
|  | Всего по мероприятию | 73 143.8 | 27 693.0 | 32 309.0 | 32 309.0 | 165 454.8 |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

»;

2) Раздел IX. «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 309 475.2 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 13 941.5 тыс. руб.;

из средств областного бюджета – 167 585.8 тыс. руб.;

из средств бюджета города Пскова – 127 947.9 тыс. руб.

Объемы финансирования, выделяемые на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

3) В Приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей города Пскова» «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» следующие строки изложить в новой редакции:

|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 50 933.3 | 28 235.9 | 22 697.4 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 455 человек, переселенных из аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения; Планируется расселение 26 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общая площадь расселяемых жилых помещений которых составляет 6 139,8 кв.м. | Необеспечение жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 165 454.8 | 73 143.8 |  | 27 693.0 |  | 32 309.0 |  | 32 309.0 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений– 80 | Не обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Всего: |  |  | 309 475.2 | 121 373.4 |  | 72 088.2 |  | 58 006.8 |  | 58 006.8 |  |  |

»;

4) В Паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 17 432.4 | 17 432.4 | 0.0 | 0.0 | 34 864.8 |
|  | областной бюджет | 976.0 | 1 151.0 | 0.0 | 0.0 | 2 127.0 |
|  | федеральные средства | 9 827.5 | 4 114.0 | 0.0 | 0.0 | 13 941.5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 28 235.9 | 22 697.4 | 0.0 | 0.0 | 50 933.3 |

»;

- 5) В разделе VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Источники и объемы финансирования подпрограммы:» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 17 432.4 | 17 432.4 | 0.0 | 0.0 | 34 864.8 |
| областной бюджет | 976.0 | 1 151.0 | 0.0 | 0.0 | 2 127.0 |
| федеральные средства | 9 827.5 | 4 114.0 | 0.0 | 0.0 | 13 941.5 |
| Всего по подпрограмме: | 28 235.9 | 22 697.4 | 0.0 | 0.0 | 50 933.3 |

- 6) В Приложении № 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» следующие строки изложить в новой редакции:

«

| 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» непрограммного направления деятельности «Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области», за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | УУРЖП АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 13 941.5 | 9 827.5 | 4 114.0 |  |  | Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральные средства | 13 941.5 | 9 827.5 | 4 114.0 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» непрограммного направления деятельности «Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области» | УУРЖП АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 2 127.0 | 976.0 | 1 151.0 |  |  | Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | областные средства | 2 127.0 | 976.0 | 1 151.0 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 50 933.3 | 28 235.9 | 22 697.4 |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  | 2 127.0 | 976.0 | 1 151.0 |  |  |  |
|  | федеральные средства |  |  |  | 13 941.5 | 9 827.5 | 4 114.0 |  |  |  |

»;

- 7) Приложение № 2 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы Обеспечение жильем жителей города Пскова» Перечень аварийных домов муниципальное образование «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в 2015-2018 годах»

муниципальной программы «Обеспечение жильем

жителей города Пскова»

ПЕРЕЧЕНЬ

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтвержда- ющий признание аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируе- мых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частная собствен- ность | Муници- пальная собствен- ность |  |  | Частная собствен- ность |  | Муници- пальная собствен- ность |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м |  | ед. | ед. | ед. | кв.м |  |  | кв.м |  | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| 1 | ул.Боровая, д.9а | 66 | 16.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 243,5 |  | 11 | 0 | 11 | 205,2 |  |  | 0 |  | 205,2 |
| 2 | ул.Боровая, д.25 | 64 | 16.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 19 | 19 | 205,5 |  | 10 | 2 | 8 | 177 |  |  | 35,4 |  | 141,6 |
| 3 | ул. Поземского, д.107а | 8 | 06.04.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 363,8 |  | 8 | 6 | 2 | 363,8 |  |  | 279,8 |  | 84 |
| 4 | ул. Поземского, д.110а | 6 | 06.04.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 151,4 |  | 3 | 0 | 3 | 151,4 |  |  | 0 |  | 151,4 |
| 5 | ул. Поземского, д.107б | 7 | 06.04.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 146,6 |  | 2 | 0 | 2 | 146,6 |  |  | 0 |  | 146,6 |
| 6 | ул. Лужская, д.15 | 67 | 16.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 208 |  | 9 | 0 | 9 | 170,6 |  |  | 0 |  | 170,6 |
| 7 | ул. Труда, д.4 | 33 | 26.05.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 209,4 |  | 7 | 2 | 5 | 194,7 |  |  | 80,5 |  | 114,2 |
| 8 | ул. Советская, д.96 | 42 | 24.06.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 51 | 51 | 761,9 |  | 18 | 5 | 13 | 561 |  |  | 124,4 |  | 436,6 |
| 9 | Советская Набережная, д.14 | 32 | 26.05.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 344,2 |  | 8 | 1 | 7 | 317 |  |  | 31,2 |  | 285,9 |
| 10 | Ленинградское шоссе, д.5 | 65 | 16.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 65,9 |  | 2 | 1 | 1 | 65,9 |  |  | 38,5 |  | 27,4 |
| 11 | ул. 1-я Полевая, д.2 | 2 | 06.04.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 212,6 |  | 8 | 2 | 6 | 212,6 |  |  | 61,1 |  | 151,5 |
| 12 | ул. Инструментальная, д.1 | 5 | 06.04.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 392,2 |  | 14 | 10 | 4 | 314,9 |  |  | 255 |  | 59,9 |
| 13 | пер. Чапаева, д.9 | 71 | 28.11.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 197,1 |  | 5 | 2 | 3 | 197,1 |  |  | 78,6 |  | 118,5 |
| 14 | ул. Черняховского, д.12 | 69 | 28.11.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 55,6 |  | 2 | 0 | 2 | 55,6 |  |  | 0 |  | 55,6 |
| 15 | Дачный пер., д.1 | 68 | 28.11.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 660,1 |  | 20 | 2 | 18 | 508,7 |  |  | 57,2 |  | 451,5 |
| 16 | Милевский пер., д.6 | 76 | 14.12.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 9 | 9 | 128,8 |  | 3 | 1 | 2 | 124,9 |  |  | 65,3 |  | 59,6 |
| 17 | Милевский пер., д.8 | 77 | 14.12.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 9 | 9 | 128,2 |  | 3 | 1 | 2 | 128,2 |  |  | 63,7 |  | 64,5 |
| 18 | ул. Юбилейная, д.28 | 74 | 14.12.2011. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 88,8 |  | 2 | 0 | 2 | 88,8 |  |  | 0 |  | 88,8 |
| 19 | ул. Юбилейная, д.30 | 75 | 14.12.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 9 | 9 | 135,5 |  | 3 | 2 | 1 | 135,5 |  |  | 89,6 |  | 45,9 |
| 20 | ул. Л.Голикова, д.3 | 152 | 04.07.2007 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 6 | 6 | 134,3 |  | 2 | 1 | 1 | 134,3 |  |  | 67,6 |  | 66,7 |
| 21 | ул. Аллейная, д.17а | 35 | 26.05.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2017 | 19 | 19 | 154,7 |  | 5 | 1 | 4 | 154,7 |  |  | 39,9 |  | 114,8 |
| 22 | ул. Свердлова, д.34 | 44 | 24.06.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 144,8 |  | 5 | 2 | 3 | 144,8 |  |  | 67,5 |  | 77,3 |
| 23 | ул. К.Маркса, д.4 | 43 | 28.02.2006 | 4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 14 | 14 | 224,3 |  | 5 | 3 | 2 | 224,3 |  |  | 90,9 |  | 133,4 |
| 24 | ул. М.Горького, д.26а | 45 | 28.02.2006 | 4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 11 | 11 | 257,8 |  | 6 | 4 | 2 | 257,8 |  |  | 152,8 |  | 105 |
| 25 | ул. Детская, д.4 | 78 | 14.12.2011 | 4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 35 | 35 | 603,5 |  | 12 | 4 | 9 | 603,5 |  |  | 138,9 |  | 464,6 |
| 26 | ул. Советская, д.62а | 70 | 28.11.2011 | 4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 45 | 45 | 461,2 |  | 14 | 3 | 11 | 461,2 |  |  | 100,3 |  | 360,9 |

аварийных многоквартирных домов муниципальное образование «Город Псков»

- 8) Приложение № 3 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2018 годах»» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» Реестр аварийных домов по способам переселения муниципальное образование «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 3

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в 2015-2018 годах»

муниципальной программы «Обеспечение жильем

жителей города Пскова»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

муниципальное образование «Город Псков»

| N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | Дополни- тельные источники финанси- рования | Нормативная стоимость1 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собствен-ность | пло-щадь | стои-мость | удель-ная стои-мость 1 кв. м | площадь | стоимость | удель-ная стои-мость 1 кв. м | пло-щадь | стои-мость | удель-ная стоимость 1 кв. м | площадь | стои-ость | удель-ная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | тыс. руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | ул.Боровая, д.9а | 205,2 | 0 |  |  |  | 436 | 18 212,60 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 212,6 | 10 823,80 | 36008 |  |
| 2 | ул.Боровая, д.25 | 177 | 35,4 |  |  |  | 339 | 14 160,70 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 160,7 | 7 787,30 | 36008 |  |
| 3 | ул.Л.Поземского, д.107а | 363,8 | 279,8 |  |  |  | 424 | 17 711,40 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 711,4 | 4 611,60 | 36008 |  |
| 4 | ул.Л.Поземского, д.110а | 151,4 | 0 |  |  |  | 181 | 7 560,70 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 560,7 | 2 109,10 | 36008 |  |
| 5 | ул.Л.Поземского, д.110б | 146,6 | 0 |  |  |  | 191 | 7 978,50 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 978,5 | 2 699,70 | 36008 |  |
| 6 | ул.Лужская, д.15 | 170,6 | 0 |  |  |  | 367 | 15 330,30 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 330,3 | 9 187,30 | 36008 |  |
| 7 | ул.Труда, д.4 | 194,7 | 80,5 |  |  |  | 291 | 12 155,70 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 155,7 | 5 144,90 | 36008 |  |
| 8 | ул.Советская, д.96 | 561 | 124,4 |  |  |  | 774 | 32 331,60 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 331,6 | 12 131,00 | 36008 |  |
| 9 | Советская набережная, д.14 | 317,1 | 31,2 |  |  |  | 358 | 14 954,40 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 954,4 | 3 536,30 | 36008 |  |
| 10 | Ленинградское шоссе, д.5 | 65,9 | 38,5 |  |  |  | 74 | 3 091,10 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 091,1 | 718,20 | 36008 |  |
| 11 | ул.1-я Полевая, д.2 | 212,6 | 61,1 |  |  |  | 340 | 14 201,50 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 201,5 | 6 546,20 | 36008 |  |
| 12 | ул.Инструментальная, д.1 | 314,9 | 255 |  |  |  | 536 | 22 389,80 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 389,8 | 11 050,90 | 36008 |  |
| 13 | пер.Чапаева, д.9 | 197,1 | 78,6 |  |  |  | 221 | 9 231,60 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 231,6 | 2 134,40 | 36008 |  |
| 14 | ул.Черняховского, д.12 | 55,6 | 0 |  |  |  | 100 | 4 177,20 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 177,2 | 2 175,20 | 36008 |  |
| 15 | Дачный пер., д.1 | 508,7 | 57,2 |  |  |  | 774 | 32 331,50 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 331,5 | 14 014,20 | 36008 |  |
| 16 | Милевский пер., д.6 | 124,9 | 65,3 |  |  |  | 167 | 6 975,90 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 975,9 | 2 478,50 | 36008 |  |
| 17 | Милевский пер., д.8 | 128,2 | 63,7 |  |  |  | 173 | 7 226,60 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 226,6 | 2 610,40 | 36008 |  |
| 18 | ул.Юбилейная, д.28 | 88,8 | 0 |  |  |  | 106 | 4 427,80 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 427,8 | 1 230,30 | 36008 |  |
| 19 | ул.Юбилейная, д.30 | 135,5 | 89,6 |  |  |  | 187 | 7 811,40 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 811,4 | 2 932,40 | 36008 |  |
| 20 | ул.Л.Голикова, д.3 | 134,3 | 67,6 |  |  |  | 134,3 | 5 610,00 | 41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 610,0 | 774,10 | 36008 |  |
| 21 | ул. Аллейная, д. 17 А | 154,7 | 39,9 |  |  |  | 253 | 9 198,00 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 198,0 | 4 239,87 | 32050 |  |
| 22 | ул. Свердлова, д. 34 | 144,8 | 67,5 |  |  |  | 214,67 | 7 905,80 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 905,80 | 3 290,60 | 32050 |  |
| 23 | ул. К. Маркса, д. 4 | 224,3 | 90,9 |  |  |  | 253 | 9 262,75 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 262,75 | 2 073,94 | 32050 |  |
| 24 | ул. М. Горького, д. 26 А | 257,8 | 152,8 |  |  |  | 336,86 | 12 596,76 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 596,76 | 4 334,27 | 32050 |  |
| 25 | ул. Детская, д. 4 | 603,5 | 138,9 |  |  |  | 645 | 23 661,25 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 661,25 | 4 319,08 | 32050 |  |
| 26 | ул. Советская, д. 62 А | 461,2 | 100,3 |  |  |  | 633 | 22 356,61 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 356,61 | 7 575,15 | 32050 |  |
|  |  | 6 100,20 | 1 918,20 |  |  |  | 8508,83 | 342 851,47 |  |  |  |  |  |  |  | 342 851,47 | 130 528,69 |  |  |

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Т.Л. Иванову.

Глава Администрации

города Пскова                                                                        И.В. Калашников