

1794

19.08.2015

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на совершенствование транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения города Пскова, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация города Пскова,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в [приложение](consultantplus://offline/ref=0C7C46E4E45018E75B668A414CB391239F3E748E1B91A54B27ADF14E0014516DEED485E642BA80484AC931747EL) «Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» к Постановлению Администрации города Пскова от 31 октября 2014 г. № 2790 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» следующие изменения:

1) раздел I «Паспорт муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ПАСПОРТ** | | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | |
| Соисполнители программы | отсутствуют | | | | | |
| Участники программы | отсутствуют | | | | | |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | | | | | |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют | | | | | |
| Основные мероприятия | отсутствуют | | | | | |
| Цели программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | |
| Задачи программы | 1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» | | | | | |
| 2. Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом | | | | | |
| Целевые индикаторы программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | | | | | |
| 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | 01.01.2015 – 31.12.2018 | | | | | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| местный бюджет | 110 036.5 | 45 931.1 | 47 264.4 | 47 264.4 | 250 496.4 |
| областной бюджет | 252 335.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252 335.4 |
| федеральные средства | 416 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 273.0 |
| **Всего по программе:** | **778 644.9** | **45 931.1** | **47 264.4** | **47 264.4** | **919 104.8** |
|  | **Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | |
| **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
|  | местный бюджет | 105 243.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 127.9 |
|  | областной бюджет | 246 395.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246 395.4 |
|  | федеральные средства | 416 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 273.0 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **767 911.4** | **43 406.1** | **44 739.4** | **44 739.4** | **900 796.3** |
|  | **Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | |
| **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
|  | местный бюджет | 4 793.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 368.5 |
|  | областной бюджет | 5 940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 940.0 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **10 733.5** | **2 525.0** | **2 525.0** | **2 525.0** | **18 308.5** |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году до 68,1% | | | | | |
| 2. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском, к 2018 году на 109 км. | | | | | |

»;

2) в первом пункте раздела V. «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» цифру «58» заменить на «68.1»;

3) первое предложение раздела IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 919 104.8 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова - 250 496.4 тыс. рублей;

из средств бюджета Псковской области - 252 335.4 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета - 416 273.0 тыс. рублей.»;

4) Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

|  | **Целевые индикаторы муниципальной программы** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единицы измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **Программа . Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 46,1 | 58,4 | 71,2 | 96,5 | 109.0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 80.0 | 77,1 | 74,1 | 71,1 | 68,1 |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 20.0 | 22,9 | 25,9 | 28,9 | 31,9 |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 24.0 | 35.0 | 48.0 | 57.0 | 66.0 |
| 1.3 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 3,9 | 14.0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 1.4 | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Процент | 0,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.5 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 414 900.0 | 447 951.0 | 520 700.0 | 670 200.0 | 819 700.0 |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 2.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 14.0 | 13,3 | 12,6 | 12.0 | 11,4 |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Человек | 7.0 | 6,65 | 6,3 | 6.0 | 5,7 |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Человек | 1,44 | 1,36 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |

»;

5) Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **Номер п/п** | **Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы)** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** |
| **ВСЕГО:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | **Подпрограммы** | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 900 796.3 | 767 911.4 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 10,9%; доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 5,4%; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2018 году до 31,9%; увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году; увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2018 году на 819,7 тыс. м2 | Состояние 80% дорог не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 18 308.5 | 10 733.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | Отсутствие детской смертности от ДТП; Сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение социального риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом; Сокращение транспортного риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних. |
|  | **Всего:** |  |  | **919 104.8** | **778 644.9** | **45 931.1** | **47 264.4** | **47 264.4** |  |  |

»;

6) В подпрограмме 1«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

а) раздел «Паспорт Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»"** | | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков» | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | | | | | |
| 2. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | | | | | |
| 2. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 3. Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | |
| 4. Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | | | | | |
| 5. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 – 31.12.2018 | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| местный бюджет | 105 243.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 127.9 |
| областной бюджет | 246 395.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246 395.4 |
| федеральные средства | 416 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 273.0 |
| **Всего по подпрограмме:** | **767 911.4** | **43 406.1** | **44 739.4** | **44 739.4** | **900 796.3** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 10,9% | | | | | |
| 2. доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 2018 году увеличится до 5,4% | | | | | |
| 3. увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), к 2018 году до 31,9% | | | | | |
| 4. увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 66% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2018 году | | | | | |
| 5. увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), к 2018 году на 819,7 тыс. м2 | | | | | |

»;

б) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в пункте 1 результатов реализации подпрограммы цифру «42» заменить на «31,9»;

в) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| местный бюджет | 105 243.0 | 43 406.1 | 44 739.4 | 44 739.4 | 238 127.9 |
| областной бюджет | 246 395.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246 395.4 |
| федеральные средства | 416 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 273.0 |
| **Всего по подпрограмме:** | **767 911.4** | **43 406.1** | **44 739.4** | **44 739.4** | **900 796.3** |

»;

г) Приложение к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| **Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»"** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **Источники** | **ВСЕГО:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | **Цель 1:Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Псков»** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | **299 651.8** | **195 651.8** | **34 000.0** | **35 000.0** | **35 000.0** | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|  |  |  | местный бюджет | 134 098.2 | 30 098.2 | 34 000.0 | 35 000.0 | 35 000.0 |
|  |  |  | областные средства | 165 553.6 | 165 553.6 |  |  |  |
| 2 | Ведение реестра искусственных дорожных сооружений | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Создание полноценного реестра искусственных сооружений |
|  | **Задача 2:Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков"** | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | **526 621.6** | **520 621.6** | **2 000.0** | **2 000.0** | **2 000.0** | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вводимых в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта |
|  |  |  | местный бюджет | 29 506.8 | 23 506.8 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |
|  |  |  | областные средства | 80 841.8 | 80 841.8 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 416 273.0 | 416 273.0 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | **74 522.9** | **51 638.0** | **7 406.1** | **7 739.4** | **7 739.4** | Увеличение площади поверхности дворовых территорий и проездов к ним, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
|  |  |  | местный бюджет | 74 522.9 | 51 638.0 | 7 406.1 | 7 739.4 | 7 739.4 |
|  | **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **900 796.3** | **767 911.4** | **43 406.1** | **44 739.4** | **44 739.4** |  |
|  | **местный бюджет** |  |  |  | **238 127.9** | **105 243.0** | **43 406.1** | **44 739.4** | **44 739.4** |  |
|  | **областные средства** |  |  |  | **246 395.4** | **246 395.4** |  |  |  |  |
|  | **федеральные средства** |  |  |  | **416 273.0** | **416 273.0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

7) В подпрограмме 2«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:

а) раздел «Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | | | | | | |
| **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»"** | | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование организации дорожного движения | | | | | |
| 2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | | | | | |
| 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | | | | | |
| 3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | |
| 4. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 – 31.12.2018 | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| местный бюджет | 4 793.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 368.5 |
| областной бюджет | 5 940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 940.0 |
| **Всего по подпрограмме:** | **10 733.5** | **2 525.0** | **2 525.0** | **2 525.0** | **18 308.5** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Отсутствие детской смертности от ДТП | | | | | |
| 2. Сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | | | | | |
| 3. Сокращение социального риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | | | | | |
| 4. Сокращение транспортного риска к 2018 году на 20% по сравнению с 2014 годом | | | | | |

»;

б) в разделе VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| местный бюджет | 4 793.5 | 2 525.0 | 2 525.0 | 2 525.0 | 12 368.5 |
| областной бюджет | 5 940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 940.0 |
| **Всего по подпрограмме:** | **10 733.5** | **2 525.0** | **2 525.0** | **2 525.0** | **18 308.5** |

»;

в) Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

| **Перечень основных мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»"** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **Источники** | **ВСЕГО:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | **Цель 1:Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 20 процентов по сравнению с 2014 годом** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:Совершенствование организации дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | **14 917.7** | **8 842.7** | **2 025.0** | **2 025.0** | **2 025.0** | Сокращение количества ДТП |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8 977.7 | 2 902.7 | 2 025.0 | 2 025.0 | 2 025.0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 5 940.0 | 5 940.0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | **3 390.8** | **1 890.8** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 390.8 | 1 890.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
|  | **Задача 2:Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Выявление и ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах МО "Город Псков" |
| 2 | Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль" | УГХ АГП, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову | 01.01.2015 - 31.12.2018 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам, связанным с определенными участниками дорожного движения |
|  | **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **18 308.5** | **10 733.5** | **2 525.0** | **2 525.0** | **2 525.0** |  |
|  | **местный бюджет** |  |  |  | **12 368.5** | **4 793.5** | **2 525.0** | **2 525.0** | **2 525.0** |  |
|  | **областные средства** |  |  |  | **5 940.0** | **5 940.0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников