АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# РЕШЕНИЕ

от  21.02.2017  № 1

г. Псков

О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых

и талых вод на территории города Пскова в 2017 году

В целях организации планомерной подготовки мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и талых вод, постоянного контроля за ходом их проведения, предотвращения или минимизации ущерба от возможных подтоплений, а также обеспечения защиты населения и территорий в период весеннего паводка 2017 года:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и талых вод  на территории города Пскова на 2017 год (далее – План) согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Для контроля за складывающейся обстановкой и обеспечения оперативного управления создать рабочую группу в составе:

- Захаров Алексей Геннадьевич,  начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова  – руководитель;

- Воробьев Владимир Борисович, председатель комитета по делам ГОЧС Администрации города Пскова;

- Зюков Михаил Петрович, первый заместитель директора МП г. Пскова «Горводоканал»;

- Кузьмин Сергей Васильевич – главный инженер муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства»;

- Шкляр Александр Семенович – главный инженер Производственного отделения «ЦЭС» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (по согласованию).

3. Управлению городского хозяйства Администрации г. Пскова (Захаров А.Г.) обеспечить контроль выполнения планируемых противопаводковых мероприятий в рамках заключенных муниципальных контрактов по текущему содержанию систем водоотведения с предоставлением информации о ходе их выполнения в ЕДДС города Пскова в установленные сроки.

4. Муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» (Болотин К.В.) обеспечить реализацию плана организационно-технических мероприятий по подготовке  предприятия к безаварийной работе в период весеннего половодья.

5. Муниципальному казенному учреждению г. Пскова «Служба благоустройства города» (Баринов Н.А.) обеспечить оперативное реагирование дежурных бригад на поступающие вызовы, связанные с подтоплениями городских территорий.

6. Муниципальному предприятию города Пскова «Псковские тепловые сети» (Коростелев А.В.) подготовить предложения по защите технической территории котельной № 20 от подтопления талыми водами.

7. Управляющим организациям по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда обеспечить отслеживание обстановки на подведомственных территориях и своевременное информирование ЕДДС города по тел. 29-01-15, 055 о фактах подтоплений и принятых мерах.

8. Рекомендовать Производственному отделению «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (Лупандин Д.Г.) обеспечить безаварийную эксплуатацию электроподстанций, находящихся в зонах возможных подтоплений согласно Приложению 2.

9. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, подготовить имеющиеся на балансе открытые и закрытые водостоки ливневой канализации к пропуску талых вод.

10. Обеспечить безопасность людей на водных объектах в период весеннего паводка, для чего:

1) Комитету по делам ГОЧС Администрации города Пскова (Воробьев В.Б.):

- в срок до 13.03.2017 уточнить расчеты на временное отселение граждан из зон возможного подтопления и представить сведения в КЧС и ПБ Администрации Псковской области по установленной форме;

- организовать взаимодействие с Государственным учреждением «Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и ГУ МЧС России по Псковской области с целью получения оперативной информации о ледовой обстановке и неблагоприятных метеоявлениях;

- обеспечить контроль за наличием в опасных местах предупреждающих знаков о запрете выхода на лед по береговой линии водных объектов общего пользования в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 02.12.2015 № 2517;

2) Управлению образования Администрации города Пскова в срок до 24.03.2017 организовать проведение в муниципальных образовательных учреждениях (включая дошкольные) профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период весеннего ледохода;

3) штабу народных дружин муниципального образования «Город Псков» организовать патрулирование в границах береговой полосы водных объектов общего пользования с целью проведения профилактической работы по предупреждению выходов людей и выезда транспорта на лед водоемов (по согласованию с УМВД РФ по городу Пскову).

11. Рекомендовать Отделу по информационно-аналитической работе, связям со средствами массовой информации и общественностью Псковской городской Думы организовать публикацию материалов по безопасности людей на водных объектах в паводковый период в печатных и электронных средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захарова А.Г.

Заместитель Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                      С.П.Исекеева

Приложение 1

к Решению  КЧС и ПБ

Администрации города Пскова

от 21.02.2017 №  1

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

паводковых и талых вод  на территории города Пскова на 2017 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок выполнения работ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Получение и анализ прогнозных оценок паводковой обстановки, периодической информации о гидрологических процессах на водных объектах города Пскова, о ледовой обстановке на р. Великой | в течение всего периода | Комитет по делам ГОЧС; |
| 2. | Уточнение границ возможного подтопления на основе прогноза, разработка (актуализация) атласа городских территорий, подверженных подтоплению, в соответствии с прогнозом на текущий период | 01.03 | Комитет по делам ГОЧС; Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |
| 3. | Разработка и представление в КЧС и ПБ Администрации города Пскова планов мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения города Пскова в паводкоопасный период | 01.03 | Комитет по делам ГОЧС Администрации г. Пскова; МП «Горводоканал»; ПО «ЦЭС» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| 4. | Проверка наличия и технического состояния водооткачивающих механизмов и специальных автомобилей | до 07.03 | МП «Горводоканал»; МП «Комбинат благоустройства»; МКУ «Служба благоустройства города»; ПО «ЦЭС» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| 5. | Проведение обследования индивидуального жилого сектора города в целях определения мест с накоплениями снега и предотвращения подтопления талыми водами | до 13.03 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова; МКУ «Служба благоустройства города» |
| 6. | Проведение комплекса мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия в паводкоопасный период, по недопущению подтопления и выхода из строя канализационно- насосных станций | до 13.03 | МП «Горводоканал» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация контроля за проведением работ: - по прочистке открытых водостоков; - по прочистке ливневой канализации и откачке талых вод из ливневых колодцев; - по обследованию мостовых сооружений; - по очистке лотковых частей улично-дорожной сети | до 17.03 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова; подрядные организации |
| 8. | Создание запаса реагентов и обеззараживающих средств для целей водоподготовки и водоочистки, исходя из их суточного расходования | до 20.03 | МП «Горводоканал» |
| 9. | Изготовление и распространение памяток (листовок) среди населения о порядке действий на подтапливаемых территориях | до 20.03 | Комитет по делам ГОЧС, Администрации г. Пскова |
| 10. | Очистка от снега и наледей придомовых территорий и внутриквартальных проездов в местах нахождения дождеприемных колодцев | до 24.03 | Управляющие организации по эксплуатации жилого фонда |
| 11. | Осуществление лабораторно-производственного контроля за качеством подаваемой населению воды с учетом паводковой ситуации | в течение всего периода | МП «Горводоканал» |
| 12. | Организация контроля и обеспечение безаварийной работы электросетевых объектов в зонах вероятного подтопления территории в паводковый период | в течение всего периода | ПО «ЦЭС» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| 13. | Организация работы по выполнению заявок от населения на откачку талых вод на дворовых пространствах | при поступлении заявок | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова; МП «Комбинат благоустройства» |
| 14. | Разработка схем изменения движения автотранспорта в местах вероятного подтопления участков дорог, в т.ч. пассажирского | по оперативной обстановке | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |
| 15. | Организация и проведение подворовых обходов территорий, подверженных угрозе подтопления, составление списков жильцов, нуждающихся в пунктах временного размещения | при получении неблагоприятного прогноза | Комитет по делам ГОЧС, Администрации г. Пскова |
| 16. | Подготовка и доведение рекомендаций руководству садоводческих товариществ, расположенных в зонах возможного подтопления, по очистке прилегающих территорию от мусора | до 24.03.2017 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 17. | Организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период ледохода | до 24.03.2017 | Управление образования Администрации города Пскова |
| 18. | Организация информирования населения о необходимости своевременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания, а также о необходимости страхования строений и имущества от последствий опасных метеорологических явлений и процессов | до 24.03.2017 | Отдел по информационно-аналитической работе и связям со СМИ Псковской городской Думы (по согласованию) |
| 19. | Анализ мероприятий по организованному пропуску весеннего паводка 2017года | 05.05.2017 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова; Комитет по делам ГОЧС Администрации г. Пскова |

Заместитель Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                      С.П.Исекеева

Приложение 2

к Решению  КЧС и ПБ

Администрации города Пскова

от 21.02.2017 №  1

ПЕРЕЧЕНЬ

трансформаторных и распределительных электрических подстанций,

находящихся в зонах возможного подтопления на территории города Пскова и подлежащих ежедневному мониторингу в период прохождения паводковых и талых вод

| № п/п | Номера трансформаторных и распределительных подстанций | Места расположения Т и РП | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | РП-5 | ул. Труда, 25/3 (МБОУ «СОШ № 12») | ПО «ЦЭС» «МРСК «Северо- |
| 2. | РП-7 | ул. Рельсовая, 1 (ОАО «Псковский гормолзавод») | Запада» «Псковэнерго» |
| 3. | ТП-14 | ул. Л.Поземского, 110 |  |
| 4. | ТП-141 | ул. Киселева- Петровская перекресток |  |
| 5. | ТП-188 | Рижский проспект, 57 |  |
| 6. | ТП-233 | ул. Вокзальная- Бастионная (ОАО «Завод АДС») |  |
| 7. | ТП-278 | Крестовское Шоссе, 9 |  |
| 8. | ТП-307 | Германа, 34 (аэропорт «Псков») |  |
| 9. | ТП-309 | Германа, 34 (аэропорт «Псков») |  |
| 10. | ТП-360 | ул. Поселочная (общежитие ОАО «АВАР») |  |

Заместитель Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                      С.П.Исекеева