113

4.02.2016

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» к Постановлению Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1) раздел I. «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| I. ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО «Город Псков», а также исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Благоустройство городских и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы программы | 1. Доля благоустроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Доля обустроенных СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Доля утилизированных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 01.01.2015 – 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 215492,7 | 228145,5 | 238648,3 | 240648,3 | 240648,3 | 240648,3 | 1404231,7 |
|  | областной бюджет | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
|  | Всего по программе: | 218892,7 | 228145,5 | 238648,3 | 240648,3 | 240648,3 | 240648,3 | 1407631,4 |
|  | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |
|  | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 99430,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 625487,9 |
|  | областной бюджет | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 102830,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 628887,9 |
|  | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |
|  | Всего по подпрограмме: | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |
|  | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |
|  | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 5759,4 | 4300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 47259,4 |
|  | Всего по мероприятию | 5759,4 | 4300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 47259,4 |
|  | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 1590,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9090,2 |
|  | Всего по мероприятию | 1590,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9090,2 |
|  | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 70845,9 | 63735,2 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 409533,1 |
|  | Всего по мероприятию | 70845,9 | 63735,2 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 409533,1 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории города в соответствии с предъявляемыми нормативными документами требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение функционирования деятельности СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Улучшение уровня благоустройства территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Улучшение экологического состояния земель, расположенных на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |

»;

2) Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Одними из целей развития города Пскова в рамках приоритета «Комфортный город» в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, являются: «Повышение качества городской среды и уровня благоустройства»  и «Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха».

Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда муниципальных программ, наиболее значимой из которых является программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова".

В связи с этим, целью муниципальной программы является «Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах».

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.»

3)Раздел IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Реализация программы планируется в течение 2015 - 2020 годов.»;

- 4) В разделе V. «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» в первом абзаце слова «к концу 2018 года» заменить словами «к концу 2020 года»;

- 5) В разделе VI. «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы» внести следующие изменения:

- а) Первый абзац изложить в следующей редакции: «Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые, в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для достижения цели «Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах».»

- б) Седьмой абзац изложить в следующей редакции: «Целью основного мероприятия является обеспечение устройства и содержание мест захоронения.»

- в) таблицу «Информация о финансировании» основного мероприятия 1 "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения" изложить в следующей  редакции:

- «

- Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 5759,4 | 4300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 47259,4 |
| Всего по мероприятию | 5759,4 | 4300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 47259,4 |

- Основное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.»;

- г) Таблицу «Информация о финансировании» основного мероприятия 2 "Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" изложить в следующей  редакции:

- «

- Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 1590,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9090,2 |
| Всего по мероприятию | 1590,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9090,2 |

- Основное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.»;

- д) Таблицу «Информация о финансировании» основного мероприятия 3 "Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" изложить в следующей  редакции:

- «

- Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 70845,9 | 63735,2 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 409533,1 |
| Всего по мероприятию | 70845,9 | 63735,2 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 409533,1 |

- Основное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.»;

- 3) раздел IX. «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1407631,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова -  1404231,7 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 3 400.0 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

4) Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

|  | Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Программа . Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 52 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» | Процент | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» | Единица | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2.0 | 3,8 | 4,5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 | 260 | 263 | 266 | 269 | 272 |

»;

5) Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 96485,5 | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020году; Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения | Ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| 2 | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 628887,9 | 102830,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков; Организация праздничного пространства на территории города; Сохранение экологического баланса на территории парков; Увеличение площади парковых зон; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) | Ухудшение экологического состояния города Пскова |
| 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 7298,6 | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков»; Снижение случаев травматизма среди населения; Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) | Увеличение распространения борщевика Сосновского |
| 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 750,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Приобретение мусорных контейнеров для 9 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах; Включение 14 СНТ в электронную систему учета; Приобретение для 3 СНТ технические средства пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности; Проведение 6 мероприятий по обучению членов правления СНТ | Отсутствие благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 208326,7 | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 47259,4 | 5759,4 | 4300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Отсутствие обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| 2 | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 9090,2 | 1590,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Благоустройство городских и дворовых территорий | Территории заняты самовольно установленными, брошенными или оставленными собственниками движимыми недвижимыми вещами |
| 3 | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 409533,1 | 70845,9 | 63735,2 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | 68738,0 | Приведение муниципальных сетей в надлежащее состояние | Отсутствие необходимого ремонта и содержания сетей муниципального освещения |
|  | Всего: |  |  | 1407631,4 | 218892,7 | 228145,5 | 238648,3 | 240648,3 | 240648,3 | 240648,3 |  |  |

»;

6) Внести в подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) раздел I. «Паспорт Подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 – 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения |  |  |  |  |  |  |  |

»;

- б) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» первый абзац изложить в следующей редакции:

- «Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является повышение качества городской среды и уровня благоустройства.»

Третий абзац изложить в следующей редакции: «В связи с этим целью подпрограммы является - обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.»;

- в) В разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

- «

- Целевые индикаторы достижения целей и задач:

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |

- »;

- г) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в части «Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

д) в разделе  IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить на «2020»;

- е) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 96485,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |
| Всего по подпрограмме: | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 96485,5 |

»;

ж) Приложение к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

« Приложение

к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления

в муниципальном образовании «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 3000,0 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3000,0 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Рекультивация городской свалки | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 25000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Введение в оборот рекультивируемых земель |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 3 | Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 36025,0 | 7525,0 | 2100,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | Поддержка санитарного состояния города |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36025,0 | 7525,0 | 2100,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 |  |
|  | Задача 2:Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Обеспечение функционирования снежного полигона и площадки для хранения травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2 | Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 30960,5 | 1460,5 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Обеспечение расчистки улично-дорожной сети от снега и скошенной травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30960,5 | 1460,5 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 96485,5 | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 96485,5 | 8985,5 | 12600,0 | 17600,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 |  |

»;

7) Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) раздел I. «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество обновленных зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 99430,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 625487,9 |
|  | областной бюджет | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 102830,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 628887,9 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация праздничного пространства на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Сохранение экологического баланса на территории парков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Увеличение площади парковых зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) |  |  |  |  |  |  |  |

»;

- б) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» третий абзац изложить в следующей редакции:

- «В связи с этим целью подпрограммы является Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.»

- в) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»  таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

- «

- Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 52 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |

- »;

г) В разделе  IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить на «2020»;

д) В разделе V. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»  изложить в следующей редакции наименование мероприятия 5: "Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города")»

- е) Раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 628887,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 99430,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 625487,9 |
| областной бюджет | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
| Всего по подпрограмме: | 102830,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 628887,9 |

»;

ж) Приложение к подпрограмме "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к подпрограмме

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 375272,9 | 50242,9 | 77030,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | Развитие рекреационных зон, пригородных зон отдыха и городских лесов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 375272,9 | 50242,9 | 77030,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 |  |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 21408,0 | 755,5 | 930,5 | 4930,5 | 4930,5 | 4930,5 | 4930,5 | Благоустройство пляжей и набережных |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21408,0 | 755,5 | 930,5 | 4930,5 | 4930,5 | 4930,5 | 4930,5 |  |
| 3 | Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о состоянии зеленых зон на территории города Пскова |
| 4 | Устройство и содержание детских игровых комплексов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 11650,0 | 1650,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Установка новых и ремонт существующих детских площадок в рекреационных зонах МО г. Псков |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11650,0 | 1650,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 5 | Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города") | УГХ АГП, МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 129279,5 | 29023,0 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 | Обеспечение содержания территорий МО "Город Псков" в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | местный бюджет | 129279,5 | 29023,0 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 | 20051,3 |  |
|  | Задача 2:Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 22689,5 | 5219,5 | 5470,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Установка, демонтаж и содержание Новогодней Ели |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22689,5 | 5219,5 | 5470,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 2 | Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 68588,0 | 15940,0 | 3329,6 | 12329,6 | 12329,6 | 12329,6 | 12329,6 | Оформление города к праздничным датам |
|  |  |  |  | местный бюджет | 65188,0 | 12540,0 | 3329,6 | 12329,6 | 12329,6 | 12329,6 | 12329,6 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 628887,9 | 102830,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 625487,9 | 99430,9 | 108811,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 | 104311,4 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |

- »;

8) Внести в подпрограмму «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) раздел I. «Паспорт Подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков», также исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |
|  | Всего по подпрограмме: | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Снижение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) |  |  |  |  |  |  |  |

»;

б) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» второй абзац изложить в следующей редакции:

- «Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является повышение качества городской среды и уровня благоустройства.»

- в) в разделе III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

- «

- Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |

- »;

г) в разделе  IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить на «2020»;

д) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7298,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |
| Всего по подпрограмме: | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7298,6 |

»;

е) Приложение к подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

« Приложение

к подпрограмме

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков», также исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 2998,6 | 498,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2998,6 | 498,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Задача 2:Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1000,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 7298,6 | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 7298,6 | 798,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |

»;

9) Внести в подпрограмму «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) раздел I. «Паспорт Подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество СНТ, включенных в систему электронного учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 – 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приобретение мусорных контейнеров для 9 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Включение 14 СНТ в электронную систему учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приобретение для 3 СНТ технические средства пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Проведение 6 мероприятий по обучению членов правления СНТ |  |  |  |  |  |  |  |

- б) Таблицу «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела III. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- Целевые индикаторы подпрограммы

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- »;

г) в разделе  IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить на «2020»;

в) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 750.0  тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |

»;

в) Приложение к подпрограмме «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к подпрограмме

«Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в организации, функционировании и учету СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организация и функционирование СНТ |
| 2 | Организация учета СНТ и участков | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Учет СНТ |
|  | Задача 2:Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и содержание территорий СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 500.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Поддержка санитарного состояния территорий СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 2 | Обустройство пожарных водоемов и приобретение мотопомп | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 250.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Обеспечение пожарной безопасности СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 250.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 750.0 |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 750.0 |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |

»;

10) Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) раздел I. «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | местный бюджет | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |
|  | Всего по подпрограмме | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Реализация программы в соответствии с целями и задачами |  |  |  |  |  |  |  |

б) В разделе  IV. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить на «2020»;

в) В разделе V. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции задачу 1:

«Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций УГХ.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата" предусматривает выполнение следующего мероприятия:

Мероприятие 1.1 "Реализация расходов бюджета на содержание УГХ" включает:

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы.

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

5. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Основное мероприятие 2 «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управления городского хозяйства Администрации города Пскова»

1.  Уплата налога на имущество и земельного налога.

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Основное мероприятие 3 "Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы" предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1. своевременное принятие правовых актов,

2. разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы,

3. своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.

б) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 208326,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |
| Всего по подпрограмме: | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 208326,7 |

в) Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                    Приложение

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций УГХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 144879,4 | 25401,9 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 144879,4 | 25401,9 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 | 23895,5 |  |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 63447,3 | 2680,3 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | Уплата налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 63447,3 | 2680,3 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2:Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 208326,7 | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 208326,7 | 28082,2 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 | 36048,9 |  |

»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников