План благоустройства и озеленения территории

муниципального образования

"Город Псков" на 2016 года

Приложение №1

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Ремонтируемый участок** | | **Ответственный за организацию выполнения работ** | | **2016** | | | |
| **Ввод,  км** | | **Источник и объем финансирования, млн. руб.** | |
| 1 | | | Ремонт моста имени 50- летия Октября через реку Великая в г.Пскове | | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | | 0,2 | | Бюджет города Пскова - 1,010 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |

Приложение № 2

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** |  |  | **Ответственный за организацию выполнения работ** | **2016** |
| **Объем работ** | **Срок исполнения работ** | **Источник и объем финансирования, млн. руб.** |
| 1 | Ремонт колодцев | 133 шт. | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | Бюджет города Пскова –  9,99 |
| 2 | Прочистка открытых водостоков по аварийным заявкам и обращениям граждан. | 2,1 км | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |
| 3 | Прочистка сетей ливневой канализации по аварийным заявкам и обращениям граждан, откачка воды с затапливаемых участков города. | 17,4 км. | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |

Приложение №4

ГРАФИК

ремонта и чистки водоразборных колонок в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Перечень работ** | **Срок исполнения работ** | **Источник и объёмы финансирования** |
| 1 | Пер.Искра, 6 | По результатам осмотра | В течение 2016г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Кузнецкая 37,43 |
| 3 | Плехановкий посад 22,45 Б |
| 4 | .Л.Толстого 52,68 |
| 5 | Огородная, 10 |
| 6 | Малый пер. 4,16 |
| 7 | Зональный проезд, 11 |
| 8 | Воровского. 13 | По результатам осмотра | В течение 2016 г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 9 | Советская, 60 А |
| 10 | Свердлова, 76 |
| 11 | Вокзальная, 9 |
| 12 | Речная, 10 |
| 13 | Н.Васильева 12,19,24,34,46,52,64,74 |
| 14 | Зональное шоссе 14,20 |
| 15 | Кремль ( во дворе ) | По результатам осмотра | В течение 2016 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 16 | Декабриста Пущина |
| 17 | О.Кошевого, 19 |
| 18 | О.Кошевого-угол Северной |
| 19 | Проезд Л.Поземского |
| 20 | Гремячая, 23 |
| 21 | Ветренная 4,8 |
| 22 | Ветренная-угол А.Невского | По результатам осмотра | В течение 2016 г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 23 | А.Невского. 3 |
| 24 | А.Невского-Матросова |
| 25 | Л.Голикова, 14 |
| 26 | Второй пер.Хлебной горки |
| 27 | Третий пер.Хлебной горки |
| 28 | Дновский пер., 1/2 |
| 29 | Аллейная, 11 | По результатам осмотра | В течение 2016 г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 30 | Аллейная ( у садика ) |
| 31 | Ипподромная 50,69,79,87,97 |
| 32 | Торфяная угол К.Назаровой |
| 33 | Ипподромная-угол А.Матросова |
| 34 | Ипподромная-угол Ветренной |
| 35 | Милевский пер., 3 |
| 36 | Красногорская, 72 | По результатам осмотра | В течение 2016 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 37 | Л.Поземского. 91 |
| 38 | Индустриальная, 4 |
| 39 | Торошинская 11,28 |
| 40 | Техническая, 1 |
| 41 | Белинского, 9 |
| 42 | Ипподромная-угол Гремячего пер |
| 43 | Шелгунова (магазин «Вольный купец» | По результатам осмотра | В течение 2016 г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 44 | Советской Армии 4,5,21,31,67 |
| 45 | Крестовское шоссе 19,51,69 |
| 46 | Пригородная 18, 26 |
| 47 | Морозовская ветка, 15 |
| 48 | Ленинградская 11,32 |
| 49 | Широкая 3,11,23 |
| 50 | Правды 5,17,36 | По результатам осмотра | В течение 2016 г | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 51 | Спартака 3,12 |
| 52 | Паровозная угол Железнодорожной |
| 53 | Железнодорожная, 23 |
| 54 | Харченко угол Гатчинсакой |
| 55 | Фомина-угол Паровозной |
| 56 | Лунинская 10,13 |
| 57 | Великорецкая, 3 | По результатам осмотра | В течение 2016 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 58 | Солнечная 12,53 |
| 59 | Лепешинского, 23 |
| 60 | Мичуринская, 25 |
| 61 | Зональный пер., 15 |
| 62 | Рельсовая, 18 |
| 63 | Вагонный пер. |
| 64 | К.Назаровой 22,43 | По результатам осмотра | В течение 2016 г.  . | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 65 | Я.Райниса 5,19,27,28,31,49,58 |
| 66 | Полковая, 2 |
| 67 | Войсковая, 48 |
| 68 | Псковкирпич (6 шт) |
| 69 | Орлецкая наб., 12 |
| 70 | Окраинная 19,23 |
| 71 | Чапаева, 6 | По результатам осмотра | В течение 2016 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 72 | Лесхоз |
| 73 | Южная 7,17 |
| 74 | Лужская, 12  (Белый Мох) |
| 75 | Мирожский монастырь |
| 76 | Гарнизонный пер., 8 |
| 77 | Юбилейная, 89  ( Крестки ) |
| 78 | М.Горького 9,72 | По результатам осмотра | В течение 2016 г. | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 79 | М.Горького-угол Казарменного пер. |
| 80 | Инструментальная, 3. |
| 81 | Петровская 23 |
| 82 | Киселёва. 5 |
| 83 | Черский пер., 7 |

Приложение №5

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2016году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Адрес** | **Перечень**  **работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственный**  **за организацию**  **выполнения**  **работ** | **Источник и объем**  **финансирования** |
| 1 | По мере необходимости | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш, ремонт и покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2016г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова  Силами подрядных организаций по УДС в рамках муниципальных контрактов |

Приложение №6

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2016-году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Место**  **высадки** | **Площадь**  **высадки,**  **кв. м** | **Время высадки** | **Ответственный**  **за организацию**  **выполнения**  **работ** | **Источник и объем финансирования** |
| 1 | Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина (зелёная зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул.К.Маркса, чётная сторона) | 176 | в весенне-летний период.  2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова  в 2016г –  **5,0** млн.руб. |
| 2 | Сквер у Рижской гостиницы (зелёная зона по Рижскому пр от ул.Киселёва до ул. Народной, нечётная сторона ) | 125,68 |
| 3 | Памятный знак Шталаг-372 (ул.Юбилейная чётная сторона между д.22 и д.36) | 4 |
| 4 | Сквер Павших борцов (зелёная зона по ул.Кузнецкой от ул.К.Маркса до Кузнецкого моста) | 8 |
| 5 | Стела на пл.Героев-Десантников (пересечение ул.Кузнецкой и ул.128 Стрелковой Дивизии) | 8 |
| 6 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 10,64 |
| 7 | Кутузовский сад | 121,0 |
| 8 | Цветник на пл.Победы у стелы "Город воинской славы" | 226,0 |
| 9 | Зелёная зона у бюста И.К.Кикоина | 10,0 |
| 10 | Сквер на площади Ленина | 335,0 |
| 11 | Памятник Псковичам расстрелянным в июне 1941г., на пл.Ленина | 197,0 |
| 12 | Сквер у Дома Советов | 244,0 |
| 13 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 258,0 |
| 14 | Клумба на пл. Героев-Десантников | 7,0 |
| 15 | Зеленая зона у ГТС | 104,0 |
| 16 | Зелёная зона у Городской Администрации и Городской думы | 88,0 |
| 17 | Цветник у дома №15 по Октябрьскому пр-ту. | 23,0 |
| 18 | Ботанический сад | 111,0 |
| 19 | Детский парк | 636,0 |
| 20 | "Место встречи" | 23,0 |
| 21 | Зеленая зона у магазина Алмаз | 75,0 |
| 22 | Зелёная зона по ул. Пушкина | 130,0 |
| 23 | Парковая зона у Дома Офицеров | 60,0 |
| 24 | Воинское захоронение на площади «Павших борцов» | 44,0 |
| 25 | Сквер у автовокзала (ул.Вокзальная) | 32 |
| 26 | Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 84 |
| 27 | Сквер у гостиницы "Рижская" | 228 |
| 28 | Воинское захоронение по ул.Юбилейная в г.Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 42,0 |
| 29 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60,0 |

Приложение №7

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2016году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Адрес** | **Объем, м куб** | **Срок исполнения**  **работ** | **Ответственный**  **за организацию**  **выполнения**  **работ** | **Источник и объем**  **финансирования** |
| 1 | Ликвидация и предупреждение аварийных ситуаций  Снос деревьев по обращениям граждан и юридических лиц | 2016 год | 2016  Силами МКУ «Служба благоустройства города» в рамках Муниципального задания | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова  Силами МКУ «Служба благоустройства города» в рамках Муниципального задания |
| 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | | Приложение № 8 | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| ПЛАН  ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования "Город Псков" в 2016 году | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | | |  | | | | |  |  | | |
| № п/п | Адрес | | | № городского округа, ФИО депутата Псковской городской Думы | | | | | Объем  финансирования  в 2016 году,  всего,  млн.руб | Объем  финансирования  в 2016 году,  по избирательным округам,  млн.руб | | |
|
|
|
|
| **ВСЕГО:** | | | | | | | | | **47** | **47** | | |
| **1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов** | | | | | | | | | **42** | **42** | | |
|
| *в том числе:* | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *ул. Советская, 53/15* | | | *1 Турчин Григорий Михайлович* | | | | | *1,0* | *3 ,5* | | |
| *2* | *ул. Свердлова, 46* | | | *1,2* |
| *3* | *Комиссаровский пер., 7,7а* | | | *1,3* |
| *4* | ***ул. Я. Фабрициуса, 27\**** | | | *2  Коваленко Владимир Александрович* | | | | | *1 ,0* | *3, 5* | | |
| *5* | ***5ый пер. Псковстроя, 5\**** | | | *1,25* |
| *6* | ***5ый пер. Псковстроя, 7\**** | | | *1,25* |
| *7* | *ул. Инженерная, 84* | | | *3 Калинин Сергей Михайлович* | | | | | *1,10* | *3 ,650* | | |
| *8* | *ул. Инженерная, 86* | | | *1 ,15* |
| *9* | *ул. Инженерная, 88* | | | *1,10* |
| *10* | *пешеходная дорожка от домов №№1,3 до дома № 7 по пр. Энтузиастов* | | | *0,3* |
| *11* | *выезд ДОС (в районе дома 102)* | | | *4 Гаврилов Сергей Вячеславович* | | | | | *0,5* | *3 ,5* | | |
| *12* | *пешеходная дорожка по ул. Боровой, 16-26* | | | *1,0* |
| *13* | *проезды ДОС 77,96,137* | | | *2,0* |
| *14* | *ул. Красноармейская, 12а* | | | *5  Цецерский Иван Николаевич* | | | | | *0,9* | *3 ,4* | | |
| *15* | *ул. Красноармейская, 14* | | | *0,3* |
| *16* | *ул. Красноармейская, 14а* | | | *0,9* |
| *17* | *ул. Мирная, 13* | | | *1,3* |
| *18* | *ул. Красноармейская, 27* | | | *6* | | | | | *0,3* | *3 ,6* | | |
| *19* | *ул. Народная, 37* | | | *0,65* |
| *20* | ***ул. Р.Люксембург, 26а\**** | | | *1,35* |
| *21* | ***ул. Чехова, 6а\**** | | | *1,30* |
| *22* | *ул. Юбилейная, 34 (тротуар)* | | | *7 Сиротин Игорь Евгеньевич* | | | | | *0,3* | *3 ,5* | | |
| *23* | *ул. Юбилейная, 67* | | | *1,03* |
| *24* | *проезд ул. Юбилейная, 59 - ул. Народная, д. 57* | | | *1,67* |
| *25* | ***ул. Народная, д. 57 (7,8,9 подъезд)\**** | | | *0,5* |
| *26* | *ул. Юбилейная,46* | | | *8  Николаева Любовь  Алексеевна* | | | | | *1,0* | *3 ,0* | | |
| *27* | *ул. Байкова, 2* | | | *0,36* |
| *28* | *ул. Байкова, 4* | | | *0,9* |
| *29* | ***ул.Западная, д.3\**** | | | *0,740* |
| *30* | *ул. Коммунальная, 77* | | | *9 Болотин Константин Васильевич* | | | | | *1,0* | *3 ,5* | | |
| *31* | *Ул.Коммунальная, 58* | | | *0,5* |
| *32* | *ул. Западная, 14* | | | *1,0* |
| *33* | *ул. Западная, 14а* | | | *1,0* |
| *34* | *Рижский пр., 51а (2 очередь)* | | | *10  Полонская Елена Александровна* | | | | | *0,7* | *4 ,0* | | |
| *35* | *ул. Юбилейная, 89* | | | *1,5* |
| *36* | ***проезд у рынка «Нива» у домов №№ 45,59а по ул. Коммунальной\**** | | | *1,0* |
| *37* | ***ул. Коммунальная, 28\**** | | | *0,8* |
| *38* | *ул. Техническая, 15* | | | *11 Стороненков Григорий Иванович* | | | | | *0,75* | *3 ,350* | | |
| *39* | *ул. Ижорского батальона, 43-49 (выборочно)* | | | *0,60* |
| *40* | *ул. Л.Поземского, 61а* | | | *2,0* |
| *41* | *ул. Новоселов, 46* | | | *12  Лесников Валерий Семенович* | | | | | *0,6* | *3 ,5* | | |
| *42* | *проезд от дома № 49 по ул. Труда до дома № 16 по ул. Текстильная* | | | *0,77* |
| *43* | *проезд от дома № 16б по ул. Текстильная до дома № 49 по ул. Труда* | | | *0,49* |
| *44* | *ул. Труда, 57* | | | *0,8* |
| *45* | *ул. Текстильная, 16* | | | *0,84* |
| **2. Ликвидация аварийной ямочности дворовых территорий и проездов** | | | | | | | | | **3 ,0** | **3 , 0** | | |
|
| **3. Разработка/корректировка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов**  **4. ул. Ротная, 33 в случае экономии денежных средств** | | | | | | | | | **2 ,0** | **2 , 0** | | |
|
|
|  |  | | |  | | | | |  |  | | |
| *Примечание: стоимость подлежит уточнению после дополнительных замеров, корректировки объемов, разработки и корректировки ПСД, перевода имеющихся расчетов в текущие цены.* | | | | | | | | | | | | |
| ***\* Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов (обязательства неисполненные, по судебным решениям, Поручениям)*** | | | | | | | | | | | | |

Приложение №9

ПЛАН

озеленения муниципального образования

"Город Псков" в 2016г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Перечень работ** | **Срок исполнения** | **Ответственные**  **исполнители , млн.руб.** |
| 1. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" | С 01.10.2016 по 31.10.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 2. | Весенний месячник по санитарной очистке  и благоустройству территории МО "Город Псков" | С 01.04.2016 по 30.04.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 3. | Проведение смотра-конкурса "Лучшие  улица, двор, территория" на территории МО "Город Псков" | 05.2016 по 07.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  0,3 млн. руб. Бюджет города Пскова |
| 4 | План Высадки деревьев | 2016г | Управление городского хозяйства |

Приложение № 10

ПЛАН

адресов рекомендованных к установке детских игровых площадок в 2016 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок исполнения | Название улиц | № округа | Объем финансирования |
| 1 | В течении 2016г. | ул. Стахановская, д. 1 | Округ №1  Турчин Г.М. | 3,95  млн.руб |
| 2 | В течении 2016г. | ул. Н.Васильева, д.75а,75б | Округ №2  Коваленко В.А. |
| 3 | В течении 2016г. | ул. Индустриальная, д.2,2а,4 | Округ №3  Калинин С.М. |
| 4 | В течении 2016г. | Кресты, д.27,29 | Округ №4  Гаврилов С.В. |
| 5 | В течении 2016г. | ул. Красноармейская, д.12,12а | Округ №5  Цецерский И.Н. |
| 6 | В течении 2016г. | ул. Петровская, д.31 | Округ №6 |
| 7 | В течении 2016г. | Рижский пр., д.42а,44,46 | Округ №7  Сиротин И.Е. |
| 8 | В течении 2016г. | ул. Рокоссовского, д.13 | Округ №8  Николаева Л.А. |
| 9 | В течении 2016г. | ул. Коммунальная, д.77 | Округ №9  Болотин К.В. |
| 10 | В течении 2016г. | Рижский пр., д.51а | Округ №10  Полонская Е.А. |
| 11 | В течении 2016г. | ул. И.Батальона, д.43,45,47 | Округ №11  Стороненков Г.И. |
| 12 | В течении 2016г. | ул. Новосёлов, д.32,34,36,38,40 | Округ №12  Лесников В.С. |