383

30.03.2016

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» к Постановлению Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1) в разделе  I. «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку «Основные мероприятия»  изложить в следующей редакции:

«

| Отдельные мероприятия | 1. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» 2. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения 3. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |
| --- | --- |

»;

2)  в разделе  I. «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы)»  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 214 015.4 | 240 264.5 | 238 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 | 1 414 873.1 |
|  | средства областного бюджета | 3 707.7 | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 707.7 |
|  | Всего по программе: | 217 723.1 | 243 264.5 | 238 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 | 1 421 580.8 |
|  | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 5 406.3 | 5 000.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 47 606.3 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 5 406.3 | 5 000.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 47 606.3 |
|  | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1 808.4 | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 9 158.4 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 1 808.4 | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 9 158.4 |
|  | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 71 120.9 | 56 284.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 402 356.9 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 71 120.9 | 56 284.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 402 356.9 |
|  | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |
|  | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 99 858.2 | 126 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 643 141.2 |
|  | средства областного бюджета | 3 707.7 | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 707.7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103 565.9 | 129 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 649 848.9 |
|  | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |
|  | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |
|  | Всего по подпрограмме: | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |

»;

3) Раздел VI. «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«VI. Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы

Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые, в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для достижения цели "Благоустройство и улучшение экологического и санитарного состояния муниципального образования "Город Псков".

Кроме того, выделение подпрограмм обусловлено структурой муниципальной программы, определенной распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 N 143-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков".

Для решения задач муниципальной программы в ее состав включено 5 подпрограмм и 3 отдельных мероприятия:

Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" направлена на обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов.

Подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" направлена на формирование условий и создание мест отдыха населения.

Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" направлена на ликвидацию неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков".

Подпрограмма "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" направлена на создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова (в т.ч. улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности, улучшение инфраструктуры).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" носит обеспечивающий характер, способствует достижению целей и задач муниципальной программы.

Отдельное мероприятие 1 "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения" направлено на приведение в надлежащее состояние мест захоронений на территории города Пскова.

Отдельное мероприятие 1 включает в себя шесть мероприятий:

1) Спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории кладбищ.

2) Вывоз мусора контейнерным способом с территорий кладбищ.

3) Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбищ.

4) Установка аншлагов, досок объявлений на территории кладбищ.

5) Содержание мест захоронений.

6) Комплекс работ по организации территории кладбища "Крестовское".

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является приведение в надлежащее состояние мест захоронений.

Отдельное мероприятие 1 разработано для решения задачи по улучшению санитарного состояния города Пскова.

Показателем отдельного мероприятия является доля приведенных в надлежащее состояние захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков".

Реализация отдельного мероприятия 1 позволит благоустроить территории мест захоронения в соответствии с действующими Правилами содержания мест захоронения в городе Пскове.

Информация о финансировании, тыс. руб.

| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 5 406.3 | 5 000.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 47 606.3 |
| Всего по мероприятию | 5 406.3 | 5 000.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 47 606.3 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.

Отдельное мероприятие 2 "Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова.

Отдельное мероприятие 2 включает в себя три мероприятия:

1) Снос зданий и строений, признанных аварийными.

2) Освобождение земельных участков от самовольно установленных, брошенных или оставленных собственниками движимых и недвижимых вещей.

3) Проведение обмера объекта капитального строительства в случае, если он находится в зоне охраны или регулирования застройки объекта культурного назначения для дальнейшей регенерации градостроительной среды.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является благоустройство городских и дворовых территорий.

Отдельное мероприятие 2 разработано для решения задачи по повышению уровня благоустройства территории МО "Город Псков".

Показателем отдельного мероприятия является доля благоустроенных территорий.

Реализация отдельного мероприятия 2 позволит благоустроить территории, ранее занятые зданиями и строениями, признанными аварийными, а также самовольно установленными, брошенными или оставленными собственниками движимыми и недвижимыми вещами.

Информация о финансировании, тыс. руб.

| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 1 808.4 | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 9 158.4 |
| Всего по мероприятию | 1 808.4 | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 9 158.4 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.

Отдельное мероприятие 3 "Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" направлено на обеспечение и поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

Отдельное мероприятие 3 включает в себя пять мероприятий:

1. Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения;

2. Оплата услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (светофор);

3. Оплата услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения г. Пскова;

4. Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения;

5. Технологическое присоединение объектов уличного освещения.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

Отдельное мероприятие 3 разработано для решения задачи по повышению уровня благоустройства территории МО "Город Псков" для обеспечения благоприятных условий проживания граждан.

Показателем отдельного мероприятия 3 является доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения.

Реализация отдельного мероприятия 3 позволит выполнить капитальный ремонт существующих муниципальных сетей уличного освещения и обеспечить устройство новых сетей наружного уличного освещения территорий города.

Информация о финансировании, тыс. руб.

| Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 71 120.9 | 56 284.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 402 356.9 |
| Всего по мероприятию | 71 120.9 | 56 284.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 402 356.9 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.»

4) Раздел VIII. «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

Сведения о перечне подпрограмм и отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, представлены в приложении 2 к муниципальной программе.»

- 5)раздел IX. «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1 421 580.8  тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова -  1 414 873.1  тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 6 707.7 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

6) Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

|  | Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Программа . Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 52 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» на 2015-2017 годы | Процент | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» | Единица | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 4,5 | 5.0 | 5,5 | 6.0 |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 | 258 | 263 | 266 | 269 | 272 |

7) Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 100 029.6 | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020году; Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения | Ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| 2 | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 649 848.9 | 103 565.9 | 129 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков; Организация праздничного пространства на территории города; Сохранение экологического баланса на территории парков; Увеличение площади парковых зон; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) | Ухудшение экологического состояния города Пскова |
| 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 6 791.4 | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков»; Снижение случаев травматизма среди населения; Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) | Увеличение распространения борщевика Сосновского |
| 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 630.0 | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | Приобретение мусорных контейнеров для 9 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах; Включение 14 СНТ в электронную систему учета; Приобретение для 3 СНТ технические средства пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности; Проведение 6 мероприятий по обучению членов правления СНТ | Отсутствие благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 205 159.3 | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 47 606.3 | 5 406.3 | 5 000.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | 9 300.0 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Отсутствие обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| 2 | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 9 158.4 | 1 808.4 | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | Благоустройство городских и дворовых территорий | Территории заняты самовольно установленными, брошенными или оставленными собственниками движимыми недвижимыми вещами |
| 3 | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 402 356.9 | 71 120.9 | 56 284.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | 68 738.0 | Приведение муниципальных сетей в надлежащее состояние | Отсутствие необходимого ремонта и содержания сетей муниципального освещения |
|  | Всего: |  |  | 1 421 580.8 | 217 723,1 | 243 264.5 | 238 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 | 240 648.3 |  |  |

»;

8) Внести в подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» » строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |

»;

б) В разделе V. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзац «Мероприятие 3.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.» исключить.

- в) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 100 029.6 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |
| Всего по подпрограмме: | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 100 029.6 |

»;

г) Приложение к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

« Приложение

к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления

в муниципальном образовании «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 3 000.0 |  |  |  | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 000.0 |  |  |  | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 |  |
| 2 | Рекультивация городской свалки | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 20 000.0 |  |  | 5 000.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | Введение в оборот рекультивируемых земель |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20 000.0 |  |  | 5 000.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | 5 000.0 |  |
| 3 | Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 41 613.8 | 8 113.8 | 7 100.0 | 6 600.0 | 6 600.0 | 6 600.0 | 6 600.0 | Поддержка санитарного состояния города |
|  |  |  |  | местный бюджет | 41 613.8 | 8 113.8 | 7 100.0 | 6 600.0 | 6 600.0 | 6 600.0 | 6 600.0 |  |
|  | Задача 2:Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1 500.0 |  |  |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Обеспечение функционирования снежного полигона и площадки для хранения травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 500.0 |  |  |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
| 2 | Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 33 915.8 | 1 460.5 | 8 455.3 | 6 000.0 | 6 000.0 | 6 000.0 | 6 000.0 | Обеспечение расчистки улично-дорожной сети от снега и скошенной травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 33 915.8 | 1 460.5 | 8 455.3 | 6 000.0 | 6 000.0 | 6 000.0 | 6 000.0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 100 029.6 | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 100 029.6 | 9 574.3 | 15 555.3 | 17 600.0 | 19 100.0 | 19 100.0 | 19 100.0 |  |

»;

9) Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 99 858.2 | 126 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 643 141.2 |
|  | областной бюджет | 3 707.7 | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 707.7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103 565.9 | 129 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 649 848.9 |

»;

- б) Раздел V. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

- «V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами направлены на решение существующих проблем в парковом хозяйстве с применением комплексного подхода к благоустройству, предусматривающего выполнение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства и организации новых парковых зон на территории муниципального образования "Город Псков".

- Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

- Задача 1 "Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Псков" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

- Основное мероприятие 1 "Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 1.1. Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, иных территорий.

- Мероприятие 1.2. Акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков".

- Мероприятие 1.3. Проектирование и реконструкция зеленых насаждений.

- Мероприятие 1.4. Воспроизводство городских лесов и организация лесопарков на территории МО "Город Псков".

- Мероприятие 1.5. Посадка зеленых насаждений.

- Мероприятие 1.6. Содержание неблагоустроенных территорий.

- Мероприятие 1.7. Комплексное содержание парков, скверов и т.д.

- Мероприятие 1.8. Обустройство контейнерных площадок.

- Мероприятие 1.9. Установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах.

- Мероприятие 1.10. Вывоз ТБО.

- Мероприятие 1.11. Площадки для выгула собак.

- Мероприятие 1.12. Снос, обрезка аварийных деревьев.

- Мероприятие 1.13. Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами.

- Мероприятие 1.14. Скос травы.

- Основное мероприятие 2 "Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 2.1. Комплексное содержание пляжей.

- Мероприятие 2.2. Комплексное содержание набережных и прибрежных зон.

- Мероприятие 2.3. Разработка предпроектной и проектной документации по расчистке рек Ремонтка, Пскова, Великая.

- Основное мероприятие 3 "Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 3.1. Оценка состояния зеленых зон.

- Основное мероприятие 4 "Устройство и содержание детских игровых комплексов" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 4.1. Установка новых детских площадок на зеленых зонах.

- Мероприятие 4.2. Содержание и ремонт существующих детских площадок.

- Мероприятие 5 "Содержание территорий МО "Город Псков" (МКУ "Служба благоустройства города")" включает в себя следующие мероприятия:

- Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города" (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.).

- Задача 2 "Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков".

- В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1 "Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 1.1. Организация и содержание новогодней ели.

- Мероприятие 1.2. Организация праздничной иллюминации.

- Мероприятие 1.3. Приобретение элементов новогодней иллюминации.

- Основное мероприятие 2 "Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня" включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 2.1. Конкурс-выставка "С любовью к городу".

- Мероприятие 2.2. Цветочное оформление МО "Город Псков".

- Мероприятие 2.3. Флаговое оформление территории МО "Город Псков".

- Мероприятие 2.4. Установка контейнеров на территории праздничного пространства.

- Мероприятие 2.5. Установка биотуалетов на территории праздничного пространства.

- Мероприятие 2.6. Уборка праздничного пространства.

- Мероприятие 2.7. Установка ремонт и обслуживание МАФ (в том числе остановочных павильонов).

- Мероприятие 2.8. Установка трибун.

- Мероприятие 2.9. Комплексные меры по содержанию фонтанов.

- Мероприятие 2.10. Проектирование и реконструкция фонтанов.

- Мероприятие 2.11. Установка и изготовление баннеров.

- Мероприятие 2.12. Доставка оборудования к месту проведения праздничных мероприятий.»

- в) Раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 649 848.9 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 99 858.2 | 126 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 643 141.2 |
| областной бюджет | 3 707.7 | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 707.7 |
| Всего по подпрограмме: | 103 565.9 | 129 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 649 848.9 |

»;

г) Приложение к подпрограмме "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к подпрограмме

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 377 017.7 | 50 705.8 | 78 311.9 | 62 000.0 | 62 000.0 | 62 000.0 | 62 000.0 | Развитие рекреационных зон, пригородных зон отдыха и городских лесов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 377 017.7 | 50 705.8 | 78 311.9 | 62 000.0 | 62 000.0 | 62 000.0 | 62 000.0 |  |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 21 209.9 | 732.4 | 755.5 | 4 930.5 | 4 930.5 | 4 930.5 | 4 930.5 | Благоустройство пляжей и набережных |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21 209.9 | 732.4 | 755.5 | 4 930.5 | 4 930.5 | 4 930.5 | 4 930.5 |  |
| 3 | Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о состоянии зеленых зон на территории города Пскова |
| 4 | Устройство и содержание детских игровых комплексов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 11 011.5 | 1 511.5 | 1 500.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Установка новых и ремонт существующих детских площадок в рекреационных зонах МО г. Псков |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11 011.5 | 1 511.5 | 1 500.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |  |
| 5 | Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города") | УГХ АГП, МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 139 228.2 | 29 023.0 | 30 000.0 | 20 051.3 | 20 051.3 | 20 051.3 | 20 051.3 | Обеспечение содержания территорий МО "Город Псков" в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | местный бюджет | 139 228.2 | 29 023.0 | 30 000.0 | 20 051.3 | 20 051.3 | 20 051.3 | 20 051.3 |  |
|  | Задача 2:Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 22 886.5 | 5 416.5 | 5 470.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | Установка, демонтаж и содержание Новогодней Ели |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22 886.5 | 5 416.5 | 5 470.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | 3 000.0 |  |
| 2 | Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 78 495.1 | 16 176.7 | 13 000.0 | 12 329.6 | 12 329.6 | 12 329.6 | 12 329.6 | Оформление города к праздничным датам |
|  |  |  |  | местный бюджет | 71 787.4 | 12 469.0 | 10 000.0 | 12 329.6 | 12 329.6 | 12 329.6 | 12 329.6 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 6 707.7 | 3 707.7 | 3 000.0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 649 848.9 | 103 565.9 | 129 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 643 141.2 | 99 858.2 | 126 037.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 | 104 311.4 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 6 707.7 | 3 707.7 | 3 000.0 |  |  |  |  |  |

- »;

10) Внести в подпрограмму «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |

»;

б) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 791.4 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |
| Всего по подпрограмме: | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 6 791.4 |

»;

в) Приложение к подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

« Приложение

к подпрограмме

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков», также исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 2 498.6 | 498.6 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 498.6 | 498.6 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1 792.8 | 292.8 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 792.8 | 292.8 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Задача 2:Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1 500.0 |  |  |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 500.0 |  |  |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1 000.0 |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 000.0 |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 6 791.4 | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 6 791.4 | 791.4 | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 |  |

»;

11) Внести в подпрограмму «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» » строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |

- »;

б) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» » строку  «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приобретение мусорных контейнеров для 9 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах |
| --- | --- |
|  | 2. Включение 14 СНТ в электронную систему учета |
|  | 3. Приобретение для 3 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности |
|  | 4. Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ |

»;

- в) В разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Целевые индикаторы подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

»;

- г) В разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце "- проведение 6 мероприятий по обучению членов правления СНТ" цифру "6" заменить цифрой "8".

- д) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 630.0  тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |
| Всего по подпрограмме: | 0.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 630.0 |

»;

е) Приложение к подпрограмме «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к подпрограмме

«Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в организации, функционировании и учету СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организация и функционирование СНТ |
| 2 | Организация учета СНТ и участков | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Учет СНТ |
|  | Задача 2:Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и содержание территорий СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 430.0 |  | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Поддержка санитарного состояния территорий СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 430.0 |  | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 2 | Обустройство пожарных водоемов и приобретение мотопомп | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 200.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Обеспечение пожарной безопасности СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 630.0 |  | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 630.0 |  | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |

»;

12) Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |
|  | Всего по подпрограмме | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |

б) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205 159.3 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |
| Всего по подпрограмме: | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 205 159.3 |

в) Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                    Приложение

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций УГХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 144 392.3 | 25 455.9 | 23 354.4 | 23 895.5 | 23 895.5 | 23 895.5 | 23 895.5 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 144 392.3 | 25 455.9 | 23 354.4 | 23 895.5 | 23 895.5 | 23 895.5 | 23 895.5 |  |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 60 767.0 |  | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 | Уплата налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 60 767.0 |  | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 | 12 153.4 |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2:Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 205 159.3 | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 205 159.3 | 25 455.9 | 35 507.8 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 | 36 048.9 |  |

»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников