417

05.04.2017

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, и как следствие, изменение параметров программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» к Постановлению Администрации города Пскова от 28 ноября 2014 г. № 3069  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

1)  в разделе  I «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)»  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 214015,4 | 279751,0 | 286806,4 | 283873,4 | 278873,4 | 240648,3 | 1583967,9 |
|  | средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
|  | Всего по программе: | 217723,1 | 283456,3 | 288806,4 | 283873,4 | 278873,4 | 240648,3 | 1593380,9 |
|  | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 5406,3 | 4496,3 | 9350,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42552,6 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 5406,3 | 4496,3 | 9350,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42552,6 |
|  | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1808,4 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9358,4 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 1808,4 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9358,4 |
|  | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 71120,9 | 92871,5 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 487838,4 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 71120,9 | 92871,5 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 487838,4 |
|  | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |
|  | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 99858,2 | 136575,9 | 141816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 761195,9 |
|  | средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 143816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 770608,9 |
|  | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
|  | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |

»;

2) в разделе VI  «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы» внести следующие изменения:

- а) В отдельном мероприятии 1 «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» строку «6) Комплекс работ по организации территории кладбища «Крестовское» заменить строкой «6) Комплекс работ по организации и расширению территории кладбища «Крестовское»;

- б) таблицу «Информация о финансировании» отдельного мероприятия 1 «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» изложить в следующей  редакции:

- «Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 5406,3 | 4496,3 | 9350,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42552,6 |
| Всего по мероприятию | 5406,3 | 4496,3 | 9350,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42552,6 |

- »;

- в) таблицу «Информация о финансировании» отдельного мероприятия 2 «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» изложить в следующей  редакции:

- «Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 1808,4 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9358,4 |
| Всего по мероприятию | 1808,4 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9358,4 |

- »;

- г) таблицу «Информация о финансировании» отдельного мероприятия 3 «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» изложить в следующей  редакции:

- «Информация о финансировании

- Тыс.руб.

| Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 71120,9 | 92871,5 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 487838,4 |
| Всего по мероприятию | 71120,9 | 92871,5 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 487838,4 |

- »;

- 3) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1593380,9  тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова -  1583967,9 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 9413,0 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

4) Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

|  | Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Программа . Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 52 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» на 2015-2017 годы | Процент | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» | Единица | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 | 20 | 41 | 59 | 69 | 79 | 89 |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2.0 | 2,7 | 3,5 | 5.0 | 5,5 | 6.0 |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 | 258 | 260 | 266 | 269 | 272 |

- »;

5) Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 76822,3 | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020году; Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения | Ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| 2 | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, МКУ «Служба благоустройства города» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 770608,9 | 103565,9 | 140281,2 | 143816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков; Организация праздничного пространства на территории города; Сохранение экологического баланса на территории парков; Увеличение площади парковых зон; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) | Ухудшение экологического состояния города Пскова |
| 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков»; Снижение случаев травматизма среди населения; Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) | Увеличение распространения борщевика Сосновского |
| 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах; Включение 14 СНТ в электронную систему учета; Приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности; Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ | Отсутствие благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 200608,9 | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 42552,6 | 5406,3 | 4496,3 | 9350,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Отсутствие обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| 2 | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 9358,4 | 1808,4 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Благоустройство городских и дворовых территорий | Территории заняты самовольно установленными, брошенными или оставленными собственниками движимыми недвижимыми вещами |
| 3 | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 487838,4 | 71120,9 | 92871,5 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | Приведение муниципальных сетей в надлежащее состояние | Отсутствие необходимого ремонта и содержания сетей муниципального освещения |
|  | Всего: |  |  | 1593380,9 | 217723,1 | 283456,3 | 288806,4 | 283873,4 | 278873,4 | 240648,3 |  |  |

»;

6) Внести в подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |

»;

б) в разделе «III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в следующей редакции:

| « | Целевые индикаторы достижения целей и задач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |

»;

в) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76822,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |
| Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76822,3 |

»;

г) Приложение к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» изложить в следующей редакции:

| « Приложение к подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 2 | Рекультивация городской свалки | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 | Введение в оборот рекультивируемых земель |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
| 3 | Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 52352,4 | 8113,8 | 9138,6 | 9500,0 | 9500,0 | 9000,0 | 6600,0 | Поддержка санитарного состояния города |
|  |  |  |  | местный бюджет | 52352,4 | 8113,8 | 9138,6 | 9500,0 | 9500,0 | 9000,0 | 6600,0 |  |
|  | Задача 2:Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | Обеспечение функционирования снежного полигона и площадки для хранения травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2 | Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 18469,9 | 1460,5 | 1700,4 | 3103,0 | 3103,0 | 3103,0 | 6000,0 | Обеспечение расчистки улично-дорожной сети от снега и скошенной травы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18469,9 | 1460,5 | 1700,4 | 3103,0 | 3103,0 | 3103,0 | 6000,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 76822,3 | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 76822,3 | 9574,3 | 10839,0 | 12603,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 |  |

»;

7) Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 141816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 761195,9 |
|  | областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 143816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 770608,9 |

»;

- б) Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 770608,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 141816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 761195,9 |
| областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
| Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 143816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 | 770608,9 |

»;

в) Приложение к подпрограмме "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к подпрограмме

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 449123,6 | 50705,8 | 79417,8 | 87000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 62000,0 | Развитие рекреационных зон, пригородных зон отдыха и городских лесов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 447123,6 | 50705,8 | 79417,8 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 62000,0 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 7384,9 | 732,4 | 355,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 4930,5 | Благоустройство пляжей и набережных |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7384,9 | 732,4 | 355,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 4930,5 |  |
| 3 | Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о состоянии зеленых зон на территории города Пскова |
| 4 | Устройство и содержание детских игровых комплексов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 19106,9 | 1511,5 | 6695,4 | 3300,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2000,0 | Установка новых и ремонт существующих детских площадок в рекреационных зонах МО г. Псков |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19106,9 | 1511,5 | 6695,4 | 3300,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2000,0 |  |
| 5 | Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города") | УГХ АГП, МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 184628,6 | 29023,0 | 32368,4 | 34395,3 | 34395,3 | 34395,3 | 20051,3 | Обеспечение содержания территорий МО "Город Псков" в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | местный бюджет | 184628,6 | 29023,0 | 32368,4 | 34395,3 | 34395,3 | 34395,3 | 20051,3 |  |
|  | Задача 2:Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 27884,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4666,0 | 4666,0 | 4666,0 | 3000,0 | Установка, демонтаж и содержание Новогодней Ели |
|  |  |  |  | местный бюджет | 27884,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4666,0 | 4666,0 | 4666,0 | 3000,0 |  |
| 2 | Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 82480,4 | 16176,7 | 15974,1 | 14000,0 | 14000,0 | 10000,0 | 12329,6 | Оформление города к праздничным датам |
|  |  |  |  | местный бюджет | 75067,4 | 12469,0 | 12268,8 | 14000,0 | 14000,0 | 10000,0 | 12329,6 |  |
|  |  |  |  | областные средства | 7413,0 | 3707,7 | 3705,3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 770608,9 | 103565,9 | 140281,2 | 143816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 761195,9 | 99858,2 | 136575,9 | 141816,8 | 141316,8 | 137316,8 | 104311,4 |  |
|  | областные средства |  |  |  | 9413,0 | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 |  |  |  |  |

- »;

8) Внести в подпрограмму «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |

»;

б) раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5291.4 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
| Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |

»;

в) Приложение к подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

« Приложение

к подпрограмме

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков», также исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 998,6 | 498,6 |  |  |  |  | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 998,6 | 498,6 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 3592,8 | 292,8 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 300,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3592,8 | 292,8 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 300,0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Задача 2:Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2 | Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |  |

»;

9) Внести в подпрограмму «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |

- »;

б) В разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» » строку  «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах |
| --- | --- |
|  | 2. Включение 14 СНТ в электронную систему учета |
|  | 3. Приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности |
|  | 4. Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ |

»;

- в) В разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Целевые индикаторы подпрограммы

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- »;

- г) В разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце "- приобретение мусорных контейнеров для 9 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах " цифру "9" заменить цифрой "6". В  абзаце "- приобретение для 3 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности " цифру "3" заменить цифрой "1".

д) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300.0  тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |

»;

е) Приложение к подпрограмме «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме

«Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в организации, функционировании и учету СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организация и функционирование СНТ |
| 2 | Организация учета СНТ и участков | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Учет СНТ |
|  | Задача 2:Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и содержание территорий СНТ | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 250.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | Поддержка санитарного состояния территорий СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 250.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |  |
| 2 | Обустройство пожарных водоемов и приобретение мотопомп | УГХ АГП, Садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 50.0 |  |  |  |  |  | 50.0 | Обеспечение пожарной безопасности СНТ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50.0 |  |  |  |  |  | 50.0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 300.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 300.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 |  |

»;

10) Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения:

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» строку  «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |
| --- | --- |
|  | 2. Информационное обеспечение реализации МП |

»;

б) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |
|  | Всего по подпрограмме | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |

»;

в) Раздел V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности центрального аппарата» предусматривает выполнение следующего мероприятия:

Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности УГХ Администрации города Пскова» включает:

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы.

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

5. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Основное мероприятие 2 «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении»

1. Уплата налога на имущество и земельного налога.

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1. своевременное принятие правовых актов,

2. разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы,

3. своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.

Задача 2. Информационное обеспечение реализации МП.

Информационное обеспечение муниципальной программы направлено на организацию информирования населения о ее реализации (на реализацию принципа информационной открытости в деятельности АГП), оповещение потенциальных участников о проводимых в ее рамках конкурсах, тендерах и т.п.

Основное мероприятие 1. Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы).

Основным мероприятием предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы.

Мероприятие 1.2. Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы.

Основное мероприятие 2. Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.

Основным мероприятием предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города.

Мероприятие 2.2. Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам).»;

г) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200608,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |
| Всего по подпрограмме: | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 200608,9 |

»;

д) Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                    Приложение

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1:Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 143721,9 | 25455,9 | 24664,9 | 23277,2 | 23214,2 | 23214,2 | 23895,5 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 143721,9 | 25455,9 | 24664,9 | 23277,2 | 23214,2 | 23214,2 | 23895,5 |  |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 56887,0 |  | 8253,4 | 12173,4 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 385030,0 |  | 8253,4 | 12173,4 | 121534,4 | 121534,4 | 121534,4 |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2:Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 200608,9 | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 200608,9 | 25455,9 | 32918,3 | 35450,6 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников