Приложение к Решению

Псковской городской Думы

от 30.03.2016 № 1885

План благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2016 года

Приложение №1

ГРАФИК

капитального ремонта  автомобильных дорог и тротуаров в 2016 году

| № п/п | Ремонтируемый участок | Ответственный за организацию выполнения работ | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ввод, км | Источник и объем финансирования, млн. руб. |
| 1. | Ремонт моста имени 50- летия Октября через реку Великая в г.Пскове | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | 0,2 | Бюджет города Пскова – 1,778 |
| 2. | Выполнение работ про капитальному ремонту тротуаров по улице Я.Райниса | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | 0,6 | Обл. бюджет – 4412,9 Бюджет города Пскова – 44,1 Итого: 4, 457 |

Приложение № 2

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2016 году

| № п/п | Адрес |  |  | Ответственный за организацию выполнения работ | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем работ | Срок исполнения работ |  | Источник и объем финансирования, млн. руб. |
| 1. | Ремонт колодцев | 133 шт. | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | Бюджет города Пскова – 9,99 |
| 2. | Прочистка открытых водостоков по аварийным заявкам и обращениям граждан | 2,1 км | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |  |
| 3. | Прочистка сетей ливневой канализации по аварийным заявкам и обращениям граждан, откачка воды с затапливаемых участков города | 17,4 км | до декабря 2016 | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |  |

Приложение № 3

ГРАФИК

ремонта  и чистки водоразборных колонок в 2016 году

| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Источник и объёмы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пер.Искра, 6 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Кузнецкая 37,43 |  |  |  |
| 3 | Плехановкий посад 22,45 Б |  |  |  |
| 4 | .Л.Толстого 52,68 |  |  |  |
| 5 | Огородная, 10 |  |  |  |
| 6 | Малый пер. 4,16 |  |  |  |
| 7 | Зональный проезд, 11 |  |  |  |
| 8 | Воровского. 13 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 9 | Советская, 60 А |  |  |  |
| 10 | Свердлова, 76 |  |  |  |
| 11 | Вокзальная, 9 |  |  |  |
| 12 | Речная, 10 |  |  |  |
| 13 | Н.Васильева 12,19,24,34,46,52,64,74 |  |  |  |
| 14 | Зональное шоссе 14,20 |  |  |  |
| 15 | Кремль ( во дворе ) | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 16 | Декабриста Пущина |  |  |  |
| 17 | О.Кошевого, 19 |  |  |  |
| 18 | О.Кошевого-угол Северной |  |  |  |
| 19 | Проезд Л.Поземского |  |  |  |
| 20 | Гремячая, 23 |  |  |  |
| 21 | Ветренная 4,8 |  |  |  |
| 22 | Ветренная-угол А.Невского | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 23 | А.Невского. 3 |  |  |  |
| 24 | А.Невского-Матросова |  |  |  |
| 25 | Л.Голикова, 14 |  |  |  |
| 26 | Второй пер.Хлебной горки |  |  |  |
| 27 | Третий пер.Хлебной горки |  |  |  |
| 28 | Дновский пер., 1/2 |  |  |  |
| 29 | Аллейная, 11 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 30 | Аллейная ( у садика ) |  |  |  |
| 31 | Ипподромная 50,69,79,87,97 |  |  |  |
| 32 | Торфяная угол К.Назаровой |  |  |  |
| 33 | Ипподромная-угол А.Матросова |  |  |  |
| 34 | Ипподромная-угол Ветренной |  |  |  |
| 35 | Милевский пер., 3 |  |  |  |
| 36 | Красногорская, 72 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 37 | Л.Поземского. 91 |  |  |  |
| 38 | Индустриальная, 4 |  |  |  |
| 39 | Торошинская 11,28 |  |  |  |
| 40 | Техническая, 1 |  |  |  |
| 41 | Белинского, 9 |  |  |  |
| 42 | Ипподромная-угол Гремячего пер |  |  |  |
| 43 | Шелгунова (магазин «Вольный купец» | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 44 | Советской Армии 4,5,21,31,67 |  |  |  |
| 45 | Крестовское шоссе 19,51,69 |  |  |  |
| 46 | Пригородная 18, 26 |  |  |  |
| 47 | Морозовская ветка, 15 |  |  |  |
| 48 | Ленинградская 11,32 |  |  |  |
| 49 | Широкая 3,11,23 |  |  |  |
| 50 | Правды 5,17,36 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 51 | Спартака 3,12 |  |  |  |
| 52 | Паровозная угол Железнодорожной |  |  |  |
| 53 | Железнодорожная, 23 |  |  |  |
| 54 | Харченко угол Гатчинсакой |  |  |  |
| 55 | Фомина-угол Паровозной |  |  |  |
| 56 | Лунинская 10,13 |  |  |  |
| 57 | Великорецкая, 3 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 58 | Солнечная 12,53 |  |  |  |
| 59 | Лепешинского, 23 |  |  |  |
| 60 | Мичуринская, 25 |  |  |  |
| 61 | Зональный пер., 15 |  |  |  |
| 62 | Рельсовая, 18 |  |  |  |
| 63 | Вагонный пер. |  |  |  |
| 64 | К.Назаровой 22,43 | По результатам осмотра | В течение 2016 года . | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 65 | Я.Райниса 5,19,27,28,31,49,58 |  |  |  |
| 66 | Полковая, 2 |  |  |  |
| 67 | Войсковая, 48 |  |  |  |
| 68 | Псковкирпич (6 шт) |  |  |  |
| 69 | Орлецкая наб., 12 |  |  |  |
| 70 | Окраинная 19,23 |  |  |  |
| 71 | Чапаева, 6 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 72 | Лесхоз |  |  |  |
| 73 | Южная 7,17 |  |  |  |
| 74 | Лужская, 12 (Белый Мох) |  |  |  |
| 75 | Мирожский монастырь |  |  |  |
| 76 | Гарнизонный пер., 8 |  |  |  |
| 77 | Юбилейная, 89 ( Крестки ) |  |  |  |
| 78 | М.Горького 9,72 | По результатам осмотра | В течение 2016 года | МП г.Пскова «Горводоканал» |
| 79 | М.Горького-угол Казарменного пер. |  |  |  |
| 80 | Инструментальная, 3. |  |  |  |
| 81 | Петровская 23 |  |  |  |
| 82 | Киселёва. 5 |  |  |  |
| 83 | Черский пер., 7 |  |  |  |

Приложение №  4

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2016году

| N п/п | Адрес | Перечень работ | Сроки выполнения | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По мере необходимости | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш, ремонт и покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2016г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Силами подрядных организаций по УДС в рамках муниципальных контрактов |

Приложение № 5

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2016-году

| N п/п | Место высадки | Площадь высадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина (зелёная зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул.К.Маркса, чётная сторона) | 176 | в весенне-летний период. 2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова в 2016г – 5,0 млн.руб. |
| 2 | Сквер у Рижской гостиницы (зелёная зона по Рижскому пр от ул.Киселёва до ул. Народной, нечётная сторона ) | 125,68 |  |  |  |
| 3 | Памятный знак Шталаг-372 (ул.Юбилейная чётная сторона между д.22 и д.36) | 4 |  |  |  |
| 4 | Сквер Павших борцов (зелёная зона по ул.Кузнецкой от ул.К.Маркса до Кузнецкого моста) | 8 |  |  |  |
| 5 | Стела на пл.Героев-Десантников (пересечение ул.Кузнецкой и ул.128 Стрелковой Дивизии) | 8 |  |  |  |
| 6 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 10,64 |  |  |  |
| 7 | Кутузовский сад | 121,0 |  |  |  |
| 8 | Цветник на пл.Победы у стелы "Город воинской славы" | 226,0 |  |  |  |
| 9 | Зелёная зона у бюста И.К.Кикоина | 10,0 |  |  |  |
| 10 | Сквер на площади Ленина | 335,0 |  |  |  |
| 11 | Памятник Псковичам расстрелянным в июне 1941г., на пл.Ленина | 197,0 |  |  |  |
| 12 | Сквер у Дома Советов | 244,0 |  |  |  |
| 13 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 258,0 |  |  |  |
| 14 | Клумба на пл. Героев-Десантников | 7,0 |  |  |  |
| 15 | Зеленая зона у ГТС | 104,0 |  |  |  |
| 16 | Зелёная зона у городской Администрации и городской Думы | 88,0 |  |  |  |
| 17 | Цветник у дома №15 по Октябрьскому пр-ту. | 23,0 |  |  |  |
| 18 | Ботанический сад | 111,0 |  |  |  |
| 19 | Детский парк | 636,0 |  |  |  |
| 20 | "Место встречи" | 23,0 |  |  |  |
| 21 | Зеленая зона у магазина Алмаз | 75,0 |  |  |  |
| 22 | Зелёная зона по ул. Пушкина | 130,0 |  |  |  |
| 23 | Парковая зона у Дома Офицеров | 60,0 |  |  |  |
| 24 | Воинское захоронение на площади «Павших борцов» | 44,0 |  |  |  |
| 25 | Сквер у автовокзала (ул.Вокзальная) | 32 |  |  |  |
| 26 | Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 84 |  |  |  |
| 27 | Сквер у гостиницы "Рижская" | 228 |  |  |  |
| 28 | Воинское захоронение по ул.Юбилейная в г.Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 42,0 |  |  |  |
| 29 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60,0 |  |  |  |

Приложение № 6

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2016году

| N п/п | Адрес | Объем, м куб | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация и предупреждение аварийных ситуаций Снос деревьев по обращениям граждан и юридических лиц | 2016 год | 2016 Силами МКУ «Служба благоустройства города» в рамках муниципального задания | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Силами МКУ «Служба благоустройства города» в рамках муниципального задания |
|  |  | 500 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования "Город Псков" в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес |  |  | № городского округа, ФИО депутата Псковской городской Думы |  |  |  |  | Объем финансирования в 2016 году, всего, млн.руб | Объем финансирования в 2016 году, по избирательным округам, млн.руб |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 53/15 |  |  | 1 Турчин Григорий Михайлович |  |  |  |  | 1,0 | 3 ,5 |  |  |
| 2 | ул. Свердлова, 46 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 3 | Комиссаровский пер., 7,7а |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 4 | ул. Я. Фабрициуса, 27* |  |  | 2 Коваленко Владимир Александрович |  |  |  |  | 1 ,0 | 3, 5 |  |  |
| 5 | 5ый пер. Псковстроя, 5* |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
| 6 | 5ый пер. Псковстроя, 7* |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
| 7 | ул. Инженерная, 84 |  |  | 3 Калинин Сергей Михайлович |  |  |  |  | 1,10 | 3 ,650 |  |  |
| 8 | ул. Инженерная, 86 |  |  |  |  |  |  |  | 1 ,15 |  |  |  |
| 9 | ул. Инженерная, 88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |
| 10 | пешеходная дорожка от домов №№1,3 до дома № 7 по пр. Энтузиастов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 11 | выезд ДОС (в районе дома 102) |  |  | 4 Гаврилов Сергей Вячеславович |  |  |  |  | 0,5 | 3 ,5 |  |  |
| 12 | пешеходная дорожка по ул. Боровой, 16-26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 13 | проезды ДОС 77,96,137 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 14 | ул. Красноармейская, 12а |  |  | 5 Цецерский Иван Николаевич |  |  |  |  | 0,9 | 3 ,4 |  |  |
| 15 | ул. Красноармейская, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 16 | ул. Красноармейская, 14а |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 17 | ул. Мирная, 13 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 18 | ул. Красноармейская, 27 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0,3 | 3 ,6 |  |  |
| 19 | ул. Народная, 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| 20 | ул. Р.Люксембург, 26а* |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
| 21 | ул. Чехова, 6а* |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
| 22 | ул. Юбилейная, 34 (тротуар) |  |  | 7 Сиротин Игорь Евгеньевич |  |  |  |  | 0,3 | 3 ,5 |  |  |
| 23 | ул. Юбилейная, 67 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
| 24 | проезд ул. Юбилейная, 59 - ул. Народная, д. 57 |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |
| 25 | ул. Народная, д. 57 (7,8,9 подъезд)* |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 26 | ул. Юбилейная,46 |  |  | 8 Николаева Любовь Алексеевна |  |  |  |  | 1,0 | 3 ,0 |  |  |
| 27 | ул. Байкова, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 28 | ул. Байкова, 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 29 | ул.Западная, д.3* |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  |  |  |
| 30 | ул. Коммунальная, 77 |  |  | 9 Болотин Константин Васильевич |  |  |  |  | 1,0 | 3 ,5 |  |  |
| 31 | Ул.Коммунальная, 58 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 32 | ул. Западная, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 33 | ул. Западная, 14а |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 34 | Рижский пр., 51а (2 очередь) |  |  | 10 Полонская Елена Александровна |  |  |  |  | 0,7 | 4 ,0 |  |  |
| 35 | ул. Юбилейная, 89 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 36 | проезд у рынка «Нива» у домов №№ 45,59а по ул. Коммунальной* |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 37 | ул. Коммунальная, 28* |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 38 | ул. Техническая, 15 |  |  | 11 Стороненков Григорий Иванович |  |  |  |  | 0,75 | 3 ,350 |  |  |
| 39 | ул. Ижорского батальона, 43-49 (выборочно), пешеходная дорожка к д. 15 по ул. Техническая |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
| 40 | ул. Л.Поземского, 61а |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 41 | ул. Новоселов, 46 |  |  | 12 Лесников Валерий Семенович |  |  |  |  | 0,6 | 3 ,5 |  |  |
| 42 | проезд от дома № 49 по ул. Труда до дома № 16 по ул. Текстильная |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
| 43 | проезд от дома № 16б по ул. Текстильная до дома № 49 по ул. Труда |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
| 44 | ул. Труда, 57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 45 | ул. Текстильная, 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 2. Ликвидация аварийной ямочности дворовых территорий и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ,0 | 3 , 0 |  |  |
| 3. Разработка/корректировка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов 4. ул. Ротная, 33 в случае экономии денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ,0 | 2 , 0 |  |  |
| Примечание: стоимость подлежит уточнению после дополнительных замеров, корректировки объемов, разработки и корректировки ПСД, перевода имеющихся расчетов в текущие цены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов (обязательства неисполненные, по судебным решениям, Поручениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  8

ПЛАН

озеленения муниципального образования "Город Псков" в 2016 году

| N п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" | С 01.10.2016 по 31.10.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 2. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" | С 01.04.2016 по 30.04.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 3. | Проведение смотра-конкурса "Лучшие улица, двор, территория" на территории МО "Город Псков" | 05.2016 по 07.2016 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Бюджет города Пскова - 0,3 млн. руб. |
| 4 | План высадки деревьев | 2016 год | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |

Приложение № 9

ПЛАН

адресов рекомендованных к установке детских игровых площадок в 2016 году

| № п/п | Срок исполнения | Название улиц | № округа | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В течение 2016 года | ул. Стахановская, д. 1 | Округ №1 Турчин Г.М. | 3,00 млн.руб |
| 2 | В течение 2016 года | ул. Н.Васильева, д.75а,75б | Округ №2 Коваленко В.А. |  |
| 3 | В течение 2016 года | ул. Индустриальная, д.2,2а,4 | Округ №3 Калинин С.М. |  |
| 4 | В течение 2016 года | Кресты, д.27,29 | Округ №4 Гаврилов С.В. |  |
| 5 | В течение 2016 года | ул. Красноармейская, д.12,12а | Округ №5 Цецерский И.Н. |  |
| 6 | В течение 2016 года | ул. Петровская, д.31 | Округ №6 |  |
| 7 | В течение 2016 года | Рижский пр., д.42а,44,46 | Округ №7 Сиротин И.Е. |  |
| 8 | В течение 2016 года | ул. Рокоссовского, д.13 | Округ №8 Николаева Л.А. |  |
| 9 | В течение 2016 года | ул. Коммунальная, д.77 | Округ №9 Болотин К.В. |  |
| 10 | В течение 2016 года | Рижский пр., д.51а | Округ №10 Полонская Е.А. |  |
| 11 | В течение 2016 года | ул. И.Батальона, д.43,45,47 | Округ №11 Стороненков Г.И. |  |
| 12 | В течение 2016 года | ул. Новосёлов, д.32,34,36,38,40 | Округ №12 Лесников В.С. |  |

Глава города Пскова 												                                И.Н. Цецерский