Приложение к Постановлению

Администрации города Пскова

от 24.02.2011 г. № 239

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий»

муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг.

- Паспорт долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг.

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1. Конституция Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Устав муниципального образования «Город Псков» |
| Заказчик программы | Администрация города Пскова |
| Основные разработчики программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Цели и задачи программы | Цель Программы – повышение уровня благоустроенности дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Пскова. Задачи: - улучшение архитектурного облика города; - проведение поэтапного комплексного благоустройства дворовых территорий; - повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; - повышение безопасности дорожного движения; - создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста; - привлечение населения к участию в повышении уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2013 года: - увеличение количества заасфальтированных дворовых территорий до 868 штук; - увеличение количества комплексно благоустроенных дворовых территорий до 10 штук; - увеличение количества установленных детских игровых площадок до 168 штук. |
| Сроки и этапы реализации программы | Общий срок реализации долгосрочной целевой программы с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы (в ценах 2010 года) составит 485 357,752 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет 99 842,0 тыс. руб.; - бюджет Псковской области 182 630,876тыс. руб.; - бюджет города Пскова 202 884,876 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации Программы планируется осуществить благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Псков», в том числе: -восстановить 294 351,4 кв.м. внутридворового асфальтового покрытия; - комплексно благоустроить 10 дворовых территорий; -установить малые архитектурные формы (скамейки, беседки, урны, контейнерные площадки); - установить 165 детских игровых комплексов. Социальная эффективность Программы будет выражена: -в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан; -в увеличении доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; -в улучшении внешнего облика муниципального образования. Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа муниципального образования «Город Псков». Индикатором результативности реализации Программы следует считать количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году, а также сокращение количества дворовых территорий, благоустройство которых не отвечает современным техническим и социальным требованиям. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства внутридомовых территорий.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых площадок, утрате внешнего соответствующего облика зеленых зон.

До настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки города осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории двора.

Это обусловило необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озеленению и выполнению других аспектов благоустройства, особенно в районах старой застройки, где ещё существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, устройство парковок, ремонт и замену детских игровых площадок, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

В связи с этим, в муниципальном образовании «город Псков» разработана долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий» на 2011-2013 годы, которая является комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Неотъемлемой частью программы комплексного благоустройства является разработка проектно-сметной документации. Проекты должны учитывать исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру районов, численность и возрастные категории проживающего населения, то есть подход должен быть индивидуальным для каждого района и двора. Проектно-сметная документация должна предусматривать ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, уширение проезжей части внутридворовых проездов, устройство парковок для автотранспорта, подъезды к контейнерным площадкам, восстановление существующих и устройство новых зеленых зон, установку малых архитектурных форм, установку детских игровых площадок.

Начиная с 2011 года, в соответствии с данной Программой, планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Псков».

Перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Псков», подлежащий благоустройству в 2012 году, будет откорректирован с учетом проектно-сметной документации в течение 2011 года.

Перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Псков», подлежащий благоустройству в 2013 году, будет откорректирован с учетом проектно-сметной документации в течение 2012 года.

- Основные цели и задачи Программы,

перечень целевых показателей и индикаторов

3.1. Целью Программы является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Пскова

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. улучшение архитектурного облика города;

3.2.2. проведение поэтапного

комплексного благоустройства дворовых территорий;

3.2.3. повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

3.2.4. повышение безопасности дорожного движения;

3.2.5. создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста;

3.2.6. привлечение населения к участию в повышении уровня благоустройства дворовых территорий.

Таблица 1.

Основные целевые показатели и индикаторы Программы.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год (2010) | Прогнозные данные реализации Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество заасфальтированных дворовых территорий | шт. | 420 | 554 | 704 | 868 |
| Комплексно благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Устройство детских игровых площадок | шт. | 3 | 58 | 113 | 168 |

- Перечень программных мероприятий

4.1. Программой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий по благоустройству:

4.1.1. В 2011 году:

4.1.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом понижения бортового камня для маломобильных групп населения;

4.1.1.2. Устройство детских игровых площадок;

4.1.1.3. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Октябрьский пр., д. № 19, 19а, 19б;

4.1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий в 2012 – 2013 годах.

4.1.2. В 2012 – 2013 годах:

4.1.2.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией;

4.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом понижения бортового камня для маломобильных групп населения ;

4.1.2.3. Устройство детских игровых площадок;

4.1.2.4. Установка комплексов дворового оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, беседки, урны, контейнерные площадки);

4.1.2.5. Устройство подъездов к контейнерным площадкам.

4.2. Подробный перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации и объемов финансирования изложен в Приложениях к настоящей Программе:

4.2.1. Приложение № 1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Псков» на 2011 год»;

4.2.2. Приложение № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Псков» на 2012 год»;

4.2.3. Приложение № 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  муниципального образования «Город Псков» на 2013 год»;

4.2.4. Приложение № 4 «План мероприятий по установке детских площадок на объектах внешнего благоустройства муниципального образования «Город Псков».

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5.1. Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 485 357,752 тыс. руб.

5.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета города Пскова, областного бюджета и федерального бюджета.

Таблица 2.

Распределение источников финансирования между бюджетами

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2011 | 2012 | 2013 |
| субсидии из федерального бюджета | 99 842,0 | 99 842,0 | - | - |
| субсидии из областного бюджета | 182 630,876 | - | 80 792,597 | 101 838,279 |
| бюджет города Пскова | 202 884,876 | 20 254,0 | 80 792,597 | 101 838,279 |
| Итого: | 485 357,752 | 120 096,0 | 161 585,194 | 203 676,558 |

Таблица 3.

Распределение денежных средств по мероприятиям Программы.

| Объекты | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 293 341,7 | 85 385,9 | 86 685,0 | 121 270,8 |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | 102 796,052 | 4 970,1 | 45 160,194 | 52 665,758 |
| Составление проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Устройство детских игровых площадок* | 44 220,0 | 14 740,0 | 14 740,0 | 14 740,0 |
| Итого: | 485 357,752 | 120 096,0 | 161 585,194 | 203 676,558 |

* В случае невыделения денежных средств из федерального бюджета на устройство детских игровых площадок предусмотреть финансирование из бюджета города Пскова.

VI. Механизм реализации программы

6.1. Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования «Город Псков». Главной целью реализации Программы является создание условий для улучшения качества жизни населения муниципального образования «Город Псков».

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Пскова, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.

6.3. Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежегодной отчётности возлагается на Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

6.4. Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным  законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.5. Приёмка работ по асфальтированию, благоустройству и установке малых архитектурных форм будет осуществляться комиссионно и с участием представителей Псковской городской Думы, Управляющей организации, представителя подрядной организации и Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, с последующим включением объектов благоустройства в реестр муниципальной собственности и передачей в управление

6.6. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и объёма необходимых работ, осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова путем внесения изменений в Постановление Администрации города Пскова «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и объемом финансирования на плановый период.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Программа носит социальный характер. В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

1. Повысится уровень комфортности, качество жизни населения города.

2. За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, организации парковок личного автотранспорта, детских игоревых площадок, зеленых зон повысится рекреационно-оздоровительный потенциал города.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа города, повышение его туристической привлекательности.

Индикатором результативности реализации Программы следует считать количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде, а также сокращение дворовых территорий, благоустройство которых не отвечает современным техническим и  социальным требованиям.

Глава Администрации города Пскова					П.М. Слепченко

| Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Псков" на 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Вид ремонта | Площадь ремонта, м² | Стоимость ремонта, тыс. руб. | Округ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | Свердлова, 38 | а/б покрытие дворового проезда | 900,0 | 720,0 | № 1 Бессмерт ный А.М. |
|  | 2 | Набережная р. Великой, 4 | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 432,0 |  |
|  | 3 | ул. Советская, 54 | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 |  |
|  | 4 | ул. Советская, 56/2 | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 240,0 |  |
|  | 5 | ул. Советская, 9 | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 432,0 |  |
|  | 6 | ул. Профсоюзная, 1 | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 200,0 |  |
|  | 7 | ул. Профсоюзная, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 240,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3830,0 | 3064,0 |  |
|  | 8 | Октябрьский пр., 40 | а/б покрытие дворового проезда | 550,0 | 440,0 | № 2 |
|  | 9 | ул. Металлистов, 7 | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 384,0 |  |
|  | 10 | ул. Металлистов, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 11 | ул. Я. Фабрициуса, 28 | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 520,0 |  |
|  | 12 | Октябрьский пр., 19. 19а, 19б | комплексное благоустройство |  | 4970,1 |  |
|  |  | Итого: |  | 2180,0 | 6714,1 |  |
|  | 13 | Н. Васильева, 69а | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 | №3 Ковален ко В.А. |
|  | 14 | Н. Васильева, 69б | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 |  |
|  | 15 | тротуар по ул. Н. Васильева от дома № 36а (ветеринарная лечебница) до ул. Л. Толстого, дом № 45 | устройтсво тротуара | 1250,0 | 1000,0 |  |
|  | 16 | Н. Васильева, 71 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 17 | Н. Васильева, 75 | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4450,0 | 3560,0 |  |
|  | 18 | Октябрьский пр., 33а | а/б покрытие дворового проезда | 1100,0 | 880,0 | №4 Лебедик М.А. |
|  | 19 | ул. Бастионная, 12 | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 560,0 |  |
|  | 20 | ул. Вокзальная, 44 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 21 | ул. Вокзальная, 46 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 22 | Бастионная, 12а | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 23 | Октябрьский пр., 52 | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 640,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4150,0 | 3320,0 |  |
|  | 24 | ул. Карбышева, 2 | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 640,0 | №5 Никифо ров С.И. |
|  | 25 | ул. Карбышева, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 26 | ДОС 76 (межквартальный проезд) | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 960,0 |  |
|  | 27 | ул. Боровая, 31 | а/б покрытие дворового проезда | 360,0 | 288,0 |  |
|  | 28 | ул. Боровая, 33 | а/б покрытие дворового проезда | 360,0 | 288,0 |  |
|  | 29 | ул. Карбышева, 4 | а/б покрытие дворового проезда | 360,0 | 288,0 |  |
|  | 30 | ул. Боровая, 40а | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 240,0 |  |
|  | 31 | ул. Боровая, 42 | а/б покрытие дворового проезда | 230,0 | 184,0 |  |
|  | 32 | ул. Боровая, 44 | а/б покрытие дворового проезда | 230,0 | 184,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4340,0 | 3472,0 |  |
|  | 33 | 1-ая Поселочная, 15 | а/б покрытие дворового проезда | 2000,0 | 1600,0 | №6 Гаврилов С.В. |
|  | 34 | ул. Шелгунова, 9/2 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 |  |
|  | 35 | ул. Шелгунова, 15 | а/б покрытие дворового проезда | 1100,0 | 880,0 |  |
|  | 36 | проезд между домами 10 и 12 по ул. Шелгунова | а/б покрытие дворового проезда | 345,0 | 276,0 |  |
|  | 37 | ул. Я. Фабрициуса, 25 | а/б покрытие дворового проезда | 525,0 | 420,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4370,0 | 3496,0 |  |
|  | 38 | ул. Металлистов, 32 | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 | № 7 Бараба нов С.А. |
|  | 39 | ул. Металлистов, 32А | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 |  |
|  | 40 | ул. Спортивная, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 622,4 | 497,9 |  |
|  | 41 | ул. Спортивная, 5 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 42 | ул. 23 Июля, 8 | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 336,0 |  |
|  | 43 | ул. 23 Июля, 10 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4242,4 | 3393,9 |  |
|  | 44 | пер. Зобова, 11 | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 | №8 Цецер ский И.Н. |
|  | 45 | пер. Зобова, 21/2 | а/б покрытие дворового проезда | 840,0 | 672,0 |  |
|  | 46 | ул. Комдива Кирсанова, 9 (территория возле здания офицерской столовой) | а/б покрытие | 2700,0 | 2160,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4540,0 | 3632,0 |  |
|  | 47 | ул. Госпитальная, 17 | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 800,0 | № 9 Гаврилов М.О. |
|  | 48 | ул. Красноармейская, 22а | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 560,0 |  |
|  | 49 | ул. Красноармейская, 22б | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 560,0 |  |
|  | 50 | ул. Народная, 22 | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 432,0 |  |
|  | 51 | Красноармейская, 33 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 52 | ул. Народная, 24 | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 432,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3980,0 | 3184,0 |  |
|  | 53 | ул. Народная, 10 | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 960,0 | №10 Салкин В.Н. |
|  | 54 | внутридворовой проезд от д. № 28 по ул. Конная до д. № 23 по ул. Р.Люксембург | а/б покрытие | 2000,0 | 1600,0 |  |
|  | 55 | внутридворовой проезд от д. № 37 по ул. Народной до д. № 69б по ул. Юбилейной | а/б покрытие | 6000,0 | 4800,0 | №10 Салкин В.Н., № 11 Сиротин И.Е. |
|  |  | Итого: |  | 9200,0 | 7360,0 |  |
|  | 56 | ул. Юбилейная, 69 | а/б покрытие дворового проезда | 1100,0 | 880,0 | № 11 Сиротин И.Е. |
|  | 57 | Рижский пр., 66 | а/б покрытие дворового проезда | 320,0 | 256,0 |  |
|  | 58 | Рижский пр., 68 | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 640,0 |  |
|  | 59 | проезд к жилым домам № 61, 63, 65, 67, 69 по ул. Юбилейной | а/б покрытие дворового проезда | 1500,0 | 1200,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3720,0 | 2976,0 |  |
|  | 60 | ул. Рокоссовского, 10, 12, 14 | а/б покрытие дворового проезда | 1400,0 | 1120,0 | № 12 Соболь Н.И. |
|  | 61 | Рижский пр., 73 | а/б покрытие дворового проезда | 380,0 | 304,0 |  |
|  | 62 | ул. Коммунальная, 64 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 |  |
|  | 63 | ул. Рокоссовского, 24,24а | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 200,0 |  |
|  | 64 | ул. Рокоссовского, 6 (проезд) | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 200,0 |  |
|  | 65 | Рижский пр., 89 (проезд) | а/б покрытие дворового проезда | 1420,0 | 1136,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4100,0 | 3280,0 |  |
|  | 66 | ул. Западная, 22 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 | № 13 Никола ева Л.А. |
|  | 67 | ул. Западная, 18 | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 68 | проезд к жилым домам № 18, 20, 22 по ул. Западная | а/б покрытие дворового проезда | 3125,0 | 2500,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3975,0 | 3180,0 |  |
|  | 69 | ул. Коммунальная, 54 | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 280,0 | № 14 Волков В.Н. |
|  | 70 | ул. Коммунальная, 54а | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 71 | Рижский пр., 65 | а/б покрытие дворового проезда | 2300,0 | 1840,0 |  |
|  | 72 | ул. Западная, 8 | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 520,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3750,0 | 3000,0 |  |
|  | 73 | ул. Кузбасской дивизии, 40 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 | № 15 Дуля В.Ф. |
|  | 74 | ул. Кузбасской дивизии, 48 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 75 | ул. Кузбасской дивизии, 50 | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 76 | Коммунальная, 47 | а/б покрытие дворового проезда | 1400,0 | 1120,0 |  |
|  | 77 | Коммунальная, 49 | а/б покрытие дворового проезда | 780,0 | 624,0 |  |
|  | 78 | Коммунальная, 53 | а/б покрытие дворового проезда | 860,0 | 688,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4590,0 | 3672,0 |  |
|  | 79 | ул. Юбилейная, 50 | а/б покрытие дворового проезда | 1500,0 | 1200,0 | № 16 |
|  | 80 | ул. Юбилейная, 52 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 81 | дворовой проезд от дома № 48а по ул. Коммунальной до дома № 58 по ул. Юбилейной | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 960,0 |  |
|  | 82 | Рижский пр., 57 | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 640,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4100,0 | 3280,0 |  |
|  | 83 | Рижский пр., 54 | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 160,0 | № 17 Асадчий А.В. |
|  | 84 | Рижский пр., 54а | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 85 | ул. Юбилейная, 71а | а/б покрытие дворового проезда | 1300,0 | 1040,0 |  |
|  | 86 | дворовой проезд от дома № 41 по Рижскому пр. до дома № 32 по ул. Коммунальная | а/б покрытие | 2600,0 | 2080,0 | № 17 Асадчий А.В., №18 Соколова Н.В. |
|  |  | Итого: |  | 4700,0 | 3760,0 |  |
|  | 87 | Рижский пр., 41 | а/б покрытие дворового проезда | 1300,0 | 1040,0 | №18 Соколова Н.В. |
|  | 88 | дворовой проезд от дома № 28 по ул. Коммунальная до дома № 31 по Рижскому пр. | а/б покрытие | 2710,0 | 2168,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4010,0 | 3208,0 |  |
|  | 89 | ул. Петровская, 10 | а/б покрытие дворового проезда | 1700,0 | 1360,0 | № 19 Копылов А.М. |
|  | 90 | ул. Петровская, 12 | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 240,0 |  |
|  | 91 | ул. Петровская, 37 | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 520,0 |  |
|  | 92 | ул. Пароменская, 15 | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 160,0 |  |
|  | 93 | ул. Пароменская, 17 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 94 | ул. Пароменская, 19 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3850,0 | 3080,0 |  |
|  | 95 | дворовый проезд от ул. А. Алехнина, 15 к жилому массиву домов № 43,45,47,49 по ул. Ижорского батальона | а/б покрытие | 1200,0 | 960,0 | № 20 Стороненков Г.И. |
|  | 96 | межквартальный проезд от дома № 35 по ул. Ижорского батальона до дома № 10 по ул. А. Алехина | а/б покрытие дворового проезда | 437,5 | 350,0 |  |
|  | 97 | ул. Ижорского батальона, 10 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 |  |
|  | 98 | ул. Ижорского батальона, 8 | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 200,0 |  |
|  | 99 | межквартальный проезд к дому № 10 по ул. А. Алехнина с торца к библиотеке | а/б покрытие дворового проезда | 375,0 | 300,0 |  |
|  | 100 | межквартальный проезд по ул. А. Алехина от пересечения с ул. Техническая до школы № 3 | а/б покрытие дворового проезда | 687,5 | 550,0 |  |
|  | 101 | межкваритальный проезд от ул. А. Алехина, 24 до ЦТП | а/б покрытие | 1400,0 | 1120,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4750,0 | 3800,0 |  |
|  | 102 | ул. О. Кошевого, 19 | а/б покрытие дворового проезда | 1100,0 | 880,0 | № 21 Болотин К.В. |
|  | 103 | ул. О. Кошевого, 21 | а/б покрытие дворового проезда | 1300,0 | 1040,0 |  |
|  | 104 | ул. Герцена, 14 | а/б покрытие дворового проезда | 550,0 | 440,0 |  |
|  | 105 | Шоссейный пер., 17 | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 106 | Шоссейный пер., 19 | а/б покрытие дворового проезда | 410,0 | 328,0 |  |
|  | 107 | Шоссейный пер., 21 | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 280,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 4160,0 | 3328,0 |  |
|  | 108 | ул. Звездная, 11а | а/б покрытие дворового проезда | 1350,0 | 1080,0 | № 22 Андреева С.В. |
|  | 109 | Сиреневый бульвар, 7 | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 110 | Сиреневый бульвар, 13 | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 280,0 |  |
|  | 111 | Сиреневый бульвар, 17 | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 640,0 |  |
|  | 112 | Сиреневый бульвар, 1 | а/б покрытие дворового проезда | 780,0 | 624,0 |  |
|  | 113 | Сиреневый бульвар, 1а | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 336,0 |  |
|  |  |  |  | 4200,0 | 3360,0 |  |
|  | 114 | ул. Труда, 73а | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 560,0 | № 23 Уткина Е.В. |
|  | 115 | дворовой проезд от ул. Звездная, 7 до ул. Труда, 73а | а/б покрытие | 1100,0 | 880,0 |  |
|  | 116 | пешеходные дорожки от ул. Новоселов, 40 до ул. Труда, 49 | а/б покрытие | 300,0 | 240,0 |  |
|  | 117 | ул. Новоселов, 42 | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 360,0 |  |
|  | 118 | проезд к школе № 20 по ул. Текстильной, 18 | а/б покрытие | 430,0 | 344,0 |  |
|  | 119 | ул. Новоселов, 38 | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 336,0 |  |
|  | 120 | ул. Новоселов, 40 | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 384,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3880,0 | 3104,0 |  |
|  | 121 | ул. Новоселов, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 | №24 Лесников В.С. |
|  | 122 | ул. Новоселов, 5 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 |  |
|  | 123 | ул. Новоселов, 7 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 |  |
|  | 124 | ул. Новоселов, 9 | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 480,0 |  |
|  | 125 | проезд к жилым домам от ул. Алтаева, 22 до ул. Новоселов, 7 | а/б покрытие | 2000,0 | 1600,0 | №24 Лесников В.С., № 25 Калинин С.М. |
|  |  | Итого: |  | 3800,0 | 3040,0 |  |
|  | 126 | ул. Индустриальная, 3 | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 320,0 | № 25 Калинин С.М. |
|  | 127 | Устройство тротуара от автобусной остановки маршрута №3 до д.№14 по ул. Инженерной | а/б покрытие | 350,0 | 280,0 |  |
|  | 128 | Инженерная, 62, 62A | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 400,0 |  |
|  | 129 | ул. Инженерная, 14 | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 560,0 |  |
|  | 130 | ул. Инженерная, 16 | а/б покрытие дворового проезда | 440,0 | 352,0 |  |
|  | 131 | проезд с ул. Индустриальной к храму Иоанна Богослова | щебеночное покрытие |  | 100,0 |  |
|  | 132 | ул. Индустриальная, 2 | а/б покрытие дворового проезда | 750,0 | 600,0 |  |
|  | 133 | ул. Индустриальная, 2а | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 200,0 |  |
|  | 134 | ул. Индустриальная, 2б | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 280,0 |  |
|  |  | Итого: |  | 3740,0 | 3092,0 |  |
|  |  | Всего по дворовым территориям: |  | 106607,4 | 90356,0 |  |
|  | Устройство детских игровых площадок 2011 году |  |  |  | 14740,0 |  |
|  | Составление проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в 2012 году |  |  |  | 15000,0 |  |
|  | ВСЕГО НА 2011 ГОД: |  |  |  | 120096,0 |  |

Глава Администрации города Пскова			                       		П.М. Слепченко

|  |  | Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Псков" на 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Вид ремонта | Площадь ремонта, м² | Стоимость ремонта, тыс. руб. | Округ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Некрасова, 4 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 | № 1 |
| 2 | ул. Некрасова, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 3 | Октябрьский пр., 26 |  | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 250,0 |  |
| 4 | Октябрьский пр., 28 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 5 | Октябрьский пр., 32 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 6 | ул. Гоголя, 9 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 7 | Набережная р. Великой, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3320,0 | 3320,0 |  |
| 8 | ул. Стахановская, 2 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 | № 2 |
| 9 | Я. Фабрициуса, 5 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
| 10 | Гражданская, 5 |  | а/б покрытие дворового проезда | 360,0 | 360,0 |  |
| 11 | Бастионная, 13 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
| 12 | Бастионная, 13а |  | а/б покрытие дворового проезда | 120,0 | 120,0 |  |
| 13 | Октябрьский пр., 29 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 14 | ул. Ленина, 1 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
| 15 | ул. Ленина, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
| 16 | ул. Ленина, 5 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3660,0 | 3660,0 |  |
| 17 | ул. Н. Васильева, 67 |  | а/б покрытие дворового проезда | 525,0 | 525,0 | №3 |
| 18 | Плехановский посад, 67 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 19 | ул. Новгородская, 26 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 20 | ул. Новгородская, 28 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 21 | ул. Новгородская, 30, 30а, 32 |  | а/б покрытие дворового проезда | 720,0 | 720,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3285,0 | 3285,0 |  |
| 22 | пер. Машиниста, 1 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 | № 4 |
| 23 | пер. Машиниста, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 660,0 | 660,0 |  |
| 24 | пер. Машиниста, 5 |  | а/б покрытие дворового проезда | 900,0 | 900,0 |  |
| 25 | Тротуар от дома № 62 по ул. Декабристов, до дома № 28 по ул. Германа |  | а/б покрытие тротуара | 1300,0 | 1300,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3310,0 | 3310,0 |  |
| 26 | ДОС 77 (проезд) |  | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 1200,0 | №5 |
| 27 | въезд в микрорайон "Белый мох" |  | а/б покрытие | 2500,0 | 2500,0 |  |
| 28 | ул. Хвойная, 16 |  | а/б покрытие дворового проезда | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3800,0 | 3800,0 |  |
| 29 | ул. 1-ая Поселочная, 13 |  | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 540,0 | №6 |
| 30 | 1-ая Поселочная, 14 |  | а/б покрытие дворового проезда | 120,0 | 120,0 |  |
| 31 | 23 Июля, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 |  |
| 32 | 23 Июля, 5 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 33 | ул. Вокзальная, 20 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 34 | ул. Вокзальная, 24 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
| 35 | ул. Вокзальная, 26 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
| 36 | ул. Вокзальная, 28 |  | а/б покрытие дворового проезда | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3060,0 | 3060,0 |  |
| 37 | ул. Стахановская, 13 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 | № 7 |
| 38 | ул. Советская, 104 |  | а/б покрытие дворового проезда | 540,0 | 540,0 |  |
| 39 | Гражданская, 15 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 40 | Гражданская, 15а |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 41 | Гражданская, 17 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 42 | Гражданская, 17а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 43 | ул. Я. Фабрициуса, 2/17 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3410,0 | 3410,0 |  |
| 44 | ул. Юбилейная, 14 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 | № 8 |
| 45 | ул. Юбилейная, 16 |  | а/б покрытие дворового проезда | 570,0 | 570,0 |  |
| 46 | ул. Мирная, 11 |  | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 650,0 |  |
| 47 | ул. Мирная, 13 |  | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 650,0 |  |
| 48 | пер. О. Зобова, 11а |  | а/б покрытие дворового проезда | 750,0 | 750,0 |  |
| 49 | пер. О. Зобова, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3920,0 | 3920,0 |  |
| 50 | ул. Красноармейская, 12 |  | а/б покрытие дворового проезда | 660,0 | 660,0 | № 9 |
| 51 | ул. Красноармейская, 22 |  | а/б покрытие дворового проезда | 850,0 | 850,0 |  |
| 52 | ул. Красноармейская, 35 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
| 53 | ул. Красноармейская, 29 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
| 32 | Итого: |  |  | 2910,0 | 2910,0 |  |
| 54 | ул. Петровская, 49 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 | №10 |
| 55 | ул. Конная, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 56 | ул. Конная, 28 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 57 | Рижский пр., 42 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 58 | Рижский пр., 42а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 59 | ул. Народная, 45 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 60 | ул. Р. Люксембург, 19 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3310,0 | 3310,0 |  |
| 61 | ул. Юбилейная, 37а |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 | № 11 |
| 62 | Рижский пр., 62а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 63 | Рижский пр., 64а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 64 | Рижский пр., 60а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 65 | Рижский пр., 56а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 66 | ул. Генерала Маргелова, 15 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 67 | ул. Генерала Маргелова, 17 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 68 | ул. Генерала Маргелова, 19 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3320,0 | 3320,0 |  |
| 69 | Рижский пр., 87 |  | а/б покрытие дворового проезда | 850,0 | 850,0 | № 12 |
| 70 | Рижский пр, 77 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1350,0 | 1350,0 |  |
| 71 | Рокоссовского, 22 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 72 | Рокоссовского, 6, 6а |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 73 | ул. Западная, 20 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 | № 13 |
| 74 | ул. Западная, 20а |  | а/б покрытие дворового проезда | 550,0 | 550,0 |  |
| 75 | ул. Коммунальная, 75а |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
| 76 | ул. Байкова, 4 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 |  |
| 77 | ул. Байкова, 8 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1040,0 | 1040,0 |  |
| 78 | ул. Рокоссовского, 9а |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
| 79 | ул. Рокоссовского, 11 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4520,0 | 4520,0 |  |
| 80 | ул. Коммунальная, 58 |  | а/б покрытие дворового проезда | 900,0 | 900,0 | № 14 |
| 81 | ул. Коммунальная, 58а |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 82 | ул. Западная, 2 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1120,0 | 1120,0 |  |
| 83 | ул. Печорская, 7 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 84 | ул. Коммунальная, 45 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 | № 15 |
| 85 | ул. Коммунальная, 51 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 86 | ул. Кузбасской дивизии, 38 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 |  |
| 87 | ул. Кузбасской дивизии, 30 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3100,0 | 3100,0 |  |
| 88 | ул. Западная, 1 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 | № 16 |
| 89 | ул. Западная, 1а |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 90 | ул. Западная, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
| 91 | ул. Коммунальная, 42 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
| 92 | ул. Коммунальная, 46 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 93 | ул. Юбилейная, 87 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 | № 17 |
| 94 | ул. Юбилейная, 75 |  | а/б покрытие дворового проезда | 720,0 | 720,0 |  |
| 95 | Рижский пр., 60 |  | а/б покрытие дворового проезда | 850,0 | 850,0 |  |
| 96 | Рижский пр., 49а |  | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 1200,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3470,0 | 3470,0 |  |
| 97 | ул. Народная, 19 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 | №18 |
| 98 | ул. Коммунальная, 24 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
| 99 | ул. Коммунальная, 26 |  | а/б покрытие дворового проезда | 800,0 | 800,0 |  |
| 100 | ул. Коммунальная, 32 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 101 | ул. Коммунальная, 38 |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3050,0 | 3050,0 |  |
| 102 | ул. Коммунальная, 7 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1110,0 | 1110,0 | № 19 |
| 103 | ул. Коммунальная, 9 |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 104 | ул. Коммунальная, 14 |  | а/б покрытие дворового проезда | 650,0 | 650,0 |  |
| 105 | ул. Петровская, 29 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 106 | ул. Петровская, 31 |  | а/б покрытие дворового проезда | 150,0 | 150,0 |  |
| 107 | ул. Петровская, 35 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3260,0 | 3260,0 |  |
| 108 | ул. Ижорского батальона, 43 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 | № 20 |
| 109 | ул. А. Алехина, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 110 | дворовой проезд между домами № 2 и № 4 по ул. А. Алехина |  | а/б покрытие | 700,0 | 700,0 |  |
| 111 | ул. Техническая, 15 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
| 112 | ул. Л. Поземского, 126 (с фасада межкартальный проезд) |  | а/б покрытие дворового проезда | 1200,0 | 1200,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3900,0 | 3900,0 |  |
| 113 | ул. Волкова, 1 |  | а/б покрытие дворового проезда | 550,0 | 550,0 | № 21 |
| 114 | ул. Волкова, 3 |  | а/б покрытие дворового проезда | 500,0 | 500,0 |  |
| 115 | ул. Волкова, 3а |  | а/б покрытие дворового проезда | 450,0 | 450,0 |  |
| 116 | ул. Волкова, 8а |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 117 | ул. Труда, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 250,0 |  |
| 118 | ул. Л. Поземского, 85 |  | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 350,0 |  |
| 119 | ул. Л. Поземского, 87 |  | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 350,0 |  |
| 120 | ул. Л. Поземского, 89 |  | а/б покрытие дворового проезда | 350,0 | 350,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3200,0 | 3200,0 |  |
| 121 | ул. Звездная, 2 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 | № 22 |
| 122 | ул. Звездная, 4 |  | а/б покрытие дворового проезда | 780,0 | 780,0 |  |
| 123 | ул. Юности, 3 - ул. Звёздная, 17а |  | а/б покрытие дворового проезда | 1600,0 | 1600,0 |  |
| 124 | Сиреневый бульвар, 9 |  | а/б покрытие дворового проезда | 720,0 | 720,0 |  |
| 125 | Сиреневый бульвар, 11 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
| 126 | ул. Звездная, 12 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4660,0 | 4660,0 |  |
| 127 | ул. Труда, 43 |  | а/б покрытие дворового проезда | 660,0 | 660,0 | № 23 |
| 128 | ул. Труда, 45 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 129 | ул. Труда, 47 |  | а/б покрытие дворового проезда | 1080,0 | 1080,0 |  |
| 130 | ул. Труда, 49 |  | а/б покрытие дворового проезда | 250,0 | 250,0 |  |
| 131 | ул. Труда, 49а |  | а/б покрытие дворового проезда | 700,0 | 700,0 |  |
| 132 | ул. Новоселов, 17 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
| 133 | ул. Новоселов, 19 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 134 | ул. Новоселов, 21 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 135 | ул. Новоселов, 46 |  | а/б покрытие дворового проезда | 480,0 | 480,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4670,0 | 4670,0 |  |
| 136 | ул. Текстильная, 4 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 | №24 |
| 137 | ул. Текстильная, 6 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 138 | ул. Текстильная, 10 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 139 | ул. Текстильная, 12 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 140 | ул. Текстильная, 14 |  | а/б покрытие дворового проезда | 360,0 | 360,0 |  |
| 141 | ул. Текстильная, 16 |  | а/б покрытие дворового проезда | 600,0 | 600,0 |  |
| 142 | ул. Труда, 22 |  | а/б покрытие дворового проезда | 420,0 | 420,0 |  |
| 143 | ул. Труда, 22а |  | а/б покрытие дворового проезда | 180,0 | 180,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3300,0 | 3300,0 |  |
| 144 | ул. Инженерная, 18 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 | № 25 |
| 145 | ул. Алтаева, 22 - ул. Инженерная, 64 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 146 | ул. Инженерная 21, 23 |  | а/б покрытие дворового проезда | 400,0 | 400,0 |  |
| 147 | проезд с ул. Индустриальной к храму Иоанна Богослова |  | а/б покрытие | 300,0 | 300,0 |  |
| 148 | ул. Индустриальная, 1 |  | а/б покрытие дворового проезда | 300,0 | 300,0 |  |
| 149 | ул. Индустриальная, 3а |  | а/б покрытие дворового проезда | 900,0 | 900,0 |  |
| 150 | ул. Индустриальная, 4а |  | а/б покрытие дворового проезда | 550,0 | 550,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 3250,0 | 3250,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 86685,0 | 86685,0 |  |

| План комплексного благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Управляющих организаций | Адрес дворовой территории | Избирательный округ | Стоимость по проектной документации, тыс. руб. | Наличие проектно-сметной документации |
| 1 | ООО «Микрорайон №11» | ул. Л. Поземского 61, 61А; ул. А. Невского 1, 3 | № 21 | 13455,65 | Рабочая документация |
| 2 | ООО «Микрорайон №2» | Рижский пр., 14, М. Горького, 35; ул. Конная, 6; ул. Петровская, 20 клуб «Бригантина» | № 19 № 10 | 8751,957 | Рабочая документация |
| 3 | ООО «УО «Восьмой район» | пр. Энтузиастов 3, 5, 7; ул. Звёздная, 6 | № 22 | 12795,443 | Рабочая документация |
| 4 | ООО «Микрорайон №13» | ул. Юбилейная 59, 69 | № 11 | 10157,144 | Рабочая документация |
| ИТОГО: |  |  |  | 45160,194 |  |
| Устройство детских игровых площадок в 2012 году |  |  |  | 14740,0 |  |
| Составление проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в 2013 году |  |  |  | 15000,0 |  |
| ВСЕГО НА 2012 ГОД |  |  |  | 161585,194 |  |

Глава Администрации города Пскова			                       		П.М. Слепченко

Приложение № 3
                                          к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий»

муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

муниципального образования "Город Псков"

на 2013 год

| № п/п | Наименование |  |  | Вид ремонта |  | Площадь ремонта, м² |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  | Округ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | ул. Гоголя 27/39 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  | № 1 |
| 2 | ул. Гоголя, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 3 | ул. Профсоюзная, 2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 4 | ул. Свердлова, 42 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 5 | Октябрьский пр., 15 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 6 | ул. Свердлова, 46 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 720,0 |  | 864,0 |  |  |
| 7 | Октябрьский пр., 30 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 360,0 |  | 432,0 |  |  |
| 8 | Комиссаровский пер., 7а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3770,0 |  | 4524,0 |  |  |
| 9 | Октябрьский пр., 31 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  | №2 |
| 10 | Октябрьский пр., 31а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 11 | Октябрьский пр., 31б |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 12 | ул. Л. Толстого, 19 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  |
| 13 | ул. Л. Толстого, 21 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  |
| 14 | ул. Л. Толстого, 23 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  |
| 15 | ул. Металлистов, 5 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 16 | ул. Металлистов, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3350,0 |  | 4020,0 |  |  |
| 17 | Н. Васильева, 69 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1020,0 |  | 1224,0 |  | №3 |
| 18 | Н. Васильева, 71а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 19 | Н. Васильева, 71б |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 360,0 |  | 432,0 |  |  |
| 20 | Н. Васильева, 73а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 21 | Н. Васильева, 75а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 480,0 |  | 576,0 |  |  |
| 22 | Н. Васильева, 75б |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 23 | Новгородская, 14 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 24 | ул. Л. Толстого, 85 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 100,0 |  | 120,0 |  |  |
| 25 | ул. Л. Толстого, 87/2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 100,0 |  | 120,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3620,0 |  | 4344,0 |  |  |
| 26 | пер. Машинистов, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  | №4 |
| 27 | пер. Машинистов, 9 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1100,0 |  | 1320,0 |  |  |
| 28 | ул. Бастионная, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 29 | ул. Бастионная, 25 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 30 | ул. Бастионная, 27 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3600,0 |  | 4320,0 |  |  |
| 31 | ДОС 96 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  | №5 |
| 32 | ДОС 91 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 33 | въезд в микрорайон "Лесхоз" |  |  | а/б покрытие |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 34 | ДОС 27-31 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1000,0 |  | 1200,0 |  |  |
| 35 | ДОС 103 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 520,0 |  | 624,0 |  |  |
| 36 | ДОС 107 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 37 | ДОС 120 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1080,0 |  | 1296,0 |  |  |
| 38 | ул. Лесная, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 39 | ул. Лесная, 8 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 40 | ул. Лесная, 11 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 41 | ДОС 125 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1200,0 |  | 1440,0 |  |  |
| 42 | ул. Кислякова, 3 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 470,0 |  | 564,0 |  |  |
| 43 | ул. Кислякова, 5 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 470,0 |  | 564,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8140,0 |  | 9768,0 |  |  |
| 44 | ул. Советская, 111 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  | №6 |
| 45 | ул. Стахановская, 18 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 46 | ул. Стахановская, 20 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 47 | ул. Стахановская, 22 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 48 | ул. Шелгунова, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 480,0 |  | 576,0 |  |  |
| 49 | ул. Вокзальная, 36 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1020,0 |  | 1224,0 |  |  |
| 50 | ул. Лепешинского, 14 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 360,0 |  | 432,0 |  |  |
| 51 | ул. Лепешинского, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4030,0 |  | 4836,0 |  |  |
| 52 | ул. Гражданская, 11а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  | № 7 |
| 53 | ул. Гражданская, 14 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 54 | ул. Гражданская, 16 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 55 | ул. Стахановская, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 56 | ул. Стахановская, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 57 | ул. Стахановская, 8 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 58 | ул. Стахановская, 4 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3200,0 |  | 3840,0 |  |  |
| 59 | пер. Дружбы, 2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  | №8 |
| 60 | пер. Дружбы, 4 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  |
| 61 | пер. Дружбы, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  |
| 62 | ул. Мирная, 3 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 63 | ул. Мирная, 3а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 64 | ул. Мирная, 5 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 65 | ул. Мирная, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 66 | ул. Мирная, 2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 67 | ул. Мирная, 4 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 68 | ул. Мирная, 4а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 69 | ул. Мирная, 6 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 200,0 |  | 240,0 |  |  |
| 70 | ул. Мирная, 8 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 200,0 |  | 240,0 |  |  |
| 71 | ул. Мирная, 10 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 200,0 |  | 240,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4350,0 |  | 5220,0 |  |  |
| 72 | ул. М. Горького, 20/7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  | № 9 |
| 73 | ул. Красноармейская, 13 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 74 | ул. Красноармейская, 12а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 900,0 |  | 1080,0 |  |  |
| 75 | ул. Красноармейская, 14 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 76 | ул. Красноармейская, 14а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 77 | ул. Красноармейская, 24 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 540,0 |  | 648,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3580,0 |  | 4296,0 |  |  |
| 78 | ул. Народная, 41 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 480,0 |  | 576,0 |  | №10 |
| 79 | ул. Киселева, 18 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 80 | ул. Киселева, 18а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |
| 81 | дворовой проезд от ул. Конная, 30 до д. № 51 по ул. Петровской |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1000,0 |  | 1200,0 |  |  |
| 82 | ул. Народная, 43 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 480,0 |  | 576,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2960,0 |  | 3552,0 |  |  |
| 83 | ул. Юбилейная, 61 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  | № 11 |
| 84 | ул. Юбилейная, 63 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 85 | ул. Юбилейная, 65 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 86 | ул. Юбилейная, 67 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3200,0 |  | 3840,0 |  |  |
| 87 | ул. Рокоссовского 26, 26а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 550,0 |  | 660,0 |  | № 12 |
| 88 | Рижский пр., 91 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 89 | Рижский пр., 93 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 90 | Рижский пр., 95 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2550,0 |  | 3060,0 |  |  |
| 91 | ул. Рокоссовского, 3 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 900,0 |  | 1080,0 |  | № 13 |
| 92 | ул. Рокоссовского, 3а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 450,0 |  | 540,0 |  |  |
| 93 | ул. Рокоссовского, 7 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 350,0 |  | 420,0 |  |  |
| 94 | ул. Рокоссовского, 9 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 580,0 |  | 696,0 |  |  |
| 95 | ул. Рокоссовского, 5 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 96 | ул. Рокоссовского, 13 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 410,0 |  | 492,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3110,0 |  | 3732,0 |  |  |
| 97 | ул. Печорская, 1 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 850,0 |  | 1020,0 |  | № 14 |
| 98 | ул. Печорская, 1б |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  |  |
| 99 | Рижский пр., 69 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1000,0 |  | 1200,0 |  |  |
| 100 | Рижский пр, 69а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2800,0 |  | 3360,0 |  |  |
| 101 | Коммунальная, 61 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 3176,0 |  | 3811,2 |  | № 15 |
| 102 | Западная, 27 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1153,0 |  | 1383,6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4329,0 |  | 5194,8 |  |  |
| 103 | ул. Юбилейная, 44 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  | № 16 |
| 104 | ул. Юбилейная, 46 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 105 | ул. Юбилейная, 48 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 106 | ул. Юбилейная, 60 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 107 | ул. Юбилейная, 62 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 108 | ул. Юбилейная, 64 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3750,0 |  | 4500,0 |  |  |
| 109 | ул. Юбилейная, 73 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 720,0 |  | 864,0 |  | № 17 |
| 110 | ул. Юбилейная, 73а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
| 111 | Рижский пр., 49 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1560,0 |  | 1872,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2580,0 |  | 3096,0 |  |  |
| 112 | ул. Народная, 25 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  | №18 |
| 113 | Рижский пр., 29/31 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1320,0 |  | 1584,0 |  |  |
| 114 | Рижский пр., 37 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 540,0 |  | 648,0 |  |  |
| 115 | Рижский пр., 39 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 540,0 |  | 648,0 |  |  |
| 116 | ул. Юбилейная, 93 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 900,0 |  | 1080,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3900,0 |  | 4680,0 |  |  |
| 117 | ул. Коммунальная, 10 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 850,0 |  | 1020,0 |  | № 19 |
| 118 | ул. Коммунальная, 11 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1400,0 |  | 1680,0 |  |  |
| 119 | ул. Коммунальная, 12 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 520,0 |  | 624,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2770,0 |  | 3324,0 |  |  |
| 120 | ул. Ижорского батальона, 5а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 870,0 |  | 1044,0 |  | № 20 |
| 121 | ул. Ижорского батальона, 6а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 950,0 |  | 1140,0 |  |  |
| 122 | ул. Ижорского батальона, 8а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 123 | ул. Л. Поземского, 122 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1000,0 |  | 1200,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3620,0 |  | 4344,0 |  |  |
| 124 | ул. Труда, 14 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  | №21 |
| 125 | ул. Труда, 10 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 350,0 |  | 420,0 |  |  |
| 126 | ул. Волкова, 2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 127 | ул. Школьная, 2 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 128 | ул. Герцена, 8 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  |  |
| 129 | ул. Герцена, 10 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 300,0 |  | 360,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2500,0 |  | 3000,0 |  |  |
| 130 | Звёздная, 10 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 780,0 |  | 936,0 |  | № 22 |
| 131 | Звёздная, 11 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 360,0 |  | 432,0 |  |  |
| 132 | Звёздная, 13 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 133 | ул. Звездная, 15 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 134 | Звёзная, 15а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 135 | ул. Звездная, 16 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 660,0 |  | 792,0 |  |  |
| 136 | ул. Звездная, 18 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 1020,0 |  | 1224,0 |  |  |
| 137 | ул. Труда, 53 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 780,0 |  | 936,0 |  |  |
| 138 | ул. Труда, 67 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5820,0 |  | 6984,0 |  |  |
| 139 | ул. Труда, 55 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 350,0 |  | 420,0 |  | № 23 |
| 140 | ул. Труда, 57 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 850,0 |  | 1020,0 |  |  |
| 141 | ул. Труда, 69 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 142 | ул. Труда, 59 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  |  |
| 143 | ул. Инженерная, 84 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 550,0 |  | 660,0 |  |  |
| 144 | ул. Инженерная, 86 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  |  |
| 145 | ул. Инженерная, 88 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 850,0 |  | 1020,0 |  |  |
| 146 | ул. Новоселов, 15 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 850,0 |  | 1020,0 |  |  |
| 147 | ул. Новоселов, 48 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 650,0 |  | 780,0 |  |  |
| 148 | ул. Новоселов, 50 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 750,0 |  | 900,0 |  |  |
| 149 | ул. Новоселов, 52 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 800,0 |  | 960,0 |  |  |
| 150 | ул. Новоселов, 11 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 560,0 |  | 672,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8210,0 |  | 9852,0 |  |  |
| 151 | ул. Инженерная, 74 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 360,0 |  | 432,0 |  | №24 |
| 152 | ул. Инженерная, 76 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 420,0 |  | 504,0 |  |  |
| 153 | ул. Труда, 39 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 780,0 |  | 936,0 |  |  |
| 154 | ул. Труда, 41 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 600,0 |  | 720,0 |  |  |
| 155 | проезд около школы № 22 вдоль домов № 4,8 по ул. Алтаева |  |  | а/б покрытие |  | 1400,0 |  | 1680,0 |  |  |
| 156 | проезд от ул. Текстильной, 16 до ул. Труда, 49 |  |  | а/б покрытие |  | 1500,0 |  | 1800,0 |  |  |
| 157 | проезд от ул. Алтаева, 11 до ул. Новоселов |  |  | а/б покрытие |  | 2000,0 |  | 2400,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7060,0 |  | 8472,0 |  |  |
| 158 | ул. Индустриальная, 1 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 400,0 |  | 480,0 |  | № 25 |
| 159 | ул. Инженерная, 25 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 160 | ул. Инженерная, 66 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 161 | ул. Инженерная, 68 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 162 | ул. Инженерная, 4а |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 340,0 |  | 408,0 |  |  |
| 163 | ул. Алтаева, 22 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 700,0 |  | 840,0 |  |  |
| 164 | ул. Инженерная, 62 |  |  | а/б покрытие дворового проезда |  | 720,0 |  | 864,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4260,0 |  | 5112,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 101059,0 |  | 121270,8 |  |  |
| План комплексного благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование Управляющих организаций |  | Адрес дворовой территории |  | Избира- тельный округ |  | Стоимость по проектной документации, тыс. руб. |  | Наличие проектно-сметной документации |  |
| 1 | ООО «УО Пароменское» |  | ул. Коммунальная 16, 16А; ул. Киселёва, 8 |  | № 19 |  | 10106,365 |  | Рабочая документация |  |
| 2 | ООО «УО «Первый район Плюс» |  | ул. Новоселов 32, 34, 36, выезд Новоселов 36-43 |  | № 23 |  | 7400,042 |  | Рабочая документация |  |
| 3 | ООО «УО «Десятый район» |  | ул. Коммунальная 67, 67/12; ул. Западная 12, 14, 14А |  | № 14 |  | 14740,737 |  | Рабочая документация |  |
| 4 | ООО «ЖЭУ 16» |  | ул. Алёхина 4, 6 |  | № 20 |  | 8655,000 |  | Рабочая документация |  |
| 5 | ООО «УО ТЭЗиИС» |  | Рижский пр. 41, 49 |  | № 18 № 17 |  | 11763,614 |  | Рабочая документация |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 52665,758 |  |  |  |
| Устройство детских игровых площадок в 2013 году |  |  |  |  |  |  | 14740,0 |  |  |  |
| Составление проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 203676,558 |  |  |  |

Глава Администрации города Пскова			                       		П.М. Слепченко

Приложение № 4

к Долгосрочной целевой программе

«Благоустройство дворовых территорий»

муниципального образования

«Город Псков» на 2011 – 2013 годы

План мероприятий по установке детских площадок на объектах внешнего благоустройства муниципального образования «Город Псков»

| ФИО Депутата № избирательного округа | № п/п | Адрес дворовых территорий размещения детских игровых площадок | Размероснования размещения детск. пл | Стоимость тыс. руб. |  |  | Итого стоимос. тыс.руб. |  | Планируемые установки оснований на дворовых территориях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основания из песчан. -гравийн. смеси | Основания из резиновой крошк. | малых архит. форм | С основ.из песч.-грав. смеси | С основ. резин. крошк | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бессмертный А.М. №1 | 1 2 | Октябрьский пр12, 14 ул. Спегальского д. 8, 10 | 10х10 15х15 | 48 108 | 100 225 | 200 350 | 248 458 | 300 575 | + | + | Адресная программа размещения детских площадок будет сформирована при корректировке плана ремонта дворовых территорий |
| Коваленко В.А. №3 | 3 4 5 | ул. Хвойная д. 16 микрорайон Любятово ул. Новгородская д. 26 микрорайон Любятово ул. Н. Васильева д. 71, 75б микрорайон Любятово | 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 | 100 100 100 | 200 200 200 | 248 248 248 | 300 300 300 | + + | + |  |
| Лебедик М.А. №4 | 6 7 | ул. Советская д.81 ул. Звездная д. 15 | 10х10 15х15 | 48 108 | 100 225 | 200 350 | 248 458 | 300 575 | + | + |  |
| Никифоров С.И. №5 | 8 9 10 11 12 13 14 | Военный городок «Кресты» д. 120-125 (совместно с ООО «Сервис») ул. Лесная д.11 Микрорайон «Кресты» ул. Лесная 6-8 Микрорайон «Кресты» ул. Карбышева 2-4 Микрорайон «Псковкирпич» ул. Боровая 34-36 микрорайон «Псковкирпич» ул. Луговая микрорайон «Лесхоз» ул Лужская микрорайон «Белый Мох» | 15х15 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 108 48 48 48 48 48 48 | 225 100 100 100 100 100 100 | 350 200 200 200 200 200 200 | 458 248 248 248 248 248 248 | 575 300 300 300 300 300 300 | + + + + | + + + |  |
| Гаврилов С.В. №6 | 15 16 17 18 19 | ул. Стахановская д. № 14, 16у Ул. 1-ой Песочной д.9\2 и ул. Шелгунова д.15 ул. Шелгунова д. 12 и ул. Лепешинского д.14 ул. 23 июля д.3 и 7 ул. 1-ой Поселочной д. 13 и ул. Шелгунова д.7 | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 48 | 100 100 100 100 100 | 200 200 200 200 200 | 248 248 248 248 248 | 300 300 300 300 300 | + + + | + + |  |
| Барабанов С.А. №7 | 20 21 | ул. Кузнецкая д. 23 (территория детской больницы) ул. Гражданская сквер (между ул. Советской и площадью Героев-десантников) | 10х10 10х10 | 48 48 | 100 100 | 200 200 | 248 248 | 300 300 | + | + |  |
| Цецерский И.Н.№8 | 22 23 24 | ул. Мирная д. 11 ул. Мирная д.2 Район дома офицеров (дооборудовать и отремонтировать) | 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 | 100 100 100 | 200 200 200 | 248 248 248 | 300 300 300 | + + | + |  |
| Гаврилов М.О. №9 | 25 26 | ул.Красноармейская д. №22,22а,22б ул. Красноармейская 12 | 10х10 10х10 | 48 48 | 100 100 | 200 200 | 248 248 | 300 300 | + + |  |  |
| Салкин В.Н. №10 | 27 28 29 30 31 32 | ул. Народная д.10-12-а – рижский пр. д.22 ул. Народная д.45-47а -41-43 ул. Чехова д.8-10-12-6 ул. Р. Люксембург д. 22-25-27-26а ул. Киселева д. 18 – Р.Люксембург д.19 – Конная д.28-30 | 10х10 10х10 15х15 10х10 10х10 10х10 | 48 48 108 48 48 48 | 100 100 225 100 100 100 | 200 200 350 200 200 200 | 248 248 458 248 248 248 | 300 300 575 300 300 300 | + + + | + + + |  |
| Сиротин И.Е. №11 | 33 34 35 36 | Рижский пр. д. № 64а, 68, 66 ул. Юбилейная д.59, 69 ул. Юбилейная 57а По ул. Доставалова во дворах домов | 10х10 15х15 10х10 15х15 | 48 108 48 108 | 100 225 100 225 | 200 350 200 350 | 248 458 248 458 | 300 575 300 575 | + + | + + |  |
| Соболь Н.И. №12, №2 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Рижский проспект д. 93 Рижский проспект д. 91, 95 Рижский проспект д. 93-89 (городок) Рижский проспект д. 83, 83а Рижский проспект д.87 Рижский проспект д. 77 Рижский проспект д. 73 Рижский проспект д.79, 79а (городок) ул. Коммунальная д.64,66, ул. Рокоссовского 24б, 22 ул. Коммунальная д.79, 81, ул. Рокоссовского д.30,32 ул. Рокоссовского д.34, 36 ул. Рокоссовского д. 38, 40 ул. Байкова д. 14, ул.Рокоссовского д.44, 46, 48 ул. Рокоссовского д. 18 ул. Рокоссовского д.24а, 24 ул. Рокоссовского д. 26, 26а ул. Рокоссовского д. 10, 12, 14 Рижский проспект д. 85 ул. Рокоссовского д. 6, 6а Переулок машинистов (Завокзальный район) | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 | 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | + + + | + + + + + + + + + + + + + |  |
| Николаева Л.А. №13 | 57 58 59 60 61 | ул.Коммунальная д.77 -77/1 – ул Рокоссовского д. 1 Ул Западная д. 24, 26 – ул. Байкова д.1 ул. Западная д. 22 – ул. Байкова д.2, 4 ул Байкова д. 8, 10, 11, 10\11 ул. Западная д.21а - 31 | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 48 | 100 100 100 100 100 | 200 200 200 200 200 | 248 248 248 248 248 | 300 300 300 300 300 | + + + | + + |  |
| Волков В.Е. №14 | 62 63 64 65 66 67 68 71 72 | Печерская 1, 1а Коммунальная д.58, ул. Печерская д. 7 ул.Западная д.12, ул. Коммунальная д.67, 67/12 ул. Коммунальная д.69, 69б Рижский д. 65 ул. Коммунальная д. 54, 54а ул. Западная д. 14, 14а, 1б ул. Коммунальная д. 58а, ул. Печорская д.5, 5а ул. Западная д. 18,20, 20а | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 248 248 248 248 248 248 248 248 248 | 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | + + + | + + + + + |  |
| Дуля В.Ф. №15 | 73 74 | Коммунальная д. № 45, 47, 49, 51, 53 ул. Кузбасской дивизии д. 44-46 | 10х10 10х10 | 48 48 | 100 100 | 200 200 | 248 248 | 300 300 | + | + |  |
| № 16 | 75 76 77 | ул.Юбилейная д. 14 и 16 ул. Алтаева д. 3 ул. Звездная д.15 |  |  |  |  |  |  | + + | + |  |
| Асадчий А.В. №17 | 78 | Предложений по данному округу не поступало. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соколова Н.В. №18 | 79 80 81 82 83 84 | ул. Юбилейная д. 93 -93а ул. Юбилейная д. 83 – д.83а Рижский пр. д. 29/31 ул.Коммунальная д. 20 – ул. Народная д. 25 ул коммунальная д.32, 38 Сквер у гостиницы «Рижская» | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 48 | 100 100 100 100 100 | 200 200 200 200 200 | 248 248 248 248 248 | 300 300 300 300 300 | + + + | + + + |  |
| Копылов А.М. №19 | 85 86 87 88 | ул. Коммунальная 10 (горка с качелью, домик детск., песочн., с крышей) ул. Коммунальная д. 12 ул. Коммунальная 9 Рижский проспект, д. 14 | 10х10 10х10 10х10 15х15 | 48 48 48 108 | 100 100 225 225 | 200 200 200 350 | 248 248 248 458 | 300 300 300 575 | + + + | + |  |
| Стороненков Г.И. №20 | 89 90 91 92 93 94 | ул. Алехина д. № 24 ул. Алехина д.1 ул Алехина д. 2-10 – ул Ижорского батальона д.37 ул. Ижорского батальона д. 5, 5а – ул. Алехина д.1 ул Техническая д. 15 ул Ижорского батальона д.8 | 10х10 10х10 15х15 10х10 10х10 10х10 | 48 48 108 48 48 48 | 100 100 225 100 100 100 | 200 200 350 200 200 200 | 248 248 458 248 248 248 | 300 300 575 300 300 300 | + + + + | + + |  |
| Болотин К.В. №21 | 95 96 97 98 99 100 101 102 | ул. Л.Поземского д. № 81, 83, 85, 87, 89,91 ул. Труда д. № 14, 16 ул. О.Кошевого д. №19, Шоссейный пер. д. №17, 19, 21 ул.Гущина, ул Ипподромная ул. Л.Поземского д. № 61,61а, и ул А.Невского д.1, 3 сквер на пересечении ул. Герцена и ул. Волкова «Парк им.Гагарина» | 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 15х15 10х10 | 48 48 48 48 48 108 48 | 100 100 100 100 100 225 100 | 200 200 200 200 200 350 200 | 248 248 248 248 248 458 248 | 300 300 300 300 300 575 300 | + + + + + | + + + |  |
| Андреева С.В. № 22 | 103 | Проспект Энтузиастов д.1-3-5-7 | 20х20 | 198 | 400 | 480 | 672 | 880 | + |  |  |
| Уткина Е.В. №23 | 103 104 105 106 107 108 | ул. Новоселов № д. 32, 34, 36, 38 ул. Инженерная д. 82, ул. Новоселов д.11, ул . Новоселов 13 ул. Звездная 7 – ул. Труда д. 67-69 ул. Новоселов д.11 ул. Инженерная д. 84, 86, 88 ул. Труда д. 45 -47 | 15х15 15х15 10х10 10х10 10х10 15х15 | 108 108 48 48 48 108 | 225 225 100 100 100 225 | 350 350 200 200 200 350 | 458 458 248 248 248 458 | 575 575 300 300 300 575 | + + + + | + + |  |
| Лесников В.С. №24 | 109 110 111 112 | ул. Инженерная д. № 74, 76, 78, 80 ул. Алтаева д.1, д.3-5-7, д.9 ул Новоселов д. 3-5-7 ул Труда д. 14 | 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 48 48 | 100 100 100 100 | 200 200 200 200 | 248 248 248 248 | 300 300 300 300 | + + | + + |  |
| Калинин С.М. №25 | 113 114 115 116 117 118 119120 121 122123 124 | ул. Индустриальная д. № 1, 3, 3а ул. Инженерная 66 – ул. Алтаева д.22 ул. Индустриальная д. 4а – ул. Инженерная д.16 ул. Инженерная д.62 ул. Инженерная д.25 ул. Инженерная д.21 ул. Инженерная д.62А ул. Индустриальная д.2А ул. Индустриальная д.3 ул. Индустриальная д. 2 ул.Индустриальная д.4А ул. Алтаева д.22 | 10х10 10х10 15х15 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 10х10 | 48 48 108 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | 100 100 225 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 200 200 350 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 248 248 458 248 248 248 248 248 248 248 248 248 | 300 300 575 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | + + + | + + + + + | + + + + |
| Итого стоимость установки детских площадок на основании с песчано-гравийной смесью соответственно в 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 740 | 14 740 | 14 740 |

Глава Администрации города Пскова		                             						П.М. Слепченко