- Приложение к Постановлению

- Администрации города Пскова

- от 02.03.2011 № 323

Долгосрочная целевая программа

«Безопасный город» муниципального образования «Город Псков»

на 2011-2013 годы»

- ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Распоряжение Администрации города Пскова от 19.11.2010 № 715-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» |
| Заказчик программы | Администрация города Пскова |
| Разработчик программы | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор программы | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | - УВД по городу Пскову; - Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по городу Пскову (далее – ОГИБДД УВД по городу Пскову); - Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова (далее – Комитет СЭР и ПР); -Информационно-аналитический комитет Администрации города Пскова (далее – информационно-аналитический комитет); - Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее – УГХ); - Управление образования Администрации города Пскова (далее – Управление образования); - Муниципальные образовательные учреждения; - Управление государственного автодорожного надзора по Псковской области (далее - УГАДН по ПО); - Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова (далее - Управление по ОСЖФ); - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (далее - КУМИ); - Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова (далее - К по ДГО и ПЧС); - Управляющие организации (далее - УО); - Товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ). |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: обеспечение безопасности жителей города Пскова от преступных посягательств, в том числе повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности, а также сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Задачи Программы: 1. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах города Пскова. 2. Улучшение условий движения на улично-дорожной сети города Пскова, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 3. Улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, с целью сокращения дорожного травматизма учащихся. 4. Развитие системы просвещения и формирования общей поддержки мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 5. Уменьшение удельного уровня ДТП, снижение тяжести последствий и числа пострадавших в ДТП. 6. Создание центра видеофиксации нарушений правил дорожного движения в городе Пскове. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2013 года: - Количество ДТП. - Число погибших в ДТП. - Число детей, пострадавших в ДТП. - Увеличение раскрываемости уличных преступлений. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2011–2013 годы составляет 601860 тыс. руб. (в ценах 2010 года), в том числе из бюджета города Пскова 244292 тыс. руб. и внебюджетных источников 357568 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе. 2. Увеличение раскрываемости уличных преступлений на 1,5 %. 3. Снижение количества ДТП на 15 %. 4. Уменьшение числа погибших в ДТП на 15 %. 5. Уменьшение числа детей, пострадавших в ДТП на 15 %. 6. Сокращение мест концентрации ДТП 7. Увеличение пропускной способности городских магистралей. 8. Повышение дисциплинированности участников дорожного движения. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Город Псков характеризуется редкой городской сетью и обширными территориями и является одним из немногочисленных относительно крупных городов на северо-западе страны. На данный момент на территории г. Пскова проживает 197 тыс. 47 человек.

Преимуществами города Пскова является расположение на ряде автомобильных и железнодорожных магистралях федерального и регионального значения, связывающих Санкт-Петербург и, в меньшей степени, Москву с государствами Балтии и Калининградской областью, а также с Польшей, Беларусью и Западной Украиной. Относительную близость к г.Санкт- Петербургу и г.Москве, выход на прибалтийские страны можно считать удовлетворительной особенностью сбыто-географического положения.

Изучение криминогенной ситуации, складывающейся в городе, позволяет говорить о существующей закономерности влияния экономических, социальных, общественно-политических процессов на ее развитие. На сегодняшний день следует отметить следующие тенденции, происходящие в социальной сфере в условиях экономического кризиса: увеличилась численность зарегистрированных безработных, индекс промышленного производства упал, сократился объем строительных работ, значительно вырос индекс потребительских цен, в том числе на продовольственные товары и платные услуги.

Анализ состояния уличной преступности на территории города Пскова показывает, что обстановка на улицах города остается достаточно сложной. Так, по состоянию на 01.12.2010г. зарегистрировано 952 уличных преступления, (за аналогичный период прошлого года – 850, увеличение на 12,0%), раскрыто – 332. Раскрываемость – 37,1%.

Из общего числа преступлений, совершенных на улицах города, количество тяжких и особо тяжких преступлений составляет 215, из них раскрыто – 82. Раскрываемость – 43,9%.

Динамика преступлений против личности, совершенных на улицах, представляет собой обобщенную характеристику криминальной обстановки и является своеобразным индикатором общей социальной ситуации в городе. За 11 месяцев 2010 года на улицах города Пскова зарегистрировано 6 убийств, раскрыто – 3 преступления.

В последние годы в Пскове складывается сложная ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, определяемая увеличением аварийности, ухудшением условий дорожного движения вследствие  образования заторов автотранспорта, высоким уровнем детского дорожно-транспортного травматизма.

На 1 июля 2010 года в городе Пскове зарегистрировано 97 011 единиц автотранспортных средств (на  01.01.2010 г. число автотранспортных средств составляло 95 036  единиц).

Обстановка с безопасностью дорожного движения по городу Пскову характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

| Показатели | 2009 год | 2008 год | Изменение 2009 год к 2008 году в % | 2007 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП с угрозой жизни и здоровью людей | 360 | 405 | -11,1 | 416 | 406 |
| Погибло (чел.) | 17 | 13 | +30,8 | 20 | 19 |
| Причинен вред здоровью (чел.) | 454 | 498 | -8,8 | 499 | 500 |
| ДТП только с материальным ущербом | 4998 | 4681 | +6,77 | 3942 | 3699 |

Определяющее влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств, по их вине в 2009 году совершено 283 ДТП (в 2008 г.-317), что составляет 78,6 % от общего количества ДТП. При этом погибло 14 человек, причинен вред здоровью 379 чел.

Среди причин ДТП следует отметить:

- несоответствие скорости конкретным условиям движения -21 ДТП (5,8 %);

- непредставление преимущества пешеходам – 56 ДТП (15,6 %);

- выезд на полосу встречного движения – 23 ДТП (6,4 %);

- несоблюдение очередности проезда – 52 ДТП (14,4 %).

По вине пешеходов совершено 77 ДТП (21,4 % от общего количества ДТП), при этом погибло 3 человека, причинен вред здоровью  различной степени тяжести - 75 человек.

Основной причиной ДТП по вине пешеходов является переход проезжей части вне пешеходного перехода.

Серьезной проблемой остается высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом характеризуется следующими показателями:

Таблица 2

| Показатели | 2009 г. | 2008 г. | изменение в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | 52 | 48 | + 8,3 |
| Погибло (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| Причинен вред здоровью (чел.) | 54 | 49 | +10,2 |

Пострадавших детей по степени их связи с причинами ДТП можно разделить на пассивную и активную части. К пассивной можно отнести детей-пассажиров, за  2009 год в качестве пассажиров пострадало 9 детей. К активной части можно отнести детей- пешеходов, эта категория активно влияла и участвовала в процессе возникновения ДТП. Таких пострадавших детей зарегистрировано 40 человек. В качестве велосипедистов пострадало 4 ребенка, 1 ребенок пострадал, управляя скутером. Основное количество пострадавших детей относится к возрастной категории от 7 до 14 лет. На фоне основных показателей аварийности с участием несовершеннолетних отмечается увеличение количества наездов на детей-пешеходов на пешеходных переходах, в основном - по вине водителей.

Причинами неблагополучной обстановки в сфере безопасности дорожного движения в городе Пскове являются:

- низкий уровень дисциплины водителей в части соблюдения правил дорожного движения, а также недисциплинированность пешеходов, в том числе, детей и их родителей;

- отсутствие гарантированной защиты учащихся от ДТП на территориях, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям;

- несоответствие состояния улиц и дорог уровню интенсивности движения ;

- несовершенство дорожной информации, устаревшее оборудование светофорных объектов;

- неудовлетворительная профилактическая и воспитательная работа среди участников движения (водитель, велосипедист, пешеход).

Вместе с тем, необходимо отметить, что на профилактику правонарушений большое влияние оказывает оборудование систем видеонаблюдения на улицах и в местах массового пребывания людей, улучшение освещенности улиц и дворовых территорий, которые позволяют контролировать обстановку и своевременно реагировать на правонарушения. На выполнение этих задач и направлена долгосрочная целевая программа «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы».

III. Основные цели и задачи Программы, перечень целевых показателей и индикаторов

1. Цель Программы - обеспечение безопасности жителей города Пскова от преступных посягательств, в том числе повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различной степени важности, а также сокращение количества ДТП с пострадавшими и сокращение числа погибших в результате ДТП.

2. Исходя из анализа состояния уличной преступности и аварийности на улицах города, предложенные мероприятия Программы нацелены на выполнение следующих задач:

1) Создание благоприятной и максимально безопасной обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах города Пскова.

Выполнение этой задачи решается путем установки систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей, установки металлических дверей с домофонами во всех подъездах многоквартирных домов, установка видеонаблюдения на дворовых территориях и организация освещения придомовых территорий и улиц.

2) Улучшение условий движения на улично-дорожной сети города Пскова, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время город Псков характеризуется относительно высоким уровнем автомобилизации. Отсутствие достаточной дорожной информации, устаревшее оборудование светофорных объектов приводит к увеличению количества ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима, очередности проезда перекрестков, затруднением определения границ пешеходных переходов. Кроме того, существующая дорожно –транспортная инфраструктура переполнена транспортными средствами и не справляется с транспортными потоками. Переход на современные системы регулирования увеличит пропускную способность основных городских магистралей и снизит удельный уровень ДТП.

3) Улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, с целью сокращения дорожного травматизма учащихся.

По результатам комиссионного обследования территорий, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям города Пскова, сформирован план мероприятий, способствующих повышению безопасности учащихся. Мероприятия направлены на ограничение скоростного режима у учебных заведений, восстановление и дополнение дорожной информации. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит значительно уменьшить риск дорожного травматизма учащихся.

4) Совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил.

Решение данной задачи заключается в создании центра видеофиксации нарушений правил дорожного движения в городе Пскове.

5) Развитие системы просвещения и формирование общей поддержки мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Данный вопрос решается на базе существующей системы радиовещания, телевидения и печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), путем подготовки и выпуска целевых специализированных программ, информационных выпусков и сообщений.

Отсутствие доступной информации по безопасности дорожного движения, невнимание к этому вопросу со стороны СМИ, общества определили безразличное, а в ряде случаев, негативное отношение некоторых категорий населения к вопросам безопасного поведения на дорогах. Реализация мероприятий настоящей Программы направлена на обеспечение положительных изменений в мотивации участников движения, снижение конфликтности и обеспечение культуры во взаимоотношениях между участниками движения.

Учитывая опасную ситуацию с детским дорожно–транспортным травматизмом, реализуется целевая система обучения и воспитания детей. Планируется приобретение методических пособий для дошкольных учреждений и школ, тематических игр, специальной тематической печатной, фото- и видеопродукции для детей, предусматривается увеличение учебной программы занятий в школах по правилам безопасного поведения на дороге, приобретение призов и подарков победителям и участникам конкурсов.

3.Сроки реализации Программы - 2011-2013 годы.

4. Целевые  показатели представлены в следующей таблице:

Таблица 1

| Целевые индикаторы и показатели | Планируемые значения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Увеличение раскрываемости уличных преступлений | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Снижение количества ДТП | 5 % | 5% | 5% |
| Уменьшение числа погибших в ДТП | 5 % | 5% | 5% |
| Уменьшение числа детей, пострадавших в ДТП | 5 % | 5 % | 5 % |

5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 15.01.2008 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков».

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей и объемов финансирования по годам представлен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Мероприятия по переустройству светофорных объектов с целью улучшения условий движения на улично-дорожной сети города Пскова выполняются в соответствии с Приложением 2.

Мероприятия по улучшению дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, с целью сокращения дорожного травматизма учащихся, выполняются в соответствии с Приложением 3.

V. Обоснование ресурсного обеспечения

1. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города Пскова, бюджета Псковской области и средств внебюджетных источников.

2. Общий объем финансирования Программы на 2011–2013 годы составляет 601860 тыс. руб. (в ценах 2010 года), в том числе из бюджета города Пскова 244292 тыс. руб. и внебюджетных источников 357568 тыс. руб. Финансирование в 2011 году из бюджета города Пскова будет осуществляться в объемах, утвержденных в бюджете города Пскова на 2011 год.

3. Объемы финансирования указаны, исходя из расходов на реализацию мероприятий и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Город Псков» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Перечень мероприятий и стоимость их реализации представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

- VI. Механизм реализации Программы

1. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий Программы, ведущие к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

2. Комитет СЭР и ПР Администрации города Пскова осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации Программы, а так же осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целевых индикаторов и показателей Программы, а также анализ использования финансовых средств.

3. Комитет СЭР и ПР Администрации города Пскова несет ответственность за реализацию целевой Программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы.

4. Управление по ОСЖФ Администрации города Пскова обеспечивает привлечение внебюджетных источников на выполнение программных мероприятий, исполнителем которых оно является и разрабатывает порядок предоставления субсидий из бюджета города Пскова.

5. Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

- VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- В   результате     реализации    Программы    ожидается:     снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм     собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе; увеличение раскрываемости уличных преступлений на 1,5 %; снижение

- аварийности и снижение ДТП на 15 %; совершенствование условий движения на улицах и дорогах Пскова, сокращение числа погибших в ДТП на 15 %; сокращение числа детей, пострадавших в ДТП на 15%.

- Глава Администрации города Пскова			           П.М.Слепченко

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе

«Безопасный город» муниципального

образования «Город Псков» на 2011 -2013 годы

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

«Безопасный город» муниципального образования «Город Псков»

на 2011-2013 годы

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители |  | Срок исполнения | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | всего |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| - Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, - на улицах и в других общественных местах города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка систем видеонаблюдения в ресторанах, кафе, барах и клубах города |  |  |  |  |  | Юридические лица, УВД по городу Пскову |  | 2011-2013 годы | Внебюджетные источники |  |  | 400 |  | 200 |  | 200 |  | 800 |  |  |
| 1.2. | Установка систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей |  |  |  |  |  | УВД по городу Пскову, УГХ |  | 2011-2012 годы | Всего: |  |  | 1400 |  | 1000 |  |  |  | 2400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  |  | 1000 |  | 500 |  | - |  | 1500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 400 |  | 500 |  | - |  | 900 |  |  |
| 1.3. | Установка камер видеонаблюдения придомовых территорий |  |  |  |  |  | УГХ, Управление по ОСЖФ, УО, ТСЖ |  | 2011-2013 годы | Всего: |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 1800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 1200 |  |  |
| 1.4. | Установки металлических дверей с домофонами в подъездах многоквартирных домов (178 подъездов) |  |  |  |  |  | У по ОСЖФ, УО, ТСЖ |  | 2011-2013 годы | Внебюджетные источники |  |  | 1200 |  | 1180 |  | 1180 |  | 3560 |  |  |
| 1.5. | Организация освещения дворовых территорий |  |  |  |  |  | У по ОСЖФ, УО, ТСЖ |  | 2011 год | Всего: |  |  | 19440 |  | - |  | - |  | 19440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  |  | 5832 |  | - |  | - |  | 5832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 13608 |  | - |  | - |  | 13608 |  |  |
| 1.6. | Организация освещения улиц |  |  |  |  |  | УГХ, КУМИ |  | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | 4590 |  | 8014 |  | 9975 |  | 22579 |  |  |
| - | Проектирование и строительство линий наружного освещения |  |  |  |  |  | УГХ |  | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | 1030 |  | 3454 |  | 3765 |  | 8249 |  |  |
| - | Ремонт и техническое обслуживания муниципальных сетей наружного освещения |  |  |  |  |  | УГХ |  | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 3000 |  |  |
| - | Постановка на учет и восстановление бесхозных сетей уличного освещения (включая площадь у гостиницы Рижская и парка породненных городов) |  |  |  |  |  | КУМИ, УГХ |  | 2012-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | - |  | 1000 |  | 2650 |  | 3650 |  |  |
| - | Восстановление освещения территорий школ и детских садов |  |  |  |  |  | Управление образования |  | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | 2560 |  | 2560 |  | 2560 |  | 7680 |  |  |
| - Улучшение условий движения на улично-дорожной сети города Пскова, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка схемы дислокации дорожных знаков и разметки на улично-дорожной сети города Пскова |  |  |  |  |  |  | УГХ, ОГИБДД УВД по городу Пскову | 2011-2012 годы | Бюджет города Пскова |  |  |  | 2500 | 500 |  | - |  | 3000 |  |  |
| 2.2 | Установка направляющих пешеходных ограждений. (ул. Юбилейная, Рижский пр. Октябрьский пр.) |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011 год 2012 год 2013 год | Бюджет города Пскова |  |  |  | 14725,8 - - | - 4000 - |  | - - 4000 |  | 22725,8 |  |  |
| 2.3 | Установка искусственных неровностей на улично-дорожной сети города Пскова |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011 год 2012 год 2013 год | Бюджет города Пскова |  |  |  | 1000 - - | - 1000 - |  | - - 1000 |  | 3000 |  |  |
| 2.4 | Строительство светофорных объектов: 1. ул.Бастионная – ул.Вокзальная. с переустройством Я.Фабрициуса - Вокзальная 2. Строительство развязки с установкой светофора ул. Юбилейная – ул. Кузбасской дивизии. 3. ул.Р.Люксембург - ул. М.Горького. 4. ул. Вокзальная – ул. 128 Стрелковой дивизии 5. ул. Коммунальная - ул. Печорская. 6. ул. Л. Поземского – Ваулиногорское шоссе. 7. ул. Труда – ул. Белинского |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011 год 2011 год 2011 год 2012 год 2012 год 2013 год 2013 год | Бюджет города Пскова -----//--- -----//---- -----//----- ----//----- ----//----- ----//----- |  |  |  | 1100 8000 1050 - - - - | - - - 900 1050 - - |  | - - - - - 950 1100 |  | 14150 |  |  |
| 2.5. | Реализация Плана переустройства светофорных объектов в городе Пскове на 2011-2013 годы (Приложение 2) |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  |  | 3600 | 6400 |  | 4145,4 |  | 14145,4 |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по проектированию автоматизированной системы управления дорожным движением на улицах: Октябрьский проспект, площадь Ленина, Рижский проспект, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2013 год | Бюджет города Пскова |  |  |  | - | - |  | 3252,8 |  | 3252,8 |  |  |
| 2.7. | Санитарная обрезка деревьев на улицах города |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 3000 |  |  |
| 2.8. | Установка знаков «пешеходный переход» с алмазной пленкой |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011 год | Бюджет города Пскова |  |  |  | 1500 | - |  | - |  | 1500 |  |  |
| 2.9. | Перевод на индивидуальный учет светофорных объектов |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011 | Бюджет города Пскова |  |  |  | 450 | - |  | - |  | 450 |  |  |
| 2.10 | Проведение ревизии качества и эстетического состояния дорожных знаков, опор и светофоров |  |  |  |  |  |  | УГХ | 2011-2013 годы | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.11 | Разработка плана мест концентрации ДТП, подготовка предложений по снижению ДТП в указанных местах |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД УВД по городу Пскову | Ежегодно | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.12. | Проведение заседаний комиссии по обследованию состояния улично-дорожной инфраструктуры общественного транспорта |  |  |  |  |  |  | Комитет СЭР и ПР, УГХ, ОГИБДД УВД по городу Пскову | Ежеквартально | в рамках текущего финансирования исполнителей программы |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.13. | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии |  |  |  |  |  |  | Комитет СЭР и ПР | не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| - Улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, с целью сокращения дорожного травматизма учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений (Приложение 3) |  |  |  | Управление образования |  |  | 2011-2013 годы | Бюджет города Пскова |  |  | 2304 |  | 10052 |  | 1703 |  | 14059 |  |  |
| 4. Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения в городе Пскове с использованием камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, создание центра видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  | УГХ, УВД по городу Пскову |  |  | 2011-2013 годы | Всего: |  |  | 110168 |  | 19560 |  | 46040 |  | 175768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  |  | 19668 |  | 9560 |  | 9040 |  | 38268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 90500 |  | 10000 |  | 37000 |  | 137500 |  |  |
| 4.2. |  | Содержание центра видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (включая почтовые расходы) |  |  |  | УВД по городу Пскову |  |  | 2011-2013 годы | Всего |  |  | 85000 |  | 95000 |  | 110000 |  | 290000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 20000 |  | 90000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 50000 |  | 60000 |  | 90000 |  | 200000 |  |  |
| 4.3. |  | Создание ситуационного центра Администрации города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования «Город Псков» |  |  |  | К по ДГО и ПЧС |  |  | 2011 год | Бюджет города Пскова |  |  | 5000 |  | - |  | - |  | 5000 |  |  |
| 5. Развитие системы просвещения и формирования общей поддержки мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Введение обязательного обучения навыкам безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Ежегодно | В рамках текущего финансирования исполнителей программы | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Реализация мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения (создание в школах уголков, стендов безопасности дорожного движения, проведение конкурсов, викторин по правилам дорожного движения) | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Постоянно | Бюджет города Пскова | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 90 |  |  |
| 5.3. |  |  |  | Организация в школах кружков «Юный инспектор безопасности дорожного движения» | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Пскову, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Постоянно | В рамках текущего финансирования исполнителей программы | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 5.4 |  |  |  | Проведение городского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди муниципальных образовательных учреждений города Пскова | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Псков, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Ежегодно | Бюджет города Пскова | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 90 |  |  |
| 5.5 |  |  |  | Участие в областном этапе Всероссийского конкурса соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Псков, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Ежегодно | Бюджет города Пскова | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 90 |  |  |
| 5.6 |  |  |  | Приобретение методических и наглядных пособий по безопасности дорожного движения для каждого муниципального образовательного учреждения города Пскова | Управление образования, ОГИБДД УВД по городу Пскову, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  | Ежегодно | Бюджет города Пскова | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 60 |  |  |
| 5.7 |  |  |  | Размещение информации и социальной рекламы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, формирующей позитивное отношение к проблемам безопасности в средствах массовой информации, на транспорте и др. | ОГИБДД УВД по городу Пскову, информационно-аналитический комитет |  |  |  | 2011-2013 годы. | Бюджет города Пскова | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 900 |  |  |
| 5.8 |  |  |  | Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации («Пешеход», «Автобус», «Внимание-дети», «Гололед», «Трактор», «Автомобиль») | ОГИБДД УВД по городу Пскову, УГАДН по ПО, комитет СЭР и ПР, информационно-аналитический комитет. |  |  |  | Ежеквартально | в рамках текущего финансирования исполнителей программы | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого: в том числе: бюджет города Пскова внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265437,8 108929,8 156508 |  |  |  | 150866 78586 72280 |  | 185556,2 56776,2 128780 | 601860 244292 357568 |  |  |

Глава Администрации города Пскова                                                                                  П.М.Слепченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 -2013 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План переустройства светофорных объектов в городе Пскове на 2011 - 2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Местонахождение светофорного объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Дата послед-ней мо-дерни- зации | Кол-во ламповых светофо – ров транс- портных Т 1.1 |  | Кол-во ламповых свето- форов пешеход. П 1.1 |  | Кол-во ламповых доп. секций Т 1.1 |  | Кол-во с/диодных светофо – ров транс- портных Т 1.1 |  | Кол-во с/диодных свето- форов пешеход. П 1.1 |  | Кол-во с/диодных доп. секций Т 1.1 |  | Марка контрол -лера | Год переус- тройства ПЛАН, руб. | Полная стоимость переустрой-ства , руб. | Стоимость замены светофоров на светодиод -ные, руб. | Стоимость замены ламп на светодиод - ные, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Ул. Л. Поземского – Рижский пр-кт (площадъ Ленина) | 1977 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | КДУ 3.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ул. М. Горького – Рижский пр-кт | 1972 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | УК 2 М |  |  |  |  |  |
| 3. | Октябрьский пр-кт – ул. Некрасова | 1973 | 2007 | 8 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | УК 2М | 2012 | 950000 | 293706 | 77900 |  |
| 4. | Октябрьский пр-кт – ул. Кузнецкая | 1976 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 | 850000 | 242516 | 65600 |  |
| 5. | Октябрьский пр-кт - | 1976 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 | 850000 | 242516 | 65600 |  |
|  | ул. Гражданская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Октябрьский пр-кт – | 1977 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | УК 4.1 | 2012 | 950000 | 248742 | 65600 |  |
|  | ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ул. М.Горького – | 1977 | 2007 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | УК 4.1 М | 2011 |  | 138744 | 32800 |  |
|  | ул. Юбилейная (Дамба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ул. Я.Фабрициуса – | 1977 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 | 850000 | 305071 | 79950 |  |
|  | ул. Гражданская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ул. Я.Фабрициуса – | 1980 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 | 1100000 | 265246 | 69700 |  |
|  | ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ул. Л.Поземского – | 1980 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 750000 | 173144 | 49200 |  |
|  | ул. Ижорского батальона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ул. Л.Поземского – | 1984 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 800000 | 248742 | 65600 |  |
|  | ул. Ипподромная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 12. | Ул. Советская – | 1979 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | КДУ 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Некрасова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ул. Инженерная – | 1985 |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2011 | 950000 | 277202 | 73800 |  |
|  | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ул. Л.Поземского – | 1976 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 | 850000 | 207830 | 57400 |  |
|  | ул. Труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ул. Юбилейная – | 1983 | 2007 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | КДУ 3.1 | 2011 |  | 34686 | 8200 |  |
|  | «Дом офицеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Рижский пр-кт - | 1987 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | УК 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Западная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Площадь Победы | 1988 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 350000 | 121258 | 32800 |  |
| 18. | Рижский пр-кт – | 1987 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2011 | 850000 | 173144 | 49200 |  |
|  | ул. Народная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ул. Труда – завод автоспецоборудования (12 школа) | 1988 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 350000 | 121258 | 32800 |  |
| 20. | Рижский пр-кт 41-49 | 1988 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 350000 | 121258 | 32800 |  |
| 21. | Крестовское шоссе – | 1989 | 2003 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 |  | 104058 | 24600 |  |
|  | ул. Пригородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ул. Западная – | 1990 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 545400 | 168844 | 47150 |  |
|  | ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ул. Вокзальная – завод «АВАР» | 1989 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 350000 | 121258 | 32800 |  |
| 24. | Ул. Петровская- | 1982 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | КДУ 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ул. Юбилейная – | 1989 | 2009 | 2 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | КДУ 3.1 | 2011 |  | 182030 | 45100 |  |
|  | ул. Народная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 26. | Ул. Труда – ул. Звездная | 1986 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2011 | 950000 | 346574 | 90200 |  |
| 27. | Ул. Л. Толстого – | 1981 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 | 650000 | 129858 | 36900 |  |
|  | ул. Речная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Рижский пр-кт – | 1997 |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2011 | 850000 | 294545 | 77900 |  |
|  | ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ул. Юбилейная – | 1990 | 2006 |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | УК 4.1 | 2011 |  | 208116 | 49200 |  |
|  | ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ул. Юбилейная – Рижский пр-кт | 1994 | 2006 |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | УК 4.1 | 2011 |  | 208116 | 49200 |  |
| 31. | Ул. Алтаева- ул.Инженерная | 1994 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 |  | 199230 | 53300 |  |
| 32. | Ул. Коммунальная 28 | 2000 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | КДУ 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Гор. больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Рижский пр-кт – | 2001 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 |  | 173144 | 49200 |  |
|  | ул. Петровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ул. Коммунальная у маг. «Нива» | 2001 | 2009 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 |  | 121258 | 32800 |  |
| 35. | Ул. М.Горького – обл. больница | 2003 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 |  | 121258 | 32800 |  |
| 36. | Ул.Алмазная – ул.Л.Поземского | 2003 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пенза | 2012 |  | 173144 | 49200 |  |
| 37. | Крестовское шоссе – Зимний проезд | 2003 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | УК 2 М |  |  |  |  |  |
| 38. | Крестовское шоссе – | 2003 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | УК 4.1 | 2013 |  | 21643 | 6150 |  |
|  | ул. Германа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Крестовское шоссе – КПП в/части | 2003 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 |  | 34686 | 8200 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 40. | Ленинградское шоссе – Кресты | 2003 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2013 |  | 34686 | 8200 |  |
| 41. | Ул. Труда – ул. Школьная | 2004 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДУ 3.0 | 2013 |  | 311888 | 82000 |  |
| 42. | Октябрьский пр-кт 39 | 2005 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК 2 М | 2012 |  | 121258 | 32800 |  |
|  | у Т.Д.»Максимус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ул. Юбилейная – 10 лицей | 2005 | 2007 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | КДУ 3.0 | 2011 |  | 69372 | 16400 |  |
| 44. | Ул.Коммунальная – Восточный проезд | 2005 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к "Ниве" | 2013 |  | 233916 | 61500 |  |
| 45. | Ул. Р. Люксембург – ул. Петровская | 2006 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | КДУ 3.1 |  |  |  |  |  |
| 46. | Ул. Коммунальная – ул. Рокоссовского | 2006 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | КДУ 3.1 | 2013 |  | 138744 | 32800 |  |
| 47. | Ул. Л. Толстого – ул. Вокзальная | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | КДУ 3.1 |  |  |  |  |  |
| 48. | Ул.Коммунальная – ул. Народная | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | КДУ 3.2 |  |  |  |  |  |
| 49. | Ул. М. Горького – 5 школа | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | КДУ 3.2 |  |  |  |  |  |
| 50. | Ул. Яна Фабрициуса – ул. Гагарина | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | КДУ 3.2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Ул. Чудская – ул. Ижорского батальона | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  | КДУ 3.2 |  |  |  |  |  |
| 52. | Ул. Чудская – ул. Л. Поземского | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 2 |  | УК 4.1 М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 53. | Ул. Чудская – ПК 5 + 40 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | УК 2.6 М |  |  |  |  |  |
| 54. | Ул. Н.Васильева- | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | УК 2.6 М |  |  |  |  |  |
|  | Зональное шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | х | х | 177 |  | 154 |  | 28 |  | 182 |  | 94 |  | 26 |  | 53 | х | 14145400 | 6732689 | 1777350 |  |
|  | В том числе: 2011 год |  |  | 177 |  | 154 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 3600000 | 1932529 | 1777350 |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 6400000 | 2714919 |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 4145400 | 2085241 |  |  |

- Глава Администрации города Пскова                                                                                                          П.М.Слепченко

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе

«Безопасный город» муниципального

образования «Город Псков» на 2011 -2013 годы

План

мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования

на 2011-2013 годы

| Наименование учебного заведения, адрес | Выявленные недостатки, | Устранение недостатков | Стоимость работ, тыс.руб. | Источники финансиро-вания работ | Сроки выполнения | Ответствен-ный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Л.М.Поземского» ул. Калинина, д.5 | 1. При въезде на территорию школы отсутствует запирающее устройство | Установка ворот | 197,0 | Бюджет города | 2011 год 2-3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
|  | 2. Частично отсутствует ограждение школы | Ремонт ограждения школы | 780,0 | Бюджет города | 2011 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ул. Свердлова 56 | 1. На трех въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка калиток | 50,0 | Бюджет города | 2011 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Алехина 20 | 1. На двух въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка калиток | 32,0 | Бюджет города | 2011 год 3 квартал | Управление образования | 4 шт. |
| МОУ «Лицей №4 «многопрофильный» г.Пскова Ул.Коммунальная, д.30 | 1. По периметру школы отсутствует ограждение | Установка металлического забора | 1050,0 | Бюджет города | 2011 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. При въезде на территорию школы отсутствует запорное устройство | Установка калиток, установка ворот | 41,0 | Бюджет города | 2011 год 3 квартал | Управление образования | по 2 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» ул.Л.Толстого 18 | 1. Территория школы не ограждена | Установка металлического забора | 2840,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. На въездах на территорию школы отсутствуют запирающие устройства | Установка калиток, установка ворот | 160,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 6 шт. 2 шт. |
| МОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» ул. Юбилейная, д.67а | 1. Отсутствует ограждение территории школы | Установка металлического забора | 1620,0 | Бюджет города | 2013 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. Отсутствует запорное устройство при въезде на территорию школы | Установка калиток, установка ворот | 83,0 | Бюджет города | 2013 год 3 квартал | Управление образования | 6 шт. 4 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» ул. Советская, д. 106 | 1. При въезде на территорию школы отсутствует запирающее устройство | Установка ворот | 10,0 | Бюджет города | 2011 год 2 квартал | Управление образования | 1 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» ул. Труда 25/3 | 1. На всех въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка ворот | 50,0 | Бюджет города | 2011 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» ул. Пригородная 9 | 1. Отсутствует ограждение школы | Установка ограждения | 150,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. При въезде на территорию школы отсутствуют запорные устройства. | Установка калиток, установка ворот | 50,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. 3 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Зональное шоссе, д.11 | 1. Отсутствует ограждение территории школы | Установка металлического забора | 800,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. На всех въездах отсутствуют запорные устройства | Установка калиток, установка ворот | 90,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 4 шт. 3 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» ул. 23 июля 9 | 1. При въезде на территорию школы отсутствуют два запорных устройства | Установка калиток, установка ворот | 60,0 | Бюджет города | 2012 год 2 квартал | Управление образования | 5 шт. 2 шт. |
| МОУ «Естественно-математический лицей» №20» Ул. Текстильная 18 | 1. Отсутствует ограждение школы | Установка металлического забора | 850,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
| МОУ «Социально-экономический лицей» № 21 им. Героя России С.В.Самойлова» Сиреневый бульвар, 15 | 3. Частично отсутствует ограждение школы | Установка металлического забора | 1630,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 4. При въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка ворот | 40,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
| МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» ул. Алтаева, 2 | 1. Частично отсутствует ограждение школы | Установка металлического забора | 1630,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. На всех въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка калиток, установка ворот | 652,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 1 шт. 3 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» ул.Р.Люксембург, д.18 | 1. На всех въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка ворот | 79,0 | Бюджет города | 2011 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
| МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» ул. Западная, д.19 | 2. При въезде на территорию школы отсутствует запорное устройство | Установка ворот | 15,0 | Бюджет города | 2011 год 2 квартал | Управление образования | 1шт. |
| МОУ « Псковская средняя общеобразовательная школа № 47 ул.Заводская 3 | 1. Отсутствует ограждение школы | Установка металлического забора | 900,0 | Бюджет города | 2012 год 2-3 квартал | Управление образования |  |
|  | 2. На двух въездах на территорию школы отсутствуют запорные устройства | Установка ворот | 200,0 | Бюджет города | 2012 год 3 квартал | Управление образования | 2 шт. |
|  | Всего: в том числе: |  | 14059 |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  | 2304 |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  | 10052 |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  | 1703 |  |  |  |  |

Глава Администрации города Пскова                                                                                                                 П.М.Слепченко