Приложение к Постановлению

Администрации города Пскова

от 03.03.2011 г. 326

Долгосрочная целевая программа «Чистый город»

муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг.

- Паспорт долгосрочной целевой программы «Чистый город»

муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг.

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". |
| Заказчик программы | Администрация города Пскова |
| Основные разработчики программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова; Комитет правового обеспечения и кадровой работы Администрации города Пскова; Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова; ООО «АСПО»; ООО «Спецтранском»; ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному Федеральному округу» |
| Цели программы | - улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Пскова; - защита окружающей среды и населения города Пскова от негативного воздействия отходов производства и потребления; - уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды. |
| Задачи программы | -разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на территории города Пскова; - разработка проекта «Генеральная схема очистки города Пскова»; - проведение работ по уборке и вывозу снега; - проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами; - разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и дворовых территориях; - выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова; - паспортизация отходов и установление их лимитов; - строительство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов с оформлением паспорта площадки и приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки; - комплекс работ по восстановлению продуктивности городской свалки мусора и улучшению окружающей среды; - установка новых остановочных навесов и ремонт существующих остановочных навесов; - установка бетонных урн на территории города Пскова; - установка детских игровых площадок в местах общего пользования муниципального образования «Город Псков»; - организация сбора и вывоза вторичного сырья с территории муниципального образования «Город Псков»; - создание системы информирования населения города Пскова в средствах массовой информации. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2013 года: - ликвидация несанкционированных свалок – 41375 м3 - строительство контейнерных площадок – 600 шт.; - приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки – 600 шт.; - установка бетонных урн – 1214 шт.; - увеличение количества установленных детских игровых площадок в местах общего пользования - 21 шт. |
| Сроки и этапы реализации программы | Общий срок реализации долгосрочной целевой программы с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2013г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы (в ценах 2010 года) составит 365,348 млн. руб., в том числе: - бюджет города Пскова (248,548 млн.руб.); - бюджет Псковской области (10,0 млн.руб.); - внебюджетные источники 106,8 млн.руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Пскова путем снижения уровней загрязнения почв отходами; 2) эффективность управления в сфере обращения с отходами; 3) улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма; 4) вовлечение внебюджетных инвестиций в процесс обращения отходов |
| Показатели оценки эффективности мероприятий Программы | Социальная эффективность Программы будет выражена: - в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан; - в улучшении внешнего облика муниципального образования. |

2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Взаимоотношения с населением

Взаимоотношения с населением в сфере обращения твердых отходов возникают в процессе вывоза отходов потребления с городского жилищного фонда, который условной можно разделить на две части:

- вывоз отходов потребления из малоэтажного жилого фонда, в том числе индивидуальных жилых домов с низким уровнем благоустройства;

- вывоз отходов потребления из многоквартирных зданий с коммунальной инфраструктурой.

На сегодняшний день основная часть жителей индивидуальных жилых домов не имеют заключенных договоров с организациями, занимающимися вывозом отходов. Образовавшиеся отходы складируются вблизи индивидуальных жилых домов или у обочины дорог, вследствие чего образуются несанкционированные свалки.

Взаимоотношения с организациями торговой и социальной сфер

Организации и предприятия, не заключившие договоры, накапливают свои отходы в расположенных поблизости контейнерах, предназначенных для обслуживания населения. Некоторые же помещают свои отходы на тротуарах или прилегающих зонах, откуда они затем  вывозятся.

Система сбора твердых бытовых отходов в городе нуждается в установке современных и отвечающих эстетическим требованиям контейнерных площадок. Программой предусмотрено строительство 600 новых контейнерных площадок и приобретение 600 контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки. Недостаток контейнеров и контейнерных площадок приводит к размещению населением отходов непосредственно на земле.

Размещение отходов

Размещение отходов, образующихся в городе Пскове, осуществляется на территории городского полигона. На полигоне осуществляется прием, размещение, трамбовка отходов. Этот процесс осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего, с течением времени слой отходов вновь открывается и  вступает в контакт с атмосферой. Все эти осложнения – результат недостаточной технической оснащенности полигона.

Несанкционированное размещение отходов

За последние годы на различных участках территории города Пскова образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации города к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования. Данные правоотношения будут урегулированы в новой редакции Правил благоустройства города Пскова.

Сложившаяся в городе Пскове ситуация в области  сбора, образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения города Пскова.

Согласно официальных данных (статистическая отчетность формы 2-ТП отходы) в 2009 году на территории города Пскова образовалось 456 тыс. м3(100 тыс. тонн) ТБО.

В настоящее время в городе Пскове отсутствует корректная учетная политика в сфере обращения с отходами. Отсутствуют достоверные нормы образования ТБО,  для многих предприятий и организаций не установлены или не соответствуют действительности нормативы образования и лимиты на размещение отходов производства и потребления. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях, в целом по городу Пскову. Значительная часть контейнерных площадок нуждается в реконструкции.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является прямой причиной различных натуральных ущербов, денежная оценка которых определяет экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды.

Значительные объемы образования отходов, низкий уровень их переработки и неудовлетворительное состояние мест их сбора свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в городе Пскове эффективную, организованную органами исполнительной власти систему управления отходами. В настоящее время управление отходами в городе Пскове осуществляется на основе разрозненных мероприятий, главным образом в виде реакции на аварийное загрязнение отходами городских территорий.

Для разработки комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации и переработки отходов на территории города Пскова необходимо иметь Генеральную схему очистки города.

Проведенный анализ состояния сферы обращения с отходами в городе Пскове показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативно-правовом обеспечении, техническом обслуживании и т.д. Проблема обращения с отходами производства и потребления в городе Пскове является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

3.Основные цели и задачи программы

3.1. Целями программы являются:

3.1.1. улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Пскова;

3.1.2. защита окружающей среды и населения города Пскова от негативного - воздействия отходов производства и потребления;
3.1.3. уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на территории города Пскова;

3.2.2. разработка проекта «Генеральная схема очистки города Пскова»;

3.2.3. проведение работ по уборке и вывозу снега;

3.2.4.проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами;
3.2.5. разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и дворовых территориях;

3.2.6. выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова;

3.2.7. паспортизация отходов и установление их лимитов;

3.2.8. строительство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов с оформлением паспорта площадки и приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки;

3.2.9. комплекс работ по восстановлению продуктивности городской свалки мусора и улучшению окружающей среды;

3.2.10. установка новых остановочных навесов и ремонт существующих остановочных навесов;

3.2.11. установка бетонных урн на территории города Пскова;

3.2.12. установка детских игровых площадок в местах общего пользования муниципального образования «Город Псков»;

3.2.13. организация сбора и вывоза вторичного сырья с территории муниципального образования «Город Псков»;

3.2.14. создание системы информирования населения города Пскова в средствах массовой информации.

Таблица 1.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год (2010) | Прогнозные данные реализации Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство контейнерных площадок | шт. | - | 300 | 500 | 600 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 5400 | 17240 | 13790 | 10345 |
| Приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки | шт. | - | 300 | 500 | 600 |
| Установка бетонных урн на территории города Пскова | шт. | - | 614 | 1214 | 1214 |
| Устройство детских игровых площадок в местах общего пользования | шт. | 3 | 9 | 15 | 21 |

4.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в приложении к настоящей программе.

5.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования мероприятий настоящей программы составит 365,348 млн. рублей.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета города Пскова, бюджета Псковской области, внебюджетных источников (привлеченных инвестиций).

Таблица 2.

Распределение источников финансирования между бюджетами

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2011 | 2012 | 2013 |
| бюджет города Пскова | 248 548,4 | 90 826,2 | 82 677,2 | 75 045 |
| субсидии из областного бюджета | 10 000 | - | 5000 | 5000 |
| инвестиционные денежные средства | 106 800 | 41 900 | 35 600 | 29 300 |

Перечень мероприятий и источники финансирования на их реализацию представлены в приложении к настоящей программе.

6.Механизм реализации программы

- Механизм реализации программы представляет собой скоординированные  по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий программы, ведущих к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

2. Исполнитель-координатор программы осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации программы, а так же осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств.

3. Исполнитель-координатор программы несет ответственность за реализацию целевой программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации программы, а так же определяет механизм частно-государственного партнерства и реализации инвестиционных проектов в рамках реализации программных мероприятий.

4. Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы в городе Пскове: улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Пскова путем снижения уровней загрязнения почв отходами;
эффективность управления в сфере обращения с отходами.

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов:

1) Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Пскова путем снижения уровней загрязнения почв отходами;

2) Внедрение современных систем обращения с  отходами потребления;

3) Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения;

4) Улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма;

5) Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Пскова;

6) Привлечение внебюджетных инвестиций в процесс обращения отходов.

Социальная эффективность Программы будет выражена в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан, в улучшении внешнего облика города Пскова.

Глава Администрации города Пскова				П.М.Слепченко

Приложение к долгосрочной целевой программе

«Чистый город» муниципального образования

«Город Псков» на 2011-2013 годы

Перечень программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Чистый город»

муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1. 1) 2) | Разработка нормативно- правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на территории города Пскова: Разработка и утверждение Псковской городской Думой Правил благоустройства города Пскова Разработка правовых механизмов для организации утилизации ТБО и опасных отходов из: - жилого фонда; - промышленных и торговых объектов; - объектов прочего предпринимательства; - общественных мест, находящихся в муниципальной зоне ответственности; - иных территорий города Пскова. | 2011 г. (январь-июль) | Комитет правового обеспечения и кадровой работы, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработка проекта «Генеральная схема санитарной очистки города Пскова». | 2011 г. (январь-сентябрь) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова | 1300 | 1300 | - | - |
| 3. 1) 2) | Проведение работ по уборке и вывозу снега: Содержание площадок для складирования снега (снежные свалки) Уборка и вывоз снега | 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова | 26000 150000 | 11000 50000 | 8000 50000 | 7000 50000 |
| 4. 1) 2) | Проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами: Создание информационной базы хозяйствующих субъектов и владельцев индивидуальных жилых домов, имеющих и не имеющих заключенные договора на вывоз и размещение отходов со специализированными организациями Внесение изменений в штатное расписание Администрации города Пскова по созданию специализированной группы инспекторов по контролю за соблюдением «Правил благоустройства города Пскова» и «Правил обращения с отходами производства и потребления на территории города Пскова», выявлению нарушений и привлечения к административной ответственности в соответствии с Законом Псковской области «Об административных нарушениях на территории Псковской области» от 04.05.2003 №268-оз | 2011 г. (январь-декабрь) 2011 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ООО «АСПО» Комитет правового обеспечения и кадровой работы, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - Бюджет города Пскова | - 535 | - 445 (автомобиль, з/п 3-х единиц) | - 45 (з/п 3-х единиц) | - 45 (з/п 3-х единиц) |
| 5. | Разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и дворовых территориях | 2011-2013 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| 6. 1) 2) | Выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова: Определение мест образования несанкционированных свалок бытового мусора Ликвидация несанкционированных свалок с одновременным вводом в эксплуатацию площадок для сбора твердых бытовых отходов и организация планово-регулярного вывоза отходов | 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. (апрель-июнь, сентябрь-октябрь) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова, ООО «АСПО». Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова, ООО «АСПО». | - Бюджет города Пскова | - 24000 | - 10000 | - 8000 | - 6000 |
| 7. | Паспортизация отходов и установление их лимитов | 2011 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному Федеральному округу» | Бюджет города Пскова | 500 | 500 |  |  |
| 8. 1) 2) 3) 4) | Строительство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов с оформлением паспорта площадки и приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки: Строительство необходимого количества контейнерных площадок Приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки. Отработка перечня предлагаемых мест площадок на территориях общего пользования. Отработка перечня предлагаемых мест площадок на территории индивидуальной жилой застройки в местах образования несанкционированных свалок. | 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. 2011 г. 2011 г. | Управление по организации содержания жилищного фонда Администрации города Пскова, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ООО «АСПО», ООО «Спецтранском» | Инвестиции от перевозчика ТБО Бюджет города Пскова Инвестиции от перевозчика ТБО - - | 85800 (600 шт.): 50000 10000 25800 (600 шт.) - - | 34400 (300 шт.): 18000 3500 12900 (300 шт.) - - | 29100 (200 шт.): 17000 3500 8600 (200 шт.) - - | 22300 (100 шт.): 15000 3000 4300 (100 шт.) - - |
| 9. 1) 2) | Комплекс работ по восстановлению продуктивности городской свалки мусора и улучшению окружающей среды: Разработка проекта рекультивации городской свалки мусора. Рекультивация городской свалки мусора | 2011-2013 гг. 2011 г. 2012-2013 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова Областной бюджет | 5900 10000 10000 | 5900 - - | - 5000 5000 | - 5000 5000 |
| 10. 1) 2) | Установка новых остановочных навесов и ремонт существующих остановочных навесов: Установка новых остановочных навесов и ремонт существующих остановочных навесов Разработка типовых проектов по оборудованию и содержанию остановочных навесов | 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. 2011 г. (январь-апрель) | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Инвестиционные денежные средства - | 14000 10000 4000 - | 6000 4000 2000 - | 5000 4000 1000 - | 3000 2000 1000 - |
| 11. 1) 2) 3) | Установка бетонных урн на территории города Пскова: Приобретение бетонных урн для установки вдоль пешеходных дорожек и тротуаров. Приобретение бетонных урн для установки на территории автобусных остановок. Приобретение бетонных урн для установки на территории объектов зеленого хозяйства города Пскова | 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова | 405 (114 шт.) 1066 (300 шт.) 2842,4 (800 шт.) | 227 (64 шт.) 533 (150 шт.) 1421,2 (400 шт.) | 178 (50 шт.) 533 (150 шт.) 1421,2 (400 шт.) | - - - |
| 12. 1) 2) 3) | Установка детских игровых площадок в местах общего пользования муниципального образования «Город Псков»: Определение мест размещения детских игровых площадок в местах общего пользования муниципального образования «Город Псков» Строительство оснований под детские игровые площадки с установкой скамеек и урн Установка детских игровых площадок в местах общего пользования | 2011-2013 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - Бюджет города Пскова Инвестиционные денежные средства | - 6000 (18 шт.) 27000 (18 шт.) | - 2000 (6 шт.) 9000 (6 шт.) | - 2000 (6 шт.) 9000 (6 шт.) | - 2000 (6 шт.) 9000 (6 шт.) |
| 13. 1) | Организация сбора и вывоза вторичного сырья с территории муниципального образования «Город Псков»: Проведение мониторинга по организации пунктов приема вторичного сырья на территории муниципального образования «Город Псков» | 2011 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| Итого: 365 348 400 рублей, в том числе: - бюджет города Пскова: 248 548 400 рублей - бюджет Псковской области: 10 000 000 рублей - инвестиционные денежные средства: 106 800 000 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации города Пскова					П.М.Слепченко