АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РОССИЯ, 180000, г. ПСКОВ, ул. Некрасова, 22 тел. (8112) 66-26-67, факс (8112) 66-07-70

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____27.06.2011___ № __1237___

г. Псков

Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков», в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-Ф3 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий в жилищном фонде, а также проведения капитального ремонта многоквартирных домов, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков», в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно Приложению.

2. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (С.С.Сирый) направить утвержденную муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков», в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно — коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора для включения в заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Пскова С.П.Федорова.

Глава Администрации города Пскова 				П. М. Слепченко

Приложение

к Постановлению

Администрации города Пскова

от _27.06.2011____ № _1237_____

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории

муниципального образования «Город Псков»

Паспорт муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории

муниципального образования «Город Псков»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основные разработчики программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно - коммунального хозяйства; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. Основные задачи программы: - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - проведение адресного капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Срок реализации программы | 2011 год |
| Исполнители программы | Администрация города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования программы: - федеральный бюджет (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); - областной бюджет; - внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирном доме). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение комфортности проживания граждан. Снижение износа жилищного фонда. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе: - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); - ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; - ремонт крыш; - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; - утепление и ремонт фасадов. |
| Система контроля над исполнением программы | Контроль над исполнением программы осуществляет Администрация города Пскова. |

Введение

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий и рациональное использование бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования.

Одним из главных критериев качества среды проживания в населенных пунктах является степень благоустроенности, в частности, наличие и развитость коммунальной инфраструктуры.

Существующее состояние жилищного фонда не соответствует нормам безопасности проживания людей в многоквартирных домах, ухудшает внешний облик города Пскова и снижает его инвестиционную привлекательность, и как следствие, тормозит развитие социально-экономической политики, проводимой на территории муниципального образования «Город Псков».

В целях организации эффективной эксплуатации жилищного фонда города Пскова и поддержания его эксплуатационного ресурса необходима разработка принципов планирования капитального ремонта и применение программного подхода.

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс организационных, финансовых, экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и ожидаемым результатам, направленным на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и улучшение жилищных условий населения города Пскова.

1.Содержание программы и обоснование необходимости ее применения

Одним из главных приоритетов социальной политики, проводимой Администрацией города Пскова, является улучшение жилищно-бытовых условий населения города Пскова.

В настоящее время часть населения города проживает в многоквартирных домах, требующих проведения мероприятий по капитальному ремонту, в том числе ремонту конструктивных элементов зданий и ремонту внутренних сетей инженерно-технического обеспечения.

К видам работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» относятся:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости. ремонт лифтовых шахт;

3. Ремонт крыш;

4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5. Утепление и ремонт фасадов;

6. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта;

7.Проведение государственной экспертизы проектной документации.

Целесообразность применения программного подхода для решения указанных проблем обусловлено тем, что их решение позволяет:

- оказать значительное влияние на социальное благополучие в обществе;

- улучшить развитие социально-экономической сферы;

- обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения;

- создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства и эффективного функционирования рынка жилья;

- предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения.

2. Основные цели программы

Целями Программы в соответствии с Федеральным законом № 185 - ФЗ являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- снижение физического и морального износа конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, внутренних сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования.

3. Сроки и этапы реализации программы

- Срок реализации муниципальной адресной программы – не позднее 1 января года, следующего за годом, в котором Правлением Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято соответствующее решение о предоставлении финансовой поддержки.

- Это позволит обеспечить правильность долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. Своевременное публичное объявление о приеме до определенного срока обращений на включение в муниципальную адресную программу позволит обеспечить конкурентность отбора участников программы.

4. Основные параметры муниципальной адресной программы

Совокупность мероприятий по формированию муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год» на территории муниципального образования «Город Псков» представляет собой формирование: перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (Приложение № 1); реестра многоквартирных домов по видам работ капитального ремонта (Приложение № 3); реестра протоколов общих собраний собственников жилья (Приложение № 4), выписки из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (Приложение № 5) и установление планируемых показателей выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (Приложение № 2).

5. Финансовое обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. К внебюджетным средствам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства собственников помещений многоквартирного дома, являющихся участниками данной муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков».

Минимальный объем средств собственников помещений многоквартирных домов и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов должен составлять не менее 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства, направленные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, согласно статьи 15 вышеуказанного Федерального закона могут использоваться:

- на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- на ремонт и замену лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, при необходимости, ремонт лифтовых шахт;

- на ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- на утепление и ремонт фасадов,

- на разработку проектной документации для капитального ремонта указанных в приложении многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, согласно смете расходов на капитальный ремонт этого дома, утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, не должна превышать предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, установленной субъектом РФ, в соответствии с областной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

6. Механизмы реализации программы и контроль над ее выполнением

I. Участники программы

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – основной соинвестор адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»;

- Субъект РФ – Администрация Псковской области - соинвестор муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»;

- Администрация города Пскова - Координирующий орган;

- Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК (уполномоченные собственниками жилых помещений) – Заказчик и соинвестор адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год» на территории муниципального образования «Город Псков».

II. Обязанности и функции участников муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»

Функции основного соинвестора адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляет непосредственный контроль над реализацией вышеуказанной программы в части соблюдения требований. установленных действующим федеральным законодательством, а также обеспечивает предоставление финансовой поддержки субъекту РФ – Псковской области.

Функции соинвестора адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» - Субъекта РФ – Администрации Псковской области:

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляет оперативный контроль над реализацией вышеуказанной программы в части соблюдения требований действующего федерального и областного законодательства, а также обеспечивает аккумулирование средств финансовой поддержки для  последующего распределения их между муниципальными образованиями, включенными в областные адресные программы по проведению капитального ремонта.

Функции Координирующего органа – Администрации города Пскова.

1. Принятие решения о распределении средств, полученных от Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренных областным бюджетом средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Уведомление о принятии решения о выделении средств с указанием их объема на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома (далее – МКД) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно – строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами.

3. Перечисление средств для оплаты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на банковские счета управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, которые осуществляют управление многоквартирными домами, открытые с учетом требований статьи 20 Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Обязанности Координирующего органа – Администрации города Пскова.

1. Осуществление текущего контроля над проведением капитального ремонта МКД в части целевого использования средств.

2. Участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов после проведения капитального ремонта наряду с Заказчиком Программы;

3. Согласование Актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания.

Функции заказчика Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»

- Направляет в адрес Координирующего органа:

- 1.Протоколы общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно - строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, с решениями собственников помещений по следующим вопросам:

- выбор способа управления МКД с приложением необходимых регистрационных документов и устава;

- необходимость проведения капитального ремонта;

- утверждение перечня видов работ, необходимых к выполнению;

- утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта (сметная документация на капитальный ремонт составляется отдельно по каждому виду работ и должна содержать расходы на выполнение работ по подготовке проектной документации (при необходимости) и оплату услуг специализированной организации по осуществлению строительного контроля);

- утверждение объема долевого финансирования капитального ремонта МКД за счет средств ТСЖ, жилищного, жилищно — строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме.

- 2. Проектно - сметная документация, утвержденная в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ;

3. Заявка на предоставление субсидии.

4. Договор о предоставлении субсидии на проведение работ по капитальному ремонту, подписанный председателем ТСЖ, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом либо руководителем управляющей организации с органом местного самоуправления;

- 5. Протокол работы комиссии по определению подрядной организации на проведение капитального ремонта в МКД;

- 6. Контракт на проведение капитального ремонта в МКД, заключенный между Заказчиком и подрядной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по осуществлению данного вида деятельности;

- 7. Договор на проведение строительного контроля, заключенный между Заказчиком, специализированной организацией и подрядной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по осуществлению данного вида деятельности;

- 8. Уведомление об открытии банковских счетов с указанием их реквизитов, открытых с учетом требований статьи 20 Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- 9. Утвержденные и согласованные Акты выполненных работ;

- 10. Оперативную отчетность согласно утвержденных и установленных Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства форм;

- 11. Отчеты (ежемесячный, квартальный, годовой) о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не позднее 01 числа месяца (следующего за отчетным));

- 12. Отчеты (ежемесячный, квартальный, годовой) о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не позднее 01 числа месяца, (следующего за отчетным));

- 13. Иную запрашиваемую информацию.

- Обязанности Заказчика Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»

1. Осуществление организации и контроля над непосредственным проведением капитального ремонта МКД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ;

2. Принятие выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту;

3. Утверждение Актов выполненных работ;

4. Проведение оплаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно Контракту на проведение капитального ремонта в МКД, заключенному между Заказчиком и подрядной организацией;

- 5. Предоставление оперативной отчетности согласно утвержденных и установленных форм;

- 6. Предоставление отчетов (ежемесячный, квартальный, годовой) о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным);

- 7. Предоставление отчетов (ежемесячный, квартальный, годовой) о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным);

- 8. Предоставление иной запрашиваемой информации.

III. Взаимодействие между участниками реализации программы

Взаимодействие между участниками программы осуществляется путем проведения контрольных мероприятий.

Контроль над реализацией программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» осуществляется:

- Представителями Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Представителями Администрации Псковской области;

- Оперативный и текущий контроль осуществляется Первым заместителем Главы Администрации города Пскова;

- иными контрольно-ревизионными органами.

IV. Условия реализации Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков»

Программа реализуется при условии принятия Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда (статья 19 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

7. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается по следующим критериям, а именно:

- улучшение существующего состояния жилищного фонда - 10 многоквартирных домов;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- обеспечение инвестиционной привлекательности;

- улучшение внешнего облика города Пскова;

- оказание поддержки строительной индустрии.

Планируемые показатели выполнения Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории

муниципального образования «Город Псков»

| Показатели выполнения программы | Ед. измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы в целом по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- |
| 1.Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт, количество многоквартирных домов: | шт. | 10 многоквартирных домов |
| 2. Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м 2 | 31, 52 |
| - в том числе: Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. м 2 | 25, 62 |
| 3. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на дату принятия первой Программы (накопительным итогом) | шт. | 158 многоквартирных домов |
| 3.1 Общее число многоквартирных домов, включенных в Программу | шт. | 10 многоквартирных домов |
| 3.2 Общее число многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы | шт. | 10 многоквартирных домов |
| 3.3 Общее число многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой Программы (накопительным итогом) | шт. | 158 многоквартирных домов |
| 4. Общее число многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | шт. | 54 многоквартирных домов |
| 5. Общее число многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту | шт. | 0 |
| 6.Общее число многоквартирных домов, включенных во все муниципальные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | шт. | 168 многоквартирных дома |
| 7. Объем финансирования проведения капитального ремонта, всего | тыс. руб. | 22 379,485 |
| в том числе: 7.1. За счет средств Фонда | тыс. руб. |  |
| 7.2 За счет средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы | тыс. руб. |  |
| 7.3. За счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 1 118,972 |
| 8. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./ м 2 | 1,117 |
| 9.Изменение количества товариществ собственников жилья с даты принятия программы | шт. / % | 87 / 13,47 % |
| 9.1 с даты принятия первой программы (накопительным итогом) | шт. / % | - / 10,01 % |
| 10. Объем израсходованных средств финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на программу | тыс. руб. | 22 379,485 |
| 11. Остаток средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 |

8. Финансово – экономическое обоснование программы

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год на территории муниципального образования «Город Псков» состоит из 10 объектов.

Общая площадь жилищного фонда, запланированного к проведению работ по капитальному ремонту в 2011 году, - 31, 52 тыс. м2 . Объем финансирования составит 22 379,485 тыс. руб. Обоснование стоимости работ необходимых к выполнению по капитальному ремонту подтверждено локальными сметными расчетами. Достигнутый экономический эффект, в зависимости от вида ремонта, позволит продлить срок эффективной эксплуатации объектов жилищного фонда.

9. Результаты реализации программы

Оценку реализации программы необходимо проводить по следующим основным критериям:

- улучшение существующего состояния жилищного фонда;

- обеспечение инвестиционной привлекательности;

- и улучшение внешнего облика города Пскова.

Глава Администрации города Пскова				П. М. Слепченко