АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2011 № 1274

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова       от 24.02.2011 № 239 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Пскова, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Пскова       от 24.02.2011 № 239, следующие изменения:

1) в Паспорт долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг. внести следующие изменения:

а) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции: «Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2013 года:

- увеличение количества заасфальтированных дворовых территорий до 965 штук;

- увеличение количества заасфальтированных проездов к дворовым территориям до 102 штук;

- увеличение количества комплексно благоустроенных дворовых территорий до 10 штук;

- увеличение количества установленных детских игровых площадок до 119 штук»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования программы  составит 546 258,836 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 299 526,0 тыс. руб.;

- областной бюджет  76 133,701 тыс. руб.;

- бюджет города Пскова 112 599,135 тыс. руб., в т.ч. софинансирование к субсидиям из федерального бюджета 15 764,529 тыс. руб.;

- внебюджетные источники 58 000,0 тыс. руб.»;

в) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» заменить пункт          «- восстановить 294 351,4 кв.м. внутридворового асфальтового покрытия;» на «- восстановить 335 080,5 кв.м. внутридворового асфальтового покрытия;».

2) Таблицу 1 «Основные целевые показатели и индикаторы Программы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год (2010) | Прогнозные данные реализации программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Итого за 2011-2013 |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, всего | ед | 420 | 137 | 207 | 201 | 545 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заасфальтированных дворовых территорий |  | 420 | 136 | 203 | 196 | 535 |
| 1.2. | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2. | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего | ед | 66 | 20 | 11 | 5 | 36 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество заасфальтированных проездов к дворовым территориям | ед | 66 | 20 | 11 | 5 | 36 |
| 3. | Количество устроенных детских игровых площадок | ед | 3 | 58 | 32 | 26 | 116 |

3) пункт 4.2.1. Раздела IV. Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению: Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2011 год».

4) пункт 4.2.2. Раздела IV. Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению: Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2012 год».

5) пункт 4.2.3. Раздела IV. Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению: Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2013 год».

6) пункт 4.2.4. Раздела IV. Программы «Перечень программных мероприятий» исключить.

7) пункт 5.1. Раздела V. Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 546 258,836 тыс. руб.»

8) Таблицу 2 «Распределение источников финансирования между бюджетами» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| субсидии из федерального бюджета | 299 526,0 | 99 842,0 | 99 842,0 | 99 842,0 |
| субсидии из областного бюджета | 76 133,701 | 0 | 27 795,443 | 48 338,258 |
| бюджет города, всего | 112 599,135 | 36 444, 963 | 28 140,232 | 48 013,940 |
| в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | 15 764,529 | 5 254,843 | 5 254,843 | 5 254,843 |
| Внебюджетные источники | 58 000,0 | 29 000,0 | 16 000,0 | 13 000,0 |
| Итого: | 546 258,836 | 165 286,963 | 171 777,675 | 209 194,198 |

9) Таблицу 3 «Распределение денежных средств по мероприятиям Программы» изложить в новой редакции:

| Наимено вание мероприятий | Всего, тыс. руб. | Объем финансовых средств, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |
|  |  | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | Внебюджетные источники | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | Внебюджетные источники | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | 264 879, 533 | 68 137, 546 | 0 | 3 586, 187 | 3 586, 187 | 0 | 74 788, 750 | 0 | 5 136, 250 | 3 936, 250 | 0 | 99842,0 | 0 | 13 388, 800 | 5 254, 843 | 0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | 43 242, 210 | 27 020, 099 | 0 | 1 422, 111 | 1 422, 111 | 0 | 6 422,0 | 0 | 338,0 | 338,0 | 0 | 0 | 0 | 8040,0 | 0 | 0 |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним | 102 756, 853 | 4 684, 355 | 0 | 246,545 | 246,545 | 0 | 18 631, 250 | 12 795, 443 | 13 733,502 | 980,593 | 0 | 0 | 48 338, 258 | 4 327, 500 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 45000,0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 |  | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 |
| Устройство детских игровых площадок | 90380,24 | 0 | 0 | 16 190,12 | 0 | 29000,0 | 0 | 0 | 8932,48 | 0 | 16000,0 | 0 | 0 | 7257,64 | 0 | 13000,0 |
| ИТОГО: | 546 258, 836 | 99 842,0 | 0 | 36 444, 963 | 5 254, 843 | 29 000,0 | 99 842,0 | 27 795,443 | 28 140,232 | 5 254, 843 | 16 000,0 | 99 842,0 | 48 338,258 | 48 013,940 | 5 254, 843 | 13 000,0 |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Пскова Федорова С.П.

Глава Администрации города Пскова                                        П. М. Слепченко

Приложение 1 к Постановлению

Администрации города Пскова

от _28.06.2011 г. №_1274

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования в 2011 году, тыс.рублей всего | в том числе |  |  |  |  | Площадь ремонта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего: | 165286,963 | 99842,000 | 0,000 | 36444,963 | 5254,843 | 29000,000 | 125355,0 |
| I. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего | 71723,733 | 68137,546 | 0,000 | 3586,187 | 3586,187 | 0,000 | 93556,5 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Свердлова, 38 | 769,668 | 731,185 | 0,000 | 38,483 | 38,483 | 0,000 | 1000,0 |
| 2 | ул. Советская, 54 | 489,214 | 464,753 | 0,000 | 24,461 | 24,461 | 0,000 | 640,0 |
| 3 | ул. Советская, 56/2 | 230,299 | 218,784 | 0,000 | 11,515 | 11,515 | 0,000 | 300,0 |
| 4 | ул. Советская, 9 | 460,371 | 437,352 | 0,000 | 23,019 | 23,019 | 0,000 | 547,0 |
| 5 | ул. Гоголя, 7 | 357,257 | 339,394 | 0,000 | 17,863 | 17,863 | 0,000 | 500,0 |
| 6 | ул. Гоголя, 9 | 429,755 | 408,267 | 0,000 | 21,488 | 21,488 | 0,000 | 603,0 |
| 7 | ул. Профсоюзная, 1 | 209,089 | 198,635 | 0,000 | 10,454 | 10,454 | 0,000 | 281,0 |
| 8 | ул. Профсоюзная, 3 | 197,403 | 187,533 | 0,000 | 9,870 | 9,870 | 0,000 | 255,0 |
| 9 | Октябрьский пр., 40 | 448,812 | 426,371 | 0,000 | 22,441 | 22,441 | 0,000 | 558,0 |
| 10 | ул. Металлистов, 7 | 386,426 | 367,105 | 0,000 | 19,321 | 19,321 | 0,000 | 522,3 |
| 11 | ул. Металлистов, 3 | 411,612 | 391,031 | 0,000 | 20,581 | 20,581 | 0,000 | 550,0 |
| 12 | ул. Стахановская, 2 | 542,842 | 515,700 | 0,000 | 27,142 | 27,142 | 0,000 | 670,0 |
| 13 | Н. Васильева, 69а | 485,127 | 460,871 | 0,000 | 24,256 | 24,256 | 0,000 | 600,0 |
| 14 | Н. Васильева, 69б | 798,018 | 758,117 | 0,000 | 39,901 | 39,901 | 0,000 | 1000,0 |
| 15 | ул. Новгородская, 26 | 453,404 | 430,734 | 0,000 | 22,670 | 22,670 | 0,000 | 600,0 |
| 16 | Плехановский посад, 67 | 800,341 | 760,324 | 0,000 | 40,017 | 40,017 | 0,000 | 1000,0 |
| 17 | Н. Васильева, 71 | 450,912 | 428,366 | 0,000 | 22,546 | 22,546 | 0,000 | 600,0 |
| 18 | Н. Васильева, 75 | 776,110 | 737,305 | 0,000 | 38,806 | 38,806 | 0,000 | 1000,0 |
| 19 | Октябрьский пр., 33а | 967,846 | 919,454 | 0,000 | 48,392 | 48,392 | 0,000 | 1200,0 |
| 20 | пер. Машиниста, 1 | 319,958 | 303,960 | 0,000 | 15,998 | 15,998 | 0,000 | 600,0 |
| 21 | ул. Бастионная, 12 | 728,696 | 692,261 | 0,000 | 36,435 | 36,435 | 0,000 | 961,0 |
| 22 | ул. Вокзальная, 44 | 231,848 | 220,256 | 0,000 | 11,592 | 11,592 | 0,000 | 298,0 |
| 23 | ул. Вокзальная, 46 | 330,967 | 314,419 | 0,000 | 16,548 | 16,548 | 0,000 | 429,0 |
| 24 | Октябрьский пр., 52 | 633,519 | 601,843 | 0,000 | 31,676 | 31,676 | 0,000 | 900,0 |
| 25 | ул. Карбышева, 2 | 589,446 | 559,974 | 0,000 | 29,472 | 29,472 | 0,000 | 758,0 |
| 26 | ул. Карбышева, 3 | 727,114 | 690,758 | 0,000 | 36,356 | 36,356 | 0,000 | 756,0 |
| 27 | ул. Боровая, 31 | 209,542 | 199,065 | 0,000 | 10,477 | 10,477 | 0,000 | 360,0 |
| 28 | ул. Боровая, 33 | 524,789 | 498,550 | 0,000 | 26,239 | 26,239 | 0,000 | 480,0 |
| 29 | ул. Боровая, 40а | 297,019 | 282,168 | 0,000 | 14,851 | 14,851 | 0,000 | 351,0 |
| 30 | ул. Боровая, 42 | 197,516 | 187,640 | 0,000 | 9,876 | 9,876 | 0,000 | 216,0 |
| 31 | ул. Боровая, 44 | 327,786 | 311,397 | 0,000 | 16,389 | 16,389 | 0,000 | 331,0 |
| 32 | 1-ая Поселочная, 13 | 575,226 | 546,465 | 0,000 | 28,761 | 28,761 | 0,000 | 600,0 |
| 33 | 1-ая Поселочная, 15 | 1581,924 | 1502,828 | 0,000 | 79,096 | 79,096 | 0,000 | 2000,0 |
| 34 | ул. Шелгунова, 9/2 | 536,757 | 509,919 | 0,000 | 26,838 | 26,838 | 0,000 | 660,0 |
| 35 | ул. Шелгунова, 15 | 845,633 | 803,351 | 0,000 | 42,282 | 42,282 | 0,000 | 1100,0 |
| 36 | ул. Лепешинского, 10 | 439,794 | 417,804 | 0,000 | 21,990 | 21,990 | 0,000 | 502,0 |
| 37 | ул. Я. Фабрициуса, 25 | 573,109 | 544,454 | 0,000 | 28,655 | 28,655 | 0,000 | 719,0 |
| 38 | ул. Металлистов, 30А | 834,013 | 792,312 | 0,000 | 41,701 | 41,701 | 0,000 | 1015,0 |
| 39 | ул. Металлистов, 32А | 469,466 | 445,993 | 0,000 | 23,473 | 23,473 | 0,000 | 549,0 |
| 40 | ул. Советская, 104 | 543,963 | 516,765 | 0,000 | 27,198 | 27,198 | 0,000 | 721,0 |
| 41 | ул. Спортивная, 3 | 556,586 | 528,757 | 0,000 | 27,829 | 27,829 | 0,000 | 692,0 |
| 42 | ул. Спортивная, 5 | 527,358 | 500,990 | 0,000 | 26,368 | 26,368 | 0,000 | 687,0 |
| 43 | ул. 23 Июля, 8 | 317,332 | 301,465 | 0,000 | 15,867 | 15,867 | 0,000 | 430,0 |
| 44 | ул. 23 Июля, 10 | 374,711 | 355,975 | 0,000 | 18,736 | 18,736 | 0,000 | 532,0 |
| 45 | пер. Зобова, 11 | 883,872 | 839,678 | 0,000 | 44,194 | 44,194 | 0,000 | 1014,0 |
| 46 | пер. Зобова, 21/2 | 735,584 | 698,805 | 0,000 | 36,779 | 36,779 | 0,000 | 810,0 |
| 47 | ул. Юбилейная, 16 | 352,273 | 334,659 | 0,000 | 17,614 | 17,614 | 0,000 | 509,0 |
| 48 | ул. Госпитальная, 17 | 878,650 | 834,718 | 0,000 | 43,933 | 43,933 | 0,000 | 1100,0 |
| 49 | ул. Красноармейская, 22 | 608,457 | 578,034 | 0,000 | 30,423 | 30,423 | 0,000 | 800,0 |
| 50 | ул. Красноармейская, 22а | 459,359 | 436,391 | 0,000 | 22,968 | 22,968 | 0,000 | 600,0 |
| 51 | ул. Красноармейская, 22б | 471,870 | 448,277 | 0,000 | 23,594 | 23,594 | 0,000 | 600,0 |
| 52 | ул. Народная, 22 | 687,871 | 653,477 | 0,000 | 34,394 | 34,394 | 0,000 | 600,0 |
| 53 | Красноармейская, 33 | 443,146 | 420,989 | 0,000 | 22,157 | 22,157 | 0,000 | 577,0 |
| 54 | ул. Народная, 24 | 349,175 | 331,716 | 0,000 | 17,459 | 17,459 | 0,000 | 540,0 |
| 55 | ул. Народная, 10 | 939,567 | 892,589 | 0,000 | 46,978 | 46,978 | 0,000 | 1200,0 |
| 56 | ул. Петровская, 49 | 571,764 | 543,176 | 0,000 | 28,588 | 28,588 | 0,000 | 700,0 |
| 57 | ул. Юбилейная, 69 | 915,682 | 869,898 | 0,000 | 45,784 | 45,784 | 0,000 | 1200,0 |
| 58 | Рижский пр., 66 | 1027,388 | 976,019 | 0,000 | 51,369 | 51,369 | 0,000 | 1124,3 |
| 59 | Рижский пр., 68 | 1691,226 | 1606,665 | 0,000 | 84,561 | 84,561 | 0,000 | 2075,8 |
| 60 | ул. Рокоссовского, 10 | 573,768 | 545,080 | 0,000 | 28,688 | 28,688 | 0,000 | 834,0 |
| 61 | ул. Рокоссовского, 12 | 382,608 | 363,478 | 0,000 | 19,130 | 19,130 | 0,000 | 470,0 |
| 62 | ул. Рокоссовского, 14 | 462,038 | 438,936 | 0,000 | 23,102 | 23,102 | 0,000 | 580,0 |
| 63 | Рижский пр., 73 | 515,323 | 489,557 | 0,000 | 25,766 | 25,766 | 0,000 | 721,3 |
| 64 | ул. Коммунальная, 64 | 266,622 | 253,291 | 0,000 | 13,331 | 13,331 | 0,000 | 376,0 |
| 65 | ул. Рокоссовского, 22 | 118,863 | 112,920 | 0,000 | 5,943 | 5,943 | 0,000 | 162,4 |
| 66 | ул. Рокоссовского, 24 | 126,463 | 120,140 | 0,000 | 6,323 | 6,323 | 0,000 | 204,6 |
| 67 | ул. Рокоссовского, 24а | 82,373 | 78,254 | 0,000 | 4,119 | 4,119 | 0,000 | 118,1 |
| 68 | ул. Западная, 22 | 614,372 | 583,653 | 0,000 | 30,719 | 30,719 | 0,000 | 811,3 |
| 69 | ул. Западная, 20 | 286,808 | 272,468 | 0,000 | 14,340 | 14,340 | 0,000 | 479,3 |
| 70 | ул. Западная, 18 | 222,426 | 211,305 | 0,000 | 11,121 | 11,121 | 0,000 | 367,8 |
| 71 | ул. Рокоссовского, 11 | 439,727 | 417,741 | 0,000 | 21,986 | 21,986 | 0,000 | 732,0 |
| 72 | ул. Коммунальная, 54 | 150,814 | 143,273 | 0,000 | 7,541 | 7,541 | 0,000 | 256,2 |
| 73 | ул. Коммунальная, 54а | 357,934 | 340,037 | 0,000 | 17,897 | 17,897 | 0,000 | 515,6 |
| 74 | ул. Коммунальная, 58а | 419,752 | 398,764 | 0,000 | 20,988 | 20,988 | 0,000 | 541,5 |
| 75 | Рижский пр., 65 | 2250,595 | 2138,065 | 0,000 | 112,530 | 112,530 | 0,000 | 2638,1 |
| 76 | ул. Западная, 8 | 473,107 | 449,452 | 0,000 | 23,655 | 23,655 | 0,000 | 677,7 |
| 77 | ул. Кузбасской дивизии, 40 | 561,545 | 533,468 | 0,000 | 28,077 | 28,077 | 0,000 | 740,9 |
| 78 | ул. Кузбасской дивизии, 48 | 425,883 | 404,589 | 0,000 | 21,294 | 21,294 | 0,000 | 600,3 |
| 79 | ул. Кузбасской дивизии, 50 | 379,690 | 360,706 | 0,000 | 18,985 | 18,985 | 0,000 | 450,0 |
| 80 | ул. Кузбасской дивизии, 30 | 375,599 | 356,819 | 0,000 | 18,780 | 18,780 | 0,000 | 391,0 |
| 81 | Коммунальная, 47 | 191,179 | 181,620 | 0,000 | 9,559 | 9,559 | 0,000 | 212,0 |
| 82 | Коммунальная, 53 | 416,217 | 395,406 | 0,000 | 20,811 | 20,811 | 0,000 | 519,4 |
| 83 | ул. Юбилейная, 50 | 1073,907 | 1020,212 | 0,000 | 53,695 | 53,695 | 0,000 | 1582,0 |
| 84 | ул. Юбилейная, 52 | 337,716 | 320,830 | 0,000 | 16,886 | 16,886 | 0,000 | 446,9 |
| 85 | Рижский пр., 57 | 679,515 | 645,539 | 0,000 | 33,976 | 33,976 | 0,000 | 960,0 |
| 86 | Рижский пр., 54 | 173,899 | 165,204 | 0,000 | 8,695 | 8,695 | 0,000 | 267,3 |
| 87 | Рижский пр., 54а | 387,231 | 367,869 | 0,000 | 19,362 | 19,362 | 0,000 | 416,8 |
| 88 | ул. Юбилейная, 71а | 981,458 | 932,385 | 0,000 | 49,073 | 49,073 | 0,000 | 1300,0 |
| 89 | ул. Юбилейная, 87 | 807,333 | 766,966 | 0,000 | 40,367 | 40,367 | 0,000 | 1066,0 |
| 90 | Рижский пр., 41 | 944,768 | 897,530 | 0,000 | 47,238 | 47,238 | 0,000 | 1401,4 |
| 91 | ул. Народная, 27 | 876,308 | 832,493 | 0,000 | 43,815 | 43,815 | 0,000 | 1147,0 |
| 92 | ул. Народная, 29 | 706,893 | 671,548 | 0,000 | 35,345 | 35,345 | 0,000 | 941,0 |
| 93 | ул. Петровская, 10 | 483,289 | 459,125 | 0,000 | 24,164 | 24,164 | 0,000 | 641,2 |
| 94 | ул. Петровская, 12 | 220,482 | 209,458 | 0,000 | 11,024 | 11,024 | 0,000 | 323,8 |
| 95 | ул. Петровская, 37 | 502,771 | 477,632 | 0,000 | 25,139 | 25,139 | 0,000 | 548,5 |
| 96 | ул. Коммунальная, 9 | 475,262 | 451,499 | 0,000 | 23,763 | 23,763 | 0,000 | 518,0 |
| 97 | ул. Коммунальная, 10 | 375,830 | 357,039 | 0,000 | 18,792 | 18,792 | 0,000 | 452,0 |
| 98 | ул. Коммунальная, 12 | 557,368 | 529,500 | 0,000 | 27,868 | 27,868 | 0,000 | 624,0 |
| 99 | ул. Коммунальная, 11 | 806,232 | 765,920 | 0,000 | 40,312 | 40,312 | 0,000 | 1058,0 |
| 100 | ул. Коммунальная, 14 | 546,700 | 519,365 | 0,000 | 27,335 | 27,335 | 0,000 | 804,0 |
| 101 | ул. Пароменская, 15 | 196,740 | 186,903 | 0,000 | 9,837 | 9,837 | 0,000 | 177,0 |
| 102 | ул. Пароменская, 17 | 324,341 | 308,124 | 0,000 | 16,217 | 16,217 | 0,000 | 480,8 |
| 103 | ул. Пароменская, 19 | 408,449 | 388,027 | 0,000 | 20,422 | 20,422 | 0,000 | 610,0 |
| 104 | ул. Ижорского батальона, 10 | 477,597 | 453,717 | 0,000 | 23,880 | 23,880 | 0,000 | 770,7 |
| 105 | ул. Ижорского батальона, 8 | 637,718 | 605,832 | 0,000 | 31,886 | 31,886 | 0,000 | 1014,5 |
| 106 | ул. О. Кошевого, 19 | 420,836 | 399,794 | 0,000 | 21,042 | 21,042 | 0,000 | 618,0 |
| 107 | ул. О. Кошевого, 21 | 959,990 | 911,991 | 0,000 | 48,000 | 48,000 | 0,000 | 1496,0 |
| 108 | ул. Герцена, 8 | 584,233 | 555,021 | 0,000 | 29,212 | 29,212 | 0,000 | 675,0 |
| 109 | ул. Герцена, 14 | 336,758 | 319,920 | 0,000 | 16,838 | 16,838 | 0,000 | 536,3 |
| 110 | ул. Волкова, 1 | 418,082 | 397,178 | 0,000 | 20,904 | 20,904 | 0,000 | 660,8 |
| 111 | ул. Волкова, 3 | 537,093 | 510,238 | 0,000 | 26,855 | 26,855 | 0,000 | 658,0 |
| 112 | ул. Звездная, 11а | 960,761 | 912,723 | 0,000 | 48,038 | 48,038 | 0,000 | 1446,0 |
| 113 | ул. Звездная, 2 | 430,551 | 409,023 | 0,000 | 21,528 | 21,528 | 0,000 | 651,5 |
| 114 | Сиреневый бульвар, 7 | 248,270 | 235,857 | 0,000 | 12,414 | 12,414 | 0,000 | 365,8 |
| 115 | Сиреневый бульвар, 13 | 279,671 | 265,687 | 0,000 | 13,984 | 13,984 | 0,000 | 434,3 |
| 116 | Сиреневый бульвар, 17 | 366,038 | 347,736 | 0,000 | 18,302 | 18,302 | 0,000 | 526,0 |
| 117 | Сиреневый бульвар, 1 | 943,842 | 896,650 | 0,000 | 47,192 | 47,192 | 0,000 | 1473,8 |
| 118 | ул. Труда, 73а | 545,392 | 518,122 | 0,000 | 27,270 | 27,270 | 0,000 | 761,7 |
| 119 | ул. Новоселов, 42 | 481,321 | 457,255 | 0,000 | 24,066 | 24,066 | 0,000 | 497,0 |
| 120 | ул. Новоселов, 17 | 868,672 | 825,238 | 0,000 | 43,434 | 43,434 | 0,000 | 1009,0 |
| 121 | ул. Новоселов, 38 | 358,307 | 340,392 | 0,000 | 17,915 | 17,915 | 0,000 | 466,0 |
| 122 | ул. Новоселов, 40 | 309,419 | 293,948 | 0,000 | 15,471 | 15,471 | 0,000 | 401,0 |
| 123 | ул. Новоселов, 5 | 456,727 | 433,891 | 0,000 | 22,836 | 22,836 | 0,000 | 429,0 |
| 124 | ул. Новоселов, 9 | 367,648 | 349,266 | 0,000 | 18,382 | 18,382 | 0,000 | 520,0 |
| 125 | ул. Новоселов, 11 | 308,992 | 293,542 | 0,000 | 15,450 | 15,450 | 0,000 | 428,0 |
| 126 | ул. Труда, 39 | 580,601 | 551,571 | 0,000 | 29,030 | 29,030 | 0,000 | 872,0 |
| 127 | ул. Текстильная, 4 | 556,883 | 529,039 | 0,000 | 27,844 | 27,844 | 0,000 | 724,0 |
| 128 | ул. Индустриальная, 3 | 295,208 | 280,448 | 0,000 | 14,760 | 14,760 | 0,000 | 446,5 |
| 129 | ул. Инженерная, 66 | 252,232 | 239,620 | 0,000 | 12,612 | 12,612 | 0,000 | 385,0 |
| 130 | ул. Инженерная, 68 | 400,281 | 380,267 | 0,000 | 20,014 | 20,014 | 0,000 | 571,0 |
| 131 | Инженерная, 62, 62A | 223,078 | 211,924 | 0,000 | 11,154 | 11,154 | 0,000 | 342,0 |
| 132 | ул. Инженерная, 14 | 1021,952 | 970,854 | 0,000 | 51,098 | 51,098 | 0,000 | 1158,0 |
| 133 | ул. Инженерная, 16 | 240,884 | 228,840 | 0,000 | 12,044 | 12,044 | 0,000 | 264,0 |
| 134 | ул. Индустриальная, 2 | 530,820 | 504,279 | 0,000 | 26,541 | 26,541 | 0,000 | 697,0 |
| 135 | ул. Индустриальная, 2а | 177,281 | 168,417 | 0,000 | 8,864 | 8,864 | 0,000 | 260,0 |
| 136 | ул. Индустриальная, 2б | 211,935 | 201,338 | 0,000 | 10,597 | 10,597 | 0,000 | 310,0 |
| II. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего | 28442,210 | 27020,099 | 0,000 | 1422,111 | 1422,111 | 0,000 | 31798,50 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дворовой проезд к домам ДОС 76-28,29 | 1506,958 | 1431,610 | 0,000 | 75,348 | 75,348 | 0,000 | 1450,0 |
| 2 | дворовый проезд от ул. А. Алехнина до дома № 15 по ул. А. Алехина | 1081,117 | 1027,061 | 0,000 | 54,056 | 54,056 | 0,000 | 1310,0 |
| 3 | межквартальный проезд от дома № 2 по ул. А.Алехина до дома № 10 по ул. А. Алехина | 250,433 | 237,911 | 0,000 | 12,522 | 12,522 | 0,000 | 300,0 |
| 4 | дворовой проезд от дома № 35 по ул. Ижорского батальона до дома № 39 по ул. Ижорского батальона | 459,268 | 436,305 | 0,000 | 22,963 | 22,963 | 0,000 | 500,0 |
| 5 | межквартальный проезд от пересечения ул. А.Алехина с ул. Технической до дома № 24 по ул. А. Алехина | 722,803 | 686,663 | 0,000 | 36,140 | 36,140 | 0,000 | 687,5 |
| 6 | межкваритальный проезд от ул. А. Алехина, 24 до ул. Л. Поземского (ЦТП) | 1362,185 | 1294,076 | 0,000 | 68,109 | 68,109 | 0,000 | 1400,0 |
| 7 | дворовой проезд от ул. Звездная, 7 до ул. Труда, 73, 73а | 2078,946 | 1974,999 | 0,000 | 103,947 | 103,947 | 0,000 | 2250,0 |
| 8 | дворовой проезд от д. № 7 по ул. Новоселов до д. № 11а по ул. Новоселов | 975,445 | 926,673 | 0,000 | 48,772 | 48,772 | 0,000 | 900,0 |
| 9 | проезд к жилым домам от ул. Алтаева, 22 до ул. Новоселов, 11а | 891,525 | 846,949 | 0,000 | 44,576 | 44,576 | 0,000 | 840,0 |
| 10 | внутридворовой проезд от д. № 37 по ул. Народной до д. № 69б по ул. Юбилейной | 4703,131 | 4467,974 | 0,000 | 235,157 | 235,157 | 0,000 | 6000,0 |
| 11 | проезд к домам № 14, 16 по ул. Юбилейной и дому № 13 по пер. Зобова | 1818,455 | 1727,532 | 0,000 | 90,923 | 90,923 | 0,000 | 2700,0 |
| 12 | внутридворовой проезд от д. № 28 по ул. Конная до д. № 23 по ул. Р.Люксембург | 1940,353 | 1843,335 | 0,000 | 97,018 | 97,018 | 0,000 | 2130,0 |
| 13 | дворовой проезд от д. № 57 до д. № 67 по ул. Юбилейной | 1231,952 | 1170,354 | 0,000 | 61,598 | 61,598 | 0,000 | 1080,0 |
| 14 | проездот дома № 61 до дома № 67 по ул. Юбилейной | 543,098 | 515,943 | 0,000 | 27,155 | 27,155 | 0,000 | 524,0 |
| 15 | ул. Рокоссовского, 6 (проезд) | 193,107 | 183,452 | 0,000 | 9,655 | 9,655 | 0,000 | 250,0 |
| 16 | Рижский пр., 89 (проезд) | 791,939 | 752,342 | 0,000 | 39,597 | 39,597 | 0,000 | 1053,0 |
| 17 | проезд к жилым домам № 18, 20, 22 по ул. Западная | 2135,016 | 2028,265 | 0,000 | 106,751 | 106,751 | 0,000 | 2050,0 |
| 18 | дворовой проезд от дома № 52 по ул. Коммунальной до дома № 58 по ул. Юбилейной | 1256,531 | 1193,704 | 0,000 | 62,827 | 62,827 | 0,000 | 1397,0 |
| 19 | дворовой проезд от дома № 41 по Рижскому пр. до дома № 32 по ул. Коммунальная | 3213,388 | 3052,719 | 0,000 | 160,669 | 160,669 | 0,000 | 3312,0 |
| 20 | дворовой проезд от дома № 28 по ул. Коммунальная до дома № 31 по Рижскому пр. | 1286,559 | 1222,231 | 0,000 | 64,328 | 64,328 | 0,000 | 1665,0 |
| III. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего | 4930,900 | 4684,355 | 0,000 | 246,545 | 246,545 | 0,000 | - |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьский пр. 19, 19а, 19б | 4930,900 | 4684,355 | 0,000 | 246,545 | 246,545 | 0,000 | - |
| IV. | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| V. | Устройство детских игровых площадок, всего | 45190,12 | 0,00 | 0,00 | 16190,12 | 0,00 | 29000,00 | - |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьский пр. 12, 14 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 2 | ул. Хвойная д. 16 микрорайон Любятово | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 3 | ул. Новгородская д. 26 микрорайон Любятово | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 4 | ул. Советская д.81 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 5 | Военный городок «Кресты» д. 120-125 (совместно с ООО «Сервис») | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 6 | ул. Лесная 6-8 Микрорайон «Кресты» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 7 | ул. Карбышева 2-4 Микрорайон «Псковкирпич» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 8 | ул. Луговая микрорайон «Лесхоз» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 9 | ул. Стахановская д. № 14, 16 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 10 | ул. Шелгунова д. 12 и ул. Лепешинского д.14 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 11 | ул. 23 Июля д.3 и 7 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 12 | ул. Кузнецкая д. 23 (территория детской больницы) | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 13 | ул. Мирная д. 11 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 14 | Район дома офицеров (дооборудовать и отремонтировать) | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 15 | ул.Красноармейская д. №22, 22а, 22б | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 16 | ул. Красноармейская 12 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 17 | ул. Народная д.45-47а -41-43 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 18 | ул. Чехова д.8-10-12-6 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 19 | Конная д.28-30 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 20 | ул. Юбилейная д.59, 69 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 21 | ул. Юбилейная 57а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 22 | Рижский проспект д. 93 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 23 | Рижский проспект д. 91, 95 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 24 | Переулок Машинистов (Завокзальный район) | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 25 | Ул Западная д. 24, 26 – ул. Байкова д.1 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 26 | ул. Западная д. 22 – ул. Байкова д.2, 4 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 27 | ул Байкова д. 8, 10, 11, 10\11 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 28 | Печерская 1, 1а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 29 | Коммунальная д.58, ул. Печерская д. 7 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 30 | ул.Западная д.12, ул. Коммунальная д.67, 67/12 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 31 | ул. Кузбасской дивизии д. 44-46 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 32 | ул.Юбилейная д. 14 и 16 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 33 | ул. Алтаева д. 3 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 34 | ул. Юбилейная д. 83 – д.83а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 35 | ул.Коммунальная д. 20 – ул. Народная д. 25 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 36 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 37 | ул. Коммунальная 10 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 38 | ул. Коммунальная 9 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 39 | Рижский проспект, д. 14 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 40 | ул. Алехина д. № 24 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 41 | ул. Алехина д.1 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 42 | ул Алехина д. 2-10 – ул Ижорского батальона д.37 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 43 | ул Техническая д. 15 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 44 | Стахановская, 6, 8 - ул. Я. Фабрициуса, 11-13 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 45 | ул.Гущина, ул. Ипподромная | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 46 | ул. Л.Поземского д. № 61,61а, и ул. А.Невского д.1, 3 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 47 | Сквер на пересечении ул. Герцена и ул. Волкова | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 48 | «Парк им.Гагарина» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 49 | Проспект Энтузиастов д.1-3-5-7 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 50 | ул. Новоселов № д. 32, 34, 36, 38 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 51 | ул. Звездная 7 – ул. Труда д. 67-69 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 52 | ул. Новоселов д.11 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 53 | ул. Инженерная д. 84, 86, 88 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 54 | ул. Алтаева д.1, д.3-5-7, д.9 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 55 | ул. Труда д. 14, 16 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 56 | ул. Инженерная 66 – ул. Алтаева д.22 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 57 | ул. Индустриальная д. 4а – ул. Инженерная д.16 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |
| 58 | ул. Инженерная д.62 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 500,00 | - |

Глава Администрации города Пскова                                        П. М. Слепченко

Приложение 2 к Постановлению 
Администрации города Пскова
 от 28.06.2011г. №_1274

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования в 2012 году, тыс.рублей всего | в том числе |  |  |  |  | Площадь ремонта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего: | 171777,674 | 99842,000 | 27795,443 | 28140,232 | 5254,843 | 16000,000 | 108666,500 |
| I. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего | 79925,000 | 74788,750 | 0,000 | 5136,250 | 3936,250 | 0,000 | 100216,500 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Некрасова, 4 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 2 | ул. Некрасова, 6 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 3 | Октябрьский пр., 12 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 4 | Октябрьский пр., 14 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 5 | Октябрьский пр., 16 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 6 | Октябрьский пр., 18 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 7 | Октябрьский пр., 22 | 200,00 | 190,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 250,0 |
| 8 | ул. Ленина, 15 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 9 | ул. Свердлова, 50 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 10 | ул. Свердлова, 52 | 80,00 | 76,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | Октябрьский пр., 26 | 200,00 | 190,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 250,0 |
| 12 | Октябрьский пр., 32 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 13 | Набережная р. Великой, 6 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 14 | Гражданская, 8 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 15 | Гражданская, 5 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 16 | ул. Металлистов, 23 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 17 | Октябрьский пр., 21 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 18 | ул. Я. Фабрициуса, 5 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 19 | ул. Я. Фабрициуса, 21 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 20 | ул. Я. Фабрициуса, 28 | 518,50 | 492,6 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 670,0 |
| 21 | ул. Я. Фабрициуса, 9 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 22 | Октябрьский пр., 29 | 800,00 | 760,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 23 | ул. Ленина, 1 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 24 | ул. Ленина, 3 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 25 | ул. Ленина, 5 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 26 | ул. Н. Васильева, 67 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 525,0 |
| 27 | ул. Новгородская, 14 | 336,00 | 319,2 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 420,0 |
| 28 | ул. Н. Васильева, 83а | 880,00 | 836,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 1100,0 |
| 29 | ул. Н. Васильева, 86 | 432,00 | 410,4 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 540,0 |
| 30 | ул. Новгородская, 28 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 31 | ул. Новгородская, 30 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 32 | ул. Новгородская, 30а | 80,00 | 76,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| 33 | ул. Новгородская, 32 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 34 | ул. Гагарина, 3 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 35 | Октябрьский пр., 37/2 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 750,0 |
| 36 | пер. Машиниста, 3 | 520,00 | 494,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 650,0 |
| 37 | пер. Машиниста, 5 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 38 | Тротуар от дома № 62 по ул. Декабристов, до дома № 28 по ул. Германа | 960,00 |  | 0,0 | 960,0 |  | 0,0 | 1200,0 |
| 39 | ДОС 64 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 40 | ДОС 72 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 41 | ДОС 136 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 42 | ДОС 136а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 43 | ул. Хвойная, 16 | 80,00 | 76,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| 44 | ул. Лепешинского, 14 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 45 | ул. Лепешинского, 8 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 46 | 1-ая Поселочная, 14 | 200,00 | 190,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 250,0 |
| 47 | ул. Стахановская, 12 | 120,00 | 114,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 150,0 |
| 48 | ул. Стахановская, 14 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 49 | 23 Июля, 3 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 50 | 23 Июля, 5 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 51 | ул. Вокзальная, 20 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 52 | ул. Вокзальная, 24 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 53 | ул. Вокзальная, 26 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 54 | ул. Вокзальная, 28 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 55 | ул. Стахановская, 13 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 56 | ул. Стахановская, 8 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 57 | ул. Советская, 81 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 58 | ул. Советская, 102 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 59 | ул. Гражданская, 15 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 60 | ул. Гражданская, 15а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 61 | ул. Гражданская, 17 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 62 | ул. Гражданская, 17а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 63 | ул. Гражданская, 21 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 64 | ул. Я. Фабрициуса, 2/17 | 520,00 | 494,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 650,0 |
| 65 | ул. Юбилейная, 14 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 66 | ул. Госпитальная, 13 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 67 | ул. Госпитальная, 13а | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 68 | ул. Комдива Кирсанова, 3 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 69 | ул. Мирная, 11 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 70 | ул. Мирная, 13 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 71 | пер. О. Зобова, 11а | 520,00 | 494,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 650,0 |
| 72 | пер. О. Зобова, 3 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 73 | ул. Красноармейская, 12 | 528,00 | 501,6 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 660,0 |
| 74 | ул. Красноармейская, 25 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 75 | ул. Красноармейская, 25а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 76 | ул. Красноармейская, 17 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 77 | ул. Красноармейская, 19 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 78 | ул. Красноармейская, 35 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 79 | ул. Красноармейская, 29 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 80 | ул. Киселева, 17 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 81 | ул. Киселева, 25 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 82 | ул. Народная, 10а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 83 | ул. Конная, 28 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 84 | Рижский пр., 42 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 85 | Рижский пр., 42а | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 86 | ул. Народная, 45 | 384,00 | 364,8 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 480,0 |
| 87 | ул. Р. Люксембург, 19 | 384,00 | 364,8 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 480,0 |
| 88 | ул. Юбилейная, 37а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 89 | ул. Юбилейная, 55 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 90 | ул. Юбилейная, 57 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 91 | ул. Юбилейная, 57а | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 92 | Рижский пр., 62а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 93 | Рижский пр., 60а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 94 | Рижский пр., 56а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 95 | ул. Генерала Маргелова, 9 | 288,00 | 273,6 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 360,0 |
| 96 | ул. Генерала Маргелова, 11 | 288,00 | 273,6 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 360,0 |
| 97 | ул. Генерала Маргелова, 15 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 98 | ул. Генерала Маргелова, 17 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 99 | ул. Генерала Маргелова, 19 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 100 | Рижский пр., 87 | 680,00 | 646,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 850,0 |
| 101 | Рижский пр, 77 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 102 | Рижский пр, 79 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 103 | Рижский пр, 79а | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 104 | Рокоссовского, 6а | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 105 | ул. Коммунальная, 75а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 106 | ул. Байкова, 1 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 107 | ул. Байкова, 3 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 108 | ул. Байкова, 5 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 109 | ул. Байкова, 4 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 110 | ул. Байкова, 8 | 832,00 | 790,4 | 0,0 | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 1040,0 |
| 111 | ул. Рокоссовского, 9а | 384,00 | 364,8 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 480,0 |
| 112 | ул. Рокоссовского, 13 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 113 | ул. Коммунальная, 58 | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 900,0 |
| 114 | ул. Западная, 2 | 896,00 | 851,2 | 0,0 | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 1120,0 |
| 115 | ул. Западная, 20а | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 116 | Рижский пр., 69 | 800,00 | 760,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 117 | Рижский пр., 69а | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 118 | ул. Печорская, 7 | 384,00 | 364,8 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 480,0 |
| 119 | ул. Коммунальная, 45 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 120 | ул. Западная, 25 | 160,00 | 152,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 |
| 121 | ул. Западная, 25а | 224,00 | 212,8 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 280,0 |
| 122 | Западная, 27 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 123 | ул. Коммунальная, 59 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 124 | ул. Кузбасской дивизии, 38 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 125 | ул. Западная, 1 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 126 | ул. Западная, 1а | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 127 | ул. Западная, 3 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 128 | ул. Коммунальная, 42 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 129 | ул. Коммунальная, 44 | 336,00 | 319,2 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 420,0 |
| 130 | ул. Коммунальная, 46 | 324,20 | 308,0 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 405,2 |
| 131 | ул. Юбилейная, 66 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 132 | ул. Юбилейная, 58 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 133 | ул. Юбилейная, 71 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 134 | ул. Юбилейная, 75 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 135 | ул. Юбилейная, 81 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 136 | Рижский пр., 52 | 520,00 | 494,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 650,0 |
| 137 | Рижский пр., 52а | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 138 | Рижский пр., 60 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 750,0 |
| 139 | Рижский пр., 49а | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 140 | ул. Коммунальная, 24 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 141 | ул. Коммунальная, 26 | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 142 | ул. Коммунальная, 32 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 143 | ул. Коммунальная, 38 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 750,0 |
| 144 | ул. Коммунальная, 40 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 145 | ул. Юбилейная, 89 | 680,00 | 646,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 850,0 |
| 146 | ул. Коммунальная, 7 | 888,00 | 843,6 | 0,0 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 1110,0 |
| 147 | ул. Петровская, 14а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 148 | ул. М. Горького, 7 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 149 | ул. М. Горького, 9 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 150 | ул. Петровская, 29 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 151 | ул. Петровская, 31 | 200,00 | 190,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 250,0 |
| 152 | ул. Петровская, 35 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 153 | ул. Ижорского батальона, 5 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 154 | ул. Ижорского батальона, 43 | 480,50 | 456,5 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 748,3 |
| 155 | ул. А. Алехина, 4 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 156 | ул. А. Алехина, 6 | 800,00 | 760,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 157 | ул. А. Алехина, 10 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 158 | ул. Техническая, 15 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 159 | ул. Первомайская, 31 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 160 | ул. Труда, 7 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 161 | ул. Труда, 17 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 162 | ул. Труда, 23 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 163 | ул. Волкова, 8а | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 164 | ул. Труда, 6 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 165 | ул. Л. Поземского, 85 | 336,00 | 319,2 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 420,0 |
| 166 | ул. Л. Поземского, 87 | 336,00 | 319,2 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 420,0 |
| 167 | ул. Л. Поземского, 89 | 336,00 | 319,2 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 420,0 |
| 168 | ул. Звездная, 4 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 169 | ул. Звездная, 6 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 170 | ул. Звездная, 7 | 541,80 | 514,7 | 0,0 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 818,0 |
| 171 | ул. Звездная, 14 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 172 | ул. Звездная, 16 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 173 | ул. Звездная, 20 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 174 | ул. Юности, 3 - ул. Звёздная, 17а | 920,00 | 874,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 1150,0 |
| 175 | пр. Энтузиастов, 1 | 528,00 | 501,6 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 660,0 |
| 176 | Сиреневый бульвар, 9 | 520,00 | 494,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 650,0 |
| 177 | Сиреневый бульвар, 11 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 178 | ул. Звездная, 12 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 179 | ул. Труда, 43 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 180 | ул. Труда, 45 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 181 | ул. Труда, 69 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 182 | ул. Труда, 73 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 183 | пешеходная дорожка от дома № 40 по ул Новоселов до дома № 49 по ул. Труда | 240,00 |  | 0,0 | 240,0 |  | 0,0 | 300,0 |
| 184 | ул. Инженерная, 98 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 185 | ул. Новоселов, 19 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 186 | ул. Новоселов, 21 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 187 | ул. Новоселов, 50 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 188 | ул. Новоселов, 52 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 189 | ул. Текстильная, 6 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 190 | ул. Текстильная, 10 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 191 | ул. Текстильная, 12 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 192 | ул. Текстильная, 14 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 193 | ул. Текстильная, 16 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| 194 | ул. Труда, 34 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 195 | ул. Труда, 36 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 196 | ул. Труда, 22 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 197 | ул. Труда, 22а | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 300,0 |
| 198 | ул. Инженерная, 18 | 400,00 | 380,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 |
| 199 | ул. Инженерная, 10/6 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 200 | ул. Инженерная, 23 | 440,00 | 418,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 550,0 |
| 201 | ул. Индустриальная, 1 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 202 | ул. Индустриальная, 3а | 640,00 | 608,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 800,0 |
| 203 | ул. Индустриальная, 4а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 600,0 |
| II. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего | 6760,0 | 6422,0 | 0,0 | 338,0 | 338,0 | 0,0 | 8450,0 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОС 77 (проезд) | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 750,0 |
| 2 | въезд в микрорайон "Белый мох" | 2000,00 | 1900,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 3 | проезд от дома № 85а по ул. Юбилейной до до дома № 40 по ул. Коммунальной | 800,00 | 760,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 4 | ул. Л. Поземского, 126 (с фасада межкартальный проезд) | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 5 | проезд к естественно-математическому лицею № 20 по ул. Текстильная, 18 | 280,00 | 266,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 350,0 |
| 6 | проезд к естественно-математическому лицею № 20 за домом 34 по ул. Новоселов | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 7 | междворовой проезд между домами по ул. Звездной, 7 и ул. Труда, 67 | 560,00 | 532,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 700,0 |
| 8 | междворовой проезд от ул. Новоселов, 48 до ул. Труда, 59 | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| 9 | междворовой проезд ул. Новоселов, 15 до ул. Новоселов, 19 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 450,0 |
| 10 | дворовой проезд по ул. Новоселов 15, 15а со стороны Сбербанка | 200,00 | 190,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 250,0 |
| 11 | проезд с ул. Индустриальной к домам № 2А, 2Б по ул. Индустриальной | 320,00 | 304,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 400,0 |
| III. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего | 45160,194 | 18631,25 | 12795,443 | 13733,502 | 980,593 | 0,000 | 0,0 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Л. Поземского 61, 61А; ул. А. Невского 1, 3 | 13455,650 | 12782,868 | 0,000 | 672,783 | 672,783 | 0,000 | - |
| 2 | Рижский пр., 14, М. Горького, 35; ул. Конная, 6; ул. Петровская, 20 клуб «Бригантина» | 8751,957 | 5848,382 | 0,000 | 2903,575 | 307,810 | 0,000 | - |
| 3 | пр. Энтузиастов 3, 5, 7; ул. Звёздная, 6 | 12795,443 | 0,000 | 12795,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 4 | ул. Юбилейная 59, 69 | 10157,144 | 0,000 | 0,000 | 10157,144 | 0,000 | 0,000 | - |
| IV. | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| V. | Устройство детских игровых площадок, всего | 24932,48 | 0,00 | 0,00 | 8932,48 | 0,00 | 16000,0 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Спегальского д. 8, 10 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 2 | ул. Н. Васильева д. 71, 75б микрорайон Любятово | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 3 | ул. Звездная д. 15 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 4 | ул. Лесная д.11 Микрорайон «Кресты» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 5 | ул. Боровая 34-36 микрорайон «Псковкирпич» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 6 | ул Лужская микрорайон «Белый Мох» | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 7 | ул. 1-ой Поселочная д. 13 и ул. Шелгунова д.7 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 8 | ул. Гражданская сквер (между ул. Советской и площадью Героев-десантников) | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 9 | ул. Мирная д.2 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 10 | ул. Народная д.10-12-а – Рижский пр. д.22 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 11 | ул. Р. Люксембург д. 22-25-27-26а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 12 | Рижский пр. д. № 64а, 68, 66 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 13 | Рижский проспект д. 77 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 14 | Рижский проспект д.79, 79а (городок) | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 15 | ул. Коммунальная д.64,66, ул. Рокоссовского 24б, 22 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 16 | ул. Байкова д. 14, ул.Рокоссовского д.44, 46, 48 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 17 | ул. Рокоссовского д. 10, 12, 14 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 18 | ул.Коммунальная д.77 -77/1 – ул Рокоссовского, д. 1 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 19 | ул. Западная д.21а - 31 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 20 | ул. Коммунальная д. 54, 54а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 21 | Коммунальная д. № 45, 47, 49, 51, 53 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 22 | Сиренвый Бульвар, 1, 1а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 23 | Рижский пр. д. 29/31 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 24 | ул. Коммунальная д. 12 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 25 | ул. Ижорского батальона д. 5, 5а – ул. Алехина д.1 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 26 | ул. О.Кошевого д. №19, ул. Труда, 16 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 27 | Шоссейный пер. д. №17, 19, 21 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 28 | ул. Инженерная д. 82, ул. Новоселов д.11, ул. Новоселов 13 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 29 | ул. Новоселов д. 3-5-7 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 30 | ул. Инженерная д.21 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 31 | ул. Индустриальная д.3 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 32 | ул.Индустриальная д.4А | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |

Глава Администрации города Пскова                                        П. М. Слепченко

Приложение 3 к Постановлению 
Администрации города Пскова
 от 28.06.2011 г. № 1274

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования в 2013 году, тыс.рублей всего | в том числе |  |  |  |  | Площадь ремонта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего: | 209194,198 | 99842,000 | 48338,258 | 48013,940 | 5254,843 | 13000,000 | 101059,0 |
| I. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего | 113230,800 | 99842,000 | 0,000 | 13388,800 | 5254,843 | 0,000 | 94359,000 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гоголя 27/39 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2 | ул. Профсоюзная, 2 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 3 | ул. Свердлова, 42 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 4 | Октябрьский пр., 15 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 5 | ул. Свердлова, 46 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 6 | Октябрьский пр., 30 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 7 | Октябрьский пр., 30а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 8 | Комиссаровский пер., 7а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 9 | Октябрьский пр., 31 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 10 | Октябрьский пр., 31а | 660,00 | 627,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 550,0 |
| 11 | Октябрьский пр., 31б | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 12 | Октябрьский пр., 33а | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 13 | Бастионная, 13 | 576,00 | 547,2 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 480,0 |
| 14 | Бастионная, 13а | 144,00 | 136,8 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 120,0 |
| 15 | ул. Л. Толстого, 19 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 16 | ул. Л. Толстого, 21 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 17 | ул. Л. Толстого, 23 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 18 | ул. Металлистов, 5 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 19 | ул. Металлистов, 6 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 20 | Н. Васильева, 69 | 1140,00 | 1083,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 950,0 |
| 21 | Н. Васильева, 71а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 22 | Н. Васильева, 71б | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 23 | Н. Васильева, 73а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 24 | Н. Васильева, 75а | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 25 | Н. Васильева, 75б | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 26 | Н. Васильева, 88 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 27 | Н. Васильева, 90 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 28 | ул. Л. Толстого, 85 | 120,00 | 114,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |
| 29 | ул. Л. Толстого, 87/2 | 120,00 | 114,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |
| 30 | пер. Машинистов, 7 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 31 | пер. Машинистов, 9 | 1080,00 | 1026,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 900,0 |
| 32 | пер. Машинистов, 2а | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 33 | ул. Бастионная, 6 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 34 | ул. Бастионная, 25 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 35 | ул. Бастионная, 27 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 36 | ДОС 96 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 37 | ДОС 91 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 38 | ДОС 27-31 | 900,00 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 750,0 |
| 39 | ДОС 103 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 40 | ДОС 107 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 41 | ДОС 120 | 900,00 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 750,0 |
| 42 | ДОС 132 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 43 | ДОС 133 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 44 | ул. Лесная, 6 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 45 | ул. Лесная, 8 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 46 | ул. Лесная, 11 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 47 | ДОС 125 | 1140,00 | 1083,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 950,0 |
| 48 | ул. Кислякова, 3 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 49 | ул. Кислякова, 5 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 50 | ул. Советская, 111 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 51 | ул. Стахановская, 18 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 52 | ул. Стахановская, 20 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 53 | ул. Стахановская, 22 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 54 | ул. Шелгунова, 7 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 55 | ул. Вокзальная, 36 | 1080,00 | 1026,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 900,0 |
| 56 | ул. Солнечная, 5 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 57 | ул. Солнечная, 7 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 58 | ул. Солнечная, 9 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 59 | ул. Лепешинского, 7 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 60 | ул. Гражданская, 11а | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 61 | ул. Гражданская, 14 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 62 | ул. Гражданская, 16 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 63 | ул. Ротная, 33 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 64 | ул. Кузнецкая, 11 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 65 | ул. Стахановская, 6 | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 600,0 |
| 66 | ул. Стахановская, 7 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 67 | ул. Стахановская, 4 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 68 | пер. Дружбы, 2 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 69 | пер. Дружбы, 4 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 70 | пер. Дружбы, 6 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 71 | ул. Мирная, 3 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 72 | ул. Мирная, 3а | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 73 | ул. Мирная, 5 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 74 | ул. Мирная, 7 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 75 | ул. Мирная, 2 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 76 | ул. Мирная, 4 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 77 | ул. Мирная, 4а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 78 | ул. Мирная, 6 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 200,0 |
| 79 | ул. Мирная, 8 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 200,0 |
| 80 | ул. Мирная, 10 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 200,0 |
| 81 | ул. М. Горького, 20/7 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 82 | ул. Госпитальная, 13 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 83 | ул. Красноармейская, 13 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 84 | ул. Красноармейская, 12а | 900,00 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 750,0 |
| 85 | ул. Красноармейская, 14 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 86 | ул. Красноармейская, 14а | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 87 | ул. Красноармейская, 24 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 88 | ул. Народная, 41 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 89 | ул. Киселева, 18 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 90 | ул. Киселева, 18а | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 91 | ул. Киселева, 29/23 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 92 | ул. Народная, 43 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 93 | ул. Юбилейная, 61 | 1020,00 | 969,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 850,0 |
| 94 | ул. Юбилейная, 63 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 95 | ул. Юбилейная, 65 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 96 | ул. Юбилейная, 67 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 97 | ул. Рокоссовского, 26 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 98 | ул. Рокоссовского, 26а | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 99 | ул. Коммунальная, 66 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 100 | Рижский пр., 91 | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 600,0 |
| 101 | Рижский пр., 93 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 102 | Рижский пр., 95 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 103 | ул. Западная, 24 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 104 | ул. Западная, 26 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 105 | ул. Байкова, 7 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 106 | ул. Байкова, 10 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 107 | ул. Рокоссовского, 3 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 108 | ул. Рокоссовского, 3а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 109 | ул. Рокоссовского, 7 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 110 | ул. Рокоссовского, 9 | 660,00 | 627,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 550,0 |
| 111 | ул. Рокоссовского, 5 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 112 | ул. Печорская, 1 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 113 | ул. Печорская, 1б | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 600,0 |
| 114 | ул. Западная, 4 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 115 | ул. Западная, 14 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 116 | ул. Западная, 14а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 117 | Коммунальная, 51 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 200,0 |
| 118 | Коммунальная, 61 | 3960,00 | 3762,0 | 0,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 3300,0 |
| 119 | ул. Юбилейная, 44 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 120 | ул. Юбилейная, 46 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 121 | ул. Юбилейная, 48 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 122 | ул. Юбилейная, 60 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 123 | ул. Юбилейная, 62 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 124 | ул. Юбилейная, 64 | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 600,0 |
| 125 | ул. Коммунальная, 44а | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 126 | ул. Юбилейная, 73 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 127 | ул. Юбилейная, 73а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 128 | ул. Юбилейная, 87а | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 129 | Рижский пр., 49 | 1800,00 | 1710,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 130 | ул. Народная, 25 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 131 | Рижский пр., 29/31 | 1380,00 | 1311,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 1150,0 |
| 132 | Рижский пр., 37 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 133 | Рижский пр., 39 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 134 | ул. Коммунальная, 28 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 135 | ул. Юбилейная, 93 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 136 | ул. М. Горького, 11 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 137 | ул. М. Горького, 13 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 138 | ул. М. Горького, 15 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 139 | ул. М. Горького, 19 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 140 | ул. М. Горького, 19а | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 141 | ул. М. Горького, 21 | 504,00 | 478,8 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 420,0 |
| 142 | ул. М. Горького, 23 | 504,00 | 478,8 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 420,0 |
| 143 | ул. М. Горького, 25 | 432,00 | 410,4 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 360,0 |
| 144 | ул. М. Горького, 27 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 145 | ул. М. Горького, 29 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 146 | ул. Ижорского батальона, 10б | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 147 | ул. Ижорского батальона, 5а | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 148 | ул. Ижорского батальона, 6а | 1020,00 | 969,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 850,0 |
| 149 | ул. Ижорского батальона, 8а | 900,00 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 750,0 |
| 150 | ул. Л. Поземского, 122 | 1020,00 | 969,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 850,0 |
| 151 | ул. Труда, 14 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 152 | ул. Труда, 16 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 153 | ул. Труда, 10 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 154 | ул. Волкова, 2 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 155 | ул. Школьная, 2 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 156 | ул. Школьная, 7 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 157 | ул. Школьная, 9 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 158 | ул. Герцена, 10 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 159 | ул. Звёздная, 10 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 160 | ул. Звёздная, 11 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 161 | ул. Звёздная, 13 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 162 | ул. Звездная, 15 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 163 | ул. Звёзная, 15а | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 164 | ул. Звездная, 18 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 165 | ул. Труда, 53 | 840,00 | 798,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 700,0 |
| 166 | ул. Труда, 67 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 167 | ул. Труда, 47 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 168 | ул. Труда, 49 | 240,00 | 228,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 200,0 |
| 169 | ул. Труда, 49а | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 170 | ул. Труда, 51 | 300,00 | 285,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 250,0 |
| 171 | ул. Труда, 55 | 360,00 | 342,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 300,0 |
| 172 | ул. Труда, 57 | 780,00 | 741,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 650,0 |
| 173 | ул. Труда, 59 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 174 | ул. Труда, 39 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 175 | ул. Инженерная, 84 | 480,00 | 456,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 400,0 |
| 176 | ул. Инженерная, 86 | 600,00 | 570,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| 177 | ул. Инженерная, 88 | 720,00 | 684,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 600,0 |
| 178 | ул. Новоселов, 9 | 540,00 | 513,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 450,0 |
| 179 | ул. Новоселов, 11 | 420,00 | 399,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 350,0 |
| 180 | ул. Новоселов, 15 | 960,00 | 912,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 800,0 |
| 181 | ул. Новоселов, 32 | 540,00 | 263,0 | 0,0 | 277,0 | 13,8 | 0,0 | 450,0 |
| 182 | ул. Новоселов, 34 | 360,00 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 183 | ул. Новоселов, 36 | 480,00 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 184 | ул. Новоселов, 46 | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 185 | ул. Новоселов, 48 | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 186 | ул. Инженерная, 74 | 360,00 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 187 | ул. Инженерная, 76 | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 188 | ул. Текстильная, 8 | 720,00 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 189 | ул. Труда, 39 | 480,00 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 190 | ул. Труда, 41 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 191 | ул. Инженерная, 9а | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 192 | ул. Инженерная, 13а | 430,80 | 0,0 | 0,0 | 430,8 | 0,0 | 0,0 | 359,0 |
| 193 | ул. Инженерная, 15 | 360,00 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 194 | ул. Инженерная, 21 | 480,00 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 195 | ул. Инженерная, 25 | 840,00 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 196 | ул. Алтаева, 22 | 840,00 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| II. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего | 8040,0 | 0,0 | 0,0 | 8040,0 | 0,0 | 0,0 | 6700,0 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | въезд в микрорайон "Лесхоз" | 960,00 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2 | дворовой проезд от ул. Конная, 30 до д. № 51 по ул. Петровской | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 3 | проезд около школы № 22 вдоль домов № 4,8 по ул. Алтаева | 1680,00 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 4 | проезд от ул. Текстильной, 16 до ул. Труда, 49 | 1800,00 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 5 | проезд от ул. Алтаева, 11 до ул. Новоселов | 2400,00 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| III. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего | 52665,758 | 0,000 | 48338,258 | 4327,500 | 0,000 | 0,000 | - |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Коммунальная 16, 16А; ул. Киселёва, 8 | 10106,365 | 0,0 | 10106,365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | ул. Новоселов 32, 34, 36, выезд Новоселов 36-43 | 7400,042 | 0,0 | 7400,042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | ул. Коммунальная 67, 67/12; ул. Западная 12, 14, 14А | 14740,737 | 0,0 | 14740,737 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | ул. Алёхина 4, 6 | 8655,000 | 0,0 | 4327,500 | 4327,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Рижский пр. 41, 49 | 11763,614 | 0,0 | 11763,614 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| IV. | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| V. | Устройство детских игровых площадок, всего | 20257,64 | 0,00 | 0,00 | 7257,64 | 0,00 | 13000,00 | - |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 1-ой Песочной д.9\2 и ул. Шелгунова д.15 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 2 | ул. Киселева д. 18 – Р.Люксембург д.19 – Конная д.28-30 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 3 | По ул. Доставалова во дворах домов | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 4 | Рижский проспект д. 83, 83а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 5 | Рижский проспект д.87 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 6 | Рижский проспект д. 73 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 7 | ул. Коммунальная д.79, 81, ул. Рокоссовского д.30,32 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 8 | ул. Рокоссовского д.34, 36 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 9 | ул. Рокоссовского д. 18 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 10 | ул. Рокоссовского д. 26, 26а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 11 | Рижский проспект д. 85 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 12 | Рижский д. 65 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 13 | ул. Западная д. 14, 14а, 1б | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 14 | ул. Коммунальная д. 58а, ул. Печорская д.5, 5а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 15 | ул. Западная д. 18,20, 20а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 16 | ул. Юбилейная д. 93 -93а | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 17 | ул. Коммунальная д.32, 38 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 18 | Ул. Ижорского батальона д.8 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 19 | ул. Л.Поземского д. № 81, 83, 85, 87, 89,91 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 20 | ул. Труда д. 45 -47 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 21 | ул. Инженерная д. № 74, 76, 78, 80 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 22 | ул. Инженерная д.25 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 23 | ул. Инженерная д.62А | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 24 | ул. Индустриальная д.2А | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 25 | ул. Индустриальная д. 2 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |
| 26 | ул. Алтаева д.22 | 779,14 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | 0,0 | 500,0 | - |

Глава Администрации города Пскова                                        П. М. Слепченко