АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2011 № 541

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Замена лифтового оборудования

в жилых многоквартирных домах муниципального

образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы»

В целях комплексного решения проблемы улучшения социально-бытовых условий проживания населения города Пскова в жилых домах повышенной этажности, повышения уровня безопасности и безаварийности при эксплуатации пассажирских лифтов, обеспечения законных прав граждан  на комфортное жилище, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 15.01.2008 № 42 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Город Псков» ( в ред. от 04.12.2008 № 2986) и Распоряжением Администрации города Пскова от 07.06.2010 № 302-р «О разработке долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Псков» «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2017 годы», руководствуясь подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 32, подпунктами 5,11 пункта 1 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Объем финансирования долгосрочной целевой программы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных  домах муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Пскова С.П. Федорова

4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на  официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации города Пскова 				         П.М. Слепченко

Приложение  к Постановлению

Администрации города Пскова

от  07.04. 2011 г № 541

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ПСКОВ» на 2011-2013 годы

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  ПСКОВ» НА 2011-2013 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Распоряжение Администрации г. Пскова «О разработке долгосрочной целевой программы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2017 годы» от 07.06.2010 № 302-р. 2. Жилищный кодекс Российской Федерации 3. Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 5. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 6. Постановление Правительства от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 7. Постановление Администрации города Пскова от 15.01.2008 №42«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков» 8. Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782. |
| Заказчик Программы | Администрация города Пскова |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | • Управление городского хозяйства Администрации города Пскова • Муниципальное автономное учреждение «Стройтехнадзор» |
| Цели и задачи Программы | 1. Целью Программы является приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации как объектов повышенной опасности - Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31 и Техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782; 2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: • Замена в 11 жилых домах 37 лифтов, которые отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет и подлежат отключению. • Снижение энергопотребления путем использования энергосберегающих технологий и современных устройств безопасности при эксплуатации лифтов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Индикатором реализации программы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы является увеличение доли замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены, до 5,83% |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на 2011 - 2013 годы для замены 37 лифтов составляет 72998,0 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 10 лифтов • Средства бюджета города Пскова, средства населения – 17000,0 тыс. руб. из них: • бюджет города Пскова (95 %) – 16150,0 тыс. руб. • средства населения (5 %) – 850,0 тыс. руб. 2012 год - 9 лифтов • Средства бюджета города Пскова, средства населения – 17778,6 тыс.руб. из них: • бюджет города Пскова (95 %) – 16889,7 тыс. руб. • средства населения (5 %) – 888,93 тыс. руб. 2013 год - 18 лифтов • Средства бюджета города Пскова, средства населения – 38219,4 тыс.руб. из них: • бюджет города Пскова (95 %) – 36308,4 тыс. руб. • средства населения (5 %) – 1910,97 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | • Обеспечение соответствия 37 пассажирских лифтов Техническому регламенту о безопасности лифтов, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782. • Снижение доли лифтов, требующих замены по отношению к общему количеству лифтов, находящихся в эксплуатации в жилищном фонде города Пскова. • Повышение уровня технической оснащенности жилищного фонда. • Реализация права жителей города Пскова на пользование пассажирскими лифтами в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации и обеспечение законных прав граждан на комфортное жилище в жилищном фонде муниципального образования «Город Псков». • Повышение качества предоставляемых услуг населению при эксплуатации лифтов из-за снижения количества отказов лифтового оборудования и его отключений в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах г. Пскова на 2011-2013 годы» (далее именуемая - Программа) разработана в соответствии с Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 16.05.2003  № 31 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов».

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

Современный лифт – составляющая часть комплекса сложного инженерного оборудования, установленного в жилом доме, технической особенностью которого является то, что управление им осуществляется непосредственно жителями дома. Наряду с обеспечением теплом, водой и электроэнергией он является элементом жизнеобеспечения населения.

Лифт является транспортным средством, которым управляет непосредственно пользователь при подъеме и спуске с одного уровня на другой, и требует повышенного внимания к вопросам эксплуатации. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов была надежной и безопасной.

При организации эксплуатации лифтов следует руководствоваться двумя основными требованиями, содержащимися в Правилах устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 16.05.2003  № 31 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». Первое требование – это обеспечение постоянного наблюдения за работающим лифтом со стороны обученного персонала. Второе требование – организация технического надзора с целью обеспечения постоянной готовности лифта к выполнению своих функций на безопасном уровне.

Технический надзор подразумевает комплекс технических мероприятий, необходимых для поддержания лифта в постоянной готовности к выполнению штатных функций в течение расчетного срока службы с обеспечением всех эксплуатационных показателей в соответствии с Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденным Приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 №158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации».

Лифты как стационарно установленные грузоподъемные механизмы, предназначенные для вертикального перемещения людей, являются объектами, которые должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Поэтому ежегодное техническое освидетельствование и диагностическое обследование лифтов, которые отработали нормативный срок эксплуатации, производят лицензированные инженерные лифтовые организации.

По состоянию на 1 января 2011г. в жилом фонде города Пскова находится в эксплуатации 635 лифтов, из них 157 лифтов эксплуатируются за пределами нормативного срока службы – 25 лет (ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Технические условия»).

На протяжении последних лет замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах города Пскова не производилась. Причинами этого является:

- разрушение существовавшего механизма восстановления объектов жилищного фонда при переходе к рыночным отношениям без создания новых подходов, адаптированных к новым экономическим условиям;

- возникновение права собственности на общее имущество жилых домов согласно Жилищному Кодексу РФ и изменение условий финансирования капитального ремонта общего имущества.

В настоящее время техническое состояние 157 лифтов не соответствует требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Массовая остановка лифтов грозит социальным взрывом.

Из-за высокой стоимости работ по  замене лифтов, собственники жилых помещений не в состоянии оплатить данные работы.  Если не принять меры по обновлению лифтового парка, то часть лифтов будет остановлена по причине их эксплуатации с нарушением действующих требований.

Для решения возникших проблем Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова разработана настоящая Программа

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  И ПОКАЗАТЕЛИ

1. Основной целью Программы является приведение пассажирских лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова, которые отработали предельный нормативный срок эксплуатации 25 лет, в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации как объектов повышенной опасности - «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003

№31 и «Техническим регламентом о безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782;

2. Для достижения поставленной цели требуется решение задач, перечисленных в паспорте Программы.

3. Реализация Программы рассчитана на период с  2011  по 2013 год.

4. Целевым показателем  реализации Программы является увеличение доли замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены (таблица 1).

Замена лифтов и их диспетчеризация является одной из составляющих ремонта многоквартирных домов и проводится с целью устранения неисправностей изношенных элементов жилых домов.

Критерием отбора жилых домов, включенных в Программу, является срок эксплуатации лифтов с учетом срока продления эксплуатации после проведения экспертизы  лифтового оборудования.

Программа разработана в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16 мая 2003 г. № 31, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Госстроем РФ от 27.09.2003 № 170, Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 и строительных норм и правил.

Целевые  показатели представлены в следующей таблице:

Таблица 1

| № п/п | Целевые показатели программы | Единица измерения | Базовый 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего лифтов, находящихся в эксплуатации в жилищном фонде города Пскова | шт. | 635 |  |  |
| 2 | Замена лифтов по программе | шт. | 10 | 9 | 18 |
| 3 | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов | % | 1,57 | 2,99 | 5,83 |
| 4 | Всего лифтов, требующих замены | шт. | 157 |  |  |
| 5 | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены | % | 6,37 | 12,10 | 23,57 |
| 6 | Выполнение программы по замене лифтов | % | 27,0 | 51,4 | 100,0 |

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия  Программы по замене лифтов должны быть реализованы в течение 2011 – 2013 годов и предусматривают:

1. Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в жилищном фонде города Пскова в соответствии с принятой Программой.

2. Участие Муниципального образования «Город Псков» и собственников жилых помещений в финансировании Программы в пропорциональной доле.

3. Объем финансирования Программы из бюджета города Пскова и размер долевого участия собственников в Программе ежегодно утверждается Постановлением Администрации города Пскова в рамках бюджета на соответствующий финансовый год.

Данная Программа рассчитана на три года и предусматривает замену 37 лифтов в 11 жилых домах города Пскова.

Мероприятия по замене лифтов выполняются в соответствии с Приложением к настоящей Программе «Порядок софинансирования долгосрочной целевой программы по замене лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» собственниками жилых помещений».

При успешной реализации Программы предполагается ее продление.

IV.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Финансовые средства для реализации мероприятий по Программе формируются за счет средств  бюджета города Пскова, средств собственников жилых помещений и привлечения внебюджетных источников.

Средства, направляемые на замену лифтов в многоквартирных домах, имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на иные цели.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет консолидации средств бюджета города Пскова и средств населения.

Общий объем финансирования на 2011 - 2013 годы для замены 37 лифтов составляет 72998,0 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 10 лифтов

• Средства бюджета города Пскова, средства населения – 17000,0 тыс. руб. из них:

• бюджет города Пскова (95 %) – 16150,0 тыс. руб.

• средства населения       (5 %) –   850,0 тыс. руб.

2012 год - 9 лифтов

• Средства бюджета города Пскова, средства населения – 17778,6 тыс.руб. из них:

• бюджет города Пскова (95 %) – 16889,7 тыс. руб.

• средства населения       (5 %) –   888,93 тыс. руб.

2013 год - 18 лифтов

• Средства бюджета города Пскова, средства населения – 38219,4 тыс.руб. из них:

• бюджет города Пскова (95 %) – 36308,4 тыс. руб.

• средства населения       (5 %) –   1910,97 тыс. руб.

Уточнение объема финансирования Программы на очередной финансовый год производится Финансовым управлением Администрации города Пскова в следующих случаях:

• корректировка утвержденного объема финансирования на индекс потребительских цен;

• уменьшение объемов финансирования из-за дефицита средств бюджета г. Пскова;

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация города Пскова.

Программа реализуется Администрацией города Пскова в лице Управления городского хозяйства Администрации города Пскова и муниципального автономного  учреждения «Стройтехнадзор», которые несут ответственность за решение задач Программы и обеспечение выполнения значений целевых показателей.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова - заказчиком работ.

Заказчик работ осуществляет текущий контроль и предоставляет информационные и отчетные данные об эффективности расходования средств  бюджета города Пскова, направленных на реализацию Программы.

Отбор исполнителей  реализации Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на конкурсной основе из числа организаций  независимо от их организационно-правовой формы собственности и в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании», имеющих свидетельство добровольной сертификации, выдаваемое саморегулируемой организацией на работы по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, экспертизе и модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля и изъявивших намерение участвовать в реализации Программы.

Контроль качества работ, объемов работ и сроков их выполнения осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова и муниципальным автономным  учреждением «Стройтехнадзор».

Финансовое управление Администрации города Пскова осуществляет финансирование Программы и контроль расходования выделенных средств бюджета города Пскова.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

Экономические последствия реализации программы

Выполнение Программы позволит произвести замену 37лифтов или 23,6 % от общего количества лифтов, которые отработали свой нормативный срок и предполагает достижение следующих положительных результатов:

1) снижение доли лифтов, требующих замены в жилищном фонде г. Пскова.

2) снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества длительных аварийных отключений лифтов;

3) исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания 25-летнего нормативного срока эксплуатации;

3) обновление парка лифтов на 37 единиц;

4) повышение комфортности и безопасности эксплуатации пассажирских лифтов.

Социальные последствия реализации Программы

Успешная реализация Программы предполагает достижения следующих положительных эффектов:

• Реализация права жителей города Пскова на пользование пассажирскими лифтами в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, и обеспечение законных прав граждан  на комфортное жилище в жилищном фонде муниципального образования «Город Псков».

• Повышение качества предоставляемых услуг населению при эксплуатации лифтов из-за снижения количества отказов лифтового оборудования и его отключений из-за окончания нормативного срока эксплуатации.

• Повышение безопасности эксплуатации пассажирских лифтов.

| Глава Администрации города Пскова | П.М. Слепченко |
| --- | --- |

|  | Приложение к долгосрочной целевой программе «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |

Порядок софинансирования

долгосрочной целевой программы по замене лифтового оборудования

в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город

Псков»   собственниками жилых помещений

Настоящий порядок устанавливает процедуру реализации долевого софинансирования работ по замене лифтов в жилых домах города Пскова, ранее входивших в реестр муниципальной собственности, собственники помещений которых выбрали способ управления многоквартирными домами в соответствии со ст. 161 Жилищного Кодекса РФ:

1. После принятия бюджета города Пскова Псковской городской Думой на очередной финансовый год, в котором предусмотрены финансовые средства для замены лифтов в жилом доме по конкретному адресу, собственники помещений данного дома решением общего собрания с участием представителей управляющих организаций (далее УО) принимают решение об участии в реализации программы по замене лифтов, которые отработали свой нормативный срок 25 лет и подлежат выводу из эксплуатации, и решение о долевом софинансировании стоимости проектно-сметных работ и работ по замене лифтового оборудования многоквартирного дома.

2. Размер доли софинансирования собственниками жилых помещений на текущий финансовый год составляет 5 % от полной сметной стоимости работ.

Объем софинансирования собственниками на последующие годы уточняется до принятия бюджета города Пскова на каждый очередной год в рамках настоящей Программы и утверждается нормативным актом Администрации г. Пскова.

3. На основании решения общего собрания, УО открывает счет для аккумулирования средств собственников помещений на проведение работ по замене лифтового оборудования  многоквартирного дома.

4. Срок, в течение которого производится аккумулирование средств - с даты проведения общего собрания собственников жилых помещений до окончания текущего финансового года.

5. Собственники помещений в многоквартирных домах должны внести на открытый УО счет собственные средства в размере, утвержденном настоящей Программой.

6. Долевое финансирование работ по замене лифтов собственниками помещений, независимо от этажа проживания, производится путем внесения каждым собственником своей доли в полном объеме.

7. УО организуют сбор денежных средств собственников на специальный расчетный счет, осуществляет контроль за полным и своевременным внесением денежных средств каждым собственником помещения в многоквартирном жилом доме.

8. УО не вправе пользоваться и распоряжаться средствами собственников помещений, перечисленными на банковский счет для софинансирования работ по замене лифтового оборудования.

9. Собранные в полном объеме денежные средства собственников перечисляются УО на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств г. Пскова, открытый Исполнителем Программы в Финансовом управлении Администрации г. Пскова.

10. После проведения Исполнителем процедуры торгов, предусмотренной Федеральным законодательством РФ, определяется объем финансирования работ из бюджета города Пскова и объем софинансирования собственниками в размере, утвержденном настоящей Программой.

11. Неиспользованный остаток финансовых средств собственников с лицевого счета Исполнителя возвращается обратно на расчетный счет УО и возвращается собственникам помещений.

Порядок возврата средств определяется УО и утверждается решением общего собрания собственников.

12. Выполнение работ по замене лифтов возможно только при условии сбора собственниками финансовых средств доли софинансирования Программы в размере 100 %.

13. В случае недостаточности аккумулированных денежных средств собственников помещений по конкретному адресу, и истечении срока, предоставленного УО для сбора средств,  Администрация города Пскова, на основании Решения Псковской городской Думы о корректировке бюджета города Пскова имеет право использовать финансовые средства бюджета на замену лифтов в жилых домах по другим адресам г. Пскова, включенным в настоящую Программу.

Неиспользованные денежные средства с расчетного счета управляющей организации возвращаются собственникам помещений. Порядок возврата определяется решением общего собрания собственников.

14. Дальнейшее участие данного жилого дома в программе софинансирования работ по замене лифтов возможно только при выполнении условия  полного сбора финансовых средств всех собственников и включении в бюджет города Пскова расходов на замену лифтов по данному адресу.

15. При расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного между собственниками этого дома и УО, накопленные средства согласно расчетным счетам зачисляются на расчетный счет УО, в управление которой переходит многоквартирный дом.

16. При смене собственника жилого помещения в многоквартирном доме произведенная им ранее оплата своей доли софинансирования работ по замене лифтов возврату не подлежит и используется по прямому назначению.

Глава Администрации города Пскова                                        П.М.Слепченко