АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# РЕШЕНИЕ

от  21.02.2012  № 3

г. Псков

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод

в городе Пскове

В целях предупреждения возможных чрезвычайных  ситуаций, поддержания устойчивого  жизнеобеспечения населения города в период пропуска  ледохода, паводковых и талых вод:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории города Пскова на 2012 год согласно Приложению 1.

2. Для контроля за складывающейся обстановкой и руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период создать оперативный штаб в составе:

- председатель комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова Воробьев В.Б.;

- заместитель начальника управления городского хозяйства Администрации города Кузнецов С.М.;

- первый заместитель директора МП г. Пскова "Горводоканал" Зюков М.П.;

- главный инженер ПО ЦЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Лупандин Д.Г.

3. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (Павлова С.М.):

1) обеспечить контроль за проведением противопаводковых мероприятий;

2) принять меры по установке аншлагов с информацией о запрете выхода на лед водоемов города в угрожаемый период в соответствии с ранее согласованной схемой;

3) в срок до 01.03.2012 года выполнить комиссионное обследование дамбы через реку Мирожку по ул. Юбилейной; в период прохождения паводка обеспечить ежедневный контроль за её состоянием;

4) в срок до 28.04.2012 года по итогам прохождения паводка подготовить предложения по мероприятиям технической укрепленности гидротехнических сооружений и мостов на территории города Пскова и объемам их финансирования.

4. Муниципальному предприятию г. Пскова «Комбинат благоустройства» (Курбатов С.М.) обеспечить:

1) проведение комплекса работ по защите мостов и подготовке ливневой канализации к пропуску талых вод;

2) осмотр и прочистку русел ручьев Милевка, Чертов, Ремонтка и Колокольничий, других водных объектов, создающих угрозу подтоплений;

3) прочистку открытых водостоков и трубопереходов в соответствии с Планом противопаводковых мероприятий, а также оперативное принятие мер по ликвидации подтоплений территории города;

4) дополнительные мероприятия по укреплению откосов подмостовых зон Кузнецкого и Советского мостов;

5) обследование береговой линии реки Псковы в районе Финского парка;

6) круглосуточное дежурство аварийных бригад в угрожаемый период.

5. Муниципальному предприятию г. Пскова «Горводоканал» (Максимов И.И.):

1) принять меры по повышению устойчивости работы предприятия в паводкоопасный период;

2) обеспечить запас реагентов и обеззараживающих средств для целей водоподготовки и водоочистки, исходя из их суточного расходования;

3) осуществлять производственный контроль за качеством исходной воды с учетом паводковой ситуации;

4) предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению подтопления и выхода из строя канализационно-насосных станций.

6. Производственному отделению «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (Игнатьев М.А.) обеспечить устойчивое электроснабжение города, особое внимание обратив на безаварийную эксплуатацию электроподстанций в зонах возможных подтоплений согласно Приложению 2.

7. Муниципальному предприятию города Пскова «Псковские тепловые сети» (Коростелев А.В.) подготовить предложения по защите технической территории котельной № 20 от подтопления талыми водами.

8. Управляющим организациям по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда обеспечить отслеживание обстановки, принятие оперативных мер по ликвидации подтоплений на подведомственных территориях и своевременное информирование оперативного штаба о паводковых ситуациях через ЕДДС города по тел. 66-27-64, 055.

9. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, подготовить имеющиеся на балансе открытые и закрытые водостоки ливневой канализации к пропуску талых вод.

10. Управлению образования Администрации города Пскова (Барышников Г.И.):

1) организовать в школах и детских дошкольных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах  в период ледохода;

2) рассмотреть вопрос о создании резервного запаса бутилированной питьевой воды в муниципальных образовательных учреждениях на случай нарушения централизованного водоснабжения.

11. Комитету по делам  ГО и ЧС Администрации города Пскова (Воробьев В.Б.):

1) обеспечить своевременную подготовку нормативных документов о запрете выхода на лед водоемов города Пскова;

2) в срок до 01.03.2012 г. провести уточнение планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохода, талых и паводковых вод;

3) организовать взаимодействие:

-  с Псковским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по получению данных о паводковой обстановке;

- с ГУ МЧС России по Псковской области по выделению сил и средств для ликвидации подтоплений городских территорий;

4) организовать мониторинг паводковой и ледовой обстановки на водных объектах города Пскова;

5) произвести корректировку Плана обеспечения города Пскова питьевой водой при нарушении централизованного водоснабжения, предусмотрев альтернативные варианты водообеспечения.

12. Информационно-аналитическому комитету Администрации города Пскова

(Пермякова Л.И.):

1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации;

2) подготовить и разместить в СМИ информацию для населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе:

- о своевременной очистке от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания;

- о необходимости страхования строений и имущества от последствий опасных метеорологических явлений и процессов.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

И.о. заместителя Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                                С.С.Сирый

Приложение 1

к Решению КЧС и ПБ

Администрации города Пскова

от 21.02.2012 №  3

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории города Пскова на 2012 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Открытые водостоки Окол льда у оголовков водопропускных труб, освобождение от бытового мусора, удаление ледяных «пробок» из водопропускных труб, обустройство приямков, прочистка труб, откачка поверхностных стоков: 1) Ручей Ремонтка - прочистка водопропускных труб по ул. Л.Толстого: - на входе в короба со стороны ул. Л.Толстого, 41а; - на входе в коллектор ООО «Трест «Зеленхоз»; - выпуск в ручей по ул. Л.Толстого, 43в; - прочистка смотровых колодцев на ул. Декабриста Пущина; | 27.02-29.02 постоянный контроль | МП города Пскова «Комбинат благоуст-ройства» |
|  | 2) Ручей Колокольничий: - очистка входа в коллектор на ул. Труда у магазина «Тележка»; - прочистка водопропускной трубы по ул. Ипподромной, 72; | 01.03-07.03 постоянный контроль |  |
|  | 3) Чертов ручей: - очистка камеры у гаражного кооператива; - прочистка трубопереезда на ул. Ижорского Батальона; | 07.03-13.03 постоянный контроль |  |
|  | 4) Крестовское Шоссе: - прочистка трубопереездов по нечетной стороне; - прочистка трубопереезда на пересечении с ул. Пригородной; | 01.03-13.03 |  |
|  | 5) Сиреневый Бульвар: - очистка входа в коллектор и обустройство приямка; | 14.03 |  |
|  | 6) ул. Спартака: - очистка входа в коллектор на пересечении с ул. Кутузова; - прочистка трубопереездов; | 14.03 |  |
|  | 7) ул. Временная, ул. Торфяная: - прочистка трубопереездов; | 13.03-15.03 |  |
|  | 8) Лопатино: - прочистка водоперепуска под дорогой и открытого водостока на пересечении с Ленинградским Шоссе; - прочистка трубопереезда на ул. Фрунзе, 38; | 15.03-16.03 |  |
|  | 9) ул. Правды, 56/ 9 - прочистка водоперепуска, открытого водостока и ливневой канализации; | 15.03-16.03 |  |
|  | 10) Ручей Милевка: - очистка входов в короба на пересечении с ул. Инженерной; - прочистка трубопереезда с устройством приямков по ул. Евлентьева; | 12.03-15.03 |  |
|  | 11) ул. Пригородная: - очистка коллектора и прочистка водоперепуска под дорогой в районе аэропорта; | 12.03-15.03 |  |
|  | 12) Завокзальный район: - прочистка открытого водостока от ул. Полевая до ул. Л.Голикова; - прочистка водоперепусков по ул. Железнодорожной; - очистка входов в коллекторы по ул. Л.Голикова и на территорию металлобазы; | 15.03-10.04 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 13) Откачка поверхностных стоков с привлечением водооткачивающей техники (по заявкам УГХ): ул. Войсковая, 8-10; Железнодорожная, 4; 1-я Полевая, 10, 44; Шоссейная, 8; пер. Путейца, 4; Солнечная, 63/2; Подберезская, 2; Шоссейный пер. 1,3,5,8. | весь период по заявкам УГХ |  |
| 2 | Ливневая канализация 1) Прочистка труб и колодцев ливневой канализации, удаление ледяных пробок с использованием горячей воды (по заявкам УГХ): - пр. Энтузиастов – 635,0 м 2) Откачка талых вод из колодцев ливневой канализации: - пр. Энтузиастов; - Рижский проспект (16-е отделение связи); - Рижский проспект, 42б; - Рижский проспект, 63. | 01.03 -10.04 | МП города Пскова «Комбинат благоуст-ройства» |
| 3 | Мосты 1) Обследование и постоянный контроль за состоянием конструкций мостовых опор, укреплений конусов, регуляционных сооружений и откосов насыпей мостов на реке Великой; устранение размывов струенаправляющих дамб мостов; 2) Обследование структуры ледяного покрова реки Великой в районе мостов; 3) Прорезка прорубей по периметру мостовых опор; 4) Мониторинг состояния подвесных мостов на реке Пскове в районе Паневика, Козий Брод, Любятово. | 01.03 - 15.03 | МП города Пскова «Комбинат благоуст-ройства» |
| 4 | Очистка от снега и наледи лотковой части дорог в местах нахождения дождеприемных колодцев и вероятного скопления поверхностных стоков (талых и ливневых вод) район «Центр» 1) Октябрьский проспект: напротив кафе Чебуречная и со стороны Детского парка на пересечении с ул. Гоголя на пересечении с ул. Вокзальной 2) ул. Я. Фабрициуса: на пересечении с ул. Металлистов 3) ул. Вокзальная: а/остановка на ж/д вокзале со стороны сквера у а/вокзала на пересечении с ул. Л. Толстого (напротив 9-этажн. общежития) на подходах к Инженерному мосту через р. Пскову напротив института «Сельхозпроект» (с двух сторон проезжей части) у пожарной части (напротив магазина «Уютный дом») 4) ул. Кузнецкая: на пересечении с площадью Победы напротив Дома детского творчества (с двух сторон проезжей части) подходы к «Кузнецкому» мосту (с двух сторон) 5) площадь Победы: со стороны Ботанического сада на пересечении с ул. Кузнецкой (у светофора) 6) Объездная дорога: со стороны ж/дороги (у ж/д будки) напротив панельного ограждения завода «Псковмаш» | весь период | ОАО «ДЭУ-1» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 7) ул. Л. Толстого: напротив дома № 22 на пересечении с ул. Вокзальной 8) ул. Советская: в районе бани (напротив магазина «Невский») напротив дома № 111 9) ул. Металлистов: у дома № 30-а (у магазина «Ветеран») 10) ул. Гражданская: у дома № 21 (магазина «Природа») со стороны фасада и с дворовой территории 11) площадь Ленина - подходы к «Ольгинскому» мосту - подходы к «Советскому» (Троицкому) мосту район «Завеличье» 1) Рижский проспект: напротив дома № 14 у магазина «Магеллан» у дома № 63 (трансформаторная подстанция № 168) 2) ул. Коммунальная: напротив а/остановки Печорская (со стороны зеленой зоны, в кармане) 3) ул. Киселева: на пересечении с ул. Р. Люксембург у гостиницы «Рижская» 4) ул. Народная: напротив дома № 21 на пересечении с Рижским проспектом 5) ул. Юбилейная: в районе пересечения с Рижским пр.(а/остановка № 6, со стороны автостоянки) у панельного ограждения в/части 6) ул. Западная: напротив школы № 8 (с двух сторон проезжей части) напротив дома № 14 7) ул. Петровская: - на пересечении с ул. Конной - у дома № 28 район «Запсковье» 1) ул. Текстильная: напротив рынка (у дома № 4) на пересечении с ул. Новоселов 2) ул. Труда: на пересечении с ул. Звездной (со стороны 9-этажного ж/д, с двух сторон проезжей части) 3) проспект Энтузиастов: с двух сторон проезжей части – от Сиреневого Бульвара до ул. Труда 4) ул. Первомайская: на пересечении с ул. Труда (напротив торца дома № 10) 5) ул. Инженерная: на пересечении с ул. Звездной (в районе пожарной части) напротив гаражного кооператива № 23 6) ул. Чудская – на пересечении с ул. Ижорского Батальона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Очистка от снега и наледи придомовых территорий и внутриквартальных проездов в местах нахождения дождеприемных колодцев, в том числе крышек люков дождеприемных колодцев | весь период | Управляющие компании по обслуживанию жилого фонда |
| 6 | Организационно-технические мероприятия по безаварийному пропуску ледохода, талых и паводковых вод на водоочистных сооружениях | 24.02 – 17.03 | МП города Пскова «Горводоканал» |
| 7 | Организационно-технические мероприятия по безаварийному пропуску ледохода, талых и паводковых вод на электроэнергетических объектах | весь период | ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |

И.о. заместителя Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                                С.С.Сирый

Приложение 2

к Решению КЧС и ПБ

Администрации  города Пскова

от 21.02.2012 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

электроподстанций города, находящихся в зонах возможного подтопления

| №№ п/п | Номера подстанций | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | РП-5 | ул. Труда (школа № 12) |
|  | РП-7 | ул. Рельсовая (гормолзавод) |
|  | РП-12 | ул. Леона Поземского (ПТУ-122) |
|  | ТП-7 | ул. Алмазная, 7 |
|  | ТП-14 | ул. Леона Поземского, 110 |
|  | ТП-36 | ул. Школьная – ул. Волкова, 9 |
|  | ТП-41 | ул. Труда, 32 |
|  | ТП-43 | ул. Труда, 37 – ул. Белинского |
|  | ТП-141 | ул. Киселева – ул. Петровская |
|  | ТП-187 | ул. Западная (ЦТП) |
|  | ТП-188 | Рижский пр-т (за магазином «Культтовары») |
|  | ТП-228 | ул. Вокзальная (автовокзал) |
|  | ТП-233 | ул. Вокзальная - ул. Бастионная (ОАО «АДС») |
|  | ТП-278 | Крестовское шоссе, 9 |
|  | ТП-301 | Ленинградское шоссе (ОАО «Дорпрогресс») |
|  | ТП-307 | Крестовское шоссе (за зданием аэропорта) |
|  | ТП-309 | Крестовское шоссе (за зданием аэропорта) |
|  | ТП-360 | ул. Поселочная (общежитие ОАО «АВАР») |

И.о. заместителя Главы Администрации

города Пскова, председатель КЧС и ПБ                                                                С.С.Сирый