АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2012 № 1736

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 19.01.2011 № 15 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 – 2013 годы»

- В целях обеспечения прав и законных интересов населения, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации города Пскова от 19.01.2011 № 15 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2011-2013» заменить на цифры «2011-2016»;

2) в пункте 1 цифры «2011-2013» заменить на цифры «2011-2016»;

3) в пункте 2 цифры «2011-2013» заменить на цифры «2011-2016».

2. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 19.01.2011 № 15 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

- 1) в разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 - 2016 годы»:

- а) строку «Исполнитель-координатор программы» изложить в следующей редакции:

- «

| - Исполнитель-координатор программы | - Управление культуры Администрации города Пскова |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы (в ценах 2010 года) составит 1000,782 млн. руб., в том числе: - бюджет города Пскова 70,45 млн. руб.; - бюджет Псковской области 168,032 млн. руб. в рамках областной долгосрочной целевой программы и прогнозируемый объем финансирования 70 млн. руб.; - федеральный бюджет 547,3 млн. руб. в рамках областной долгосрочной целевой программы; - внебюджетные источники 145 млн. руб. |
| --- | --- |

»;

2) абзац 1 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 1000,782 млн. рублей.»;

3) Приложение к долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2013 годы» «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» изложить в следующей редакции:

«

- Перечень программных мероприятий

- долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Сроки выполнения |  | Исполнители |  | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего по программе | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Проведение ревитализации основных зон пешеходного туризма | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 670,332 | - | 665,332 | 5,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 547,30 | - | 547,30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 118,032 | - | 118,032 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - |  |
| 1.1. | Реконструкция набережной р.Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября в г.Пскове | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 438,911 | - | 438,911 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 412,576 | - | 412,576 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 26,335 | - | 26,335 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Реконструкция набережной р.Великой и набережной р.Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста в г.Пскове | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 69,288 | - | 69,288 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 65,131 | - | 65,131 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4,157 | - | 4,157 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Реконструкция «Детского парка» | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 72,701 | - | 72,701 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 69,593 | - | 69,593 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3,108 | - | 3,108 | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Приобретение и установка стационарных туалетов в основных зонах пешеходного туризма (набережные р. Великой и р. Псковы, Покровский комплекс, Мирожский монастырь) | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - |  |
| 1.5. | Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Кузнецкого моста (ул. Воровского и часть ул.К.Маркса), всего: в т.ч.: - проектные работы; - реконструкция набережной | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 28,552 11,6 16,952 | - - - | 28,552 11,6 16,952 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
| 1.6. | Реконструкция набережной р.Псковы и р. Великой от «Золотой набережной» до ул. Застенная, всего: в т.ч.: - проектные работы; - реконструкция набережной | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 12,555 4,20 8,355 | - - - | 12,555 4,20 8,355 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
| 1.7. | Реконструкция ул.Пушкина (ул.Ленина и часть Октябрьского пр.), всего: в т.ч.: - проектные работы; - реконструкция ул. Пушкина (ул.Ленина и часть Октябрьского пр.) | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 19,214 6,833 12,381 | - - - | 19,214 6,833 12,381 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
| 1.8. | Реконструкция ул.Калинина | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 1,399 | - | 1,399 | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Проектирование объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» | 2012 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 22,712 | - | 22,712 | - | - | - | - |  |
| 2. | Создание торгово-развлекательной зоны и «Города ремесленников» на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка. | 2013 год |  | Управление городского хозяйства, Частные инвесторы, Управление культуры |  | Всего, в том числе: | 100,15 | - | - | 100,15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 10,15 | - | - | 10,15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30,00 (прогноз) | - | - | 30,00 (прогноз) | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | - |  |
| 2.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 2,15 | - | - | 2,15 | - | - | - |  |
| 2.2. | Реконструкция Гельдтовой бани | 2013 год |  | Частные инвесторы |  | Внебюджетные источники | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | - |  |
| 2.3. | Реконструкция дорожной сети, реализация плана благоустройства и дендроплана | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 30,00 (прогноз) | - | - | 30,00 (прогноз) | - | - | - |  |
| 2.4. | Организация торгово – ремесленной зоны | 2013 год |  | Управление культуры |  | Бюджет города Пскова | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | - |  |
| 2.5. | Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зданий17-19 веков, ул. Милицейская, 4,6 | 2013 год |  | Частные инвесторы |  | Внебюджетные источники | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | - |  |
| 3. | Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья (правый берег) | 2013 год |  | Управление городского хозяйства, Частные инвесторы |  | Всего, в том числе: | 78,03 | - | - | 78,03 | - | - | - | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристического роста |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 12,50 | - | - | 12,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 40,00 (прогноз) | - | - | 40,00 (прогноз) | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 25,53 | - | - | 25,53 | - | - | - |  |
| 3.1. | Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфраструктуры | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - |  |
| 3.2. | Реконструкция и приспособление зданий по ул.Герцена 5 и 5-а | 2013 год |  | Частные инвесторы |  | Внебюджетные источники | 25,53 | - | - | 25,53 | - | - | - |  |
| 3.3. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 40,00 (прогноз) | - | - | 40,00 (прогноз) | - | - | - |  |
| 3.4 | Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 10,00 | - | - | 10,00 | - | - | - |  |
| 4. | Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | 2011- 2014 годы |  | Управление городского хозяйства, Управление культуры |  | Всего, в том числе: | 61,95 | 6,60 | - | 43,35 | 12,00 | - | - | Создание пешеходной прогулочной зоны, объединяющей ключевые объекты культуры, а также торгово- развлекательные и спортивные функции |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 13,95 | 0,60 | - | 7,35 | 6,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 18,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | - |  |
| 4.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 1,75 | - | - | 1,75 | - | - | - |  |
| 4.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | - |  |
| 4.3. | Установка малых архитектурных форм | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - |  |
| 4.4. | Покровский Угол: организация и продвижение креативного туризма посредством создания историко-этнографического комплекса | 2011-2014 годы |  | Управление культуры |  | Внебюджетные источники | 18,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | - | Историко-этнографический комплекс Покровский угол» - мультифункциональное культурное пространство, которое трансформируется под любое культурное событие: выставку, театральную площадку, творческую мастерскую, неформальную галерею, открытый кинотеатр. В рамках проекта предусмотрена реконструкция дома построенного в 1917 году. |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 7,20 | 0,60 | - | 0,60 | 6,00 | - | - |  |
| 5. | Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина | 2013 год |  | Управление городского хозяйства, Управление по градостроительной деятельности |  | Всего, в том числе: | 24,15 | - | - | 24,15 | - | - | - | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристского роста |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 4,15 | - | - | 4,15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | - |  |
| 5.1. | Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина | 2013 год |  | Управление городского хозяйства, Управление по градостроительной деятельности |  | Бюджет города Пскова | 1,15 | - | - | 1,15 | - | - | - |  |
| 5.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Областной бюджет | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | - |  |
| 5.3. | Установка малых архитектурных форм | 2013 год |  | Управление городского хозяйства |  | Бюджет города Пскова | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - |  |
| 6. | Организация ярмарок, выставок, праздничных мероприятий, создание системы продвижения продукции, реализация событийных мероприятий | 2011- 2016 годы |  | Управление культуры, Туроператоры Псковской области, Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 66,17 | 22,97 | - | 10,50 | 15,00 | 10,70 | 7,00 | Создание новой линейки сувенирной продукции. Разработка рекомендаций по продвижению товаров местных производителей |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 24,70 | 1,20 | - | 3,00 | 9,50 | 7,00 | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 41,47 | 21,77 | - | 7,50 | 5,50 | 3,70 | 3,00 |  |
| 6.1. | Фестиваль живой истории «Псковский Торг», «Хельга», «В гостях у Пушкина», «Город воинской Славы», «Неделя «соседей» | 2011-2014 годы |  | Управление культуры |  | Всего, в том числе: | 27,47 | 22,97 | - | - | 4,50 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 3,20 | 1,20 | - | - | 2,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 24,27 | 21,77 | - | - | 2,50 | - | - |  |
| 6.2. | Международный туристический фестиваль «Регион 60» и «Международный оперный фестиваль» | 2011-2016 годы |  | Управление культуры |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры Администрации г. Пскова организует ряд работ в рамках фестиваля |
| 6.3. | Всероссийская масленица в городе Пскове | 2011-2016 годы |  | Управление культуры |  | Всего, в том числе: | 4,50 | - | - | - | 4,50 | - | - | Управление культуры Администрации г. Пскова организует Народные гуляния на территории Финского парка |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 3,50 | - | - | - | 3,50 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - |  |
| 6.4. | Диверсификация туристического продукта Пскова (организация тематических маршрутов, для узких сегментов рынка) | 2013-2016 годы |  | Управление культуры, Туроператоры Псковской области |  | Всего, в том числе: | 8,00 | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 2,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 6,00 | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| 6.5. | Размещение информационных стендов для туристов | 2013-2015 годы |  | Управление культуры, Управление городского хозяйства |  | Всего, в том числе: | 12,5 | - | - | 8,50 | - | 4,00 | - | Установка информационных стендов с указателями туристических маршрутов |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 5,50 | - | - | 2,50 | - | 3,00 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 7,00 | - | - | 6,00 | - | 1,00 | - |  |
| 6.6. | Организация новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Пскове (БКЗ областной филармонии, большой концертный зал ГКЦ, Ботанический сад, Детский парк, Октябрьская площадь) | 2014-2016 годы | Управление культуры |  | Всего, в том числе: |  | 13,7 | - | - | - | 4,00 | 4,70 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | 10,5 | - | - | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 3,2 | - | - | - | 0,50 | 1,20 | 1,50 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 1000,782 | 29,57 | 665,332 | 261,18 | 27,00 | 10,70 | 7,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Пскова | 70,45 | 1,80 | - | 42,15 | 15,50 | 7,00 | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 547,30 | - | 547,30 | - | - | - | - | В рамках областной программы |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 168,032 | - | 118,032 | 50,00 | - | - | - | В рамках областной программы |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | 70,00 | - | - | 70,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 145,00 | 27,77 | - | 99,03 | 11,50 | 3,70 | 3,00 |  |

».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя и.п. Главы Администрации города Пскова Калинкин С.Д.

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                                                 А.Н.Гаврилов