АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2012 № 1748

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры города Пскова, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации города Пскова  от 15.01.2008 № 42 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков», распоряжения Администрации города Пскова  от 04.05.2012 № 325-р «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.», в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.п. Главы Администрации города Пскова                                        А.Н. Гаврилов

Приложение к Постановлению

Администрации города Пскова

от 26.06.2012 г. №1748

Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

- Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

| Наименование программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012-2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1. Конституция Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Устав муниципального образования «Город Псков» 4. Распоряжение Администрации города Пскова от 04.05.2012 № 325-р «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» |
| Заказчик программы | Администрация города Пскова |
| Разработчики программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Цели и задачи программы | Цель Программы - Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова. Задачи программы: 1) Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 2) Развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2) доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения); 3) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году); 4) прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году). |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы, составляет 7 486 387,43 тыс. рублей, из них: 1) средства федерального бюджета – 3 334 713,5 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 –610 023,95 тыс.рублей; 2013 – 1 270 461,82 тыс.рублей; 2014 – 1 454 227,73 тыс.рублей; 2) средства областного бюджета – 2 954 572,54 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 – 229 885,0 тыс.рублей; 2013 – 1 270 460,81 тыс.рублей; 2014 – 1 454 226,73 тыс.рублей; 3) средства местного бюджета – 1 197 101,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 –330 844,08 тыс.рублей; 2013 – 430 180,77 тыс.рублей; 2014 – 436 076,55 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2) увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 100 % (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2015 году; 3) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 222,79 км; 4) увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1467,3 м². |

II. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Псков», является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и недостаточный уровень развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Одними из целей развития города, как центра приграничного региона, в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной  Решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является развитие городской транспортной системы и автодорожного комплекса. Для достижения указанной цели должны быть решены несколько задач, одна из которых совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова.

В условиях активного развития межрегионального сотрудничества и повышения роли города Пскова, как областного центра Псковской области для обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения необходимо совершенствование технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих гарантированные международные, межрегиональные, внутриобластные и городские транспортные связи.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние городских дорог не может считаться удовлетворительным, поскольку большая часть дорог не соответствует требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям муниципального образования. Прочность конструктивных элементов дорог, ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, геометрические параметры автомобильных дорог - основные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, требующие приведения в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.

Значительная часть автомобильных дорог города имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог города были выше темпов восстановления и развития, что было обусловлено высоким ростом парка автотранспортных средств, интенсивности движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Большинство городских дорог, запроектированных и построенных 20 – 30 лет назад под расчетную нагрузку в 6 тонн, сегодня по несущей способности не в полной мере обеспечивают  проезд современного тяжеловесного транспорта, что приводит к их ускоренному разрушению.

Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Из-за постоянного недофинансирования работ по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) в городе Пскове сложилась неблагополучная ситуация с техническим состоянием данных сооружений. В черте города находится 20 искусственных дорожных сооружений (17 мостов, 2 путепровода, 1 дамба) общей протяженностью – 2 454 м.

На основании научно-технических отчетов, выполненных специализированными организациями, в том числе по результатам систематически проводимых обследований искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова и МП города Пскова «Комбинат благоустройства» - организацией, длительное время занимающейся текущим содержанием данных сооружений, 23% из них имеют оценку «удовлетворительно», 77% - «неудовлетворительно».

Основным требованием безопасности дорожного движения и пешеходов является высота барьерного ограждения, которое разделяет проезжею часть сооружения от пешеходной части. В соответствии с современными требованиями высота барьерного ограждения на искусственных дорожных сооружениях (мостах, путепроводах) должна быть не менее 75 см. Не соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения и пешеходов 43% искусственных дорожных сооружений (протяженностью – 1051,92 м).

Наличие такого количества стратегически важных для города искусственных дорожных сооружений влечет за собой и значительные объемы работ, а следовательно и затраты на их содержание и ремонт.

В настоящее время капитального ремонта (реконструкции) требуют 12 искусственных дорожных сооружений, в том числе 9 мостов, 2 путепровода, 1 дамба – протяженностью 1 899,7 м, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Всего для реализации мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции искусственных дорожных сооружений по данным Управления городского хозяйства Администрации города Пскова необходимо - 951.4 млн.руб.

Устранение дефектов, выявленных в процессе обследования специализированными организациями искусственных дорожных сооружений, приведение их в исправное техническое состояние невозможно в процессе содержания и текущего ремонта. Целью капитального ремонта является повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов, увеличение пропускной способности магистрали, а также долговечности моста в целом.

Из-за отсутствия финансирования, начиная с 1998 года не проводятся работы по капитальному ремонту (реконструкции) искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб).

Учитывая стратегическое значение мостов, по которым проходит транзитный транспорт в страны Евросоюза из-за отсутствия объездной дороги, а также обеспечение пропуска по мостам автотранспортных средств в соответствии с современными требованиями по безопасности движения, повышения долговечности и эксплуатационной надежности мостов необходимо проведение капитального  ремонта, в том числе ремонта, включая проектно-изыскательские работы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования направлены на улучшение их технического состояния.

Непринятие мер приведет к снижению срока службы и значительному увеличению материальных затрат для приведения мостов в состояние достаточной эксплуатационной надежности и продлению срока эксплуатации искусственных дорожных сооружений.

В связи с тем, что искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы) имеют исключительное значение для всей инфраструктуры города необходимо находить возможность решения вопросов финансирования работ, связанных с капитальным ремонтом (в том числе ремонтом, реконструкцией), включая проектно-изыскательские работы.

При определении приоритетного перечня мостовых сооружений, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, учитывается степень их износа, достижение предельного возраста эксплуатации, а также социально-экономическая значимость и расположенность на автодорогах, проходящих по туристическим и «транзитным» маршрутам в историческом центре города.

Неудовлетворительное состояние дорожной сети непосредственно сопряжено с колоссальными экономическими издержками и отрицательными социальными последствиями.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, проходящие в частном секторе, в основном не имеют твердого покрытия.

Неразвитость сети автомобильных дорог и низкая техническая категория дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и ограничениями на поездки.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории города Пскова не соответствует темпам автомобилизации. В этой связи на отдельных участках дорог города все более резко проявляется дефицит пропускной способности. На сегодняшний день общая протяженность участков, эксплуатируемых в режиме перегрузки, составляет более 40 км (данные Управления городского хозяйства Администрации г. Пскова).

### Данный фактор говорит о том, что необходимо предусмотреть ряд мероприятий – комплекс работ по реконструкции дорог, при выполнении которых  осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги.

В соответствии с региональными и отраслевыми нормами межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий (ВСН 41-88), ежегодно необходимо выполнять следующий комплекс работ (расчет выполнен Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова):

1) по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог - 315,1 тыс.кв.м.(45 км)

2) по ремонту автомобильных дорог - 738,0 тыс.кв.м.(73,8 км)

### Для приведения транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, необходимое финансирование  на реконструкцию,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог должно  составлять не менее 810,1 млн.руб. ежегодно.

Ежегодная нормативная потребность финансовых средств на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог реализуется на 20 %.

Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства, а также недостаточность объемов финансирования, привели к систематическому невыполнению работ по ремонту автомобильных дорог.

Общая протяженность дорог в городе составляет почти 400 км, в том числе 198 км дорог с асфальтобетонным покрытием, площадь которых составляет 2,5 млн. кв. м. (данные УГХ Администрации г. Пскова).

Количество автомобильных дорог, соответствующих требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения составляет не более 20 % от общего количества (данные УГХ Администрации г. Пскова).

Состояние 80 % дорог не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (данные УГХ Администрации г. Пскова):

износ асфальтобетонного покрытия составляет 70 % от общей площади;

существующее основание дорог, построенных более 30 лет назад, было выполнено из местных материалов (например применение известнякового щебня) и не выдерживает существующие транспортные нагрузки;

светофорные объекты работают автономно, не выведены на общий пульт управления, что затрудняет регулирование движения в городе;

недостаточно установлено ограждений, разделяющих пешеходную часть улицы от проезжей части.

дефицит пропускной способности автотранспорта по городским магистралям.

50 % километров дорог от общей протяженности не имеют твердого покрытия (в основном частный сектор) (данные УГХ Администрации г. Пскова)

из-за отсутствия кольцевой дороги по дорогам города осуществляется движение транзитного автотранспорта. Протяженность улиц с транзитным движением составляет 44 км (данные УГХ Администрации г. Пскова).

Неудовлетворительная транспортная доступность территории и низкое качество автомобильных дорог влекут за собой ряд негативных социальных последствий:

сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговли;

снижению скорости транспортных потоков и безопасности движения;

увеличивается уровень аварийности с участием пассажирского автотранспорта.

несвоевременное оказание медицинской помощи;

снижение качества и увеличение стоимости товаров и сельскохозяйственной продукции из-за сложности их в доставке;

ухудшению экологической обстановки в городе, разрушению уникальных памятников старины.

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за низкого качества автомобильных дорог,

На безопасность движения отрицательное влияние оказывает:

недостаточная ровность и дефекты покрытия;

отсутствие пешеходных направляющих ограждений в необходимом количестве,

ограниченная видимость.

За последние три года (2009-2011) была проведена работа по обеспечению сохранности и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, отремонтировано и построено 41,258 км дорог(данные УГХ Администрации г. Пскова). Затраты составили 624,968 млн.руб., в том числе (данные УГХ Администрации г. Пскова):

2009 год.: Строительство ул. Чудской протяженностью 0,8 км - 104,6 млн.руб. Ремонт и капитальный ремонт улиц протяженностью 17,158 км  - 192,137 млн.руб.

2010 год: Ремонт и капитальный ремонт улиц протяженностью 9,8 км  - 160,631 млн.руб.

2011 год: Ремонт и капитальный ремонт улиц протяженностью 13,5 км  - 167,6 млн.руб.

Ежегодно осуществляется финансирование работ по текущему содержанию и текущему ремонту искусственных дорожных сооружений (17 мостов, 2 путепровода, 1 дамба) общей протяженностью – 2 454 м. Затраты на выполнение данных работ составили в 2010 году – 11 млн. руб., в 2011 году – 16 млн. руб. (данные УГХ Администрации г. Пскова).

Вместе с тем, необходимо отметить, что финансирование указанных работ зачастую производилось исходя из конъюнктурной необходимости (на ремонт отдельных участков магистральных улиц, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии) без применения методов среднесрочного планирования и необходимости разработки проектной документации.

Комплекс мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012-2014 годы», направленных на обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, будет способствовать развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и комплексного развития Псковского интермодального транспортного узла, а так же совершенствованию транспортной инфраструктуры города Пскова и повышению ее пропускной способности, содействие развитию сектора транспортно-логистической деятельности на территории города.

III. Основные цели и задачи программы

с указанием сроков и этапов её реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы

1. Цель Программы - Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

2) Развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

2. Сроки реализации Программы

Программа разработана на период 2012-2014 годы. Реализация программных мероприятий в указанный расчетный период позволит сформировать фундамент для решения поставленных задач и целей Стратегии развития города Пскова до 2020 года, утвержденной  Решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989.

| Цель Программы - Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы: |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; |  | 2. Развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы |  |  |
| 1) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 20 |  |
| 2012 год | 28 |  |
| 2013 год | 36,5 |  |
| 2014 год | 67,6 |  |
| 2) Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 24 |  |
| 2012 год | 36 |  |
| 2013 год | 64 |  |
| 2014 год | 100 |  |
| 3) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в км |  |
| базовый 2011 год | 46,1 |  |
| 2012 год | 50,4 |  |
| 2013 год | 158,5 |  |
| 2014 год | 268,89 |  |
| 4) Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в тыс. м² |  |
| базовый 2011 год | 414,9 |  |
| 2012 год | 453,6 |  |
| 2013 год | 1109,5 |  |
| 2014 год | 1882,2 |  |

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей, объемов финансирования по годам и результатов их реализации приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них включают в себя комплекс работ по нормативному содержанию в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис.

Мероприятия по содержанию включают в себя работы:

по содержанию земляного полотна и водоотводу (ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.);

по содержанию покрытия (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия и т.д.);

по содержанию искусственных сооружений (заделка швов в железобетонных трубах, содержание проезжей части, тротуаров, перил, промывка деформационных швов железобетонных мостов и т.д.);

по содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (чистка и мойка дорожных знаков, окраска стоек дорожных знаков, замена стоек дорожных знаков, очистка барьерного ограждения, очистка автобусных остановок, очистка, мойка и покраска автопавильонов, содержание светофорных объектов и т.д.);

Работы по зимнему содержанию включают работы по очистке от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидацию зимней скользкости, зимнее содержание искусственных сооружений.

2) Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы:

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения направлены на увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактике возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог местного значения, повышение их технических характеристик, разработке проектной документации.

При определении участков автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, учитывается степень их износа и аварийность, социально-экономическая значимость восстановления для удовлетворения потребностей населения и развития города, а также расположение автодорог, проходящих по туристическим и «транзитным» маршрутам в историческом центре города.

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

3) Ремонт и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы:

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения направлены на увеличение протяженности мостовых сооружений с оценкой «хорошо», повышение их технических характеристик, разработку проектной документации.

При определении приоритетного перечня мостовых сооружений, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, учитывается степень их износа, достижение предельного возраста эксплуатации, а также социально-экономическая значимость и расположенность на автодорогах, проходящих по туристическим и «транзитным» маршрутам в историческом центре города.

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2012-2014 годы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

4) Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы:

Мероприятия направлены на формирование оптимальной транспортной инфраструктуры города, прирост площади поверхности автомобильных дорог местного значения, повышение привлекательности исторической части г.Пскова и повышение туристской привлекательности данных территорий; создание туристско-рекреационного кластера «Псковский» в городе  Пскове предполагает реконструкцию автомобильных дорог города.

Определение перечня объектов реконструкции автомобильных дорог производилось на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, степени соответствия дорог фактическим и прогнозируемым размерам транспортных потоков, социально - экономической значимости объектов (транзитные и туристические маршруты, подъезды к объектам социальной инфраструктуры), создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Адресный перечень объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

5) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции:

Указанное мероприятие направлено на прирост площади поверхности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, расположенных в основном в частном секторе города, приведенных в нормативное состояние.

Определение перечня объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции улично-дорожной сети на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и социально - экономической значимости объектов улично-дорожной сети (транзитные и туристические маршруты, транспортная доступность территории к объектам социальной инфраструктуры, своевременное оказания срочной и профилактической медицинской помощи, бытовое обслуживание населения).

Адресный перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции, на 2012-2014 годы приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы

тыс.руб.

|  | Всего 2012-2014гг. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего по программе | 7752917,091 | 921188,055 | 3487198,036 | 3344531,000 |
| Из них |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3377669,905 | 399732,713 | 1523709,467 | 1454227,725 |
| областной бюджет | 3193093,336 | 215157,144 | 1523708,467 | 1454227,725 |
| местный бюджет | 1182154,850 | 306298,198 | 439780,102 | 436076,550 |

Объемы финансирования Программы указаны исходя из расходов на реализацию мероприятий и подлежат уточнению при формировании, а также внесении изменений в федеральный, областной и местный бюджеты на соответствующий год.

VI. Механизм реализации программы.

1. Для обеспечения мониторинга и контроля над ходом реализации Программы Управление городского хозяйства Администрации города Пскова:

1) организует ведение отчетности по реализации  Программы;

2) направляет в Администрацию города Пскова и Псковской области по запросам необходимую информацию о  реализации Программы;

3) подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

4) ежегодно до 1 марта подготавливает доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств;

5) организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

2. Исполнитель-координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целевых индикаторов и показателей Программы, а также анализ использования финансовых средств.

3. Исполнитель-координатор Программы несет ответственность за реализацию целевой Программы в целом. В том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а так же за подготовку доклада о ходе реализации программы согласно настоящему постановлению.

4.Исполнители Программы предоставляют исполнителю-координатору Программы:

отчеты о ходе реализации мероприятий Программы;

запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые сроки исполнителем-координатором  Программы.

5.Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

В результате реализации Программы предполагается:

1. увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %;

2. увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 100 % (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2015 году;

3. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 222,79 км;

4. увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1467,3  кв.м.

И.п. Главы Администрации города Пскова                                        А.Н. Гаврилов

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

Перечень мероприятий программы

Развитие автомобильных дорог местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 годы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего по программе | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 5105667,772 | 681340,342 | 2151776,430 | 2272551,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1994306,429 | 159885,000 | 889384,204 | 945037,225 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 2 049 576,573 | 215 157,144 | 889383,204 | 945037,225 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 061 784,770 | 306 298,198 | 373 009,022 | 382 477,550 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 4154267,772 | 344740,342 | 1880476,430 | 1929051,000 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 222,79 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1467,3 м². |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1542390,429 | 0,000 | 760516,204 | 781874,225 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1 597 662,573 | 55 272,144 | 760516,204 | 781874,225 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 014 214,770 | 289 468,198 | 359 444,022 | 365 302,550 |  |
| 2) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных дорожных сооружений на них | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 841 780 | 279 390 | 279 390 | 283 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 841 780 | 279 390 | 279 390 | 283 000 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | 804 000 | - 268 000 | - 268 000 | - 268 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 804 | - 268 000 | - 268 000 | - 268 000 |  |
| 3) | - Содержание искусственных дорожных сооружений |  |  | - 37780 | - 11 390 | - 11 390 | - 15 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 37780 | - 11 390 | - 11 390 | - 15 000 |  |
| 4) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 1 531 224,77 | 65350,342 | 667360,420 | 798514 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 696290,354 | 0,000 | 316996,204 | 379294,15 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 751 562,498 | 55 272,144 | 316996,204 | 379294,15 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 83371,920 | 10078,198 | 33368,022 | 39925,7 |  |
| 5) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 1781263,000 | 0,000 | 933728,000 | 847537,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 846100,075 | 0,000 | 443520,000 | 402580,075 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 846100,075 | 0,000 | 443520,000 | 402580,075 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 89062,850 | 0,000 | 46686,000 | 42376,850 |  |
| 6) | Ремонт и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 951400,000 | 336600,000 | 271300,000 | 343500,000 | Увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 100 % (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2015 году; |
|  | федеральный бюджет |  |  | 451916,000 | 159885,000 | 128868,000 | 163163,000 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 451914,000 | 159885,000 | 128867,000 | 163163,000 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 47570,000 | 16830,000 | 13565,000 | 17175,000 |  |
| 7) | Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 188000,000 | 188000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 89 300 | 89 300 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 89300,000 | 89300,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 9400,000 | 9400,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8) | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 763400,000 | 148 600,0 | 271 300,0 | 343 500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 362616,000 | 70585,000 | 128868,000 | 163 163,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 362 614,0 | 70585,000 | 128867,000 | 163 162,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 38170,000 | 7 430,0 | 13 565,0 | 17 175,0 |  |
| 2. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 2647249,319 | 239847,713 | 1335421,606 | 1071980,000 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 268,89 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1882,2 м². |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1383363,476 | 239847,713 | 634325,263 | 509190,500 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1143515,763 | 0,000 | 634325,263 | 509190,500 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 120370,080 | 0,000 | 66771,080 | 53599,000 |  |
| 1) | реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 879109,319 | 239847,713 | 309561,606 | 329700,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 543496,976 | 239847,713 | 147041,763 | 156607,500 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 303649,263 | 0,000 | 147041,763 | 156607,500 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 31963,080 | 0,000 | 15478,080 | 16485,000 |  |
| 2) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова |  | 1 768 140 | 0,000 | 1025860,000 | 742280,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 839 866,5 | 0,000 | 487283,500 | 352583,000 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 839 866,5 | 0,000 | 487283,500 | 352583,000 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 88407,000 | 0,000 | 51293,000 | 37114,000 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 7752917,091 | 921188,055 | 3487198,036 | 3344531,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3377669,905 | 399732,713 | 1523709,467 | 1454227,725 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3193093,336 | 215157,144 | 1523708,467 | 1454227,725 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1182154,850 | 306298,198 | 439780,102 | 436076,550 |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                         А.Н. Гаврилов

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

| Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект (наименование,местонахождение) |  | Ввод мощностей, км | Объем финансирования, тыс.руб. | Обоснование включения в программу |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год. |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2,384 | 65350,342 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 55 272,144 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 10078,198 |  |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Р.Люксембург (от ул. М.Горького до ул. Народной) |  | 0,745 | 9010,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы» |  |
| 2 | ул. Кузнецкая (от пл. Героев Десантников до площади Победы) |  | 0,216 | 2976,000 |  |  |
| 3 | ул. Вокзальная (от ул. Я.Фабрициуса до Октябрьского пр.) |  | 0,495 | 16400,336 |  |  |
| 4 | пл. Победы |  | - | 10310,000 |  |  |
| 5 | пл. Героев Десантников |  | - | 6570,000 |  |  |
| 6 | Ремонт моста имени 50-летия Октября в городе Пскове |  | 0,229 | 2 854,236 |  |  |
| 7 | Ремонт Ольгинского моста в городе Пскове |  | 0,311 | 3 767,532 |  |  |
| 8 | Ремонт Крестовского путепровода в городе Пскове |  | 0,387 | 4 823,208 |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год |  |  | 8639,030 |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 35,153 | 667360,430 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 316996,204 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 316996,204 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 33368,022 |  |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Кузнецкая (от площади Победы до Октябрьского проспекта) |  | 0,900 | 15100,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы» |  |
| 11 | ул. М.Горького ( от Рижского пр. до ул. Красноармейской) |  | 0,511 | 9200,000 |  |  |
| 12 | ул. Петровская |  | 2,490 | 44800,000 |  |  |
| 13 | ул. О.Кошевого |  | 1,185 | 21300,000 |  |  |
| 14 | ул. Юбилейная (от Рижского пр. до моста А.Невского) |  | 1,305 | 48474,868 |  |  |
| 15 | пер. Машиниста |  | 0,600 | 3947,162 |  |  |
| 16 | ул. Советская (от ул. Некрасова до ул. Вокзальной) |  | 1,012 | 19941,000 |  |  |
| 17 | Свердлова |  | 2 | 32560,000 |  |  |
| 18 | Карбышева |  | 2,7 | 40517,400 |  |  |
| 19 | Черняховского |  | 0,9 | 1980,000 |  |  |
| 20 | Боровая |  | 1,8 | 12540,000 |  |  |
| 21 | Иркутский переулок |  | 0,4 | 4092,000 |  |  |
| 22 | 23 Июля |  | 0,55 | 5860,800 |  |  |
| 23 | Печорская |  | 0,5 | 8250,000 |  |  |
| 24 | Новаторов |  | 1,3 | 20020,000 |  |  |
| 25 | Пароменская |  | 0,6 | 11253,000 |  |  |
| 26 | Псковская |  | 1,2 | 18207,200 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы» |  |
| 27 | Коммисаровский переулок |  | 0,3 | 3755,400 |  |  |
| 28 | Комсомольский переулок |  | 0,3 | 4602,400 |  |  |
| 29 | Конная |  | 0,6 | 9750,400 |  |  |
| 30 | Красноармейская набережная |  | 4 | 48921,400 |  |  |
| 31 | Мирная |  | 0,3 | 5878,400 |  |  |
| 32 | Набат |  | 0,25 | 5266,800 |  |  |
| 33 | Объездная дорога |  | 1,1 | 24972,200 |  |  |
| 34 | Киевская |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 35 | Киселёва |  | 1,4 | 30800,000 |  |  |
| 36 | Красногорская |  | 1,1 | 16940,000 |  |  |
| 37 | Крупской |  | 0,5 | 7700,000 |  |  |
| 38 | Красных просвещенцев |  | 0,15 | 2310,000 |  |  |
| 39 | Н. Коротаева |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 40 | Нарвская |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 41 | Никитченко |  | 0,5 | 7700,000 |  |  |
| 42 | Новосёлов |  | 0,6 | 13200,000 |  |  |
| 43 | Рокосовского |  | 1,3 | 57200,000 |  |  |
| 44 | ул. М.Горького ( от ул. Красноармейской до ул. Юбилейной) |  | 2 | 44000,000 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год |  |  | 54000,000 |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 34,150 | 798514,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 379294,150 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 379294,150 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 39925,700 |  |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |
| 45 | Крестовское шоссе |  | 3,6 | 118800,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы» |  |
| 46 | Красногвардейский пер. |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 47 | Красногвардейский пер. |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 48 | Лагерная |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 49 | Ленинградская |  | 1,1 | 16940,000 |  |  |
| 50 | Ленинградский пер. |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 51 | Проезд Леона Поземского |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 52 | Лепешинского |  | 0,4 | 6160,000 |  |  |
| 53 | Лесная |  | 1,1 | 16940,000 |  |  |
| 54 | Лиственная |  | 0,7 | 10780,000 |  |  |
| 55 | Луговая |  | 0,55 | 8470,000 |  |  |
| 56 | Луковка |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 57 | Любятовская наб. |  | 0,7 | 10780,000 |  |  |
| 58 | Любятовская ул. |  | 0,2 | 3080,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы» |  |
| 59 | Любятовский проезд |  | 2,2 | 33880,000 |  |  |
| 60 | Мелиораторов пер. |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 61 | Мирная |  | 0,6 | 9240,000 |  |  |
| 62 | Мирный пер. |  | 0,8 | 12320,000 |  |  |
| 63 | Мирожская наб. |  | 0,7 | 10780,000 |  |  |
| 64 | Рабочая |  | 0,2 | 3080,000 |  |  |
| 65 | Речная |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 66 | Шестака |  | 1,5 | 17000,500 |  |  |
| 67 | Доставалова |  | 0,6 | 9240,000 |  |  |
| 68 | Болаговская линия |  | 1,5 | 17000,000 |  |  |
| 69 | Войсковая |  | 0,7 | 23500,000 |  |  |
| 70 | Волкова |  | 0,4 | 4000,000 |  |  |
| 71 | Дновская |  | 0,5 | 5390,000 |  |  |
| 72 | Гатчинская |  | 0,3 | 4620,000 |  |  |
| 73 | а/д до д.Терехово, п. Павшино |  | 1,5 | 19680,000 |  |  |
| 74 | Экипажа Гудина |  | 2,7 | 41580,000 |  |  |
| 75 | Евлентьева |  | 0,4 | 6614,900 |  |  |
| 76 | 128Стрелковой Дивизии |  | 0,7 | 23190,200 |  |  |
| 77 | Текстильная |  | 0,6 | 13200,000 |  |  |
| 78 | Юбилейная (от моста им 50-летия до Рижского пр. |  | 2,5 | 91300,000 |  |  |
| 79 | Гагарина |  | 0,6 | 13200,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |  |
| 80 | Бастионная |  | 0,5 | 6846,400 |  |  |
| 81 | Энтузиастов пр. |  | 1,3 | 57596,000 |  |  |
| 82 | Инженерная |  | 3 | 92356,000 |  |  |
| 83 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год |  |  | 60150,000 |  |  |
|  | Всего по ремонту 2012-2014 |  |  | 1531224,772 |  |  |
|  | федеральный бюджет на ремонт 2012-2014 |  |  | 696290,354 |  |  |
|  | областной бюджет на ремонт 2012-2014 |  |  | 751562,498 |  |  |
|  | местный бюджет на ремонт 2012-2014 |  |  | 83371,920 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год. |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,000 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 21,800 | 933728,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 443520,800 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 443520,800 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 46686,400 |  |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская (от Октябрьского пл. до ул. Некрасова) |  | 0,700 | 12600,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации |  |
| 2 | ул. Красных Партизан |  | 0,300 | 5400,000 |  |  |
| 3 | ул. Профсоюзная (тротуар) |  | - | 2000,000 |  |  |
| 4 | ул. Детская |  | 0,200 | 3600,000 |  |  |
| 5 | ул. Георгиевская |  | 0,300 | 5400,000 |  |  |
| 6 | ул. Калинина |  | 0,700 | 76500,000 |  |  |
| 7 | ул. Я.Фабрициуса |  | 1,200 | 87000,000 |  |  |
| 8 | ул. Байкова |  | 0,500 | 18000,000 |  |  |
| 9 | Карла Либкнехта |  | 0,5 | 18000,000 |  |  |
| 10 | Гражданская |  | 1,3 | 56160,000 |  |  |
| 11 | Герцена |  | 0,5 | 18000,000 |  |  |
| 12 | Труда |  | 2,6 | 143280,000 |  |  |
| 13 | Декабристов |  | 1,8 | 92160,000 | неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |  |
| 14 | Пригородная |  | 0,9 | 28800,000 |  |  |
| 15 | Железнодорожная |  | 2,6 | 61920,000 |  |  |
| 16 | Рельсовая |  | 0,5 | 10440,000 |  |  |
| 17 | Октябрьский проспект |  | 1,1 | 63360,000 |  |  |
| 18 | Белинского |  | 2 | 50400,000 |  |  |
| 19 | Нововойсковая |  | 1,9 | 47880,000 |  |  |
| 20 | Первомайская |  | 0,9 | 28800,000 |  |  |
| 21 | Плехановский поссад |  | 1,3 | 56160,000 |  |  |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2013 год |  |  | 47868,000 |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 35,800 | 847537,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 402580,075 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 402580,075 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 42376,850 |  |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |
| 23 | Малясова |  | 0,9 | 18900,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |  |
| 24 | Гаражный проезд |  | 0,7 | 14700,000 |  |  |
| 25 | Мичуринская |  | 0,9 | 18900,000 |  |  |
| 26 | Молодова |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 27 | Морозовская ветка |  | 0,4 | 8400,000 |  |  |
| 28 | Новгородская |  | 1,4 | 29400,000 |  |  |
| 29 | Ул. Огородная |  | 0,3 | 6300,000 |  |  |
| 30 | Ул. Окраинная |  | 1,5 | 31500,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |  |
| 31 | Озёрный пер. |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 32 | Паровозная |  | 0,9 | 18900,000 |  |  |
| 33 | Подберёзская |  | 0,8 | 16800,000 |  |  |
| 34 | Полковая |  | 0,8 | 16800,000 |  |  |
| 35 | Правды |  | 1,2 | 25200,000 |  |  |
| 36 | Прямой пер. |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 37 | А/Д Паклино |  | 2,5 | 52500,000 |  |  |
| 38 | 1-я Песочная |  | 1 | 21000,000 |  |  |
| 39 | 2-я Песочная |  | 1,1 | 23100,000 |  |  |
| 40 | Посёлочная |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 41 | 5-й Пер. Псковстроя |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 42 | Рельсовая |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 43 | 2- я Рельсовая |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 44 | Я. Райниса |  | 3,4 | 71400,000 |  |  |
| 45 | Светлая |  | 0,7 | 14700,000 |  |  |
| 46 | Северная №1 |  | 0,8 | 16800,000 |  |  |
| 47 | Сельский пер. |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 48 | Сиреневый бульвар |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 49 | Снятная |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 50 | Солнечная |  | 1,1 | 23100,000 |  |  |
| 51 | Сосновая |  | 2,3 | 48300,000 |  |  |
| 52 | Софьи Ковалевской |  | 0,4 | 8400,000 |  |  |
| 53 | Спегальского |  | 0,35 | 7350,000 |  |  |
| 54 | Спортивная |  | 0,3 | 6300,000 |  |  |
| 55 | Старотекстильная |  | 1,1 | 23100,000 |  |  |
| 56 | А/д к д. Силово-Медведово |  | 1 | 21000,000 |  |  |
| 57 | Стахановский пр. |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 58 | Торфяная |  | 0,8 | 16800,000 |  |  |
| 59 | Текстильный пер. |  | 0,3 | 6300,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |  |
| 60 | Трохина |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 61 | Узкий пер. |  | 0,2 | 4200,000 |  |  |
| 62 | Фомина |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 63 | Фрунзе |  | 1,3 | 27300,000 |  |  |
| 64 | Хвойная |  | 0,25 | 5250,000 |  |  |
| 65 | Чехова |  | 0,3 | 6300,000 |  |  |
| 67 | Шелгунова |  | 0,4 | 8400,000 |  |  |
| 68 | Широкая |  | 0,4 | 8400,000 |  |  |
| 69 | Школьная |  | 0,8 | 16800,000 |  |  |
| 70 | Юности |  | 0,5 | 10500,000 |  |  |
| 71 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2014 год |  |  | 95737,000 |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту 2012-2014 |  |  | 1781265,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014 |  |  | 846100,875 |  |  |
|  | областной бюджет на капитальный ремонт 2012-2014 |  |  | 846100,875 |  |  |
|  | местный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014 |  |  | 89063,250 |  |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                          А.Н. Гаврилов

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  |  |
|  |  |  |  | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 229.1 | 188 000,0 | 229.1 | 188 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 89 300,0 |  | 89 300,0 | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  | 89 300,0 |  | 89 300,0 | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | 9 400,0 |  | 9 400,0 | -- | - | - | - |  |
|  | - в том числе по-объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный перечень объектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | расположен на опорной сети дорог Общее: Имеют неудо- влетворитель- ное техничес- кое состояние по безопасно- сти движения и долговеч- ности 31жен- 31жения |
| 1) | Ремонт моста имени 50-летия Октября через р. Великая в г. Пскове, в т. Ч. Корректировка сущ. Проекта | 229.1 | 188 000.0 | 229.1 | 188 000.0 |  |  |  |  | расположен на опорной сети дорог |
| 2 | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 2093,1 | 763 400,0 | 400,1 | 148 600,0 | 677,3 | 271 300,0 | 1 244,8 | 343 500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 70 585 |  | 128868 |  | 163 163,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 70 585 |  | 128867 |  | 163 162,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 7 430,0 |  | 13 565,0 |  | 17 175,0 |  |
|  | - в том числе по-объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Кап. Ремонт моста через ручей Милевка в створе ул. Гремячая («Деревянный»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 11.5 | 48 600.0 | 11.5 | 48 600.0 |  |  |  |  | расположен на опорной сети дорог |
| 2) | Кап. Ремонт моста через ручей Колокольничий в створе ул. Гремячая («Каменный»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 14.5 | 81 800.0 | 14.5 | 81 800.0 |  |  |  |  | расположен на опорной сети дорог |
| 3) | Кап. Ремонт гидротехнических сооружений на р. Мирожка в г. Пскове (водопропускное сооружение на дамбе Д-2 с устройством водонепроницаемого экрана), в т. Ч. Корректировка сущ. Проекта | 145.0 | 18 200.0 | 145.0 | 18 200.0 |  |  |  |  | Д-2 расположена на опорной сети дорог |
| 4) | Кап. Ремонт Советского («Троицкого») моста через р. Пскову в г. Пскове, в т. Ч. Разработка ПСД | 58.0 | 198 500.0 |  |  | 58.0 | 198 500.0 |  |  | расположен на опорной сети дорог |
| 5) | Кап. Ремонт «Ольгинского» моста через р. Великая, в т. Ч. Разработка ПСД | 311.3 | 192 300.0 |  |  |  |  | 311.3 | 192 300.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 6) | Кап. Ремонт моста имени Александра Невского через р. Великая, в т. Ч. Разработка ПСД | 387.0 | 41 200.0 |  |  |  |  | 387.0 | 41 200.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 7) | Кап. Ремонт путепровода «Крестовский», в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 258.5 | 50 000.0 |  |  |  |  | 258.5 | 50 000.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 8) | Кап. Ремонт путепровода по ул. Индустриальной (у «ЗЗК»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 288.0 | 60 000.0 |  |  |  |  | 288.0 | 60 000.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 9) | Капитальный ремонт моста «Кузнецкий» через р. Пскову по ул. Кузнецкой, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 77.45 | 38 800.0 |  |  | 77.45 | 38 800.0 |  |  | неуд. Технич. Сост.по безоп. Движения и долговечн. Сооружения |
| 10) | Капитальный ремонт моста по ул. Сов. Армии через р. Промежица, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 14.8 | 10 000.0 |  |  | 14.8 | 10 000.0 |  |  | неуд. Технич. Сост.по безоп. Движения и долговечн. Сооружения |
| 11) | Капитальный ремонт моста в районе завода «АВАР» через ж/д пути ул. Вокзальная – ул. Солнечная, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 104.55 | 24 000.0 |  |  | 104.55 | 24 000.0 |  |  | неуд. Технич. Состояние |
|  | Всего по ремонту и капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 1899,7 | 951 400,0 | 400,1 | 336 600 | 254,8 | 271 300 | 1 244,8 | 343 500 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 451 916 |  | 159 885 |  | 128 868 |  | 163 163 |  |
|  | областной бюджет |  | 451 914 |  | 159 885 |  | 128 867 |  | 163 162 |  |
|  | Местный бюджет |  | 47 570 |  | 16 830 |  | 13 565 |  | 17 175 |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                                       А.Н. Гаврилов

|  |  |  | Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект (наименование,местонахождение) | Ввод мощностей, км | Объем финансирования, тыс.руб | Обоснование включения в программу |
|  | федеральный бюджет |  | 239847,713 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,000 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ул. Пушкина, | 1,100 | 57 867,183 |  |
| 2 | ул. Воровскогоо и участка ул. К.Маркса | 0,800 | 181 980,530 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |
|  | Всего | 4,500 | 309561,606 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 147041,763 |  |
|  | областной бюджет |  | 147041,763 |  |
|  | местный бюджет |  | 15478,080 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
| 3 | Уширение улицы Юбилейной ( Дамба ) | 0,5 | 71380,000 | улицы, неудовлетворяющие требуемым техническим параметрам, обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» |
| 4 | площадь железнодорожного вокзала | 1 | 6840,000 |  |
| 5 | Транспортная развязка Юбилейная -Кузбаской Дивизии | 0,5 | 15000,000 |  |
| 6 | Уширение ул. Кузнецкой | 1,5 | 70950,000 |  |
| 7 | Ул. Ленина, Октябрьский пр. | 1 | 105891,606 |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улиц |  | 39500,000 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |
|  | Всего | 6,700 | 329700,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 156607,500 |  |
|  | областной бюджет |  | 156607,500 |  |
|  | местный бюджет |  | 16485,000 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
| 9 | Советскай Армии | 5,7 | 208700,000 | улицы, неудовлетворяющие требуемым техническим параметрам, дефицит пропускной способности , обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры города Пскова |
| 10 | Стахановская | 0,3 | 12000,000 |  |
| 11 | Кусбасской дивизии | 0,7 | 28000,000 |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улиц |  | 81000,000 |  |
|  | Всего по реконструкции |  | 879109,319 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 543496,976 |  |
|  | областной бюджет |  | 303649,263 |  |
|  | местный бюджет |  | 31963,080 |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                                             А.Н. Гаврилов

|  |  |  | Приложение 5 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект (наименование,местонахождение) | Ввод мощностей, км | Объем работ (ориентировочно), тыс.м² | Объем финансирования, тыс.руб. | Обоснование включения в программу |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год. |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,000 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,000 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 0,000 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |
|  | Всего | 46,63 |  | 1025860,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 487283,5 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 487283,500 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 51293 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |
| 1 | Автозаводская | 0,55 |  | 11550,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 2 | Аллейная | 1 |  | 21000,000 |  |
| 3 | Ангелины Золотцевской | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 4 | Белинского пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 5 | Береговая | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 6 | 2-я Береговая | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 7 | Бродского | 0,45 |  | 9450,000 |  |
| 8 | Бутырская | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 9 | Бутырский пер. 1-й | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 10 | Бутырский пер. 2-й | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 11 | Бутырский пер. 3-й | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 12 | Бутырский пер. 4-й | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 13 | Бутырский проезд | 0,15 |  | 3150,000 |  |
| 14 | Векшинская | 1 |  | 21000,000 |  |
| 15 | Векшинский пер. | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 16 | Великолукская | 1 |  | 21000,000 |  |
| 17 | Великолукский проезд | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 18 | Великорецкая ул. | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 19 | Восточный пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 20 | Восходная ул. | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 21 | Восходный проезд | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 22 | Временная ул.- 2 | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 23 | Гончарный пер. | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 24 | Гремячий пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 25 | Грибоедова | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 26 | Гущина | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 27 | Гущина пер. | 0,2 |  | 4200,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков", |
| 28 | Пер. Железнодорожный | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 29 | Заводская | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 30 | Загородный пер. | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 31 | Пер. Залита | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 32 | Застенная | 1,1 |  | 23100,000 |  |
| 33 | Пер. Застенный | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 34 | Пер. Зимний | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 35 | Пер. Зональный | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 36 | 1-й Пр. Зональный | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 37 | 2-й Пр. Зональный | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 38 | 3-й Пр. Зональный | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 39 | 4-й Пр. Зональный | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 40 | Инструментальная | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 41 | Исторический пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 42 | Казарменный пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 43 | Каменный пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 44 | Карамышевская | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 45 | Карьерная | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 46 | Карьерный поезд | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 47 | Кирпичная | 1,1 |  | 23100,000 |  |
| 48 | Нижнечерехинская | 1,1 |  | 23100,000 |  |
| 49 | Новолунинская | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 50 | Новокорытовский пр. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 51 | Пеонерская | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 52 | Клавы Назаровой | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 53 | Клавы Назаровой пер. | 0,2 |  | 4200,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков", |
| 54 | Колхозная | 0,15 |  | 3150,000 |  |
| 55 | Короткая | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 56 | Корытовский пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 57 | Корытовское шоссе. | 1 |  | 21000,000 |  |
| 58 | 2-ое Корытовское шоссе. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 59 | Красногорский пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 60 | Красносельская | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 61 | Красный пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 62 | Крестовский пер. | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 63 | Круговая | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 64 | Круговой пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 65 | Крутая наб. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 66 | Кутузова | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 67 | Красносельский пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 68 | Киевский пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 69 | С. Ковалевской | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 70 | 1-й Кольцевой пр. | 1 |  | 21000,000 |  |
| 71 | 2-й Кольцевой пр. | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 72 | Конный пер. !!! | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 73 | 2-е Корытовское шоссе | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 74 | Пер. О. Кошевого | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 75 | Лермонтово | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 76 | Лесной пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 77 | Летний пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 78 | Лени Голикова | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 79 | Линейная | 1,6 |  | 33600,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 80 | Ломаный пер. | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 81 | Лопатинская дорого | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 82 | Лунинская | 0,9 |  | 18900,000 |  |
| 83 | Любятовский пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 84 | Луннинский пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 85 | Луковский проезд | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 86 | Лужская | 1 |  | 21000,000 |  |
| 87 | Майская | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 88 | Малопатинская | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 89 | Малый пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 90 | Машиниста | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 91 | Медведева | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 92 | Проезд Медведева | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 93 | Переулок Медведева | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 94 | Мелиораторов | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 95 | Милевский пер. | 0,41 |  | 8610,000 |  |
| 96 | Мирожская | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 97 | Мирожский пер. | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 98 | Мишарина | 0,42 |  | 8820,000 |  |
| 99 | Молодёжная №1 | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 100 | Молодёжная №2 | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 101 | Моторный пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 102 | Моховая | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 103 | Харченко | 1,3 |  | 27300,000 |  |
| 104 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт УДС с переходным типом дорожной конструкции |  |  | 46630,000 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |
|  | Всего | 33,74 |  | 742280,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 352583 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 352583,000 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 37114 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |
| 105 | Ул. Озёрная | 0,25 |  | 5250,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 106 | Орлецовская наб. | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 107 | Ул. Отрадная | 0,9 |  | 18900,000 |  |
| 108 | Парковая ул. | 0,9 |  | 18900,000 |  |
| 109 | Парковый пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 110 | Паровозный пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 111 | Партизанская | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 112 | Партизанский пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 113 | Пеонерская | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 114 | Пограничная | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 115 | Пограничный проезд | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 116 | Подборовская | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 117 | Подвишенская | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 118 | Поклонная горка | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 119 | Полевая №1 | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 120 | Полевой пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 121 | Порховская | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 122 | Прибрежная | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 123 | Прибрежный проезд | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 124 | Пролетарский пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 125 | Красногорская | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 126 | Псковкий пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 127 | Птичий пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 128 | Птичья | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 129 | Путейца пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 130 | Посёлочный проезд | 0,1 |  | 2100,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 131 | Придорожная | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 132 | Посёлочный пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 133 | 1-й Полевой пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 134 | Печёрский пер. | 0,23 |  | 4830,000 |  |
| 135 | Подберёзовский пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 136 | Подберёзовский пр. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 137 | Подборовская | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 138 | Пожарный пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 139 | 2-я Полковая | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 140 | Полковой пр. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 141 | Промышленная | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 142 | 1-й Пер. Псковстроя | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 143 | 2-й Пер. Псковстроя | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 144 | 3-й Пер. Псковстроя | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 145 | 4-й Пер. Псковстроя | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 146 | Радиозаводская | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 147 | Ранняя | 1 |  | 21000,000 |  |
| 148 | Рельсовый пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 149 | Родниковая | 1 |  | 21000,000 |  |
| 150 | Ручейный пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 151 | Садовый пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 152 | Светлый пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 153 | Северный пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 154 | Снятный пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 155 | Советскай Армии пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 156 | Советская наб. | 0,5 |  | 10500,000 |  |
| 157 | Совхозная | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 158 | Софьи Петровской | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 159 | Спартака | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 160 | Средняя | 0,6 |  | 12600,000 |  |
| 161 | Старокорытовская дор. | 1 |  | 21000,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 162 | Строительная | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 163 | Техническая | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 164 | Тихая | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 165 | Торошинская | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 166 | Торфяной пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 167 | Тракторный пер. | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 168 | Транспортный пер. | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 169 | Трассовая | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 170 | 1-я Торфяная !!! | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 171 | 2-я Торфяная | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 172 | Травиная | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 173 | Фабричный пер. | 0,25 |  | 5250,000 |  |
| 174 | 1-й Филоновский | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 175 | 2-й Филоновский | 0,3 |  | 6300,000 |  |
| 176 | 3-й Филоновский | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 177 | 4-й Филоновский | 0,25 |  | 5250,000 |  |
| 178 | Хлебный проезд | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 179 | Хлебный пер. | 0,7 |  | 14700,000 |  |
| 180 | Хвойный пер | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 181 | 1-ый пер. Хлебной горки | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 182 | 2-й пер. Хлебной горки | 0,35 |  | 7350,000 |  |
| 183 | 3-й пер. Хлебной горки | 0,15 |  | 3150,000 |  |
| 184 | Цветочная | 0,9 |  | 18900,000 |  |
| 185 | Чапаева | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 186 | Чапаева пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 187 | Челнокова | 0,35 |  | 7350,000 |  |
| 188 | Черепичная | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 189 | Черепичный пер. | 0,1 |  | 2100,000 |  |
| 190 | Черехинская наб. | 0,8 |  | 16800,000 |  |
| 191 | Черский | 0,51 |  | 10710,000 |  |
| 192 | Шведская горка | 0,1 |  | 2100,000 | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" |
| 193 | Шевченко | 0,15 |  | 3150,000 |  |
| 194 | Шоссейный пер. | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 195 | 1-й пер.Шабаново | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 196 | 2-й пер.Шабаново | 0,2 |  | 4200,000 |  |
| 197 | 3-й пер.Шабаново | 0,25 |  | 5250,000 |  |
| 198 | 4-й пер.Шабаново | 0,35 |  | 7350,000 |  |
| 199 | 5-й пер.Шабаново | 0,4 |  | 8400,000 |  |
| 200 | Южная | 0,65 |  | 13650,000 |  |
| 201 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт УДС с переходным типом дорожной конструкции |  |  | 33740,00 |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова                                                                                             А.Н. Гаврилов