ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА

от 29.05.2008 № 1216 , г. Псков

«Об утверждении муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и перечня многоквартирных домов в отношении которых планируется предоставление   финансовой  поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  в  рамках  адресной  программы».

В  соответствии с Федеральным  законом от 21.07.2007г. № 185-Ф3 «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления  жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий в жилищном фонде, а так же проведения капитального ремонта многоквартирных домов, руководствуясь   статьями 32, 34 Устава муниципального образования  «Город Псков»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную  адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (Приложение №1) и перечня многоквартирных домов (Приложение №2) в отношении которых планируется предоставление   финансовой  поддержки  в  рамках  адресной  программы.

2. Управлению  жилищным фондом    Администрации     города Пскова (Строгов В. И):

2.1 Направить утвержденную муниципальную адресную программу и перечень многоквартирных домов в Комитет Псковской области по делам строительства, ЖКХ, Государственного строительного и жилищного надзора для включения в заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.2  Направить уведомления товариществам собственников жилья и управляющим организациям о включении многоквартирных домов в муниципальную программу и планируемой сумме субсидий на капитальный ремонт.

3.  Контроль   за   исполнением   Постановления   возложить  на  Первого

заместителя  Мэра – Главы  Администрации  города  Пскова  Иванова  В. Н.

## Мэр города                                                                         М. Я. Хоронен

##### Приложение №1

к Постановлению

###### Администрации   г. Пскова

от 29.05.2008 г. 2008г.  № 1216

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год

муниципального образования «Город Псков»

Паспорт муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год.

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год муниципального образования «Город Псков» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основные разработчики программы | Управление жилищным фондом Администрации города Пскова |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно - коммунального хозяйства - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. Основные задачи программы: - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - проведение адресного капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Срок реализации программы | 2008 год |
| Исполнители программы | Администрация г. Пскова Управление жилищным фондом Администрации города Пскова |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования программы: - федеральный бюджет (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - областной бюджет - внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирном доме) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение комфортности проживания граждан. Снижение износа жилищного фонда. Проведение адресного капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе: - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); - ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; - ремонт крыш; - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; - Утепление и ремонт фасадов. |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Управление жилищным фондом Администрации г. Пскова. |

- Обоснование необходимости решение проблемы программными методами.

В настоящее время из  2498 многоквартирных домов более 70% нуждается в проведении капитального ремонта.

Состояние жилищного фонда требует решения следующих проблем:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасадов.

Решение данных проблем позволит продлить сроки эксплуатации жилищного фонда, сократить топливно-энергетические и другие материальные ресурсы на содержание  жилых  зданий  и  снизить  размер  физического  износа.

- Основные цели и задачи программы.

Основные цели программы:

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Основные задачи программы:

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

- проведение адресного капитального ремонта многоквартирных домов;

- снижение уровня износа жилищного фонда.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 2008 год и может быть реализована при финансировании в полном объеме.

- Перечень программных мероприятий.

В систему мероприятий муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов входит формирование  перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией об участии в указанной адресной программе согласно  Приложению №2.

- Финансовое обеспечение программы.

Финансирование программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. К внебюджетным средствам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства собственников помещений многоквартирного дома.

Минимальный объем средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах должен составлять не менее 5%от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Направленные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут использоваться только на:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасадов.

а также на разработку проектной документации для капитального ремонта, указанных в приложении многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, не должна превышать предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, утвержденной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Механизмы реализации программы и контроль за ее выполнением.

Реализация программы осуществляется основными исполнителями программы. Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление жилищным фондом Администрации города Пскова.

- Оценка эффективности реализации Программы.

В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение технического  состояния  44 многоквартирных домов.

Планируемые показатели выполнения Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Показатели выполнения программы | Ед. измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы в целом по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- |
| - Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: 1.1 количество многоквартирных домов |  | 44 многоквартирных дома |
| 1.2 общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м. | 192,039 |
| 1.3 в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. кв. м. | 104,628 |
| 2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | 44 многоквартирных дома |
| 2.1 общее число многоквартирных домов, включенных в Программу |  | 44 многоквартирных дома |
| 2.2 общее число многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы |  | 1748 многоквартирных дома |
| 2.3 общее число многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой Программы (накопительным итогом) |  | 44 многоквартирных дома |
| 3. общее число многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  | 32 многоквартирных дома |
| 4. Общее число многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту |  | 33 многоквартирных дома |
| 4.1 общее число многоквартирных домов, включенных во все муниципальные программы за период действия действия Фонда (накопительным итогом) |  | 44 многоквартирных дома |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 5.1. всего | мил. руб. | 111,259 |
| В том числе: 5.2.засчет средств Фонда | мил. руб. | 77,190 |
| 5.3 средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы | мил. руб. | 28,506 |
| 5.4.за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах | мил. руб. | 5 ,563 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб. кв. м. | 0,579 |
| - Изменение количества товариществ собственников жилья: 7.1 с даты принятия Программы | Шт. \ % |  |
| 7.2 с даты принятия первой Программы (накопительным итогом) | Шт. \ % |  |
| - Объем израсходованных средств финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 8.1 на Программу | мил. Руб. | 111,259 |
| 9. Остаток средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | мил. Руб. | ------------------------------- |

8. Финансово – экономическое обоснование

Муниципальная адресная программа муниципального образования «Город Псков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов состоит из 44-х объектов. Общая площадь ремонтируемого жилищного фонда в 2008 году 192,038 тыс. м2 в связи с чем необходимо профинансировать работы по капитальному ремонту на сумму 111,259 мил. руб. Данная сумма подтверждена локальными сметными расчетами. Выделение денежных средств в полном объеме позволит продлить  срок эффективной эксплуатации объектов жилищного фонда от 15 до 30 лет, в зависимости от вида ремонта.

Так же в адресной муниципальной программе предусмотрен резервный перечень многоквартирных домов в количестве 4-х  объектов и сметной стоимостью 13,311 мил. руб.