Приложение 2

к Постановлению

Администрации города Пскова

от «10» июня 2010 г.  № 1235

# Г Р А Ф И К

остановки ведомственных котельных

на плановый ремонт в 2010 году

| № п./п. | Котельная ведомственного предприятия | Срок остановки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остановка | Пуск |  |
| 1 | Дирекция по тепло-водоснабжению структурное подразделение Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Великолукский эксплуатационный центр | Ремонт оборудования без остановки котельной |  |  |
| 2 | ОАО «Элтерм» | 01.06.10 | 15.06.10 |  |
| 3 | МП города Пскова «Горводоканал» | 01.07.10 | 22.07.10 |  |
| 4 | МП города Пскова «УМР № 15» | 02.08.10 | 17.08.10 |  |
| 5 | ГППО «Псковское пассажирское автотранспортное предприятие» | 28.04.10 | 06.10.10 |  |

Глава Администрации города Пскова		   	          Я. В. Лузин